Table of Contents

# AI 创业解决方案平台 — 完整分解报告

生成时间: 2026-06-08 12:32:33 总节点数: 960 | 叶子节点: 848 | 共享组件: 191 | 最大深度: 4 深度分布: L0=1, L1=11, L2=99, L3=344, L4=505

## 目录

- 数据分析平台

- 平台基础设施

- 市场调研引擎

- 用户增长系统

- 产品设计工作台

- AI 模型集成层

- 项目管理仪表盘

- 技术架构规划

- 商业模式画布

- 法务合规助手

- 部署运维中心

附录A: 共享组件目录 附录B: 执行Ticket清单

## 数据分析平台

实时数据看板、用户行为分析、收入分析、异常检测。支持自定义指标、报表订阅、数据下钻。

### 用户行为分析引擎

追踪和分析用户在平台内的行为轨迹。支持事件埋点管理、用户行为漏斗分析、用户分群、留存分析、路径分析、会话回放。提供行为预测模型（流失预警、转化可能性）。输出用户画像标签、行为模式报告。

#### 留存分析模块

模块A专注于留存数据的计算、统计和可视化分析，包括N日留存、周留存、月留存的计算，队列分析，不同用户群体对比，以及留存趋势图的输出。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_63763872] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #1** `ai-entrepreneurship-platform_02f4d2f0`
> **执行者**: growth-team, product-manager | **技术栈**: react+fastapi+postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: retention-analysis | **非功能需求**: chart-rendering, historical-data-query

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及留存分析和流失用户识别。模块A输出的留存曲线、流失用户特征是模块B进行干预时机推荐的基础数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_63763872`)

#### 用户路径分析

挖掘用户行为路径模式，识别高频路径、异常路径、转化路径。支持桑基图、路径树可视化。分析路径长度、路径转化率、路径流失点。提供路径优化建议。

> 🎫 **Ticket #2** `ai-entrepreneurship-platform_1493517a`
> **执行者**: product-manager, ux-designer | **技术栈**: fastapi+postgresql+react | **复杂度**: high | **领域**: path-analysis | **非功能需求**: query-timeout-handling, visualization-performance

#### 用户分群与标签体系

基于用户属性、行为特征、事件组合创建动态/静态用户分群。支持RFM模型、生命周期分层、自定义规则分群。生成用户标签（如高价值用户、流失风险用户）。提供分群导出、交叉分析能力。

> 🎫 **Ticket #3** `ai-entrepreneurship-platform_440e406f`
> **执行者**: data-analyst, marketing-manager | **技术栈**: fastapi+postgresql+redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-segmentation | **非功能需求**: query-flexibility, segment-refresh-frequency

#### 会话回放系统

记录用户在平台内的操作会话，支持页面录制、点击热图、滚动深度。提供会话检索、筛选、标注功能。回放时支持暂停、倍速、跳转。用于用户体验问题诊断和产品优化。

  **热图与滚动深度分析**


  聚合多个会话的点击事件和滚动事件，生成页面级热图（点击密度）和滚动深度分布图。支持按设备类型、时间段过滤。热图以 heatmap.js 渲染，叠加在页面截图或 DOM 结构上。提供 API 返回热图数据（坐标 + 权重数组）。

  > 🎫 **Ticket #4** `ai-entrepreneurship-platform_17dd759e`
  > **执行者**: admin, analyst | **技术栈**: fastapi, postgresql, react | **复杂度**: medium | **领域**: user-behavior-analytics | **非功能需求**: aggregation-accuracy, visual-clarity

  **会话回放播放器**


  前端播放器组件，加载会话事件流并重建 DOM 状态。支持播放、暂停、跳转到时间点、倍速播放（0.5x-4x）。显示时间轴、事件列表面板（点击、页面跳转、API 调用、错误）。支持在回放中标注问题点（文字备注 + 时间戳）。提供鼠标轨迹可视化、点击热图叠加显示。

  > 🎫 **Ticket #5** `ai-entrepreneurship-platform_2485cf00`
  > **执行者**: admin, analyst | **技术栈**: react, typescript | **复杂度**: medium | **领域**: data-visualization | **非功能需求**: low-latency, smooth-playback

  **隐私合规与数据脱敏**


  自动检测和脱敏敏感输入字段（密码框、信用卡号、身份证号按正则匹配）。提供配置接口指定需屏蔽的 CSS 选择器或数据字段。会话录制前征得用户同意（弹窗或配置）。支持用户请求删除自己的会话数据（GDPR 合规）。审计日志记录所有会话访问操作。

  > 🎫 **Ticket #6** `ai-entrepreneurship-platform_635ab7cd`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react, fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: privacy-compliance | **非功能需求**: gdpr-ready, privacy-compliant

  **会话标注与协作**


  用户可在回放中添加文字标注（时间戳 + 备注 + 严重等级）。支持标注列表展示、导出。支持团队成员间共享会话链接（生成临时 token）。提供标注 CRUD 接口，标注数据关联到会话 ID 和时间点。

  > 🎫 **Ticket #7** `ai-entrepreneurship-platform_708d53ba`
  > **执行者**: admin, analyst | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: collaboration | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 评论系统核心功能：支持添加评论、@mention提及用户并触发通知、支持回复（线程式/嵌套回复）、评** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0746098e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 评论功能的基础实现：在评论中支持 @提及其他成员，并触发通知系统** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5e714f75`)

  **会话事件采集 SDK**

  专注于会话回放场景，捕获更细粒度的交互（输入、滚动）、DOM 快照、网络请求、控制台日志，支持采样率配置、隐私脱敏、增量 DOM diff、数据压缩，使用 WebSocket 或 HTTP 上传，提供录制控制 API（暂停/恢复）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #8** `ai-entrepreneurship-platform_b2b2816d`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript, websocket | **复杂度**: medium | **领域**: user-behavior-analytics | **非功能需求**: low-overhead, privacy-compliant, real-time-upload

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974`)

  **会话检索与筛选引擎**


  提供多维度会话查询接口：按用户 ID、时间范围、页面路径、事件类型、设备类型、错误标签筛选。支持全文搜索（用户输入内容、URL 关键词）。返回会话列表（分页），包含缩略信息（时长、页面数、是否有错误）。查询结果支持排序（最新、最长、错误最多）。

  > 🎫 **Ticket #9** `ai-entrepreneurship-platform_c6ec4995`
  > **执行者**: admin, analyst | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: data-query | **非功能需求**: flexible-filtering, low-latency

  **会话数据接收与存储**


  后端接收前端上传的会话事件流，验证数据完整性和用户权限。将事件流写入时序存储（ClickHouse 或 PostgreSQL 时序扩展），同时在 Redis 中维护活跃会话索引。支持断点续传、重复数据去重。提供会话元数据提取（时长、页面数、错误数）并写入关系型数据库。

  > 🎫 **Ticket #10** `ai-entrepreneurship-platform_ec982097`
  > **执行者**: system | **技术栈**: fastapi, postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-ingestion | **非功能需求**: data-integrity, high-throughput, idempotency

#### 事件埋点管理系统

提供事件定义、埋点配置、SDK集成、埋点数据验证功能。支持自定义事件属性、事件分类、埋点版本管理。提供前端SDK和服务端SDK接入能力。输出埋点文档、数据字典、埋点健康度报告。

  **SDK集成与接入管理**

  提供前端JavaScript/TypeScript SDK和npm包发布,包含离线缓存、用户会话管理、设备指纹采集、采样率配置、调试模式、自定义插件扩展(A/B测试标签),提供集成测试工具验证SDK正确性
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #11** `ai-entrepreneurship-platform_54830b7b`
  > **执行者**: developer | **技术栈**: typescript-python | **复杂度**: high | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: low-latency, performance, reliability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974`)

  **埋点数据验证与健康度监控**

  专注于埋点数据的schema校验细节（属性类型、必填项、枚举值），计算埋点特定的健康度指标（属性缺失率、异常值占比、延迟分布），提供数据抽样和问题回溯功能（查询具体错误样本），输出可视化看板
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a32f3264] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #12** `ai-entrepreneurship-platform_94b2bee0`
  > **执行者**: data-analyst, system | **技术栈**: fastapi-redis-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: data-quality | **非功能需求**: high-throughput, low-latency, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行质量监控和异常检测：计算质量指标、检测异常模式（数据量突变/异常值）、输出质量报告、触发告** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2955108a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责数据质量监控和告警：监控埋点/事件数据的上报质量指标（上报率/成功率、错误率、异常情况** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a32f3264`)

  **数据字典与文档中心**


  自动生成并维护数据字典（所有事件、属性、枚举值的描述文档），支持在线查看、搜索、导出（Excel/Markdown/HTML）。提供变更日志（事件新增/修改/废弃记录）和影响分析（某事件变更影响哪些下游报表或分析任务）。支持协作批注（产品/数据团队可对事件添加备注和使用说明）。输出RESTful API供文档平台调用，前端展示为可搜索的知识库。

  > 🎫 **Ticket #13** `ai-entrepreneurship-platform_a693457f`
  > **执行者**: data-analyst, developer, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: knowledge-management | **非功能需求**: maintainability, searchability

  **埋点配置生成与分发**


  根据已定义事件生成SDK集成代码片段（JavaScript/TypeScript前端埋点、Python/Java服务端埋点）。支持埋点位置标注（页面路径、组件ID、触发时机）。生成埋点文档（Markdown/PDF格式，包含事件列表、属性说明、示例代码）。提供埋点配置导出（JSON/YAML格式），供CI/CD流水线或开发者手动集成。支持配置版本与环境隔离（开发/测试/生产）。

  > 🎫 **Ticket #14** `ai-entrepreneurship-platform_c94d728d`
  > **执行者**: developer, product-manager | **技术栈**: python-jinja2 | **复杂度**: medium | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: maintainability, readability

  **事件定义与元数据管理**


  提供事件创建、编辑、删除、版本管理功能。支持事件分类（页面浏览、用户行为、业务转化等）、自定义属性定义（属性名、数据类型、是否必填、枚举值、校验规则）。维护事件状态（草稿、已发布、已废弃）和变更历史。提供事件搜索、过滤、导入导出能力。输出RESTful API，前端调用进行CRUD操作。

  > 🎫 **Ticket #15** `ai-entrepreneurship-platform_cf903ff1`
  > **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: audit-trail, consistency

#### 用户画像汇总服务

整合用户属性、分群标签、预测分值作为数据源，提供单用户查询、批量导出、画像对比功能，输出价值评估报告

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f62f898c] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #16** `ai-entrepreneurship-platform_a0a47fc7`
> **执行者**: customer-success, product-manager, sales-team | **技术栈**: fastapi+postgresql+redis | **复杂度**: low | **领域**: user-profile | **非功能需求**: data-freshness, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都生成用户画像，都输出用户画像卡片，都涉及行为偏好分析** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f62f898c`)

#### 实时事件采集与存储

接收前端和后端上报的用户行为事件，进行实时清洗、去重、验证。支持批量上报和流式上报。使用消息队列缓冲高并发流量，写入时序数据库或分析型数据库。提供事件回溯和补采能力。

  **事件清洗与验证服务**


  从消息队列消费原始事件，执行数据清洗（去除无效字段、类型转换、时区标准化）、去重（基于 event_id + timestamp 窗口）、业务规则验证（必填字段检查、枚举值校验、关联数据一致性检查）。验证失败的事件写入死信队列。验证通过的事件写入下游队列。

  > 🎫 **Ticket #17** `ai-entrepreneurship-platform_2a2b0b0f`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-redis | **复杂度**: medium | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: data-quality, idempotency

  **服务端事件上报 SDK**

  支持同步和异步上报模式,本地缓冲机制,直接写入消息队列绕过 HTTP 层,涵盖 AI 模型调用、后台任务完成等事件类型
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #18** `ai-entrepreneurship-platform_78cdbe51`
  > **执行者**: system-service | **技术栈**: python-sdk | **复杂度**: low | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: fault-tolerant, non-blocking

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974`)

  **时序数据库写入适配器**


  从清洗后事件队列消费，批量写入时序数据库（TimescaleDB 或 ClickHouse）。支持按时间分区、按用户 ID 索引。实现写入批量聚合（时间窗口或条数触发）、失败重试、幂等写入。提供写入性能监控指标。

  > 🎫 **Ticket #19** `ai-entrepreneurship-platform_798fbc16`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql-timescaledb | **复杂度**: medium | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: high-throughput, scalability

  **HTTP/WebSocket 事件接收接口**

  服务端接收能力：RESTful API和WebSocket端点实现、请求速率限制、签名验证、格式校验、HTTP 202/ACK响应机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #20** `ai-entrepreneurship-platform_85f512f4`
  > **执行者**: end-user, frontend-sdk | **技术栈**: fastapi-websocket | **复杂度**: medium | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: high-throughput, idempotency, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974`)

  **事件回溯与补采接口**


  提供管理接口允许运营人员或系统重新采集历史时间段的事件。支持按时间范围、用户 ID、事件类型筛选重采。从原始日志或备份存储读取事件，重新推送到清洗队列。提供进度查询和取消能力。记录回溯操作审计日志。

  > 🎫 **Ticket #21** `ai-entrepreneurship-platform_bd3cd568`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: audit-trail, cancellable

  **消息队列缓冲层**


  使用 Redis Stream 或 Kafka 作为事件缓冲队列。事件接收后立即写入队列返回确认，解耦接收和处理。支持多 topic 分流（前端事件、后端事件、系统事件）。提供消费者组管理和 offset 管理。

  > 🎫 **Ticket #22** `ai-entrepreneurship-platform_c38ea12e`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: redis-stream | **复杂度**: low | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: durability, high-throughput, ordering

  **事件接收监控与告警**

  专注于事件接收的技术指标（QPS、队列积压、清洗失败率、写入延迟、死信队列）、特定告警渠道（钉钉/邮件/PagerDuty）、Grafana仪表盘
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e63643ea] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #23** `ai-entrepreneurship-platform_f282c3a4`
  > **执行者**: admin, sre | **技术栈**: prometheus-grafana | **复杂度**: low | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: observability, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行性能监控，都提供性能趋势可视化/历史趋势查询接口，都关注性能指标的持续跟踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_45f4e379`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 都涉及性能监控和效果评估，包括准确率、误判率等质量指标的监控；都提供实时监控能力和历史趋势分析；都关** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_849bf620`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 监控生产环境中模型的性能指标、检测数据分布漂移、触发告警机制、记录监控日志用于分析** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97d303ef`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及实时监控指标、时序趋势展示、阈值告警机制、可视化仪表盘** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e63643ea`)

#### 行为预测模型

基于历史行为数据训练机器学习模型，预测用户流失概率、转化可能性、生命周期价值。支持模型训练、评估、版本管理。输出用户预测标签、风险分值、干预建议。集成在线推理服务。

  **模型训练与评估服务**


  基于特征数据训练流失预测、转化预测、LTV估算三类模型。支持多算法对比（XGBoost、LightGBM、神经网络）。评估指标包括AUC、准确率、召回率、MAE。生成训练报告和特征重要性分析。支持超参数调优和交叉验证。

  > 🎫 **Ticket #24** `ai-entrepreneurship-platform_01a26c2e`
  > **执行者**: data-scientist, system-scheduler | **技术栈**: python-sklearn-xgboost | **复杂度**: medium | **领域**: ml-training | **非功能需求**: audit-trail, reproducibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0`)

  **预测标签与干预建议生成**


  基于模型预测结果，生成用户标签（高流失风险、潜在付费用户、高价值用户）和干预建议（推送优惠券、触发留存活动、VIP专属服务）。定义标签规则引擎和干预策略库。支持规则可配置和动态调整。

  > 🎫 **Ticket #25** `ai-entrepreneurship-platform_0fceacba`
  > **执行者**: system-internal | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: business-rule | **非功能需求**: audit-trail, flexibility

  **模型监控与漂移检测**

  预测准确率和召回率的实时统计（分类指标）、特征统计量对比、预测结果分布变化、定义监控指标和告警阈值的配置
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_97d303ef] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #26** `ai-entrepreneurship-platform_67ac9ce8`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: ml-monitoring | **非功能需求**: alerting, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行性能监控，都提供性能趋势可视化/历史趋势查询接口，都关注性能指标的持续跟踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_45f4e379`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 都涉及性能监控和效果评估，包括准确率、误判率等质量指标的监控；都提供实时监控能力和历史趋势分析；都关** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_849bf620`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 监控生产环境中模型的性能指标、检测数据分布漂移、触发告警机制、记录监控日志用于分析** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97d303ef`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及实时监控指标、时序趋势展示、阈值告警机制、可视化仪表盘** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e63643ea`)

  **在线推理服务**


  实时接收用户ID，加载当前特征，调用模型推理，返回预测结果（流失概率0-1、转化概率0-1、LTV金额、置信区间）。支持批量推理接口。缓存热点用户预测结果。定义推理API接口契约和SLA。

  > 🎫 **Ticket #27** `ai-entrepreneurship-platform_75bed631`
  > **执行者**: system-internal | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: high | **领域**: ml-inference | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  **特征工程管道**

  专注于用户行为数据，支持特征存储、增量更新和类别编码，定义特征schema和计算规则
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8fe276e9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #28** `ai-entrepreneurship-platform_880f2ed1`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-pandas-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: ml-feature-engineering | **非功能需求**: audit-trail, reproducibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行特征工程：从原始数据中提取和转换特征，包括时间序列特征、统计特征，并进行标准化/归一化处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8fe276e9`)

  **模型版本管理与发布**

  B专注于训练后的模型资产管理，包括模型文件存储、训练元数据（训练时间/指标/配置）、版本比对、A/B测试、发布审批流程和性能基准线
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_92783c96] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #29** `ai-entrepreneurship-platform_a046180b`
  > **执行者**: data-scientist, system-admin | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: ml-ops | **非功能需求**: audit-trail, rollback

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型版本管理、灰度切换/灰度上线、回滚功能，以及模型元数据管理（能力/配置/指标记录）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_92783c96`)

#### 用户行为漏斗分析

漏斗步骤序列定义、流失率计算、平均转化时间、多路径漏斗、漏斗对比、可视化图表、流失原因分析、优化建议

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c3df7fd9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #30** `ai-entrepreneurship-platform_eb5dc05e`
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: react+fastapi+postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: analytics | **非功能需求**: interactive-rendering, query-performance

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及转化漏斗和转化率的计算。模块A需要从漏斗各步骤获取转化率数据作为检测基础，模块B负责计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c3df7fd9`)

### 实时数据看板系统

提供可配置的实时数据可视化看板，支持多种图表类型（折线图、柱状图、饼图、热力图等）。用户可自定义看板布局、选择数据源、设置刷新频率。支持数据钻取、时间范围筛选、多维度对比。提供预设看板模板（用户概览、收入仪表盘、产品健康度等）。

#### 看板权限与协作

看板维度的权限（创建者/查看者/编辑者）、看板分享链接过期时间、协作编辑的冲突检测与合并、组织级与个人看板区分

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a83b3499] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #31** `ai-entrepreneurship-platform_103c5744`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: access-control | **非功能需求**: audit-trail, security

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限控制（读/写/访问级别管理）和评论/反馈功能。都定义了基于角色的访问控制机制，并支持协** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea`)

↗ 共享组件: **Shared: 权限控制（角色管理）、分享机制（生成分享链接）、协作功能（多人访问）、访问/操作日志记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a83b3499`)

↗ 共享组件: **Shared: 权限控制功能 - 模块A提到的'权限控制'和模块B的核心职责都涉及用户权限管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d3b95f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限管理和协作功能：定义访问控制规则、权限校验机制、共享链接生成、协作成员管理。都在操作前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0794761`)

#### 图表组件引擎

模块A专注于图表组件本身：提供更丰富的图表类型（散点图、热力图、漏斗图、雷达图、桑基图），强调交互能力（tooltip、legend切换、数据钻取），图表实例的完整生命周期管理（初始化、更新、销毁），以及深度的样式定制能力（颜色主题、字体、动画）。这是一个独立的图表库引擎。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_80025ef4] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #32** `ai-entrepreneurship-platform_146c1d95`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript, echarts | **复杂度**: medium | **领域**: data-visualization | **非功能需求**: accessibility, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及图表渲染功能，包括基础图表类型（柱状图、折线图、饼图）的渲染实现。都需要处理图表的数据** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_80025ef4`)

#### 交互式数据探索

实现图表联动、数据钻取、多维度筛选等交互功能。支持跨图表联动（点击一个图表的数据点，其他图表自动筛选）、时间轴播放（时间序列数据的动态回放）、数据导出（CSV、Excel、图片）。提供全局筛选器（时间范围选择器、维度筛选器）、快速筛选（点击图例项筛选）。实现数据钻取路径配置（从汇总到明细的层级跳转）。

> 🎫 **Ticket #33** `ai-entrepreneurship-platform_5491cbf9`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript | **复杂度**: medium | **领域**: data-exploration | **非功能需求**: low-latency, responsiveness

#### 看板布局引擎

布局引擎的运行时能力：可拖拽交互、响应式网格计算、断点适配逻辑、布局约束检查（最小尺寸、重叠检测）、操作历史（撤销/重edo）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_fc0d0d75] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #34** `ai-entrepreneurship-platform_7b894bea`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript | **复杂度**: medium | **领域**: layout-mgmt | **非功能需求**: accessibility, responsiveness

↗ 共享组件: **Shared: 布局配置的持久化存储：模块A负责生成布局配置的序列化数据（图表位置、尺寸、层级等网格布局信息），模块** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc0d0d75`)

#### 实时数据查询层

提供统一的数据查询接口，支持从多数据源（PostgreSQL、Redis、外部 API）获取实时数据。实现查询条件构建器（时间范围、维度筛选、聚合函数）、查询结果缓存（基于 Redis，可配置 TTL）、查询性能优化（索引建议、慢查询监控）。支持数据预聚合（定时任务计算常用指标）。定义标准查询响应格式（数据数组、元数据、分页信息）。

  **查询条件构建器**

  专注于数据查询场景，支持时间范围筛选（绝对/相对时间）、聚合函数（SUM/AVG/COUNT等）、GROUP BY分组，输出标准查询对象，特别关注SQL注入防护和查询复杂度限制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6ef29dbf] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #35** `ai-entrepreneurship-platform_29b90f13`
  > **执行者**: end-user, system-service | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: data-query | **非功能需求**: input-validation, security

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都设计了DSL（领域特定语言）用于构建和解析条件表达式，都包含条件匹配逻辑（AND/OR/NOT** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6ef29dbf`)

  **多数据源适配器层**


  为 PostgreSQL、Redis、外部 API 提供统一的数据源抽象接口。定义标准数据源接口（connect、query、disconnect），实现 PostgreSQL 适配器（使用 asyncpg/psycopg3）、Redis 适配器（使用 redis-py）、HTTP API 适配器（使用 httpx）。支持连接池管理、超时控制、重试机制。每个适配器将原始查询结果转换为统一的内部数据格式（列名、行数据、数据类型元信息）。

  > 🎫 **Ticket #36** `ai-entrepreneurship-platform_302b3313`
  > **执行者**: system-service | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-access | **非功能需求**: fault-tolerance, low-latency

  **查询性能优化引擎**


  监控和优化查询性能。实现慢查询检测（记录执行时间超过阈值的查询）、慢查询日志存储。提供索引建议功能（分析查询模式，推荐 PostgreSQL 索引）。实现查询执行计划分析（调用数据库 EXPLAIN 并解析结果）。提供查询性能统计接口（P50/P95/P99 延迟、错误率）。支持查询复杂度评分（限制过于复杂的查询）。

  > 🎫 **Ticket #37** `ai-entrepreneurship-platform_4322bdd6`
  > **执行者**: admin, system-service | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: performance-optimization | **非功能需求**: low-latency, observability

  **查询结果缓存管理**

  通用查询结果缓存系统，基于查询条件哈希生成缓存键，支持按查询类型配置不同 TTL，针对空结果缓存防止穿透，提供缓存命中率监控指标
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_491a0b91] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #38** `ai-entrepreneurship-platform_4e81a4de`
  > **执行者**: system-service | **技术栈**: redis | **复杂度**: low | **领域**: caching | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Redis 实现缓存，都提供缓存读写和失效接口，都处理缓存穿透、雪崩问题，都支持缓存预热** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_491a0b91`)

  **标准查询响应格式化器**

  模块A专注于响应数据的格式化细节：定义标准schema结构（data/metadata/pagination/query_time/cached）、数据类型转换、脱敏处理、压缩选项
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1b0ee8] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #39** `ai-entrepreneurship-platform_5c0ca972`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: api-design | **非功能需求**: consistency, security

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及查询响应的处理流程，模块B调用格式化器（即模块A）来格式化查询结果** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1b0ee8`)

  **数据预聚合调度器**


  定时任务调度系统，用于预计算常用指标（如每日活跃用户、累计收入、转化率）。定义预聚合任务配置格式（数据源、查询逻辑、执行频率、存储位置）。使用任务调度库（如 APScheduler 或 Celery Beat）执行定时任务。预聚合结果写入 PostgreSQL 专用表或 Redis。支持任务执行日志、失败重试、任务依赖管理。提供手动触发预聚合接口。

  > 🎫 **Ticket #40** `ai-entrepreneurship-platform_8d0213ea`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-celery-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-pipeline | **非功能需求**: audit-trail, reliability

  ↗ 共享组件: **Shared: 任务调度与执行的核心功能：任务创建、队列管理、并发控制、任务状态跟踪（pending/running** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1aa5b939`)

  **统一查询 API 编排层**

  模块B专注于API层的编排和控制：暴露HTTP端点、编排调用流程（条件构建器→缓存→数据源适配器→格式化器）、权限校验、批量查询、限流、审计日志
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1b0ee8] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #41** `ai-entrepreneurship-platform_bda53061`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: api-gateway | **非功能需求**: audit-trail, rate-limiting, security

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及查询响应的处理流程，模块B调用格式化器（即模块A）来格式化查询结果** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1b0ee8`)

#### 看板配置管理

配置管理的完整生命周期：看板元数据管理、数据源绑定配置、权限控制、模板库管理、版本管理、导入导出功能、增删改查接口

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_fc0d0d75] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #42** `ai-entrepreneurship-platform_da655578`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: dashboard-config | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

↗ 共享组件: **Shared: 布局配置的持久化存储：模块A负责生成布局配置的序列化数据（图表位置、尺寸、层级等网格布局信息），模块** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc0d0d75`)

#### 实时数据推送

模块A侧重前端用户交互层面的数据推送，包括WebSocket推送、用户可配置刷新频率、手动刷新/暂停功能、连接管理（断线重连、心跳检测）、增量更新策略

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e21f72c9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #43** `ai-entrepreneurship-platform_dd316af2`
> **执行者**: system | **技术栈**: fastapi, redis, websocket | **复杂度**: high | **领域**: realtime-sync | **非功能需求**: high-availability, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了基于WebSocket的实时数据推送机制，支持增量推送/增量更新，都涉及数据变更后的实时** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_bdb5049f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了数据的实时更新机制，支持轮询和推送两种方式来获取最新数据，都涉及本地缓存管理和变更检测** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e21f72c9`)

### 自定义报表与数据导出

用户自助式报表创建工具。支持拖拽式报表设计、自定义查询条件、多维度分组聚合、计算字段定义。提供报表定时生成与订阅（每日/每周/每月自动发送）。支持多种导出格式（CSV、Excel、PDF）。提供API接口供第三方系统集成。

🎫 Ticket #44 ai-entrepreneurship-platform_2737623e 执行者: end-user, system-scheduler | 技术栈: react-typescript-python-fastapi-postgresql-redis | 复杂度: medium | 领域: reporting | 非功能需求: concurrency-control, export-stability, query-performance

↗ 共享组件: Shared: 两者都负责生成结构化报告并支持多格式导出（PDF、Markdown等）、自定义模板、版本管理功能 (ai-entrepreneurship-platform_shared_a14bc007)

↗ 共享组件: Shared: 两者都涉及报告的可视化生成与导出功能，都支持多种导出格式（包含PDF），都包含图表展示（雷达图/统计 (ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd)

↗ 共享组件: Shared: 两个模块都负责生成和导出评估报告,核心功能包括:汇总评估结果数据、生成结构化报告、支持PDF导出、包 (ai-entrepreneurship-platform_shared_d260de7f)

### 收入分析系统

多维度收入数据分析与预测。支持收入构成分析（按产品、渠道、时间段）、客单价分析、付费转化漏斗、ARPU/ARPPU计算、MRR/ARR跟踪、收入预测模型。生成财务报表、收入趋势图、异常收入波动告警。

#### 收入数据采集与聚合层

从订单系统、支付网关、订阅系统等数据源采集原始交易数据，按时间窗口（日/周/月）进行预聚合，生成收入事实表。支持增量同步和全量重算。输出标准化收入数据流，包含订单ID、用户ID、产品SKU、支付渠道、金额、时间戳、订单状态等核心字段。

> 🎫 **Ticket #45** `ai-entrepreneurship-platform_1013228f`
> **执行者**: order-system, payment-gateway, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: revenue-data-pipeline | **非功能需求**: audit-trail, data-consistency, idempotency

#### 收入异常检测与告警

收入指标的实时监控、异常检测算法（3-sigma/IQR）、规则引擎、告警触发与通知机制（站内消息/邮件/webhook）、告警规则配置、历史告警记录

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #46** `ai-entrepreneurship-platform_175fe2bc`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: revenue-monitoring | **非功能需求**: low-latency, notification-reliability

↗ 共享组件: **Shared: 告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef`)

↗ 共享组件: **Shared: 异常事件列表查询功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6`)

#### 财务报表生成器

自动生成标准化财务报表：收入明细表、月度/季度/年度收入汇总表、收入成本对比表（如需对接成本系统）。支持多种导出格式（PDF/Excel/CSV）。报表模板可配置（字段、格式、计算规则）。接口输入：报表类型、时间范围、数据粒度，输出：结构化报表数据或文件下载URL。

> 🎫 **Ticket #47** `ai-entrepreneurship-platform_799e91f1`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: financial-reporting | **非功能需求**: export-performance, format-compliance

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b`)

↗ 共享组件: **Shared: 敏感性分析的可视化输出（瀑布图）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0`)

#### 收入预测模型

基于历史收入数据（至少3个月）使用时间序列预测算法（ARIMA/Prophet/LSTM）预测未来1-6个月收入走势。支持按产品线、渠道分别预测。输入：历史数据范围、预测周期、置信区间，输出：预测值、上下界、模型置信度评分。模型定期重训练（每周/每月）。

  **未来收入预测生成**


  加载训练好的模型，根据用户输入的预测周期（1-6 个月）和置信区间（如 80%/95%）生成预测结果。输出包含：预测日期、预测值（yhat）、上界（yhat_upper）、下界（yhat_lower）。支持按产品线/渠道分别预测并合并结果。

  > 🎫 **Ticket #48** `ai-entrepreneurship-platform_0bf8a021`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-prophet-arima | **复杂度**: low | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: low-latency

  **历史数据提取与预处理**


  从 PostgreSQL 中提取指定时间范围的历史收入数据，按产品线/渠道分组聚合，处理缺失值、异常值，生成时间序列格式的训练数据集。支持按日/周/月粒度聚合。输出标准化的 DataFrame 供模型训练使用。

  > 🎫 **Ticket #49** `ai-entrepreneurship-platform_1245bbc4`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-pandas-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: audit-trail, data-quality

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行特征工程：从原始数据中提取和转换特征，包括时间序列特征、统计特征，并进行标准化/归一化处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8fe276e9`)

  **预测结果持久化与查询**


  将预测结果写入 PostgreSQL 表，包含预测时间戳、产品线、渠道、预测值、上下界、置信度、模型版本等字段。提供 REST API 查询接口，支持按时间范围、产品线、渠道筛选。支持缓存（Redis）热点查询结果。

  > 🎫 **Ticket #50** `ai-entrepreneurship-platform_3e93a546`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  **模型置信度评估**


  对预测结果计算置信度评分（0-100）。基于历史回测误差（MAPE）、数据质量指标（缺失率、波动率）、预测区间宽度综合计算。输出置信度分数和评分细节（各因子权重和得分）。当置信度低于阈值（如 60）时触发预警。

  > 🎫 **Ticket #51** `ai-entrepreneurship-platform_4445f3fb`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: explainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及模型训练流程：模块A触发和调度训练任务，模块B执行具体的训练过程；都需要记录训练日志；都涉** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_25e651e9`)

  **模型自动重训练调度**

  定时调度机制（每周/每月）、数据可用性检查、模型自动替换和版本管理、历史版本回滚能力、失败告警通知
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_25e651e9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #52** `ai-entrepreneurship-platform_7375380c`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-celery-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: audit-trail, reliability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及模型训练流程：模块A触发和调度训练任务，模块B执行具体的训练过程；都需要记录训练日志；都涉** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_25e651e9`)

  **时间序列预测模型训练**

  具体的训练算法选择（Prophet/ARIMA/LSTM）、超参数网格搜索、交叉验证评分指标（MAPE、RMSE）、训练技术细节
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_25e651e9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #53** `ai-entrepreneurship-platform_8926d45f`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-prophet-arima-pytorch | **复杂度**: high | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: performance, reproducibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及模型训练流程：模块A触发和调度训练任务，模块B执行具体的训练过程；都需要记录训练日志；都涉** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_25e651e9`)

#### 订阅收入追踪（MRR/ARR）

针对订阅制产品，追踪月度经常性收入（MRR）、年度经常性收入（ARR）、新增MRR、流失MRR、扩展MRR、收缩MRR。支持订阅状态变更事件（新订阅/续费/升级/降级/取消）的实时或准实时处理。输出MRR/ARR时间序列、变动明细、预测未来MRR。接口返回结构化数据供仪表盘展示。

> 🎫 **Ticket #54** `ai-entrepreneurship-platform_a3f945a5`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: subscription-analytics | **非功能需求**: consistency, real-time

#### 多维度收入构成分析引擎

基于收入事实表，按产品线、SKU、销售渠道、地域、时间粒度（日/周/月/季/年）进行切片分析。支持同比/环比计算、占比分析、趋势对比。提供查询接口：输入维度组合和时间范围，输出聚合结果（金额、订单数、占比、增长率）。返回结构化JSON供前端渲染图表。

> 🎫 **Ticket #55** `ai-entrepreneurship-platform_d7711ad4`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: cache-strategy, query-performance

#### 客单价与付费转化分析

计算ARPU（每用户平均收入）、ARPPU（每付费用户平均收入）、客单价、付费转化率、复购率等核心指标。支持按用户分群（新用户/老用户、付费等级、渠道来源）进行分层分析。提供时间序列趋势和分布区间统计。输入：用户群条件和时间范围，输出：指标值、分布直方图、趋势曲线数据。

> 🎫 **Ticket #56** `ai-entrepreneurship-platform_eb128e23`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: query-performance

### 异常检测与告警系统

基于统计模型和机器学习的异常检测。监控关键业务指标（用户增长、收入、API调用、错误率等），自动识别异常波动（突增、突降、周期性异常）。支持自定义告警规则、告警级别、通知渠道（邮件、短信、Webhook）。提供异常根因分析提示。

#### 告警规则管理

通用告警规则管理框架：支持任意监控指标的规则配置、检测算法配置（不限于收入场景）、静默时间窗口管理、规则变更后的检测任务重配置机制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #57** `ai-entrepreneurship-platform_04e9c69f`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: alert-config | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef`)

↗ 共享组件: **Shared: 异常事件列表查询功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6`)

#### 异常事件管理与协作

异常事件的详情查看、状态流转（新建、处理中、已解决、误报）、评论/协作功能、关联工单、事件归档与统计分析

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #58** `ai-entrepreneurship-platform_59ea731e`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: incident-mgmt | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef`)

↗ 共享组件: **Shared: 异常事件列表查询功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6`)

#### 告警分发与通知

专注告警场景：接收异常事件、匹配告警规则、通知去重、频率限制、告警聚合、告警生命周期管理（已发送/已确认/已解决）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a02e366e] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #59** `ai-entrepreneurship-platform_a18ddf3b`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: alert-dispatch | **非功能需求**: high-availability, idempotency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及通知分发功能，支持多种通知渠道（站内消息/站内信、邮件），都需要根据用户配置的规则来决定何** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_47051e0a`)

↗ 共享组件: **Shared: 告警通知分发功能，包括多渠道通知（邮件、短信、Webhook）、根据规则进行告警分发** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_98fa5b95`)

↗ 共享组件: **Shared: 多渠道通知分发功能（邮件、Webhook等），支持消息发送、失败重试、状态追踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a02e366e`)

#### 根因分析提示系统

当异常发生时，自动关联历史事件、相关指标变化趋势、近期系统变更日志、相关用户反馈，生成根因分析提示（可能原因列表、相关证据、建议排查路径）。基于 AI 模型进行模式匹配

  **系统变更日志关联服务**


  查询异常发生时间窗口前的系统变更记录（代码部署、配置变更、基础设施调整、依赖升级），按时间接近度和影响范围打分排序。返回最可能相关的变更记录列表及其元数据（变更人、变更内容摘要、影响模块）。

  > 🎫 **Ticket #60** `ai-entrepreneurship-platform_369826ce`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: devops | **非功能需求**: audit-trail

  **AI 根因推理引擎**

  输入四类特定证据（历史事件、指标趋势、系统变更、用户反馈），输出完整的根因分析报告
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_73c01472] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #61** `ai-entrepreneurship-platform_3df9c0ab`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: claude, fastapi | **复杂度**: high | **领域**: ai-inference | **非功能需求**: explainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用大语言模型通过 prompt 工程生成根因假设列表，输出结构化 JSON 格式的分析结果，** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_73c01472`)

  **用户反馈智能聚合**


  检索异常时间窗口内的用户反馈（工单、在线客服消息、应用内反馈、社交媒体提及），使用 NLP 提取关键症状和高频词汇，聚合为问题类型和影响范围。返回聚合后的用户反馈摘要及原始反馈链接。

  > 🎫 **Ticket #62** `ai-entrepreneurship-platform_6949b9fd`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: claude, fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: user-feedback | **非功能需求**: low-latency

  **根因分析结果存储与版本管理**

  专注于根因分析场景，存储证据、推理过程、假设、人工确认的真实原因，以及分析质量评估
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #63** `ai-entrepreneurship-platform_9c3bff0b`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: data-management | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f`)

  **指标变化趋势分析器**


  针对当前异常涉及的指标及其相关联指标（如上下游业务指标、系统资源指标），提取异常发生前后的时间窗口数据，计算变化率、趋势斜率、波动幅度。输出变化最显著的指标列表及其趋势图数据。

  > 🎫 **Ticket #64** `ai-entrepreneurship-platform_be8070ae`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: low | **领域**: data-analytics | **非功能需求**: low-latency

  **根因提示前端展示组件**

  模块B侧重前端交互展示：在告警详情页面的UI组件实现、卡片式布局、交互功能(折叠展开)、人工确认接口(标记正确原因)、排查步骤清单的展示、前端可视化组件(时序图、变更时间线)。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_08f3d2ac] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #65** `ai-entrepreneurship-platform_c92ef4b5`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react, typescript, tailwind | **复杂度**: medium | **领域**: ui-component | **非功能需求**: usability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及根因分析结果的展示和报告导出功能。都需要呈现根因假设/可能原因、相关证据/验证结果、可视化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_08f3d2ac`)

  **异常事件关联查询服务**


  根据当前异常的特征（指标名称、阈值、时间窗口、影响范围），查询历史相似异常事件。相似度匹配基于指标名称、异常类型、时间接近度、影响用户群体重叠度。返回 Top-K 相似历史事件及其当时的处理记录。

  > 🎫 **Ticket #66** `ai-entrepreneurship-platform_e4563f43`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: milvus, fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: anomaly-detection | **非功能需求**: low-latency, scalability

#### 异常检测引擎

提供多种异常检测算法（统计模型、时间序列分解、机器学习模型），对接指标数据源，执行周期性检测任务，输出异常事件（指标名称、时间戳、实际值、预期值、异常类型、置信度）

  **算法模型管理器**

  算法注册、版本控制、生命周期管理、热插拔、算法元信息存储、算法选择推荐功能
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_95004652] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #67** `ai-entrepreneurship-platform_07a723ee`
  > **执行者**: data-scientist, system-admin | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: anomaly-detection | **非功能需求**: hot-reload, versioning

  ↗ 共享组件: **Shared: 算法参数配置（阈值、窗口大小等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_95004652`)

  **统计模型检测器**

  具体统计算法实现（3-sigma、IQR、移动平均、EWMA、Z-score）、异常检测执行、异常判断结果输出（异常分数、置信度）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_95004652] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #68** `ai-entrepreneurship-platform_122f62d0`
  > **执行者**: detection-engine | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: anomaly-detection | **非功能需求**: deterministic, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 算法参数配置（阈值、窗口大小等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_95004652`)

  **机器学习检测器**


  实现机器学习异常检测算法：Isolation Forest、One-Class SVM、LOF（局部异常因子）、Autoencoder。支持模型训练（基于历史正常数据）、模型存储、模型推理。接收时间序列数据和模型配置，输出异常判断和异常分数。提供模型评估接口（准确率、召回率、F1-score）。

  > 🎫 **Ticket #69** `ai-entrepreneurship-platform_1f57de8d`
  > **执行者**: data-scientist, detection-engine | **技术栈**: python | **复杂度**: high | **领域**: anomaly-detection | **非功能需求**: low-latency, model-versioning

  ↗ 共享组件: **Shared: 算法参数配置（阈值、窗口大小等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_95004652`)

  **检测任务调度器**


  管理异常检测任务的创建、调度、执行和生命周期。支持周期性任务（cron表达式）、一次性任务、依赖触发任务。维护任务队列、优先级、并发控制、超时管理。记录任务执行历史（开始时间、结束时间、状态、耗时、资源消耗）。提供任务监控接口和手动触发接口。

  > 🎫 **Ticket #70** `ai-entrepreneurship-platform_375c1d54`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: redis, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: task-scheduling | **非功能需求**: reliability, scalability

  ↗ 共享组件: **Shared: 任务调度与执行的核心功能：任务创建、队列管理、并发控制、任务状态跟踪（pending/running** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1aa5b939`)

  **检测性能监控**

  专注于异常检测引擎本身的性能监控（任务执行时长、算法耗时、检测吞吐量）；监控资源使用率（CPU、内存）；基于ground truth计算召回率；性能瓶颈分析
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_849bf620] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #71** `ai-entrepreneurship-platform_b7721cf1`
  > **执行者**: data-scientist, system-admin | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: monitoring | **非功能需求**: observability, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行性能监控，都提供性能趋势可视化/历史趋势查询接口，都关注性能指标的持续跟踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_45f4e379`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 都涉及性能监控和效果评估，包括准确率、误判率等质量指标的监控；都提供实时监控能力和历史趋势分析；都关** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_849bf620`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 监控生产环境中模型的性能指标、检测数据分布漂移、触发告警机制、记录监控日志用于分析** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97d303ef`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及实时监控指标、时序趋势展示、阈值告警机制、可视化仪表盘** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e63643ea`)

  **异常事件生成器**


  接收各检测器的原始输出，进行结果聚合、去重、优先级评分。生成结构化的异常事件对象（事件ID、指标名称、时间戳、实际值、预期值、异常类型、置信度、严重程度、检测算法、上下文信息）。支持多算法投票机制（多个算法同时判定为异常时提高置信度）。将异常事件持久化到数据库并推送到消息队列供告警模块消费。

  > 🎫 **Ticket #72** `ai-entrepreneurship-platform_e8d1fb7a`
  > **执行者**: alert-system, detection-engine | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: event-processing | **非功能需求**: audit-trail, reliability

  **时间序列分解检测器**


  实现时间序列分解算法：STL分解（季节性-趋势-残差）、Holt-Winters、ARIMA。对时间序列进行趋势、季节性、残差分离，基于残差判断异常。接收时间序列数据和分解参数（周期长度、平滑因子），输出分解结果和异常判断（残差超出阈值的点）。

  > 🎫 **Ticket #73** `ai-entrepreneurship-platform_f092a555`
  > **执行者**: detection-engine | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: anomaly-detection | **非功能需求**: compute-intensive

  ↗ 共享组件: **Shared: 算法参数配置（阈值、窗口大小等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_95004652`)

  **指标数据接入层**


  统一接入各种指标数据源（时序数据库、PostgreSQL、Redis、外部API），提供标准化的指标数据查询接口。支持增量拉取、批量查询、时间窗口查询。处理数据预处理（缺失值填充、异常值过滤、归一化）。输出标准化的时间序列数据结构（时间戳、指标值、元数据）供检测引擎使用。

  > 🎫 **Ticket #74** `ai-entrepreneurship-platform_f8cb9426`
  > **执行者**: detection-engine, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, redis, milvus | **复杂度**: medium | **领域**: data-integration | **非功能需求**: fault-tolerance, low-latency

### 数据质量监控

监控数据管道的健康度和数据质量。检测数据缺失、重复、异常值、格式错误、延迟到达。提供数据血缘追踪、数据新鲜度监控、Schema变更检测。生成数据质量报告和SLA合规性报告。

🎫 Ticket #75 ai-entrepreneurship-platform_f32eb22d 执行者: data-engineer, system-scheduler | 技术栈: python-fastapi-postgresql | 复杂度: medium | 领域: data-quality | 非功能需求: alerting, audit-trail, data-consistency

## 平台基础设施

用户认证授权、多租户隔离、数据加密、审计日志、配额管理、计费系统。支持 SSO、RBAC、API 网关、限流。

### 配额与限流管理

强调限流策略实现（固定窗口、滑动窗口、令牌桶算法）和超限告警机制。

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e7b4ff99] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #76 ai-entrepreneurship-platform_599270df 执行者: admin, system | 技术栈: redis | 复杂度: medium | 领域: quota-mgmt | 非功能需求: high-availability, low-latency

↗ 共享组件: Shared: 两者都实现配额管理和限流功能，支持用户/租户级别的资源控制，提供配额监控和告警机制，记录限流事件和用 (ai-entrepreneurship-platform_shared_56db74c9)

↗ 共享组件: Shared: 两者都负责配额管理和用量控制。都涉及资源消耗计量（API调用、存储、AI模型使用）、配额校验、超限处 (ai-entrepreneurship-platform_shared_e7b4ff99)

### 多租户数据隔离

实现租户级数据隔离，确保不同团队/组织的创业数据完全隔离。支持租户创建、切换、成员管理。数据库层面通过租户 ID 分区或 schema 隔离，缓存层带租户命名空间，确保跨租户数据不泄露。包含租户 CRUD、成员邀请、租户切换等接口。

🎫 Ticket #77 ai-entrepreneurship-platform_874845bf 执行者: admin, tenant-owner | 技术栈: postgresql | 复杂度: medium | 领域: multi-tenancy | 非功能需求: data-isolation, security

### 身份认证与授权

用户身份验证、会话管理、权限控制。支持多种登录方式（邮箱密码、手机验证码、第三方 OAuth），实现基于角色的访问控制（RBAC），支持 SSO 单点登录。包含用户注册、登录、登出、密码重置、权限验证等核心接口。

#### RBAC权限模型与访问控制

通用的RBAC权限框架实现,包括完整的角色管理、权限管理、用户授权CRUD接口,支持权限继承和组合、动态权限配置,提供接口级权限拦截器/装饰器等基础设施组件

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d9e46914] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #78** `ai-entrepreneurship-platform_14986acf`
> **执行者**: admin, system-service | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: user-auth | **非功能需求**: audit-trail, extensibility, security

↗ 共享组件: **Shared: 都实现了基于RBAC模型的权限控制，包含查看/编辑等不同权限级别，提供权限校验接口，记录访问/审计日** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b5503be5`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现基于RBAC模型的权限控制,都提供权限校验接口(判断用户对资源的操作权限),都涉及角色定义** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d9e46914`)

#### 安全审计与异常监控

记录所有认证授权操作日志（登录/登出/权限变更/敏感操作）。实现异常行为检测：暴力破解、异地登录、权限越权尝试、异常时间段访问。提供审计日志查询接口（按用户/时间/操作类型）。触发安全告警（邮件/短信/webhook）。支持日志归档和合规性导出（如等保要求）。

> 🎫 **Ticket #79** `ai-entrepreneurship-platform_191ac35e`
> **执行者**: admin, system-monitor | **技术栈**: fastapi-postgresql-elasticsearch | **复杂度**: medium | **领域**: user-auth | **非功能需求**: audit-trail, compliance, observability

↗ 共享组件: **Shared: 密码强度验证/策略 - 两个模块都涉及密码强度的校验和要求** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0598359`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及密码验证：模块A负责密码的创建、修改和安全策略（加密存储、强度要求），模块B在登录时需** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cc9b8785`)

#### 用户注册与账号管理

用户注册流程(邮箱/手机号注册、验证码发送与校验、账号激活)、基本信息录入、账号信息查询和更新、账号状态管理(正常/冻结/注销)、注册防刷机制、邮箱/手机号唯一性校验

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a0598359] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #80** `ai-entrepreneurship-platform_2ef4dc12`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-auth | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity, rate-limiting

↗ 共享组件: **Shared: 密码强度验证/策略 - 两个模块都涉及密码强度的校验和要求** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0598359`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及密码验证：模块A负责密码的创建、修改和安全策略（加密存储、强度要求），模块B在登录时需** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cc9b8785`)

#### SSO单点登录集成

实现企业级SSO接入能力，支持SAML 2.0和OAuth 2.0协议。处理SSO登录请求、断言验证、用户身份映射。提供SP（Service Provider）元数据配置接口、IdP（Identity Provider）对接配置。支持多租户场景下的SSO隔离。包含SSO登录回调处理、登出传播（SLO）。

> 🎫 **Ticket #81** `ai-entrepreneurship-platform_3dd32c47`
> **执行者**: admin, enterprise-user | **技术栈**: fastapi-saml-oauth | **复杂度**: high | **领域**: user-auth | **非功能需求**: audit-trail, interoperability, security

#### 密码管理与安全策略

密码重置流程、密码修改验证、密码加密存储机制（bcrypt/argon2）、历史密码记录、密码强度策略配置、密码有效期管理、弱密码检测、安全问题验证

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_cc9b8785] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #82** `ai-entrepreneurship-platform_b823ebad`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql-bcrypt | **复杂度**: low | **领域**: user-auth | **非功能需求**: data-integrity, security

↗ 共享组件: **Shared: 密码强度验证/策略 - 两个模块都涉及密码强度的校验和要求** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0598359`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及密码验证：模块A负责密码的创建、修改和安全策略（加密存储、强度要求），模块B在登录时需** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cc9b8785`)

#### 登录认证与会话管理

多种登录方式（邮箱密码、手机验证码、第三方OAuth）、JWT/session生成与管理、token刷新机制、登出逻辑、登录失败限制、异常登录检测（IP/设备指纹）、多端登录控制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_cc9b8785] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #83** `ai-entrepreneurship-platform_d9a01b30`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi-redis-jwt | **复杂度**: medium | **领域**: user-auth | **非功能需求**: audit-trail, low-latency, security

↗ 共享组件: **Shared: 密码强度验证/策略 - 两个模块都涉及密码强度的校验和要求** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0598359`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及密码验证：模块A负责密码的创建、修改和安全策略（加密存储、强度要求），模块B在登录时需** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cc9b8785`)

### 计费与订阅系统

按用量或订阅周期计费，支持多种定价模式（免费试用、按量付费、包月包年）。生成账单、处理支付、管理订阅生命周期（创建、续费、取消、降级）。对接支付网关（支付宝、微信支付）。提供订阅 CRUD、账单生成、支付回调、欠费处理等接口。

#### 账单生成与管理

根据订阅类型和用量自动生成账单。包月/包年订阅在周期开始时生成固定账单，按量付费在消耗发生后生成动态账单。账单包含明细（套餐费、超额费用、折扣、税费）、应付金额、到期时间。支持账单查询、下载、补开、作废。账单生成后触发支付流程。

> 🎫 **Ticket #84** `ai-entrepreneurship-platform_088542af`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, fastapi, celery | **复杂度**: medium | **领域**: billing | **非功能需求**: audit-trail, correctness

#### 订阅套餐配置管理

管理订阅套餐的定义与配置，包括套餐类型（免费试用、基础版、专业版、企业版）、定价规则、功能权限清单、配额限制（如 AI 调用次数、存储空间）。支持套餐的创建、修改、启用/禁用、版本管理。提供套餐查询、对比接口。

> 🎫 **Ticket #85** `ai-entrepreneurship-platform_2dcaf6da`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: subscription-management | **非功能需求**: audit-trail, versioning

↗ 共享组件: **Shared: 订阅到期处理逻辑：两个模块都涉及订阅到期场景的处理。模块A负责'处理订阅到期逻辑'作为生命周期管理的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b106567f`)

#### 用户订阅生命周期管理

订阅全生命周期操作（创建、续费、升级/降级、取消、暂停/恢复）、套餐选择与试用激活、订阅状态变更历史记录、订阅CRUD和状态查询接口

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b106567f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #86** `ai-entrepreneurship-platform_476a7d70`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, redis, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: subscription-management | **非功能需求**: consistency, idempotency

↗ 共享组件: **Shared: 订阅到期处理逻辑：两个模块都涉及订阅到期场景的处理。模块A负责'处理订阅到期逻辑'作为生命周期管理的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b106567f`)

#### 支付网关集成与回调处理

对接支付宝、微信支付，发起支付请求（扫码支付、H5 支付、APP 支付）。处理支付成功/失败回调，验签确保安全。支付成功后更新订单状态、激活订阅、发放权益。支持退款申请与退款回调处理。提供支付创建、状态查询、退款接口。

> 🎫 **Ticket #87** `ai-entrepreneurship-platform_4a00df20`
> **执行者**: end-user, external-system | **技术栈**: fastapi, postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: payment | **非功能需求**: audit-trail, idempotency, security

#### 欠费处理与服务降级

欠费场景检测（账单逾期、配额耗尽）、分级处理策略（预警通知、宽限期、服务降级方式）、通知渠道管理（邮件/短信/站内信）、服务降级具体实现（限制功能、只读模式、完全禁用）、恢复服务机制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b106567f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #88** `ai-entrepreneurship-platform_59c0ea51`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql, redis, celery, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: subscription-management | **非功能需求**: notification-delivery, reliability

↗ 共享组件: **Shared: 订阅到期处理逻辑：两个模块都涉及订阅到期场景的处理。模块A负责'处理订阅到期逻辑'作为生命周期管理的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b106567f`)

#### 用量计量与配额控制

更详细的计量维度（token消耗、导出次数）、与订阅套餐的集成、配额重置周期管理、临时配额调整、消耗记录持久化、明确使用Redis作为技术方案。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e7b4ff99] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #89** `ai-entrepreneurship-platform_8bd7fd7d`
> **执行者**: system | **技术栈**: redis, postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: usage-metering | **非功能需求**: high-availability, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现配额管理和限流功能，支持用户/租户级别的资源控制，提供配额监控和告警机制，记录限流事件和用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_56db74c9`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责配额管理和用量控制。都涉及资源消耗计量（API调用、存储、AI模型使用）、配额校验、超限处** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e7b4ff99`)

#### 财务对账与报表

生成财务对账数据，包括收入汇总（按时间、套餐、支付方式）、退款统计、未收款账单、应收账款分析。支持导出财务报表（Excel/CSV），对接财务系统。提供报表查询、数据导出接口。

> 🎫 **Ticket #90** `ai-entrepreneurship-platform_abc62c83`
> **执行者**: admin | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: billing | **非功能需求**: audit-trail, data-accuracy

### 审计日志系统

通用审计日志系统，覆盖所有关键操作（用户行为、系统事件、数据变更），包含IP、变更前后快照、归档策略，提供日志写入接口

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ffd70a06] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #91 ai-entrepreneurship-platform_a6996121 执行者: admin, system | 技术栈: postgresql | 复杂度: low | 领域: audit-logging | 非功能需求: audit-trail, immutability

↗ 共享组件: Shared: 记录审计日志（操作人、时间、操作类型、资源），提供日志查询接口（按时间、类型筛选）、导出功能，满足合 (ai-entrepreneurship-platform_shared_ffd70a06)

### 数据加密与安全

覆盖更广的加密范围（传输层HTTPS/TLS、数据库列级加密、文件加密），端到端加密方案，密钥生成功能，敏感数据标记与处理策略

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ac404edc] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #92 ai-entrepreneurship-platform_d27e5c04 执行者: system | 技术栈: postgresql-aliyun-kms | 复杂度: high | 领域: data-security | 非功能需求: compliance, security

↗ 共享组件: Shared: 敏感数据加密存储、KMS密钥管理、密钥轮转、加密/解密接口、敏感字段脱敏 (ai-entrepreneurship-platform_shared_ac404edc)

### API 网关与路由

统一 API 入口，负责请求路由、协议转换、认证鉴权前置、限流、日志记录、监控埋点。支持版本管理、灰度发布、熔断降级。提供路由配置接口、健康检查、流量调度策略。

🎫 Ticket #93 ai-entrepreneurship-platform_e87283f9 执行者: system | 技术栈: fastapi | 复杂度: medium | 领域: api-gateway | 非功能需求: high-availability, low-latency

## 市场调研引擎

AI 驱动的市场分析工具，自动收集行业数据、分析竞品、生成用户画像、估算市场规模。支持多数据源聚合、智能报告生成、趋势预测。

### 数据源接入与管理

统一管理多种外部数据源的接入、认证、配额控制和数据缓存。支持网页抓取、API 调用、数据库连接等多种接入方式。提供数据源健康监控、失败重试、降级策略。

#### 数据抓取任务调度与执行

数据源配置驱动、定期任务和cron表达式支持、延迟执行、优先级队列、调用连接器拉取数据、分页和增量更新逻辑、避免同一数据源并发请求、部分成功状态、手动重试功能、记录拉取记录数

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1aa5b939] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #94** `ai-entrepreneurship-platform_3010519b`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: redis-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: task-scheduling | **非功能需求**: audit-trail, reliability, scalability

↗ 共享组件: **Shared: 任务调度与执行的核心功能：任务创建、队列管理、并发控制、任务状态跟踪（pending/running** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1aa5b939`)

#### 请求配额与限流控制

对每个数据源设置请求配额（每日/每小时请求次数上限）和频率限制（QPS/QPM）。采用 Redis 计数器或令牌桶算法实现分布式限流。支持全局配额和用户级配额（多租户场景）。当接近配额上限时触发预警通知。提供配额使用统计接口（当前用量、剩余配额、历史趋势）。支持紧急场景的临时配额提升。

> 🎫 **Ticket #95** `ai-entrepreneurship-platform_3c6a2113`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: redis-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: rate-limiting | **非功能需求**: high-availability, low-latency, scalability

#### 数据缓存与增量更新

面向外部数据抓取场景，实现多级缓存（Redis+PostgreSQL），基于HTTP协议的增量判断（last_modified/etag），提供缓存命中率统计，支持数据源主动推送。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f2732b20] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #96** `ai-entrepreneurship-platform_797e04a1`
> **执行者**: system | **技术栈**: redis-postgresql-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: data-caching | **非功能需求**: cost-efficiency, low-latency, scalability

↗ 共享组件: **Shared: 缓存机制、缓存失效策略(TTL、手动刷新)、缓存命中率统计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9ac78ca8`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用Redis进行数据缓存，都支持增量更新机制（当数据变更时只更新受影响部分），都提供缓存失效** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b283843a`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用Redis进行结果缓存，都实现了增量更新机制（监听变更事件触发局部重算而非全量），都提供缓** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d27b728b`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了缓存机制（Redis）、TTL配置、增量更新策略、缓存失效机制。核心逻辑相同：通过缓存减** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f2732b20`)

#### 数据源连接器注册与配置管理

强调连接器作为标准化组件，定义统一接口（连接测试、数据拉取）；支持多种具体连接器类型实现（网页抓取器、REST API、GraphQL、数据库MySQL/PostgreSQL、文件存储OSS/S3）；配置热更新、超时设置、版本管理

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5b35f5a6] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #97** `ai-entrepreneurship-platform_7f81a9cc`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-source-mgmt | **非功能需求**: extensibility, hot-reload, security

↗ 共享组件: **Shared: 数据源的注册、认证凭证管理、启用/禁用控制、健康检查、采集/请求频率设置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5b35f5a6`)

#### 统一认证与凭证管理

为不同数据源提供统一的认证流程和凭证存储。支持多种认证方式：API Key、OAuth 2.0、Basic Auth、JWT Token、数据库用户名密码等。凭证采用 AES-256 加密存储，支持凭证轮换、过期提醒、自动刷新（OAuth refresh token）。提供凭证测试接口验证有效性。对敏感操作（凭证读取、更新）记录审计日志。

> 🎫 **Ticket #98** `ai-entrepreneurship-platform_82fa43e4`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: auth-credential-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, auto-refresh, security

#### 数据源健康监控与降级策略

模块A专注于主动健康监控：定期健康检查（ping/轻量级查询）、实时性能指标采集（响应时间、成功率）、时序数据库存储、可视化展示、自动恢复机制、降级白名单配置

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d0186217] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #99** `ai-entrepreneurship-platform_9751bfbc`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: health-monitoring | **非功能需求**: high-availability, low-latency, observability

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及降级策略和告警机制。都包含：根据异常/健康状况触发降级动作、通过钉钉/邮件发送告警通知** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0186217`)

#### 数据源访问日志与审计

专注于数据源访问场景的审计，记录连接测试、数据拉取、配置变更、凭证读取等特定操作，包含数据源ID、请求参数（脱敏）、响应状态、耗时，明确存储方案（PostgreSQL或ELK）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ffd70a06] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #100** `ai-entrepreneurship-platform_e1bb4c73`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: audit-logging | **非功能需求**: audit-trail, compliance, security

↗ 共享组件: **Shared: 记录审计日志（操作人、时间、操作类型、资源），提供日志查询接口（按时间、类型筛选）、导出功能，满足合** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ffd70a06`)

### 市场规模估算

基于 TAM/SAM/SOM 模型，结合行业数据、人口统计、支付意愿调研，估算目标市场的潜在规模。支持多种估算方法（自上而下、自下而上、类比法）、敏感性分析、置信区间计算。输出市场规模报告和可视化图表。

🎫 Ticket #101 ai-entrepreneurship-platform_23d8cc52 执行者: end-user | 技术栈: python-fastapi-postgresql | 复杂度: medium | 领域: market-sizing | 非功能需求: accuracy, explainability

### 趋势预测与机会识别

分析历史数据和新闻事件，预测行业未来 1-3 年的发展趋势、新兴子领域、潜在风险。识别市场空白点和差异化机会。输出趋势报告、机会雷达图、风险清单。

🎫 Ticket #102 ai-entrepreneurship-platform_3893ef00 执行者: end-user | 技术栈: python-claude-postgresql | 复杂度: high | 领域: trend-analysis | 非功能需求: confidence-score, explainability

### 竞品识别与监控

基于用户输入的产品描述或创意，自动识别直接竞品和替代方案。持续监控竞品的产品动态、定价变化、功能更新、用户评价。提供竞品列表、相似度评分、差异化分析。

#### 竞品数据管理界面

提供Web界面供用户查看竞品列表、查询历史数据、管理监控规则、查看告警历史。支持手动添加/删除竞品、标记竞品优先级、查看单个竞品详情页（数据时间线）。包含搜索、筛选、排序功能。前端React组件，调用后端REST API。

> 🎫 **Ticket #103** `ai-entrepreneurship-platform_74f499a6`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-tailwind-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: responsive-ui, usability

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及生成对比矩阵/表格，都需要可视化展示对比结果，都支持结构化数据输出，都提供交互式图表组** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8d05712`)

#### 竞品对比分析报告

专注于竞品分析场景，包含功能矩阵、定价对比、用户评价情绪分析、市场定位象限图、差异化分析建议、市场空白点识别、导出PDF/Markdown报告

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a8d05712] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #104** `ai-entrepreneurship-platform_78bca2e8`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-claude-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-reporting | **非功能需求**: export-format, readability

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及生成对比矩阵/表格，都需要可视化展示对比结果，都支持结构化数据输出，都提供交互式图表组** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8d05712`)

#### 竞品自动发现引擎

模块A专注于竞品的发现和识别阶段：基于用户输入进行搜索、使用NLP进行语义相似度计算、评估竞品相关性、输出候选列表。核心能力是'找到竞品'

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c8005afc] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #105** `ai-entrepreneurship-platform_818de84f`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-milvus-claude | **复杂度**: medium | **领域**: competitor-intelligence | **非功能需求**: accuracy, anti-scraping, api-quota-management

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及竞品信息的获取和处理。模块A输出的竞品列表（名称、URL、简介）是模块B的输入数据源。** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8005afc`)

#### 竞品动态监控告警

竞品数据采集、变化检测（定价/功能/评分/更新日志）、规则引擎、异常检测算法、告警推送渠道（站内/邮件/webhook）、自定义监控规则

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #106** `ai-entrepreneurship-platform_b03dffd3`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-redis-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: monitoring-alerting | **非功能需求**: low-latency, no-false-positive

↗ 共享组件: **Shared: 告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef`)

↗ 共享组件: **Shared: 异常事件列表查询功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6`)

#### 竞品数据采集器

模块B专注于已知竞品的深度数据采集：定时爬取、提取详细结构化数据（版本号、功能、定价、评论等）、数据存储、增量更新、版本对比。核心能力是'获取竞品详细信息'

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c8005afc] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #107** `ai-entrepreneurship-platform_ebb40c95`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-scrapy-postgresql-redis | **复杂度**: high | **领域**: data-acquisition | **非功能需求**: anti-ban, incremental-update, reliability

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及竞品信息的获取和处理。模块A输出的竞品列表（名称、URL、简介）是模块B的输入数据源。** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8005afc`)

### 调研报告生成与导出

专注于市场调研数据整合，支持Word格式导出和分享链接功能

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a14bc007] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #108 ai-entrepreneurship-platform_678f39bf 执行者: end-user | 技术栈: python-fastapi-postgresql | 复杂度: low | 领域: report-generation | 非功能需求: format-compatibility, version-control

↗ 共享组件: Shared: 两者都负责生成结构化报告并支持多格式导出（PDF、Markdown等）、自定义模板、版本管理功能 (ai-entrepreneurship-platform_shared_a14bc007)

↗ 共享组件: Shared: 两者都涉及报告的可视化生成与导出功能，都支持多种导出格式（包含PDF），都包含图表展示（雷达图/统计 (ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd)

↗ 共享组件: Shared: 两个模块都负责生成和导出评估报告,核心功能包括:汇总评估结果数据、生成结构化报告、支持PDF导出、包 (ai-entrepreneurship-platform_shared_d260de7f)

### 行业数据采集与结构化

针对目标行业自动采集市场规模、增长趋势、政策法规、投融资事件等结构化数据。支持定时采集、增量更新、数据清洗和实体抽取。输出标准化的行业数据快照。

#### 数据清洗与标准化

对原始数据进行清洗（去重、去噪、格式统一）、字段抽取（正则、XPath、JSONPath）、类型转换、单位归一化（如货币、日期格式）。输出结构化的中间数据记录，字段符合预定义的 schema。支持清洗规则配置和人工标注样本反馈。

> 🎫 **Ticket #109** `ai-entrepreneurship-platform_02bd23c2`
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: python-pandas | **复杂度**: medium | **领域**: data-processing | **非功能需求**: data-quality, idempotency

#### 数据质量监控与异常告警

监控采集、清洗、抽取各环节的数据质量指标（完整性、准确性、时效性），自动检测异常（数据缺失、格式错误、数值突变）。输出数据质量报告和告警通知（邮件/钉钉/Slack）。支持质量规则配置（阈值、校验逻辑）和人工审核流程触发。

> 🎫 **Ticket #110** `ai-entrepreneurship-platform_3deca64e`
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-quality | **非功能需求**: configurable, real-time-alert

#### 行业实体识别与关系抽取

使用 NLP 和 AI 模型从清洗后的文本中识别行业实体（公司、产品、人物、技术、法规）并抽取实体间关系（投资、竞争、供应链）。输出实体图谱数据，包含实体类型、属性、置信度和关系边。支持自定义实体类型和关系类型，以及人工校正反馈。

  **AI 模型关系抽取**

  关系抽取的核心功能：从文本中识别实体间关系、输出结构化的关系三元组（主体、关系类型、客体、属性、置信度、证据）、设计关系抽取专用 prompt 模板、处理多跳关系和歧义消解
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7986bb59] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #111** `ai-entrepreneurship-platform_208f5c85`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-anthropic-tongyi | **复杂度**: high | **领域**: relation-extraction | **非功能需求**: accuracy, cost-optimization, rate-limiting

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（包括错误处理、重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7986bb59`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（限流、超时、重试、错误处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f33c73df`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责调用 AI 模型（Claude/通义千问）API，都需要设计和管理 prompt 模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f75868f5`)

  **人工校正反馈接口**


  提供 Web 界面和 API，允许用户查看识别结果、标注错误、合并/拆分实体、修正关系、添加缺失实体。收集用户反馈数据，输出校正后的图谱数据和训练语料（用于未来模型微调）。支持批量审核模式和冲突解决机制。

  > 🎫 **Ticket #112** `ai-entrepreneurship-platform_23337cb0`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: human-feedback | **非功能需求**: audit-trail, conflict-resolution, usability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及运营人员对系统策略/规则进行调整和优化的功能，都需要展示效果数据（历史召回效果 vs 规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3961724c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现反馈闭环机制：记录预测值与实际值的对比数据，计算偏差指标，并将反馈数据用于改进AI模型** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8c8d99e2`)

  **AI 模型实体识别**

  专注于实体识别任务，输入是预处理文本片段和实体类型定义（JSON Schema），输出是结构化的实体列表（包含实体文本、类型、属性、置信度、文本位置），需要批量文本处理能力
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f75868f5] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #113** `ai-entrepreneurship-platform_5c150fd0`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-anthropic-tongyi | **复杂度**: high | **领域**: entity-recognition | **非功能需求**: cost-optimization, fault-tolerance, rate-limiting

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（包括错误处理、重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7986bb59`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（限流、超时、重试、错误处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f33c73df`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责调用 AI 模型（Claude/通义千问）API，都需要设计和管理 prompt 模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f75868f5`)

  **实体消歧与归一化**


  处理同一实体的不同提及方式（简称、全称、别名），将它们归一化到同一个标准实体。使用实体相似度计算、上下文匹配、历史归一化记录，输出归一化后的实体 ID 映射。支持手动合并和拆分实体，维护实体别名库。

  > 🎫 **Ticket #114** `ai-entrepreneurship-platform_85055535`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: python-milvus | **复杂度**: high | **领域**: entity-disambiguation | **非功能需求**: accuracy, scalability

  **置信度评估与质量监控**

  针对实体和关系的置信度评估（基于模型输出、多源验证、历史准确率），监控NLP/知识图谱特定指标（准确率、召回率、F1），触发人工审核流程
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2955108a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #115** `ai-entrepreneurship-platform_875e9fc3`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: python-redis-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: quality-monitoring | **非功能需求**: accuracy, observability, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行质量监控和异常检测：计算质量指标、检测异常模式（数据量突变/异常值）、输出质量报告、触发告** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2955108a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责数据质量监控和告警：监控埋点/事件数据的上报质量指标（上报率/成功率、错误率、异常情况** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a32f3264`)

  **实体类型定义与管理**


  定义和管理行业实体类型（公司、产品、人物、技术、法规）及其属性结构，支持用户自定义新实体类型、编辑属性字段、设置必填项和验证规则。提供实体类型的 CRUD 接口和版本管理，确保类型变更不影响已有数据。

  > 🎫 **Ticket #116** `ai-entrepreneurship-platform_8e436d70`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: entity-type-mgmt | **非功能需求**: backward-compatibility, schema-evolution

  **关系类型定义与管理**


  定义和管理实体间关系类型（投资、竞争、供应链、雇佣、合作）及其属性（方向性、时间范围、强度权重）。支持自定义关系类型、定义约束规则（如投资关系只能在公司与公司之间），提供关系类型 CRUD 接口和版本管理。

  > 🎫 **Ticket #117** `ai-entrepreneurship-platform_96b89915`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: relation-type-mgmt | **非功能需求**: constraint-enforcement, schema-evolution

  **文本预处理与分句**


  接收清洗后的文本数据，进行分句、分段、去重和规范化处理。识别句子边界、段落结构，输出结构化的文本片段（带位置索引、来源文档 ID、时间戳）。处理中英文混合文本，保留上下文信息以供后续实体识别使用。

  > 🎫 **Ticket #118** `ai-entrepreneurship-platform_ce991571`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-nlp | **复杂度**: low | **领域**: text-preprocessing | **非功能需求**: context-preservation, language-support

  **知识图谱存储与索引**


  将识别和归一化后的实体、关系、属性存储到图数据库（或关系数据库的图模式）。建立实体索引（按类型、属性、时间）、关系索引（按类型、源目标实体）。支持高效的图查询（邻居查询、路径查询、子图匹配）。同时存储原始文本证据和置信度信息。

  > 🎫 **Ticket #119** `ai-entrepreneurship-platform_f90e7875`
  > **执行者**: system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: knowledge-graph-storage | **非功能需求**: data-integrity, query-performance, scalability

#### 行业数据快照生成与版本管理

将清洗、抽取后的数据聚合为行业数据快照，包含市场规模、增长率、政策摘要、融资事件列表、竞品矩阵等维度。支持快照版本管理（时间戳、变更日志）、增量更新触发快照生成。输出标准化的行业报告数据结构（JSON Schema），可供下游模块消费。

> 🎫 **Ticket #120** `ai-entrepreneurship-platform_844eb6f6`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-processing | **非功能需求**: audit-trail, data-consistency

#### 定时采集调度引擎

基于数据源配置执行定时采集任务，支持 cron 表达式调度、增量采集策略（基于时间戳或版本号）、失败重试、并发控制。输出采集任务执行记录（状态、时间、数据量、错误信息）。需支持手动触发采集和暂停/恢复机制。

> 🎫 **Ticket #121** `ai-entrepreneurship-platform_89d45ca0`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi-redis-celery | **复杂度**: medium | **领域**: data-ingestion | **非功能需求**: fault-tolerance, idempotency

#### 原始数据抓取与存储

执行实际的 HTTP 请求、API 调用或网页抓取，处理反爬策略（User-Agent 轮换、IP 代理、请求限流）。将原始响应数据（HTML、JSON、XML、CSV 等）存储到对象存储或数据库，保留原始格式和采集元信息（时间戳、来源 URL、响应头）。支持大文件分块存储。

  **反爬策略执行层**

  User-Agent轮换池、IP代理池管理（健康检查、自动切换）、请求频率限流（令牌桶/漏桶算法）、请求指纹随机化（Referer、Accept-Language等头部）、策略组合配置接口
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6dc3ce76] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #122** `ai-entrepreneurship-platform_0ceffe81`
  > **执行者**: system-crawler | **技术栈**: python-redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-crawling | **非功能需求**: anti-blocking, cost-optimization, high-availability

  ↗ 共享组件: **Shared: 代理设置、自定义请求头配置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6dc3ce76`)

  **抓取任务调度与执行**

  基于Redis队列或Celery的具体技术选型、超时中断机制、任务查询和取消接口
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1aa5b939] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #123** `ai-entrepreneurship-platform_1ec01deb`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-celery-redis | **复杂度**: medium | **领域**: task-scheduling | **非功能需求**: concurrency-control, fault-tolerance, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 任务调度与执行的核心功能：任务创建、队列管理、并发控制、任务状态跟踪（pending/running** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1aa5b939`)

  **HTTP请求执行引擎**

  HTTP方法支持（GET/POST/HEAD）、超时和重试机制、连接池管理、Cookie处理、标准化响应对象封装（状态码、响应头、body、耗时等元信息）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6dc3ce76] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #124** `ai-entrepreneurship-platform_27323dc2`
  > **执行者**: system-crawler | **技术栈**: python-httpx | **复杂度**: low | **领域**: data-crawling | **非功能需求**: connection-reuse, retry-mechanism, timeout-control

  ↗ 共享组件: **Shared: 代理设置、自定义请求头配置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6dc3ce76`)

  **原始响应数据持久化**


  将HTTP响应的原始body（HTML/JSON/XML/CSV/二进制）存储到对象存储（如阿里云OSS）或PostgreSQL的bytea字段。同时存储元信息：来源URL、HTTP状态码、响应头（Content-Type、Content-Length）、抓取时间戳、请求耗时、使用的代理IP。支持大文件（>10MB）分块上传。生成唯一存储路径（基于URL哈希+时间戳）。

  > 🎫 **Ticket #125** `ai-entrepreneurship-platform_5b9cfbb7`
  > **执行者**: system-crawler | **技术栈**: postgresql-aliyun-oss | **复杂度**: low | **领域**: data-storage | **非功能需求**: chunked-upload, cost-optimization, data-integrity

  **异常处理与降级策略**

  模块B专注于被动异常捕获：具体异常类型识别（HTTP错误码、网络超时、代理失效、站点结构变更）、堆栈和上下文记录、切换备用数据源、降低抓取频率等具体降级动作
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d0186217] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #126** `ai-entrepreneurship-platform_cb45cfae`
  > **执行者**: ops-team, system-crawler | **技术栈**: python-logging | **复杂度**: low | **领域**: error-handling | **非功能需求**: auto-recovery, fault-tolerance, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及降级策略和告警机制。都包含：根据异常/健康状况触发降级动作、通过钉钉/邮件发送告警通知** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0186217`)

#### 数据源接入与配置管理

强调行业数据采集场景；字段映射规则配置；数据源优先级配置；输出标准化配置清单；明确列举数据源类型（公开API、网站、RSS、数据提供商）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5b35f5a6] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #127** `ai-entrepreneurship-platform_f1a7a01e`
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: data-ingestion | **非功能需求**: audit-trail, secret-management

↗ 共享组件: **Shared: 数据源的注册、认证凭证管理、启用/禁用控制、健康检查、采集/请求频率设置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5b35f5a6`)

### 用户画像生成

基于行业数据和竞品评论作为数据源，支持多角色画像生成，提供画像置信度评估，输出可视化卡片

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f62f898c] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #128 ai-entrepreneurship-platform_9640d065 执行者: end-user | 技术栈: python-fastapi-claude | 复杂度: medium | 领域: user-research | 非功能需求: explainability

↗ 共享组件: Shared: 两者都生成用户画像，都输出用户画像卡片，都涉及行为偏好分析 (ai-entrepreneurship-platform_shared_f62f898c)

## 用户增长系统

获客渠道分析、转化漏斗优化、A/B 测试框架、留存策略。支持多渠道追踪、实验管理、增长模型建议。

### 多渠道流量追踪系统

追踪并归因用户来源渠道（搜索引擎、社交媒体、广告投放、自然流量、推荐链接等）。记录 UTM 参数、Referrer、落地页、设备信息。支持跨设备用户身份识别与合并。提供渠道效果报表（访问量、注册转化率、付费转化率、ROI）。

#### 渠道效果数据聚合管道

定时聚合计算逻辑、从原始事件表读取、多时间粒度聚合、数据写入预聚合表

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6160bda9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #129** `ai-entrepreneurship-platform_31436d75`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: marketing-analytics | **非功能需求**: accuracy, freshness, scalability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及渠道效果数据（访问量、转化率、ROI等指标）和维度（渠道、设备、地域、时间）。模块A生产的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6160bda9`)

#### 实时事件采集与存储

提供事件上报API接收前端/后端上报的用户行为事件（页面访问、按钮点击、注册、付费等）。验证事件schema和必填字段。批量写入PostgreSQL事件表或消息队列缓冲。支持幂等性防止重复上报。提供事件查询接口供调试和审计。

> 🎫 **Ticket #130** `ai-entrepreneurship-platform_3e099f26`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-ingestion | **非功能需求**: high-throughput, idempotency, low-latency

#### 设备指纹与会话管理

会话管理（会话记录、超时续期、过期清理）、设备-用户映射表、跨设备身份识别、落地页URL关联、IP特征

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_60fd1744] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #131** `ai-entrepreneurship-platform_486e8d1a`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-identification | **非功能需求**: deduplication, low-latency, privacy-compliance

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责设备指纹生成，使用的特征包括User-Agent、屏幕分辨率、浏览器特征，并存储设备指** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_60fd1744`)

#### 渠道效果报表查询接口

RESTful API接口、查询过滤排序逻辑、趋势对比计算（环比同比）、分页、CSV/Excel导出、供前端调用

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6160bda9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #132** `ai-entrepreneurship-platform_4e84c7b0`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: marketing-analytics | **非功能需求**: high-availability, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及渠道效果数据（访问量、转化率、ROI等指标）和维度（渠道、设备、地域、时间）。模块A生产的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6160bda9`)

#### 跨设备用户身份识别与合并

基于用户登录行为、邮箱、手机号等强标识符关联多个设备指纹到同一用户ID。处理用户注册前匿名访问到注册后的身份转换。支持确定性匹配（登录）和概率性匹配（行为模式相似度）。提供身份合并API和冲突解决策略（取最早、取最近、人工审核）。

  **强标识符采集与规范化**


  从用户行为事件中提取邮箱、手机号、用户ID等强标识符，进行格式校验、脱敏存储。定义标识符优先级（用户ID > 手机号 > 邮箱 > 设备指纹）。提供标识符清洗API，处理大小写、空格、国际区号等变体。

  > 🎫 **Ticket #133** `ai-entrepreneurship-platform_03adbc57`
  > **执行者**: system-processor | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: user-identity | **非功能需求**: data-quality, pii-protection

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理用户登录/注册时将设备/匿名行为关联到已知用户ID的身份识别过程** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及用户身份关系数据的管理。模块A定义了用户-设备-标识符的关系数据模型和存储schema，模** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b8b7007c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户身份的合并操作，都需要将分散的行为数据归属到目标用户ID下，都需要定义数据聚合规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8570069`)

  **概率性匹配引擎**


  基于用户行为模式相似度（访问时间段、地理位置、页面访问序列、停留时长）计算设备间的匹配概率。提供相似度计算模型（规则引擎或ML模型），输出匹配置信度分数。定义概率阈值（如>0.8视为同一用户）。支持模型参数调优和A/B测试。

  > 🎫 **Ticket #134** `ai-entrepreneurship-platform_1cf737a9`
  > **执行者**: system-processor | **技术栈**: python-milvus-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: user-identity | **非功能需求**: accuracy, performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理用户登录/注册时将设备/匿名行为关联到已知用户ID的身份识别过程** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及用户身份关系数据的管理。模块A定义了用户-设备-标识符的关系数据模型和存储schema，模** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b8b7007c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户身份的合并操作，都需要将分散的行为数据归属到目标用户ID下，都需要定义数据聚合规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8570069`)

  **身份图谱存储与查询**

  专注于数据建模、存储设计和查询能力。定义关系图谱的schema（关系表或图数据库）、索引策略、图遍历查询算法。提供根据标识符查询关联实体的API，支持间接关联关系的发现。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b8b7007c] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #135** `ai-entrepreneurship-platform_2fa1f14e`
  > **执行者**: admin, system-processor | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: user-identity | **非功能需求**: query-performance, scalability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理用户登录/注册时将设备/匿名行为关联到已知用户ID的身份识别过程** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及用户身份关系数据的管理。模块A定义了用户-设备-标识符的关系数据模型和存储schema，模** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b8b7007c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户身份的合并操作，都需要将分散的行为数据归属到目标用户ID下，都需要定义数据聚合规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8570069`)

  **身份合并API与冲突解决**

  提供REST API接口、支持手动和自动触发机制、定义多种合并策略（最早注册时间/最近活跃/人工审核）、处理复杂冲突场景（如付费记录冲突）、提供审计日志和回滚能力、属性取并集的规则
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c8570069] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #136** `ai-entrepreneurship-platform_58397247`
  > **执行者**: admin, system-processor | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: user-identity | **非功能需求**: consistency, reversibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理用户登录/注册时将设备/匿名行为关联到已知用户ID的身份识别过程** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及用户身份关系数据的管理。模块A定义了用户-设备-标识符的关系数据模型和存储schema，模** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b8b7007c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户身份的合并操作，都需要将分散的行为数据归属到目标用户ID下，都需要定义数据聚合规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8570069`)

  **设备指纹生成与存储**

  Canvas、WebGL、字体列表、时区、语言等更细化的浏览器特征、指纹哈希算法、90天默认有效期、刷新策略
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_60fd1744] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #137** `ai-entrepreneurship-platform_7588417f`
  > **执行者**: end-user, system-processor | **技术栈**: react-typescript-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: user-identity | **非功能需求**: privacy, stability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责设备指纹生成，使用的特征包括User-Agent、屏幕分辨率、浏览器特征，并存储设备指** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_60fd1744`)

  **匿名到已知用户身份转换**

  专注于匿名到已知的转换场景，包括历史数据回溯合并、转换窗口期定义（如7天）、转换事件监听和触发器机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #138** `ai-entrepreneurship-platform_c7c20cfc`
  > **执行者**: system-processor | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-identity | **非功能需求**: audit-trail, eventual-consistency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理用户登录/注册时将设备/匿名行为关联到已知用户ID的身份识别过程** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及用户身份关系数据的管理。模块A定义了用户-设备-标识符的关系数据模型和存储schema，模** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b8b7007c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户身份的合并操作，都需要将分散的行为数据归属到目标用户ID下，都需要定义数据聚合规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8570069`)

  **确定性匹配引擎**

  基于强标识符（手机号、邮箱等）的确定性匹配算法，提供批量和增量匹配接口，支持跨设备登录历史查询功能
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #139** `ai-entrepreneurship-platform_e07f88fb`
  > **执行者**: system-processor | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: user-identity | **非功能需求**: accuracy, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理用户登录/注册时将设备/匿名行为关联到已知用户ID的身份识别过程** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及用户身份关系数据的管理。模块A定义了用户-设备-标识符的关系数据模型和存储schema，模** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b8b7007c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户身份的合并操作，都需要将分散的行为数据归属到目标用户ID下，都需要定义数据聚合规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8570069`)

#### UTM参数采集与解析服务

在用户访问时捕获URL中的UTM参数（utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content）和Referrer信息，解析并结构化存储。处理参数缺失、格式异常、URL编码等边界情况。支持自定义参数扩展。

> 🎫 **Ticket #140** `ai-entrepreneurship-platform_60b2bbff`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: user-acquisition | **非功能需求**: data-integrity, low-latency

#### 渠道归因规则引擎

定义归因模型（首次接触归因、最后接触归因、线性归因、时间衰减归因、位置归因）。根据用户触点序列（多次访问的渠道记录）应用归因规则计算各渠道贡献权重。支持自定义归因窗口期（如7天、30天）。输出归因结果存储到事实表供分析查询。

> 🎫 **Ticket #141** `ai-entrepreneurship-platform_ea06ede3`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: marketing-analytics | **非功能需求**: accuracy, configurability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及渠道效果数据（访问量、转化率、ROI等指标）和维度（渠道、设备、地域、时间）。模块A生产的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6160bda9`)

### A/B 测试实验平台

创建、管理、执行 A/B 测试实验。支持功能开关、流量分配、多变量测试（MVT）。实验配置包括目标指标、样本量计算、置信度设定。自动收集实验数据、计算统计显著性、生成实验报告。支持实验提前终止规则与自动化决策建议。

#### 统计分析与显著性检验

统计计算与检验方法的具体实现：计算均值/方差/置信区间，执行多种假设检验(t-test/z-test/卡方检验)，处理多重比较问题(Bonferroni校正/FDR控制)，生成包含效应量/统计功效的详细统计报告。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c448f61f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #142** `ai-entrepreneurship-platform_24692ee7`
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: python-scipy-statsmodels | **复杂度**: medium | **领域**: ab-testing

↗ 共享组件: **Shared: 实验提前终止的统计判断：模块A提供序贯分析(Sequential Testing)支持实验提前终止，** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c448f61f`)

#### 实验报告生成与可视化

自动生成实验分析报告，包括实验配置摘要、流量分配情况、各变体指标对比、统计检验结果、置信区间图表、时间序列趋势图。支持报告导出（PDF/Excel）。提供交互式数据看板：实验列表、实验详情、指标对比图、漏斗分析、用户分群对比。支持自定义报表模板。

> 🎫 **Ticket #143** `ai-entrepreneurship-platform_2a442042`
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: react-fastapi-echarts | **复杂度**: medium | **领域**: ab-testing

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b`)

↗ 共享组件: **Shared: 敏感性分析的可视化输出（瀑布图）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0`)

#### 实验提前终止规则与自动决策

决策逻辑与业务流程：定义多维度终止条件(业务风险/时间窗口/样本量)，提供自动化决策建议(推全/继续/终止)，决策置信度评分，风险提示机制，人工审核流程，一键推全功能。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c448f61f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #144** `ai-entrepreneurship-platform_4954e8cc`
> **执行者**: product-manager, system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 实验提前终止的统计判断：模块A提供序贯分析(Sequential Testing)支持实验提前终止，** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c448f61f`)

#### 变体与流量分配配置

定义实验变体（对照组 + 实验组）及其特征。配置流量分配策略：百分比分流、白名单用户、用户属性定向（地域、设备类型、用户标签等）。支持多层流量分配（先定向再随机）、互斥实验组管理、流量复用策略。流量配置需支持动态调整且不影响已分配用户。

> 🎫 **Ticket #145** `ai-entrepreneurship-platform_5aa92149`
> **执行者**: growth-team, product-manager | **技术栈**: fastapi-redis-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: consistency, low-latency

#### 目标指标与样本量计算

定义实验的主要目标指标（Primary Metric）与次要指标（Secondary Metrics）。支持常见指标类型：转化率、留存率、ARPU、点击率等。提供样本量计算器：输入预期提升幅度、基线转化率、显著性水平（α）、统计功效（1-β），输出所需样本量与实验时长预估。支持最小可检测效应（MDE）计算。

> 🎫 **Ticket #146** `ai-entrepreneurship-platform_995f46f1`
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: fastapi-scipy | **复杂度**: low | **领域**: ab-testing

↗ 共享组件: **Shared: 实验提前终止的统计判断：模块A提供序贯分析(Sequential Testing)支持实验提前终止，** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c448f61f`)

#### 实验执行与用户分配引擎

运行时服务，接收用户请求（user_id + 上下文），实时返回该用户应进入的实验变体。执行流量分配逻辑、缓存用户分配结果（保证一致性）、记录分配日志。支持功能开关（Feature Flag）模式：实验变体可映射到不同功能配置。提供 SDK 与 API 两种集成方式。需高可用、低延迟（p99 < 50ms）。

  **分配日志异步写入队列**


  接收用户分配事件（user_id, experiment_id, variant_id, timestamp, context），异步写入消息队列（Redis Stream或Kafka）供下游数据分析消费。提供批量写入接口、失败重试、背压控制。日志格式标准化（JSON Schema定义），包含实验元信息、用户属性快照、分配算法版本

  > 🎫 **Ticket #147** `ai-entrepreneurship-platform_0340f1a5`
  > **执行者**: system | **技术栈**: redis | **复杂度**: low | **领域**: data-pipeline | **非功能需求**: audit-trail, high-throughput

  **功能开关配置映射层**


  将实验变体映射到功能配置JSON（Feature Flag模式）。管理变体到功能配置的映射关系，如variant_A -> {"new_ui": true, "max_items": 20}。提供GetFeatureConfig(user_id, feature_key)接口，内部调用分配引擎获取变体后，返回该变体对应的功能配置。支持配置继承、默认值、类型校验

  > 🎫 **Ticket #148** `ai-entrepreneurship-platform_09d6bc9b`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: feature-management | **非功能需求**: low-latency

  **客户端SDK封装**


  提供Python/JavaScript SDK，封装HTTP API调用。SDK接口：init(api_key), get_variant(user_id, experiment_id, context), get_feature(user_id, feature_key)。内置本地缓存、失败降级（返回默认变体）、请求超时控制、批量预取优化。发布到PyPI和npm

  > 🎫 **Ticket #149** `ai-entrepreneurship-platform_23f1f987`
  > **执行者**: developer | **技术栈**: python, javascript | **复杂度**: medium | **领域**: sdk | **非功能需求**: backward-compatible, low-latency

  **性能监控与降级策略**

  模块B专注于运行时降级策略，包括Redis降级到算法模式、熔断器模式实现、缓存命中率监控、分配QPS监控、健康检查接口(/health)、session一致性保证
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6cdfcf6a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #150** `ai-entrepreneurship-platform_75391fb7`
  > **执行者**: devops, system | **技术栈**: prometheus | **复杂度**: medium | **领域**: observability | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及性能指标监控（错误率、响应时间/延迟），都对接 Prometheus 作为监控数据源，都基** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6cdfcf6a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及灰度发布过程中的指标监控（错误率、响应时间）和健康状态评估。都需要对接监控数据源，按阈值规** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1774d6`)

  **用户分配决策核心**


  接收用户请求（user_id, context），根据实验配置执行流量分配算法（哈希、随机、定向），返回用户应进入的实验变体ID和配置。实现分配算法（一致性哈希、分层抽样）、白名单/黑名单过滤、实验互斥规则检查、流量百分比控制。返回结构：{experiment_id, variant_id, config_json}

  > 🎫 **Ticket #151** `ai-entrepreneurship-platform_883fc86c`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: consistency, low-latency

  **用户分配结果缓存层**

  专门用于 A/B 测试的用户分配结果缓存，缓存键格式为 user_id:experiment_id，存储变体分配信息（variant_id, timestamp, ttl），确保用户在实验周期内看到一致的变体，支持批量预热，处理缓存击穿场景
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_491a0b91] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #152** `ai-entrepreneurship-platform_de776301`
  > **执行者**: system | **技术栈**: redis | **复杂度**: low | **领域**: caching | **非功能需求**: consistency, high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Redis 实现缓存，都提供缓存读写和失效接口，都处理缓存穿透、雪崩问题，都支持缓存预热** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_491a0b91`)

  **HTTP API网关与鉴权**


  FastAPI服务，提供RESTful API：POST /assign（用户分配）、GET /config（查询配置）、POST /batch_assign（批量分配）。实现API Key鉴权、请求限流（基于Redis令牌桶）、参数校验（Pydantic模型）、错误码标准化、OpenAPI文档自动生成。返回标准JSON格式：{code, data, message}

  > 🎫 **Ticket #153** `ai-entrepreneurship-platform_e4490686`
  > **执行者**: developer, system | **技术栈**: fastapi, redis | **复杂度**: medium | **领域**: api-gateway | **非功能需求**: high-availability, low-latency, security

  **实验配置热加载服务**

  模块B侧重后端服务层面的配置管理，专门针对实验配置（实验ID、变体、流量配置、定向规则、互斥组等）的热加载，提供GetExperimentConfig接口，使用PostgreSQL NOTIFY或轮询监听配置变更，支持秒级热更新无需重启
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e21f72c9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #154** `ai-entrepreneurship-platform_ef6e7ec0`
  > **执行者**: system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: consistency, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了基于WebSocket的实时数据推送机制，支持增量推送/增量更新，都涉及数据变更后的实时** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_bdb5049f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了数据的实时更新机制，支持轮询和推送两种方式来获取最新数据，都涉及本地缓存管理和变更检测** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e21f72c9`)

#### 实验配置管理

实验的创建、编辑、删除与元数据管理。包括实验名称、描述、实验类型（A/B、A/B/n、MVT）、实验状态（草稿/运行中/暂停/结束）、创建人、创建时间等基本信息管理。支持实验版本管理，实验克隆与模板功能。

> 🎫 **Ticket #155** `ai-entrepreneurship-platform_f2786fd8`
> **执行者**: growth-team, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 实验提前终止的统计判断：模块A提供序贯分析(Sequential Testing)支持实验提前终止，** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c448f61f`)

#### 实验数据采集与事件追踪

收集实验相关的用户行为事件（曝光、点击、转化等）与指标数据。前端 SDK 与后端 API 埋点采集，事件包含 user_id、experiment_id、variant_id、timestamp、事件类型、事件属性。支持批量上报与实时流式接入。数据写入消息队列（Kafka/RocketMQ）后异步处理，存储到 PostgreSQL/ClickHouse 用于后续分析。

  **事件 Schema 注册与校验中心**


  管理事件类型定义（曝光 impression、点击 click、转化 conversion、自定义 custom）与每个事件类型的字段 schema（必填字段、可选字段、数据类型、枚举值约束）。提供 REST API 供产品/开发团队注册新事件类型或更新 schema 版本。后端埋点 API 网关与消费者从此中心拉取 schema 进行校验。版本化管理支持向后兼容（新增可选字段）与破坏性变更（major 版本号递增）。

  > 🎫 **Ticket #156** `ai-entrepreneurship-platform_2e18c2a6`
  > **执行者**: admin, system-client | **技术栈**: python, fastapi, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: data-governance | **非功能需求**: audit-trail

  **服务端埋点集成接口**

  提供 HTTP API 接口,复用 /api/events/batch 端点,服务端鉴权(API key + IP 白名单),支持实验分流决策记录、推送通知送达等场景,批量上报和连接池复用,事件写入 Kafka
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #157** `ai-entrepreneurship-platform_62e9ba5e`
  > **执行者**: system-service | **技术栈**: python, kafka | **复杂度**: low | **领域**: experiment-tracking | **非功能需求**: high-availability, idempotent

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974`)

  **前端事件采集 SDK**

  专注于 A/B 测试场景的事件埋点，自动注入实验相关字段（experiment_id、variant_id），提供自定义埋点 track() 接口，支持 React Hooks 封装，使用定时上报策略（5s/20条），离线时使用 localStorage 缓存
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #158** `ai-entrepreneurship-platform_a4865bf7`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: typescript, react | **复杂度**: medium | **领域**: experiment-tracking | **非功能需求**: low-latency, offline-support

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974`)

  **后端埋点 API 网关**


  接收前端 SDK 与服务端埋点上报的事件数据，提供 POST /api/events/track（单条）与 /api/events/batch（批量）接口。验证请求签名与速率限制（每用户 1000 req/min），解析事件 JSON schema 校验（必填字段、数据类型、实验 ID 有效性）。事件写入消息队列（Kafka topic: experiment_events）后立即返回 202 Accepted。记录上报失败日志供人工补录。

  > 🎫 **Ticket #159** `ai-entrepreneurship-platform_d864d9a1`
  > **执行者**: system-client | **技术栈**: python, fastapi, kafka | **复杂度**: low | **领域**: experiment-tracking | **非功能需求**: high-availability, rate-limiting

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974`)

  **数据血缘追踪与质量监控**

  覆盖完整采集链路的监控（前端SDK → API网关 → Kafka → ClickHouse），监控链路特定指标（API网关拒绝率、Kafka消费延迟、ClickHouse写入成功率、数据去重率），提供数据血缘追踪功能（追溯event_id从上报到存储的完整路径与时间戳），定时写入PostgreSQL metrics表
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a32f3264] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #160** `ai-entrepreneurship-platform_e77bbff2`
  > **执行者**: system-admin | **技术栈**: python, postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-quality | **非功能需求**: audit-trail, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行质量监控和异常检测：计算质量指标、检测异常模式（数据量突变/异常值）、输出质量报告、触发告** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2955108a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责数据质量监控和告警：监控埋点/事件数据的上报质量指标（上报率/成功率、错误率、异常情况** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a32f3264`)

  **消息队列消费与预处理**


  从 Kafka topic 消费事件流，执行数据清洗（去重、格式标准化、异常值过滤）与字段补全（通过 user_id 查 Redis 获取用户属性、通过 experiment_id 查 PostgreSQL 补全实验元数据）。对曝光/点击/转化事件计算实时指标聚合（每分钟窗口），写入 Redis sorted set 供实时看板查询。清洗后的完整事件写入 ClickHouse events 表（按天分区）与 PostgreSQL events 表（最近 7 天，用于快速查询）。

  > 🎫 **Ticket #161** `ai-entrepreneurship-platform_ee0e521e`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python, kafka, clickhouse, postgresql, redis | **复杂度**: high | **领域**: experiment-tracking | **非功能需求**: exactly-once, low-latency

### 增长模型推荐系统

AI驱动的增长策略推荐引擎、增长瓶颈分析、具体策略生成（病毒式传播、推荐激励等）、实验方案设计、执行优先级排序、增长知识库查询、行业案例参考

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_292828ee] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #162 ai-entrepreneurship-platform_898765e3 执行者: founder, growth-team | 技术栈: claude, milvus, postgresql | 复杂度: medium | 领域: growth-strategy | 非功能需求: actionable-output, context-aware, explainability

↗ 共享组件: Shared: 两者都涉及增长数据的处理和分析，模块A需要读取业务数据（用户规模、增长曲线）作为输入，模块B负责展示 (ai-entrepreneurship-platform_shared_292828ee)

### 增长数据看板

可视化数据看板、多维度数据聚合展示、渠道流量监控、转化漏斗可视化、自定义时间范围和对比、报表导出功能、团队协作批注

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_292828ee] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #163 ai-entrepreneurship-platform_97ab5b51 执行者: founder, growth-team, product-manager | 技术栈: react, typescript, tailwind, fastapi, postgresql | 复杂度: low | 领域: growth-analytics | 非功能需求: exportable, real-time-refresh, responsive-ui

↗ 共享组件: Shared: 两者都涉及增长数据的处理和分析，模块A需要读取业务数据（用户规模、增长曲线）作为输入，模块B负责展示 (ai-entrepreneurship-platform_shared_292828ee)

### 转化漏斗分析引擎

定义并追踪用户转化路径（访问→注册→激活→付费→留存）。自动识别流失节点、计算各步骤转化率、生成漏斗可视化图表。支持自定义漏斗事件、时间窗口配置、多维度切片（渠道、地域、设备）。提供异常检测与流失原因 AI 分析。

#### 漏斗可视化图表渲染服务

接收漏斗计算结果数据，生成前端可用的图表配置JSON（Echarts/Recharts schema）。支持漏斗图、桑基图、留存曲线等多种图表类型。包含转化率标注、流失人数展示、时间轴切换。支持导出为图片或PDF。

> 🎫 **Ticket #164** `ai-entrepreneurship-platform_0b844fff`
> **执行者**: data-analyst, end-user | **技术栈**: react-echarts | **复杂度**: low | **领域**: visualization | **非功能需求**: rendering-performance

#### 事件流查询与漏斗计算引擎

根据漏斗定义查询用户事件流数据，按时间窗口和事件序列匹配用户路径。计算每步转化人数、转化率、平均时长。支持增量计算与全量重算。处理大规模事件数据（百万级用户、亿级事件）的性能优化。输出原始转化数据供后续分析使用。

  **结果存储与查询接口**


  将计算完成的转化指标和原始匹配结果持久化存储。设计高效的查询接口，支持按漏斗ID、时间范围、维度筛选查询结果。提供分页与排序能力。支持导出功能（CSV、JSON）。确保查询性能满足实时看板需求（秒级响应）。

  > 🎫 **Ticket #165** `ai-entrepreneurship-platform_1eecf067`
  > **执行者**: end-user, system-component | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-analytics | **非功能需求**: low-latency, scalability

  **漏斗路径匹配算法**


  接收用户事件序列和漏斗定义，执行序列匹配逻辑。判断用户是否完成各步骤（严格顺序、允许跳步、时间窗口约束）。记录每个用户在漏斗中的状态（完成到第几步、何时完成、停留时长）。支持多种匹配模式（首次转化、最近转化、全部转化）。输出每个用户的漏斗匹配结果。

  > 🎫 **Ticket #166** `ai-entrepreneurship-platform_4019d403`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: user-analytics | **非功能需求**: deterministic, low-latency

  **增量计算与缓存管理**


  实现增量计算逻辑，仅处理新增或更新的事件数据。管理计算状态与检查点，支持断点续算。设计缓存策略，存储中间计算结果与最终指标。提供全量重算触发机制（配置变更、数据修正）。确保增量与全量计算结果一致性。

  > 🎫 **Ticket #167** `ai-entrepreneurship-platform_53d40c38`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: redis-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: user-analytics | **非功能需求**: consistency, high-throughput

  **事件流数据查询与预处理**


  根据漏斗定义中的事件类型、时间范围、用户筛选条件，从事件存储中查询相关用户的事件流。按用户ID分组并按时间排序事件。支持分页或流式读取以处理大数据量。应用初步筛选（事件属性过滤、去重等）。输出结构化的用户事件序列数据供漏斗匹配使用。

  > 🎫 **Ticket #168** `ai-entrepreneurship-platform_72245fcc`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: high | **领域**: user-analytics | **非功能需求**: high-throughput, low-latency

  **转化指标聚合计算**


  基于漏斗匹配结果计算各步骤的转化指标。统计每步完成人数、转化率、平均停留时长、中位数时长。计算步骤间流失人数与流失率。支持按维度分组（时间分桶、用户属性分组）。输出结构化的转化指标数据。

  > 🎫 **Ticket #169** `ai-entrepreneurship-platform_970a2500`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: user-analytics | **非功能需求**: accuracy

  **计算任务调度与执行监控**


  提供计算任务的创建、调度、执行接口。支持定时触发、手动触发、事件触发。监控计算任务执行状态（排队、运行、成功、失败）。记录执行日志、耗时、处理数据量。提供任务重试与失败告警机制。暴露任务状态查询接口供前端轮询。

  > 🎫 **Ticket #170** `ai-entrepreneurship-platform_a60b76ef`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: task-scheduling | **非功能需求**: observability, reliability

  ↗ 共享组件: **Shared: 任务调度与执行的核心功能：任务创建、队列管理、并发控制、任务状态跟踪（pending/running** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1aa5b939`)

  **漏斗定义配置与存储**


  接收并存储用户定义的漏斗配置（事件序列、时间窗口、筛选条件）。提供漏斗配置的 CRUD 接口。验证漏斗定义的合法性（事件是否存在、时间窗口合理性等）。支持漏斗模板管理与版本控制。

  > 🎫 **Ticket #171** `ai-entrepreneurship-platform_db594581`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: user-analytics | **非功能需求**: audit-trail

#### 漏斗模型定义与配置服务

提供漏斗模型的CRUD接口，支持定义漏斗名称、包含的事件序列、每步事件的触发条件、时间窗口约束（如7天内完成）。支持多维度切片配置（渠道、地域、设备类型等）。存储漏斗定义到数据库，支持版本管理。提供校验逻辑确保事件序列有效性（如事件已在埋点系统中定义）。

> 🎫 **Ticket #172** `ai-entrepreneurship-platform_57335bc2`
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: data-validation, version-control

#### 异常流失检测与根因分析

自动识别漏斗中转化率异常下跌的步骤（如从80%骤降至40%）。通过统计方法（如Z-score、移动平均）判定异常。触发根因分析：调用AI模型分析该步骤流失用户的共同特征（如特定渠道、特定时间段、特定设备）。生成流失原因假设报告（如'iOS用户在支付步骤流失率高，疑似支付体验问题'）。

  **历史案例知识库**


  存储过往异常流失案例及其根因、验证结果、解决方案。支持向量化检索，根据当前异常特征匹配相似历史案例。案例结构：异常描述、流失特征、根因分析、采取措施、效果评估。用于辅助AI假设生成和提供历史参考。输入：案例查询（向量或关键词）。输出：相似案例列表（相似度、案例详情）。

  > 🎫 **Ticket #173** `ai-entrepreneurship-platform_118dcdfa`
  > **执行者**: data-analyst, system | **技术栈**: milvus-postgresql-python | **复杂度**: medium | **领域**: knowledge-management | **非功能需求**: low-latency, search-accuracy

  **转化率异常检测引擎**

  异常检测算法（Z-score、移动平均、同比环比）、检测灵敏度配置、告警触发机制、异常事件记录、基线对比、异常程度量化
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c3df7fd9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #174** `ai-entrepreneurship-platform_44dc6c3a`
  > **执行者**: data-analyst, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: conversion-analytics | **非功能需求**: audit-trail, configurable, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及转化漏斗和转化率的计算。模块A需要从漏斗各步骤获取转化率数据作为检测基础，模块B负责计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c3df7fd9`)

  **假设验证实验框架**

  假设验证实验框架独有：数据切片对比验证、历史案例匹配、假设ID输入、多种验证方式选择、针对假设的快速验证场景
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7dca845d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #175** `ai-entrepreneurship-platform_5616921b`
  > **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: experiment-framework | **非功能需求**: actionable-insights, statistical-rigor

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及A/B测试：模块A提供A/B测试建议生成（如何设计实验验证假设），模块B是完整的A/B测试** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7dca845d`)

  **根因分析报告生成与推送**

  模块A侧重后端报告生成逻辑：汇总多源数据(异常检测、特征分析、AI假设、验证结果)、生成完整报告文档、支持多格式导出(PDF/HTML/JSON)、自动推送机制(邮件/站内信/仪表盘集成)、以分析任务ID为输入的服务接口。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_08f3d2ac] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #176** `ai-entrepreneurship-platform_5a501b7d`
  > **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: reporting | **非功能需求**: readability, timely-delivery

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及根因分析结果的展示和报告导出功能。都需要呈现根因假设/可能原因、相关证据/验证结果、可视化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_08f3d2ac`)

  **AI根因假设生成器**

  指定模型为 Claude/通义千问，输入流失特征数据和向量检索的历史案例，支持多轮对话追问和假设细化功能
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_73c01472] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #177** `ai-entrepreneurship-platform_c21079d8`
  > **执行者**: data-analyst, system | **技术栈**: python-claude-milvus | **复杂度**: high | **领域**: ai-analytics | **非功能需求**: cost-optimization, explainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用大语言模型通过 prompt 工程生成根因假设列表，输出结构化 JSON 格式的分析结果，** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_73c01472`)

  **流失用户特征提取服务**


  对异常步骤的流失用户进行多维度特征提取。维度包括：用户属性（注册渠道、设备类型、地理位置）、行为特征（访问时段、停留时长、点击路径）、环境特征（浏览器版本、网络状况）。生成流失用户群体画像。输入：异常事件ID、流失用户ID列表。输出：特征分布数据（各维度的频次、占比、与正常用户对比）。

  > 🎫 **Ticket #178** `ai-entrepreneurship-platform_cce0b8ec`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql-redis-python | **复杂度**: medium | **领域**: user-analytics | **非功能需求**: performance-optimization, scalable

#### 漏斗分析结果缓存与增量更新机制

针对漏斗分析场景，缓存漏斗转化结果，监听新事件流入触发更新，失效条件包括漏斗定义变更和数据回溯

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d27b728b] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #179** `ai-entrepreneurship-platform_a089d59b`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: redis-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: caching-performance | **非功能需求**: cache-consistency, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 缓存机制、缓存失效策略(TTL、手动刷新)、缓存命中率统计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9ac78ca8`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用Redis进行数据缓存，都支持增量更新机制（当数据变更时只更新受影响部分），都提供缓存失效** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b283843a`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用Redis进行结果缓存，都实现了增量更新机制（监听变更事件触发局部重算而非全量），都提供缓** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d27b728b`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了缓存机制（Redis）、TTL配置、增量更新策略、缓存失效机制。核心逻辑相同：通过缓存减** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f2732b20`)

#### 多维度切片与对比分析服务

基于计算好的漏斗结果，支持按渠道、地域、设备、用户标签等维度进行切片。提供对比分析接口（如渠道A vs 渠道B的转化率差异）。支持同环比计算、趋势分析。返回切片后的转化数据与统计显著性检验结果（如卡方检验p值）。

> 🎫 **Ticket #180** `ai-entrepreneurship-platform_d987b70a`
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-slicing | **非功能需求**: query-performance

### 用户留存策略引擎

分析用户留存曲线（次日留存、7 日留存、30 日留存）。识别流失风险用户、高价值用户、沉睡用户。基于用户行为特征生成个性化召回策略（邮件、Push、短信、应用内消息）。支持留存实验设计与效果评估。提供留存预测模型与干预时机建议。

#### 留存干预时机智能推荐

模块B专注于基于留存数据进行智能决策和行动建议，包括干预时机的推荐算法、召回成功率预测、干预触发规则配置，以及具体的接口实现（查询推荐时机、批量计算、配置规则等）。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_63763872] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #181** `ai-entrepreneurship-platform_28ae3000`
> **执行者**: product-manager, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: user-retention | **非功能需求**: accuracy, timeliness

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及留存分析和流失用户识别。模块A输出的留存曲线、流失用户特征是模块B进行干预时机推荐的基础数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_63763872`)

#### 个性化召回策略生成引擎

针对不同用户分群（如高危流失用户、沉睡用户）和触发时机（如连续3天未登录），AI生成个性化召回内容和渠道组合建议。输入用户画像、历史行为、分群标签，输出召回文案、推送时间、渠道选择（邮件/Push/短信/应用内消息）、预期效果评估。支持人工审核与调优。接口包括：请求生成召回策略、批量生成、保存策略模板、查询历史策略效果。

  **用户分群与触发条件匹配服务**


  根据用户画像、行为数据和预设规则，识别符合召回条件的用户分群（高危流失、沉睡用户等）。输入：用户ID列表或实时事件流；输出：匹配的分群标签、触发时机（如连续N天未登录）、用户特征向量。提供批量查询接口和实时匹配接口。

  > 🎫 **Ticket #182** `ai-entrepreneurship-platform_0809d99c`
  > **执行者**: recall-engine, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, redis, python | **复杂度**: medium | **领域**: user-segmentation | **非功能需求**: cache-friendly, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及召回渠道的决策和优先级排序（邮件/Push/短信/应用内消息），模块A输出渠道优先级排** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5c2218d9`)

  **策略效果追踪与反馈闭环**

  针对召回策略场景，追踪营销效果（发送/点击/转化），计算业务指标（点击率/转化率/ROI），支持按策略/分群/时间段查询历史效果
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8c8d99e2] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #183** `ai-entrepreneurship-platform_23437ee3`
  > **执行者**: analytics-engine, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, redis, python | **复杂度**: medium | **领域**: analytics | **非功能需求**: real-time-optional, scalability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及运营人员对系统策略/规则进行调整和优化的功能，都需要展示效果数据（历史召回效果 vs 规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3961724c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现反馈闭环机制：记录预测值与实际值的对比数据，计算偏差指标，并将反馈数据用于改进AI模型** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8c8d99e2`)

  **AI召回策略生成核心**

  模块A专注于调用LLM生成个性化召回内容（文案多版本、推荐推送时间、预期点击率/转化率预测），包含prompt模板和输出解析逻辑
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5c2218d9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #184** `ai-entrepreneurship-platform_2b196ece`
  > **执行者**: ai-model, recall-engine | **技术栈**: anthropic-claude, fastapi, python | **复杂度**: high | **领域**: ai-content-generation | **非功能需求**: cost-optimization, output-stability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及召回渠道的决策和优先级排序（邮件/Push/短信/应用内消息），模块A输出渠道优先级排** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5c2218d9`)

  **召回策略模板管理**


  提供召回策略模板的CRUD接口。用户可保存AI生成的策略为模板、修改模板参数、复用模板、查询模板库。输入：策略JSON、模板ID；输出：模板列表、模板详情。支持版本控制和审核流程（标记待审核/已通过/已拒绝状态）。

  > 🎫 **Ticket #185** `ai-entrepreneurship-platform_4ac6ef8f`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: template-management | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

  **人工审核与策略调优工作台**

  专注于AI生成策略的人工审核流程：查看和修改具体的召回策略文案、渠道配置，支持通过/拒绝的审批工作流，批量审核操作，展示用户画像摘要
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3961724c] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #186** `ai-entrepreneurship-platform_b215143e`
  > **执行者**: admin, operator | **技术栈**: react, typescript, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: content-moderation | **非功能需求**: audit-trail, user-friendly-ui

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及运营人员对系统策略/规则进行调整和优化的功能，都需要展示效果数据（历史召回效果 vs 规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3961724c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现反馈闭环机制：记录预测值与实际值的对比数据，计算偏差指标，并将反馈数据用于改进AI模型** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8c8d99e2`)

  **召回渠道适配与优先级决策**

  模块B专注于基于用户渠道偏好、历史响应数据、渠道成本和到达率的渠道决策逻辑，支持规则配置和机器学习模型预测，输出预计到达时间
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5c2218d9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #187** `ai-entrepreneurship-platform_e52ef179`
  > **执行者**: recall-engine | **技术栈**: postgresql, python | **复杂度**: medium | **领域**: channel-orchestration | **非功能需求**: cost-optimization, reach-rate

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及召回渠道的决策和优先级排序（邮件/Push/短信/应用内消息），模块A输出渠道优先级排** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5c2218d9`)

  **批量召回策略生成与调度**


  支持批量请求召回策略生成（如为1000个沉睡用户一次性生成个性化策略）。输入：用户ID列表、召回目标；输出：批量生成任务ID、任务进度、完成后的策略列表。异步处理，支持任务队列、进度查询、失败重试。与AI生成核心解耦，通过消息队列（Redis/Celery）调度。

  > 🎫 **Ticket #188** `ai-entrepreneurship-platform_f3e9c4d4`
  > **执行者**: recall-engine, system-scheduler | **技术栈**: redis, celery, python | **复杂度**: medium | **领域**: batch-processing | **非功能需求**: rate-limit-compliance, scalability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及召回渠道的决策和优先级排序（邮件/Push/短信/应用内消息），模块A输出渠道优先级排** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5c2218d9`)

#### 用户流失风险预测模型

基于用户行为特征（登录频次、功能使用深度、上次活跃时间、历史留存表现等）训练流失预测模型。每日批量计算所有用户的流失风险评分（0-1），标记高危用户。支持模型版本管理、A/B测试、特征重要性解释。接口包括：触发模型训练、批量预测、查询用户流失评分、获取特征权重解释。

> 🎫 **Ticket #189** `ai-entrepreneurship-platform_3c68b564`
> **执行者**: data-scientist, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi, postgresql, scikit-learn | **复杂度**: high | **领域**: user-retention | **非功能需求**: accuracy, explainability

#### 用户分群与标签管理

将用户划分为高价值用户、流失风险用户、沉睡用户、新用户等标签群体。支持基于RFM模型、行为特征、预测评分的自动分群，也支持自定义SQL规则分群。每个分群可关联召回策略模板。接口包括：创建/更新/删除分群规则、触发分群计算、查询用户所属分群、导出分群用户列表。

> 🎫 **Ticket #190** `ai-entrepreneurship-platform_61dec3ba`
> **执行者**: marketing-ops, product-manager | **技术栈**: postgresql, redis, python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: user-segmentation | **非功能需求**: flexibility, performance

#### 多渠道消息推送调度器

统一调度邮件、Push、短信、应用内消息的发送。接收召回策略执行请求，根据用户偏好、历史响应率、渠道成本选择最优渠道组合。支持消息去重、频次控制（如每日最多3条Push）、发送时间优化（如用户活跃时段）。接口包括：提交发送任务、查询发送状态、配置渠道优先级与频控规则、接收第三方渠道回调（送达/打开/点击）。

> 🎫 **Ticket #191** `ai-entrepreneurship-platform_86d66e8e`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi, redis, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: messaging | **非功能需求**: cost-efficiency, reliability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及通知分发功能，支持多种通知渠道（站内消息/站内信、邮件），都需要根据用户配置的规则来决定何** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_47051e0a`)

↗ 共享组件: **Shared: 告警通知分发功能，包括多渠道通知（邮件、短信、Webhook）、根据规则进行告警分发** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_98fa5b95`)

↗ 共享组件: **Shared: 多渠道通知分发功能（邮件、Webhook等），支持消息发送、失败重试、状态追踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a02e366e`)

#### 留存实验设计与效果评估平台

支持设计留存召回实验（如A/B测试不同召回文案、渠道组合、发送时机）。自动分配实验组/对照组，跟踪实验期间用户留存变化、召回响应率、转化率。计算统计显著性，生成实验报告。接口包括：创建实验、配置实验参数（分流比例、实验周期、评估指标）、启动/停止实验、查询实验结果、导出实验报告。

> 🎫 **Ticket #192** `ai-entrepreneurship-platform_b840d147`
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: postgresql, python-fastapi, scipy | **复杂度**: medium | **领域**: experimentation | **非功能需求**: isolation, statistical-rigor

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及留存分析和流失用户识别。模块A输出的留存曲线、流失用户特征是模块B进行干预时机推荐的基础数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_63763872`)

#### 留存指标计算与分层模块

基于用户行为事件流计算次日/7日/30日留存率，按产品功能模块、用户分群、渠道来源等维度进行分层分析。支持自定义留存定义（如活跃留存、付费留存）。输出留存曲线、同期群分析表、留存热力图。接口包括：触发计算任务、查询指定时间段/维度的留存数据、导出留存报表。

> 🎫 **Ticket #193** `ai-entrepreneurship-platform_ed9a01e8`
> **执行者**: product-manager, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, redis, python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: user-retention | **非功能需求**: performance, scalability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及留存分析和流失用户识别。模块A输出的留存曲线、流失用户特征是模块B进行干预时机推荐的基础数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_63763872`)

## 产品设计工作台

需求管理与产品设计协作空间，AI 辅助 PRD 编写、原型图建议、用户旅程图生成。支持需求版本管理、协作评审、设计资产管理。

### AI 内容生成与优化

核心 AI 能力层：基于用户输入的简要描述，自动生成完整 PRD、用户故事、原型建议、旅程图。支持多轮对话优化、风格调整（正式/精简）、行业适配。Prompt 工程工作台供高级用户调优。

#### 风格与行业适配器

对生成内容进行风格转换和行业术语适配。支持正式/精简风格切换，行业领域包括 SaaS、电商、教育、金融等。通过行业知识库和术语映射表，对输出内容进行后处理。可配置自定义风格模板。

> 🎫 **Ticket #194** `ai-entrepreneurship-platform_4741f850`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: content-optimization | **非功能需求**: customization

#### 生成内容质量评估

对 AI 生成的 PRD、用户故事、原型建议等内容进行质量评分和检查。评估维度包括完整性、逻辑一致性、格式规范性、可执行性。输出质量报告和改进建议。支持人工反馈闭环（用户标注好/坏，反馈到模型评估）。

> 🎫 **Ticket #195** `ai-entrepreneurship-platform_4c9875e1`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: quality-assurance | **非功能需求**: accuracy, audit-trail

#### 用户故事生成器

基于 PRD 或功能描述，自动生成符合 INVEST 原则的用户故事集合。输出格式：As a [角色], I want [功能], So that [价值]。包含验收条件、优先级标签、工作量估算建议。支持批量生成和单个生成两种模式。

> 🎫 **Ticket #196** `ai-entrepreneurship-platform_6915e6a2`
> **执行者**: ai-model, end-user | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: low | **领域**: content-generation | **非功能需求**: structured-output

↗ 共享组件: **Shared: 两者都生成用户旅程图的结构化内容,包括触点、情绪曲线、痛点与机会点,输出格式均为结构化 JSON** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7574642f`)

#### Prompt 工程工作台

面向高级用户的 prompt 调优界面。支持查看和编辑系统 prompt 模板、自定义变量注入、A/B 测试不同 prompt 版本、查看模型输出原始 JSON。提供 prompt 版本管理、效果评估指标（生成质量、成本、耗时）。

  **Prompt 版本控制**

  通用的版本控制系统：版本号管理、修改人记录、版本标签、生产版本选择、版本列表展示与搜索筛选、完整的版本回退机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #197** `ai-entrepreneurship-platform_2ebfa785`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react, fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

  **Prompt 模板管理**

  模块 A 独有：模板的完整生命周期管理（增删改查）、模板分类标签系统、模板的 JSON 存储结构（ID、名称、内容、创建/修改时间、所属场景）、模板导入导出功能。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #198** `ai-entrepreneurship-platform_4c8ec1af`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react, fastapi, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

  **效果评估指标看板**

  聚合性的效果评估指标（用户评分、AI自评分、任务完成率、API调用费用、响应时间、延迟分布），多维度筛选（时间范围、模板、版本），可视化图表（折线图、柱状图、饼图），导出CSV报表功能
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_94c5a0cc] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #199** `ai-entrepreneurship-platform_5bb4e618`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, fastapi, postgresql | **复杂度**: high | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及token使用量数据的展示，模块A在成本指标中包含token消耗统计，模块B在原始响应中显** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_94c5a0cc`)

  **变量注入与预览**

  实时预览渲染结果、原始模板与渲染结果的对比视图、变量值历史记录、详细的变量配置（类型校验、必填/可选、枚举）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #200** `ai-entrepreneurship-platform_684a1da1`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

  **A/B 测试实验管理**


  创建 A/B 测试实验，对比两个或多个 prompt 版本的效果。实验配置包括实验名称、参与版本列表、流量分配比例、评估指标（生成质量评分、成本、耗时）、实验持续时间、样本数量。实验运行期间，系统按分配比例将用户请求路由到不同版本。实验结束后生成报告，展示各版本的指标对比和统计显著性。支持实验的启动、暂停、终止、归档。

  > 🎫 **Ticket #201** `ai-entrepreneurship-platform_96c35d27`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: react, fastapi, postgresql, redis | **复杂度**: high | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  **模型输出原始数据查看**

  单次生成记录的原始数据查看，完整的请求参数展示（模型名称、温度、top_p、max_tokens等），原始JSON响应的格式化显示、语法高亮、节点折叠展开，JSON文件下载，关联显示prompt版本和变量值
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_94c5a0cc] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #202** `ai-entrepreneurship-platform_d1ca3141`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, fastapi, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及token使用量数据的展示，模块A在成本指标中包含token消耗统计，模块B在原始响应中显** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_94c5a0cc`)

  **Prompt 调试沙盒**


  独立的测试环境，用户可输入自定义 prompt 直接调用 AI 模型，查看输出结果。支持选择模型（Claude、通义千问等）、调整推理参数（temperature、top_p、max_tokens）、设置 system prompt。界面提供左侧输入区（prompt 编辑）和右侧输出区（实时流式显示或完整响应）。保存测试记录到历史列表，方便对比不同参数组合的效果。不关联模板版本，纯实验性质。

  > 🎫 **Ticket #203** `ai-entrepreneurship-platform_ea438619`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, fastapi, redis | **复杂度**: medium | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及token使用量数据的展示，模块A在成本指标中包含token消耗统计，模块B在原始响应中显** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_94c5a0cc`)

#### 原型设计建议生成

根据功能需求自动生成界面原型建议文本描述，包括页面布局、关键组件、交互流程、信息架构。输出为结构化的设计建议（文本），不生成实际原型图。支持移动端/Web 端场景适配，可参考行业最佳实践库。

> 🎫 **Ticket #204** `ai-entrepreneurship-platform_860aae74`
> **执行者**: ai-model, end-user | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: medium | **领域**: content-generation | **非功能需求**: design-quality

↗ 共享组件: **Shared: 两者都生成用户旅程图的结构化内容,包括触点、情绪曲线、痛点与机会点,输出格式均为结构化 JSON** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7574642f`)

#### 用户旅程图生成

强调基于用户画像和核心功能生成,支持导出为 Markdown/CSV 供第三方工具可视化

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7574642f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #205** `ai-entrepreneurship-platform_aa042cbc`
> **执行者**: ai-model, end-user | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: medium | **领域**: content-generation | **非功能需求**: structured-output

↗ 共享组件: **Shared: 两者都生成用户旅程图的结构化内容,包括触点、情绪曲线、痛点与机会点,输出格式均为结构化 JSON** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7574642f`)

#### PRD 自动生成引擎

接收用户输入的产品创意简述（自然语言），调用大模型生成结构化 PRD 文档。支持模板选择（SaaS/电商/工具类等），输出包含产品目标、用户画像、功能清单、优先级、验收标准等标准章节。可配置输出风格（正式/精简）和行业领域。

  **LLM 调用管理与成本优化**

  LLM调用的基础封装层(接口封装、请求去重、失败重试)、prompt缓存
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_eff0b480] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #206** `ai-entrepreneurship-platform_5cc98de1`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi, redis, anthropic-claude | **复杂度**: medium | **领域**: ai-infrastructure | **非功能需求**: cache-hit-rate-60%, failover-time-2s

  ↗ 共享组件: **Shared: 成本优化(token消耗记录、成本分析)、缓存策略(结果缓存)、降级策略(模型切换/降级)、成本监控** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_eff0b480`)

  **PRD 文档后处理与格式化**


  对生成的原始 PRD 内容进行后处理：格式化 Markdown、生成目录、添加版本号和时间戳、检查必填字段完整性、应用用户自定义样式。输出最终的 PRD 文档（Markdown/PDF/Word 格式）。

  > 🎫 **Ticket #207** `ai-entrepreneurship-platform_714b764a`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python, pandoc, markdown-parser | **复杂度**: medium | **领域**: document-processing | **非功能需求**: export-time-5s, format-compatibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都接收用户上传的商业计划书文档（支持PDF、Word、Markdown格式），都进行文档解析和内** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ed9ac175`)

  **生成质量评估与反馈**


  对生成的 PRD 进行质量评估：完整性检查（必填章节是否齐全）、一致性检查（功能清单与验收标准是否匹配）、可读性评分。收集用户反馈（满意度评分、修改建议），用于优化 prompt 和模型选择。

  > 🎫 **Ticket #208** `ai-entrepreneurship-platform_7309bf62`
  > **执行者**: end-user, system-monitor | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: quality-assurance | **非功能需求**: evaluation-time-2s

  **PRD 模板库管理**

  按产品类型分类的PRD模板（SaaS、电商、工具类、内容平台等）、行业特定术语定义、基于产品类型的自动模板选择
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_037f07ca] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #209** `ai-entrepreneurship-platform_8dd97721`
  > **执行者**: end-user, system-admin | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: template-retrieval-100ms

  ↗ 共享组件: **Shared: PRD文档模板的管理功能，包括模板的CRUD操作、版本管理、章节结构定义、必填字段设置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_037f07ca`)

  **用户输入解析与意图识别**


  接收用户自然语言描述的产品创意，提取关键信息（产品类型、目标用户、核心功能、行业领域等），识别用户意图和上下文。支持多轮对话补充信息，输出结构化的产品创意元数据。

  > 🎫 **Ticket #210** `ai-entrepreneurship-platform_9fb22217`
  > **执行者**: end-user, llm-service | **技术栈**: fastapi, anthropic-claude | **复杂度**: medium | **领域**: ai-prompt-engineering | **非功能需求**: extraction-accuracy-85%, response-time-3s

  **生成配置与个性化设置**

  模块B专注于PRD文档的内容生成配置：输出风格偏好（正式/精简/技术向等文风控制）、行业领域偏好、常用术语库管理。这些是内容生成逻辑层面的个性化，而非视觉呈现层面。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2f85221d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #211** `ai-entrepreneurship-platform_d7426529`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: user-preference | **非功能需求**: config-load-50ms

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模板管理和用户个性化配置。模块A的'默认模板和自定义模板切换'与模块B的'默认模板选择** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2f85221d`)

  **结构化 PRD 内容生成**

  专注于PRD生成，强调基于产品创意元数据和模板驱动的生成流程，支持生成风格配置（正式/精简），明确输出Markdown格式并严格符合模板结构
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9f109880] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #212** `ai-entrepreneurship-platform_e386c422`
  > **执行者**: end-user, llm-service | **技术栈**: fastapi, anthropic-claude | **复杂度**: high | **领域**: ai-content-generation | **非功能需求**: content-coherence, generation-time-30s

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责调用AI大模型生成PRD文档内容，都支持结构化的章节内容生成（产品目标、用户画像、功能清单** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9f109880`)

#### 多轮对话优化引擎

支持用户对已生成内容进行多轮对话式修改优化。维护对话上下文（历史需求+生成内容），支持增量修改指令（如'把这个功能的优先级改为高'、'增加移动端适配说明'）。对话历史持久化到数据库，支持会话恢复。

  **修改历史与版本回溯**


  记录每次修改的完整历史（修改者、时间戳、原始指令、应用的patch、修改前后版本号）。支持版本列表查看、任意版本恢复、版本对比（并排diff展示）。对关键版本支持打标签（如'初始版本'、'评审通过版本'）。提供版本回滚API，回滚时自动恢复关联数据（如PRD回滚后关联的原型图版本也回滚）。

  > 🎫 **Ticket #213** `ai-entrepreneurship-platform_4ffaabc0`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, data-persistence

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

  **对话上下文管理器**


  管理用户与AI的多轮对话上下文。包括会话创建、上下文追加、历史检索、会话状态管理（进行中/已结束/已归档）。每个会话关联到一个生成内容实例（PRD/原型/架构图等），维护完整的对话历史和中间状态快照。支持上下文窗口截断策略（保留关键轮次+最近N轮）以控制token成本。

  > 🎫 **Ticket #214** `ai-entrepreneurship-platform_530b636d`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: conversation-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, data-persistence

  **对话性能与成本优化**

  多轮对话特定优化(上下文压缩、历史摘要、关键信息提取、历史截断)、批量处理策略、响应延迟优化、基于指令复杂度的模型选择、会话级别的阈值监控
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_eff0b480] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #215** `ai-entrepreneurship-platform_98ce8a1e`
  > **执行者**: ops-team, system | **技术栈**: redis | **复杂度**: medium | **领域**: performance-optimization | **非功能需求**: cost-efficiency, low-latency, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 成本优化(token消耗记录、成本分析)、缓存策略(结果缓存)、降级策略(模型切换/降级)、成本监控** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_eff0b480`)

  **内容差异计算与应用引擎**


  基于解析出的修改DSL，计算当前内容版本与目标版本的差异（diff）。对结构化内容（JSON/YAML格式的PRD、架构图配置），使用深度diff算法定位变更点。对非结构化内容（Markdown文档），使用语义分块+相似度匹配定位修改段落。生成可回滚的patch，应用修改后生成新版本。支持冲突检测（用户同时修改同一位置）和合并策略。

  > 🎫 **Ticket #216** `ai-entrepreneurship-platform_9c16b5cf`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: content-versioning | **非功能需求**: accuracy, rollback-support

  **增量修改指令解析器**


  解析用户的自然语言修改指令，识别修改意图和目标范围。支持指令类型：属性修改（改优先级、改状态）、内容增删（增加章节、删除某段）、结构调整（合并功能点、拆分模块）、格式转换（表格转列表）。输出结构化的修改操作DSL，包含操作类型、目标定位（xpath/jsonpath/段落索引）、新值/增量内容。需处理模糊指令（'把这个改一下'）和多意图指令（'提高优先级并补充技术细节'）。

  > 🎫 **Ticket #217** `ai-entrepreneurship-platform_b73201bb`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: anthropic-claude | **复杂度**: high | **领域**: nlp-intent-recognition | **非功能需求**: accuracy, low-latency

  **AI辅助的歧义消解与补全建议**


  当用户指令模糊或缺少关键信息时，AI主动提问澄清（'你想修改哪个功能模块？'）或提供多选项供用户确认（'是指功能A还是功能B？'）。对不完整的修改需求，AI补全缺失信息（如用户说'加个登录功能'，AI询问登录方式、账号类型、密码策略）。维护多轮澄清对话的状态机，避免重复提问。输出澄清结果后续传递给指令解析器。

  > 🎫 **Ticket #218** `ai-entrepreneurship-platform_dd0ea5e6`
  > **执行者**: ai-agent, end-user | **技术栈**: anthropic-claude | **复杂度**: medium | **领域**: conversational-ai | **非功能需求**: efficiency, user-experience

  **协同编辑冲突检测与解决**

  A模块提供完整的冲突解决机制:乐观锁+版本号校验、三种解决策略(强制覆盖/手动合并/AI智能合并)、冲突解决后的版本生成和协作者通知流程
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2df6e7be] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #219** `ai-entrepreneurship-platform_f3bf04f0`
  > **执行者**: ai-agent, end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: high | **领域**: collaborative-editing | **非功能需求**: conflict-resolution, consistency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责多用户协同编辑场景下的冲突检测功能。都在用户提交修改时进行服务端冲突检测,识别同一内容被多** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2df6e7be`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责检测多用户同时编辑时的冲突，包括检测冲突类型（节点/组件属性修改冲突、删除与修改冲突）、在** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c4644783`)

### 原型设计与资产管理

低保真/高保真原型图的创建、编辑、预览与分享。AI 根据需求文档自动生成原型建议（线框图、组件布局）。支持设计资产库（组件、图标、颜色规范）、多端预览（Web/Mobile）、版本对比、导出功能（PNG/Figma/Sketch）。

#### 导出与集成

原型专用导出：静态图片（PNG/JPG，按页面或全局）、前端代码骨架（HTML/CSS/React组件，仅结构无逻辑）、PDF含交互说明、双向同步功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2141baff] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #220** `ai-entrepreneurship-platform_401e1a14`
> **执行者**: designer, developer | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: export-integration | **非功能需求**: export-speed, format-compatibility

↗ 共享组件: **Shared: 导出与集成功能：支持多格式导出（PDF、设计工具格式如Figma/Sketch），提供API接口与外** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2141baff`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供多格式导出功能，都支持自定义导出参数（样式、主题、水印等），都输出文件供用户下载** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2d8d3f5c`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责将文档导出为多种格式（PDF、Word），都提供导出接口供外部使用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_62a9e126`)

#### 协作与权限管理

支持多人同时编辑原型（实时协作或分支模式）。提供角色权限控制（所有者、编辑者、评论者、查看者），支持评论与批注（针对特定组件或区域）、@提及、任务指派。实时显示在线成员和光标位置。协作历史记录和冲突解决机制。

  **协作历史与版本回溯**


  记录所有协作操作的历史（谁在何时做了什么修改、评论、权限变更）。支持查看历史记录、对比版本差异、回滚到指定版本。需要设计操作日志的数据结构（operation_type, user_id, timestamp, before_state, after_state），提供版本快照存储机制（增量或全量）。输出：历史记录查询 API（input: prototype_id, time_range, user_filter → output: list of operations），版本回滚接口（input: prototype_id, target_version_id → output: success/failure）。

  > 🎫 **Ticket #221** `ai-entrepreneurship-platform_54779402`
  > **执行者**: editor-user, system-archiver | **技术栈**: postgresql, s3-compatible-storage | **复杂度**: medium | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, consistency, storage-efficiency

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

  **在线状态与光标追踪**

  模块 A 更关注具体实现细节：明确定义了光标数据结构（user_id, cursor_position, selected_component_id, color）、具体的 WebSocket 事件格式（cursor_move, user_join, user_leave）、在线成员列表查询 API 的输入输出规范（prototype_id → list of online users）。侧重于接口定义和数据格式。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8748ad74] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #222** `ai-entrepreneurship-platform_7a04ee85`
  > **执行者**: editor-user | **技术栈**: fastapi-websocket, redis | **复杂度**: medium | **领域**: real-time-collab | **非功能需求**: ephemeral-state, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现实时协作功能，使用WebSocket进行多用户状态同步，包括光标位置、在线用户状态、断线重** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5ea0eecb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及实时协作中的光标位置同步、选中元素状态、WebSocket 通信机制、在线用户管理（加** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8748ad74`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 WebSocket 通信机制用于实时推送，都需要处理协作场景下的事件传递** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d597c942`)

  **任务指派与跟踪**

  任务管理功能：任务创建、CRUD 接口、状态流转（待办/进行中/已完成）、截止日期管理、任务筛选查询、到期提醒、任务与评论的关联
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5e714f75] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #223** `ai-entrepreneurship-platform_7b9d6347`
  > **执行者**: assignee, task-creator | **技术栈**: fastapi, postgresql, redis-queue | **复杂度**: medium | **领域**: task-mgmt | **非功能需求**: consistency, notification

  ↗ 共享组件: **Shared: 评论系统核心功能：支持添加评论、@mention提及用户并触发通知、支持回复（线程式/嵌套回复）、评** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0746098e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 评论功能的基础实现：在评论中支持 @提及其他成员，并触发通知系统** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5e714f75`)

  **权限与角色管理**


  定义角色类型（所有者、编辑者、评论者、查看者）及其权限矩阵。提供 API 接口：创建/修改/删除角色、为用户分配角色、权限检查（是否可编辑、评论、查看）。需要设计 RBAC 模型，支持原型级和工作区级的权限继承。输出：权限检查接口（input: user_id, resource_id, action → output: allow/deny），角色管理 CRUD 接口。

  > 🎫 **Ticket #224** `ai-entrepreneurship-platform_a903d003`
  > **执行者**: commenter, editor, owner, viewer | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: access-control | **非功能需求**: audit-trail, consistency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限控制（读/写/访问级别管理）和评论/反馈功能。都定义了基于角色的访问控制机制，并支持协** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 权限控制（角色管理）、分享机制（生成分享链接）、协作功能（多人访问）、访问/操作日志记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a83b3499`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 权限控制功能 - 模块A提到的'权限控制'和模块B的核心职责都涉及用户权限管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d3b95f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限管理和协作功能：定义访问控制规则、权限校验机制、共享链接生成、协作成员管理。都在操作前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0794761`)

  **实时协作引擎**

  模块 A 专注于实时编辑的底层同步机制，包括 OT/CRDT 算法实现、操作事件的冲突解决、在线状态和光标位置管理、断线重连逻辑，是协作编辑的核心引擎
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d597c942] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #225** `ai-entrepreneurship-platform_c0384e9b`
  > **执行者**: editor-user, system-broadcast | **技术栈**: fastapi-websocket, redis-pubsub, postgresql | **复杂度**: very-high | **领域**: real-time-collab | **非功能需求**: eventual-consistency, high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现实时协作功能，使用WebSocket进行多用户状态同步，包括光标位置、在线用户状态、断线重** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5ea0eecb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及实时协作中的光标位置同步、选中元素状态、WebSocket 通信机制、在线用户管理（加** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8748ad74`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 WebSocket 通信机制用于实时推送，都需要处理协作场景下的事件传递** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d597c942`)

  **评论与批注系统**

  针对原型设计的评论，支持在组件或坐标区域添加评论，评论可包含图片，关联到原型的组件ID或坐标位置，明确定义了API接口规范（input/output参数）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0746098e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #226** `ai-entrepreneurship-platform_f5816552`
  > **执行者**: commenter, mentioned-user | **技术栈**: fastapi, postgresql, redis-queue | **复杂度**: medium | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: consistency, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 评论系统核心功能：支持添加评论、@mention提及用户并触发通知、支持回复（线程式/嵌套回复）、评** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0746098e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 评论功能的基础实现：在评论中支持 @提及其他成员，并触发通知系统** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5e714f75`)

  **冲突检测与解决**

  提供了完整的冲突解决机制（手动选择或合并），定义了具体的技术实现（基于时间戳和版本号检测），输出了明确的接口规范（冲突检测接口、冲突解决接口、WebSocket通知事件）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c4644783] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #227** `ai-entrepreneurship-platform_f9f0124f`
  > **执行者**: editor-user, system-arbiter | **技术栈**: fastapi, postgresql, redis | **复杂度**: high | **领域**: real-time-collab | **非功能需求**: consistency, user-notification

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责多用户协同编辑场景下的冲突检测功能。都在用户提交修改时进行服务端冲突检测,识别同一内容被多** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2df6e7be`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责检测多用户同时编辑时的冲突，包括检测冲突类型（节点/组件属性修改冲突、删除与修改冲突）、在** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c4644783`)

#### AI 原型生成引擎

基于需求文档（PRD/用户故事）自动生成原型建议。输入需求文本，调用 AI 模型分析功能点和用户流程，输出线框图布局建议（组件类型、位置、层级关系、交互逻辑）。生成结果可直接加载到画布或作为参考模板。

  **原型渲染适配器**


  将 AI 生成的组件树 JSON 转换为前端画布可加载的格式。输入组件树 + 交互配置 JSON，输出符合画布引擎规范的数据结构（可能是自定义 DSL 或通用格式如 Figma JSON）。处理坐标映射、组件 ID 生成、层级序列化、资产引用路径解析。支持增量更新（仅同步变更部分）。

  > 🎫 **Ticket #228** `ai-entrepreneurship-platform_01ad88f9`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: data-transformation | **非功能需求**: format-compatibility

  **需求文档解析器**

  A 专注于 PRD/用户故事，使用 AI 模型提取具体的功能点、用户角色、页面清单、交互约束等产品级细节，明确支持中文和多种文档格式（Markdown/纯文本/JSON）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_cda77f2f] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #229** `ai-entrepreneurship-platform_36a5bb55`
  > **执行者**: system-ai | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: medium | **领域**: ai-analysis | **非功能需求**: accuracy, schema-stability

  ↗ 共享组件: **Shared: 从用户输入中提取结构化特征，包括性能要求（并发量、数据规模）、团队技能信息、预算/成本约束；支持自然** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2ed9cdad`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责将自然语言需求输入解析为标准化的 JSON schema 输出，都涉及需求解析和结构化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cda77f2f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理需求文本输入（PRD、功能描述/用户故事），都使用NLP/AI技术提取结构化信息，都输** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_de933038`)

  **布局推荐引擎**

  负责生成静态布局结构：解析功能点、选择布局模板、生成组件树（类型/坐标/尺寸/层级/样式）、响应式布局适配、内置模板库（登录/列表/表单/详情页）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_04596167] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #230** `ai-entrepreneurship-platform_3ffe246b`
  > **执行者**: system-ai | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: high | **领域**: prototype-generation | **非功能需求**: layout-quality, responsive

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都操作组件树 JSON 结构，模块 A 生成组件树作为输出，模块 B 接收组件树作为输入。两者共** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_04596167`)

  **用户反馈回路**

  针对原型生成场景，收集设计质量反馈（星级评分、问题标注如布局/组件/交互错误、修改后版本），导出为训练样本用于模型 fine-tuning 或构建 few-shot 示例库，使用 PostgreSQL 存储
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ab3a377d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #231** `ai-entrepreneurship-platform_93d7ce16`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: feedback-loop | **非功能需求**: data-quality

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都实现用户反馈收集机制，将反馈数据存储到数据库，并用于优化模型/算法。核心流程包括：接收用户** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ab3a377d`)

  **生成结果管理**

  专注于原型/组件树的生成结果，存储输出组件树结构，支持用户评分、版本对比、标记优质样本用于模型优化，使用 Redis 缓存大型 JSON
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #232** `ai-entrepreneurship-platform_aca9472d`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: data-management | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f`)

  **交互逻辑生成器**

  负责为已有组件添加动态交互行为：定义事件配置（点击/输入/跳转/状态变化/数据绑定）、识别交互模式（表单提交/列表筛选/弹窗/跳转）、生成事件处理器配置
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_04596167] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #233** `ai-entrepreneurship-platform_e08d35ee`
  > **执行者**: system-ai | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: interaction-design | **非功能需求**: interaction-completeness

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都操作组件树 JSON 结构，模块 A 生成组件树作为输出，模块 B 接收组件树作为输入。两者共** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_04596167`)

#### 版本控制与历史对比

原型场景、自动版本快照、手动里程碑标记、版本回滚、版本分支与合并（团队协作）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #234** `ai-entrepreneurship-platform_78970c7c`
> **执行者**: designer, product-manager | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, fast-comparison

↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37`)

#### 画布编辑器引擎

提供低保真和高保真原型的画布编辑能力。支持拖拽组件、自由绘制、图层管理、对齐辅助线、网格吸附、组件属性编辑（尺寸、颜色、文本、交互热区）。支持画布缩放、平移、多选、组合、锁定、隐藏等基础操作。

  **画布渲染与交互层**


  负责画布的核心渲染、视口变换（缩放、平移）、事件分发。基于 Canvas 2D/WebGL 实现高性能渲染，支持虚拟滚动和离屏渲染优化。处理鼠标/触摸事件的坐标转换、事件冒泡与捕获，将底层事件映射为画布逻辑事件（如组件点击、拖拽开始）。

  > 🎫 **Ticket #235** `ai-entrepreneurship-platform_0df2b8ad`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, canvas-2d, webgl | **复杂度**: high | **领域**: canvas-rendering | **非功能需求**: high-performance, low-latency

  **画布状态管理与历史记录**


  管理画布的全局状态（所有组件、图层关系、视口变换、选区状态）。实现 Undo/Redo 栈，记录每次操作的快照或 diff。支持自动保存到本地存储或后端。提供状态序列化/反序列化接口用于保存和加载项目。处理并发编辑时的冲突检测（如多人协作场景的冲突标记）。

  > 🎫 **Ticket #236** `ai-entrepreneurship-platform_2e801b63`
  > **执行者**: system | **技术栈**: react, typescript, redux | **复杂度**: medium | **领域**: state-management | **非功能需求**: data-consistency, low-latency

  **组件拖拽与定位系统**


  实现组件从资产库到画布的拖拽、画布内组件的移动与调整。支持网格吸附、智能对齐线（与其他组件边缘/中心对齐）、按住 Shift 限制方向、按住 Alt 复制拖拽。处理拖拽过程中的视觉反馈（ghost、outline、preview）和坐标计算（相对/绝对定位转换）。

  > 🎫 **Ticket #237** `ai-entrepreneurship-platform_428b9eb4`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript | **复杂度**: medium | **领域**: interaction-design | **非功能需求**: intuitive-ux, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及组件的选择状态：模块A负责选区操作（单选、框选、多选），模块B根据选中组件展示属性面板并支** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_dfe42e54`)

  **快捷键与工具栏命令系统**


  定义并实现画布编辑器的快捷键映射（如 Ctrl+Z 撤销、Ctrl+C 复制、Delete 删除、V 选择工具、R 矩形工具）。提供工具栏 UI，包含选择、绘制、文本、手型（平移）等工具切换。命令系统支持可配置快捷键、命令历史、宏录制。处理不同操作系统下的快捷键差异（Mac Cmd vs Win Ctrl）。

  > 🎫 **Ticket #238** `ai-entrepreneurship-platform_5937a3d6`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript | **复杂度**: low | **领域**: interaction-design | **非功能需求**: intuitive-ux

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及组件的选择状态：模块A负责选区操作（单选、框选、多选），模块B根据选中组件展示属性面板并支** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_dfe42e54`)

  **组件变换与几何计算**


  实现组件的缩放、旋转、翻转变换。计算变换矩阵并应用到渲染。处理旋转后的边界框（bounding box）计算、碰撞检测（用于智能对齐和组件重叠检测）。支持等比缩放、中心点锁定、自由变换。提供几何工具函数库（点线距离、矩形相交、角度归一化等）。

  > 🎫 **Ticket #239** `ai-entrepreneurship-platform_9a5ae2db`
  > **执行者**: system | **技术栈**: typescript | **复杂度**: medium | **领域**: geometry-computation | **非功能需求**: high-performance

  **图层管理与选区操作**

  图层管理（z-index层级、父子关系/组合）、锁定/隐藏状态、图层面板UI、拖拽排序、重命名、选区边界框计算、旋转/缩放手柄、多选时的统一变换
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_dfe42e54] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #240** `ai-entrepreneurship-platform_a0416d34`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript | **复杂度**: medium | **领域**: canvas-editing | **非功能需求**: intuitive-ux

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及组件的选择状态：模块A负责选区操作（单选、框选、多选），模块B根据选中组件展示属性面板并支** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_dfe42e54`)

  **组件属性编辑器**

  属性面板UI、根据组件类型动态展示属性（尺寸、位置、颜色、文本、字体、边框、圆角、阴影、透明度、交互热区）、属性值编辑、颜色选择器、字体选择器、数值输入（单位和表达式）、属性变更实时反映
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_dfe42e54] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #241** `ai-entrepreneurship-platform_c130d6b1`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript, tailwind | **复杂度**: medium | **领域**: property-editing | **非功能需求**: real-time-feedback

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及组件的选择状态：模块A负责选区操作（单选、框选、多选），模块B根据选中组件展示属性面板并支** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_dfe42e54`)

#### 多端预览与响应式模拟

原型预览、设备尺寸切换（桌面/平板/手机）、横竖屏和分辨率模拟、交互热区（点击/跳转/弹窗）、表单输入模拟、预览链接生成（密码保护/访问统计）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_beebb4a9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #242** `ai-entrepreneurship-platform_c7a89116`
> **执行者**: designer, stakeholder | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: medium | **领域**: prototype-preview | **非功能需求**: cross-device-compatible, fast-render

↗ 共享组件: **Shared: 多端预览功能（Web/移动端尺寸适配）、交互式预览（实时调整和响应）、主题切换预览** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_beebb4a9`)

#### 设计资产库

集中管理可复用的设计资产：UI 组件库（按钮、表单、卡片等）、图标库、颜色规范、字体样式、间距规范。支持资产的创建、分类、标签、搜索、预览、引用统计。资产可被拖拽到画布或批量应用到原型中。支持从外部导入（Figma/Sketch/iconfont）和导出。

  **资产文件存储与版本控制**

  专注于资产文件(组件JSON、图标、颜色、字体、间距)的版本控制，提供历史版本链、版本回滚能力、多格式校验，数据库存储元信息和版本指针
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_355300b0] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #243** `ai-entrepreneurship-platform_4470dcbd`
  > **执行者**: designer, system | **技术栈**: aliyun-oss | **复杂度**: medium | **领域**: file-storage | **非功能需求**: cdn-acceleration, high-availability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用对象存储(OSS)来存储文件，都涉及文件的上传、下载和存储管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_355300b0`)

  **资产搜索与智能推荐**


  基于向量数据库实现资产的语义搜索：用户输入自然语言（如'蓝色主按钮'）返回相关资产。索引资产的标题、描述、标签、使用场景。支持混合搜索（关键词+语义）。提供相似资产推荐：基于当前资产的标签、样式属性、使用上下文推荐替代方案。搜索结果按相关度+引用次数综合排序。

  > 🎫 **Ticket #244** `ai-entrepreneurship-platform_514ff02b`
  > **执行者**: designer | **技术栈**: milvus, tongyi-embedding | **复杂度**: medium | **领域**: search-recommendation | **非功能需求**: low-latency

  **资产权限与协作管理**

  模块A聚焦于资产级别的权限管理，包括私有/团队/公开三级可见性、共享链接生成（带过期和密码）、协作历史记录、审核流程（提交-审批-发布）、以及权限检查在所有资产操作中的集成。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #245** `ai-entrepreneurship-platform_6784043b`
  > **执行者**: admin, designer | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: access-control | **非功能需求**: audit-trail, compliance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限控制（读/写/访问级别管理）和评论/反馈功能。都定义了基于角色的访问控制机制，并支持协** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 权限控制（角色管理）、分享机制（生成分享链接）、协作功能（多人访问）、访问/操作日志记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a83b3499`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 权限控制功能 - 模块A提到的'权限控制'和模块B的核心职责都涉及用户权限管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d3b95f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限管理和协作功能：定义访问控制规则、权限校验机制、共享链接生成、协作成员管理。都在操作前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0794761`)

  **第三方设计工具集成**


  支持从Figma、Sketch、iconfont导入资产。Figma通过OAuth + REST API获取组件、样式、图标；Sketch解析.sketch文件提取资源；iconfont通过项目链接批量下载SVG。导入时自动映射到平台资产类型、生成预览图、提取元数据。支持定期同步更新（webhook或定时轮询）。提供导出功能：将资产打包为Figma插件格式、Sketch库文件、或标准design tokens JSON。

  > 🎫 **Ticket #246** `ai-entrepreneurship-platform_8046b3dd`
  > **执行者**: designer, system | **技术栈**: figma-api, sketch-parser-lib | **复杂度**: high | **领域**: integration | **非功能需求**: idempotency, rate-limit-handling

  **资产元数据管理**


  管理设计资产的核心属性：唯一ID、名称、类型（组件/图标/颜色/字体/间距）、分类、标签、创建时间、修改时间、创建者、版本号。支持资产的增删改查、批量操作、软删除与恢复。提供资产列表查询接口，支持分页、排序、多条件筛选（类型、分类、标签组合）。

  > 🎫 **Ticket #247** `ai-entrepreneurship-platform_8a1ce39b`
  > **执行者**: designer, product-manager | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: design-asset-mgmt | **非功能需求**: audit-trail

  **资产引用追踪与使用统计**


  跟踪资产在原型中的引用关系：哪些页面/组件使用了该资产。记录引用时间、位置、上下文。提供资产影响分析：修改资产时显示受影响的原型列表。统计资产使用频率、最后使用时间、被多少项目引用。支持未使用资产的自动标记与批量清理建议。

  > 🎫 **Ticket #248** `ai-entrepreneurship-platform_9942a342`
  > **执行者**: designer, system | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: low | **领域**: analytics | **非功能需求**: audit-trail

  **资产预览与交互演示**

  设计资产（组件/图标/颜色/字体/间距）的可视化展示、属性调整playground（圆角/大小/色值/对比度等）、多状态组合展示
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_beebb4a9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #249** `ai-entrepreneurship-platform_b7bf2626`
  > **执行者**: designer | **技术栈**: react, canvas-api | **复杂度**: medium | **领域**: visualization | **非功能需求**: low-latency, responsive

  ↗ 共享组件: **Shared: 多端预览功能（Web/移动端尺寸适配）、交互式预览（实时调整和响应）、主题切换预览** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_beebb4a9`)

### 导出与集成

专注于产品设计相关内容的导出（需求文档、原型图、旅程图），支持设计工具插件（Figma/Sketch），提供API和Webhook与其他业务模块集成，输出产品设计数据

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_62a9e126] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #250 ai-entrepreneurship-platform_6335bb79 执行者: all-users, external-system | 技术栈: python, fastapi, file-conversion-libs | 复杂度: medium | 领域: integration | 非功能需求: api-stability, format-compatibility

↗ 共享组件: Shared: 导出与集成功能：支持多格式导出（PDF、设计工具格式如Figma/Sketch），提供API接口与外 (ai-entrepreneurship-platform_shared_2141baff)

↗ 共享组件: Shared: 两者都提供多格式导出功能，都支持自定义导出参数（样式、主题、水印等），都输出文件供用户下载 (ai-entrepreneurship-platform_shared_2d8d3f5c)

↗ 共享组件: Shared: 两个模块都负责将文档导出为多种格式（PDF、Word），都提供导出接口供外部使用 (ai-entrepreneurship-platform_shared_62a9e126)

### 需求文档管理

需求文档的创建、编辑、版本控制与协作。支持多种文档格式（PRD、用户故事、功能规格），提供 AI 辅助内容生成、模板库、富文本编辑器。包含需求状态流转、评审流程、变更历史追踪、权限控制。

#### 版本控制与变更历史

版本分类机制：区分主要版本（发布版）与次要版本（草稿改动）、支持版本标签功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #251** `ai-entrepreneurship-platform_1be6a18d`
> **执行者**: end-user, team-member | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: document-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, data-durability

↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

#### 文档模板与结构管理

管理多种文档类型（PRD、用户故事、功能规格等）、文档结构schema定义、自定义模板创建、模板预览、导入导出功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_037f07ca] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #252** `ai-entrepreneurship-platform_7f031950`
> **执行者**: admin, team-lead | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: document-mgmt | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: PRD文档模板的管理功能，包括模板的CRUD操作、版本管理、章节结构定义、必填字段设置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_037f07ca`)

#### 文档创建与编辑服务

提供文档创建接口（基于模板或空白），富文本编辑能力（支持Markdown/所见即所得），实时自动保存（防丢失），草稿管理。支持文档克隆、导入（Word/Markdown）、导出（PDF/Markdown/Word）。

> 🎫 **Ticket #253** `ai-entrepreneurship-platform_c8039953`
> **执行者**: end-user, team-member | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: document-mgmt | **非功能需求**: data-durability, low-latency

#### AI内容生成与辅助

提供更广泛的文档类型支持（PRD、用户故事等多种文档），包含续写、改写、润色等编辑功能，提供prompt模板管理、生成历史记录、生成内容评分反馈等辅助功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9f109880] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #254** `ai-entrepreneurship-platform_d4781dd1`
> **执行者**: ai-system, end-user | **技术栈**: fastapi-claude-redis | **复杂度**: medium | **领域**: ai-content-generation | **非功能需求**: cost-efficiency, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责调用AI大模型生成PRD文档内容，都支持结构化的章节内容生成（产品目标、用户画像、功能清单** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9f109880`)

#### 权限与访问控制

针对文档协作场景，定义了所有者、编辑者、评论者、查看者四种具体角色，支持团队共享和外部链接分享功能（密码保护、过期时间设置）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b5503be5] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #255** `ai-entrepreneurship-platform_d9fed390`
> **执行者**: admin, end-user, external-viewer | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: user-auth | **非功能需求**: audit-trail, security

↗ 共享组件: **Shared: 都实现了基于RBAC模型的权限控制，包含查看/编辑等不同权限级别，提供权限校验接口，记录访问/审计日** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b5503be5`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现基于RBAC模型的权限控制,都提供权限校验接口(判断用户对资源的操作权限),都涉及角色定义** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d9e46914`)

#### 需求状态与流程管理

定义需求文档状态机（草稿、待评审、评审中、已批准、已拒绝、已归档），支持状态流转规则配置。提供状态变更接口、状态历史记录、状态变更触发通知（Webhook/邮件）。支持自定义审批流（串行/并行审批人）。

> 🎫 **Ticket #256** `ai-entrepreneurship-platform_da349d4a`
> **执行者**: admin, end-user, reviewer | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: workflow-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, notification

#### 文档搜索与过滤

全文搜索文档内容（标题、正文、评论），支持关键词高亮。提供多维度过滤（状态、创建人、修改时间、标签、模板类型）。搜索结果排序（相关性、时间、热度）。支持保存搜索条件为快捷筛选器。

> 🎫 **Ticket #257** `ai-entrepreneurship-platform_dda263c8`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql-fulltext | **复杂度**: low | **领域**: search | **非功能需求**: low-latency

#### 协作评审与评论系统

行级/章节级评论定位、评论回复与标记已解决、评审会话管理（邀请评审人、意见汇总）、实时协作冲突检测

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_66e4cc55] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #258** `ai-entrepreneurship-platform_ef2b8a40`
> **执行者**: end-user, reviewer, team-member | **技术栈**: fastapi-postgresql-websocket | **复杂度**: medium | **领域**: collaboration | **非功能需求**: low-latency, real-time-sync

↗ 共享组件: **Shared: 在线协作评审功能，包括评论机制、@提醒/提及、评审状态管理（待评审/通过/拒绝）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_66e4cc55`)

### 用户旅程图生成

基于需求文档或用户画像，AI 自动生成用户旅程图（touchpoint、情绪曲线、痛点、机会点）。支持手动编辑、多场景对比（新用户/回访/异常）、导出可视化报告。可关联需求文档与原型图。

#### 可视化渲染与导出服务

前端接收旅程图结构化数据，渲染为可交互的可视化图表（时间线 + 情绪曲线 + 触点标注 + 痛点/机会点气泡）。支持导出为 PNG/PDF/Markdown 报告，报告包含图表、文字说明、关联资源链接。后端提供报告生成接口（异步任务 + 文件存储）。

  **异步任务队列与状态追踪**

  专注于报告生成场景的任务队列实现细节：失败重试机制（最多3次）、30秒超时设置、进度百分比推送（WebSocket/轮询）、前端进度条展示、任务列表UI展示。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #259** `ai-entrepreneurship-platform_579da267`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: celery-redis-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: system-infra | **非功能需求**: progress-tracking, retry-mechanism

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/f** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0`)

  **PDF 报告生成服务**

  PDF文档生成逻辑（使用ReportLab/WeasyPrint）、PDF结构化内容组织（封面、目录、章节、列表、附录）、中文字体嵌入、页眉页脚、水印功能、异步任务处理
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8b8541af] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #260** `ai-entrepreneurship-platform_65a7f04e`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-reportlab-celery-redis | **复杂度**: medium | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: async-processing, chinese-font-support

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及图片的存储和链接生成：模块B导出的图片需要上传到OSS并返回链接，而模块A需要使用这些图片** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8b8541af`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及图表图片的存储和使用：模块A将图表导出为图片并上传到阿里云OSS获取永久链接；模块B在** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_984d45e9`)

  **图表导出为图片服务**

  图表的前端导出功能（html-to-image/canvas API转换为PNG/SVG）、字体渲染和颜色保真处理、透明背景选项、图片base64/blob格式的后端上传接口
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_984d45e9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #261** `ai-entrepreneurship-platform_897cf5b1`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-html-to-image-alicloud-oss | **复杂度**: low | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: cdn-delivery, high-quality-export

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及图片的存储和链接生成：模块B导出的图片需要上传到OSS并返回链接，而模块A需要使用这些图片** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8b8541af`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及图表图片的存储和使用：模块A将图表导出为图片并上传到阿里云OSS获取永久链接；模块B在** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_984d45e9`)

  **Markdown 报告生成与预览**

  Markdown格式报告的生成逻辑、文本描述和表格内容、Markdown预览组件（react-markdown）、实时渲染和编辑功能、.md文件下载和复制功能
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_984d45e9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #262** `ai-entrepreneurship-platform_aa25ab0a`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-jinja2-react-markdown | **复杂度**: low | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: portable, readable-format

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及图片的存储和链接生成：模块B导出的图片需要上传到OSS并返回链接，而模块A需要使用这些图片** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8b8541af`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及图表图片的存储和使用：模块A将图表导出为图片并上传到阿里云OSS获取永久链接；模块B在** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_984d45e9`)

  **报告模板配置与版本管理**


  后台管理界面支持配置报告模板（PDF 布局、Markdown 章节顺序、封面样式、水印设置）。模板以 JSON schema 存储在数据库，支持多版本管理。生成报告时可选择模板版本，确保历史报告可复现。

  > 🎫 **Ticket #263** `ai-entrepreneurship-platform_dbf952b4`
  > **执行者**: admin, power-user | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, rollback-capability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

  **文件存储与 CDN 加速**

  专注于导出文件(图片、PDF、Markdown附件)的CDN加速分发，提供全球节点加速、自动过期清理(90天)、签名URL访问控制(7天有效期)，有明确的文件命名规则
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_355300b0] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #264** `ai-entrepreneurship-platform_df371a72`
  > **执行者**: system | **技术栈**: alicloud-oss-cdn | **复杂度**: low | **领域**: system-infra | **非功能需求**: cost-optimization, high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用对象存储(OSS)来存储文件，都涉及文件的上传、下载和存储管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_355300b0`)

  **前端可视化图表渲染组件**


  基于 React + D3.js/ECharts 实现旅程图可视化组件，接收结构化数据（阶段、触点、情绪值、痛点/机会点），渲染为可交互的时间线图表。支持缩放、hover 显示详情、点击触点查看关联信息。组件需处理不同数据规模（5-50 个触点）的布局自适应。

  > 🎫 **Ticket #265** `ai-entrepreneurship-platform_f35a3648`
  > **执行者**: designer, product-manager | **技术栈**: react-typescript-d3js | **复杂度**: medium | **领域**: product-design | **非功能需求**: accessibility, responsive-ui

#### 手动编辑与协作接口

提供旅程图节点的增删改查接口，支持拖拽排序、实时保存。记录编辑历史和操作日志。支持多人协作时的冲突检测（乐观锁）和版本合并提示。关联需求文档和原型图资源的引用管理。

> 🎫 **Ticket #266** `ai-entrepreneurship-platform_7419cf74`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql, redis, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: collaboration | **非功能需求**: audit-trail, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现实时协作功能，使用WebSocket进行多用户状态同步，包括光标位置、在线用户状态、断线重** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5ea0eecb`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及实时协作中的光标位置同步、选中元素状态、WebSocket 通信机制、在线用户管理（加** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8748ad74`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 WebSocket 通信机制用于实时推送，都需要处理协作场景下的事件传递** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d597c942`)

#### 多场景旅程图对比引擎

支持创建多个场景变体（新用户首次使用/老用户回访/异常路径），每个变体复用或修改同一旅程图的部分阶段/触点。提供场景切换、差异高亮、并列对比视图的数据查询接口。支持场景间复制、合并操作。

> 🎫 **Ticket #267** `ai-entrepreneurship-platform_8774c5ca`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: journey-mapping | **非功能需求**: query-performance

#### AI 旅程图内容生成引擎

明确使用 AI 模型(Claude/通义千问)作为生成引擎,输入支持 PRD 文档或画像数据,需要处理 AI 特有问题如输出解析、重试机制、幻觉检测

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7574642f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #268** `ai-entrepreneurship-platform_b53d58de`
> **执行者**: ai-model, system | **技术栈**: claude, tongyi-qianwen, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: ai-generation | **非功能需求**: accuracy, retry-mechanism

↗ 共享组件: **Shared: 两者都生成用户旅程图的结构化内容,包括触点、情绪曲线、痛点与机会点,输出格式均为结构化 JSON** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7574642f`)

#### 旅程图数据模型与存储

定义用户旅程图的数据结构（阶段、触点、情绪值、痛点、机会点、关联资源），设计 PostgreSQL schema，支持版本管理和多场景关联。提供 CRUD API 接口，支持旅程图草稿、发布、归档状态管理。

> 🎫 **Ticket #269** `ai-entrepreneurship-platform_cd13f5bb`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: journey-mapping | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

### 需求优先级与排期

需求优先级评估（ROI、紧急度、依赖关系）、AI 辅助打分与排序。支持看板视图（backlog/in-progress/done）、甘特图排期、依赖关系管理、资源负载分析。自动检测冲突需求与资源瓶颈。

#### 需求优先级评分引擎

基于 ROI、紧急度、依赖关系等多维度对需求进行量化评分。支持自定义评分维度权重，AI 辅助分析历史数据给出建议分数，最终由用户确认。输出每个需求的综合得分及各维度明细。

> 🎫 **Ticket #270** `ai-entrepreneurship-platform_065764a8`
> **执行者**: ai-agent, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql-claude | **复杂度**: medium | **领域**: requirement-management | **非功能需求**: audit-trail, explainability

#### 冲突需求检测与解决建议

自动识别冲突需求（资源竞争、技术方案不兼容、目标矛盾）。基于历史数据与规则引擎给出解决建议（调整优先级、拆分需求、延后交付）。输出冲突报告及 AI 推荐的解决方案。

> 🎫 **Ticket #271** `ai-entrepreneurship-platform_3efc4347`
> **执行者**: ai-agent, product-manager | **技术栈**: fastapi-claude-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: requirement-management | **非功能需求**: accuracy, explainability

#### 看板视图与状态管理

提供 Kanban 看板视图，需求在 backlog、in-progress、done 等状态间流转。支持拖拽移动、状态自动流转规则、状态变更历史记录。接口包括状态定义、需求状态更新、看板数据查询。

> 🎫 **Ticket #272** `ai-entrepreneurship-platform_6ae7a359`
> **执行者**: product-manager, team-member | **技术栈**: react-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: requirement-management | **非功能需求**: conflict-resolution, real-time-sync

↗ 共享组件: **Shared: 布局配置的持久化存储：模块A负责生成布局配置的序列化数据（图表位置、尺寸、层级等网格布局信息），模块** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc0d0d75`)

#### 资源负载分析与瓶颈预警

统计团队成员工作负载（按需求/任务分配、工时估算），识别资源过载或闲置情况。自动检测资源瓶颈（某人成为多个需求关键路径），提供负载均衡建议。输出资源使用率报表、瓶颈预警通知。

> 🎫 **Ticket #273** `ai-entrepreneurship-platform_8a342c2b`
> **执行者**: product-manager, team-lead | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: resource-management | **非功能需求**: accuracy, timely-alert

#### 甘特图排期与时间线规划

专注于可视化甘特图展示、交互式拖拽调整、时间线数据导出、UI层面的排期冲突高亮显示

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e51bebb5] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #274** `ai-entrepreneurship-platform_aa239d66`
> **执行者**: ai-agent, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: optimization, responsiveness

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及基于依赖关系和工作量估算进行排期规划,都包含关键路径计算功能,都考虑资源约束和冲突检测** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e51bebb5`)

#### 依赖关系图谱管理

需求级别依赖管理（前置后置/阻塞关系）、关键路径计算、依赖变更影响分析、可视化展示

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_40e658ad] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #275** `ai-entrepreneurship-platform_eee5dd71`
> **执行者**: product-manager, system-scheduler | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: requirement-management | **非功能需求**: consistency, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 依赖关系图谱构建与管理、循环依赖检测、图结构表示与遍历** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_40e658ad`)

### 协作与评审流程

原型图评审支持、通知中心（站内信/邮件/Webhook）、权限控制（查看/编辑/审批）

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_66e4cc55] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #276 ai-entrepreneurship-platform_dabf0ad2 执行者: all-users | 技术栈: react, postgresql, redis, websocket | 复杂度: medium | 领域: collaboration | 非功能需求: notification-delivery, real-time-sync

↗ 共享组件: Shared: 在线协作评审功能，包括评论机制、@提醒/提及、评审状态管理（待评审/通过/拒绝） (ai-entrepreneurship-platform_shared_66e4cc55)

### 模板库与知识库

包含更广泛的模板类型（PRD模板、用户故事模板、原型组件库），支持自定义模板功能、收藏功能，以及社区共享机制。

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_324e45fc] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #277 ai-entrepreneurship-platform_e40ad220 执行者: all-users | 技术栈: react, postgresql, milvus | 复杂度: low | 领域: knowledge-management | 非功能需求: content-moderation, fast-search

↗ 共享组件: Shared: 两者都包含行业最佳实践案例库，支持案例的存储、筛选/搜索和分类管理。都允许用户查看参考案例，AI可引 (ai-entrepreneurship-platform_shared_324e45fc)

## AI 模型集成层

多 AI 模型统一调度、prompt 工程管理、模型效果评估、成本优化。支持模型切换、fallback、缓存策略。

### Prompt 模板管理系统

集中管理各业务场景的 prompt 模板（市场调研、PRD 生成、技术选型等）。支持模板版本控制、A/B 测试、变量插值、多语言支持。提供模板编辑器 UI，支持预览和测试。记录每个模板的使用频次和效果评分。

#### 变量定义与类型系统

定义模板中可用的变量列表及其类型（string/number/array/object/enum）。每个变量包含：名称、类型、是否必填、默认值、校验规则（正则/范围/枚举值）、描述文本。提供变量 schema 定义接口和校验接口。调用模板时自动根据 schema 校验输入参数。

> 🎫 **Ticket #278** `ai-entrepreneurship-platform_108310ab`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: python, pydantic | **复杂度**: low | **领域**: prompt-management | **非功能需求**: data-integrity

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及模板渲染功能：将模板ID和变量参数转换为最终的prompt文本。模块A在测试流程中需要调用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0ae8317`)

#### 模板元数据与版本管理

管理模板元信息（名称、描述、业务场景、创建者），记录版本发布状态（草稿/测试/生产）和变更日志

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #279** `ai-entrepreneurship-platform_2d572a80`
> **执行者**: admin, product-manager | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: prompt-management | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

#### 模板预览与测试工具

模块A独有：测试接口、调用真实Claude API获取AI响应、测试历史记录与回放、展示渲染结果和AI响应的完整信息（耗时、token消耗）、支持多组变量组合快速测试

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a0ae8317] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #280** `ai-entrepreneurship-platform_866cdbbd`
> **执行者**: admin, product-manager | **技术栈**: python, react | **复杂度**: low | **领域**: prompt-management | **非功能需求**: developer-experience

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及模板渲染功能：将模板ID和变量参数转换为最终的prompt文本。模块A在测试流程中需要调用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0ae8317`)

#### A/B 测试实验管理

创建 A/B 实验：指定基线版本和若干实验版本、流量分配比例（如 50% vs 50%）、实验开始/结束时间、评估指标（用户满意度评分/任务完成率）。实验运行时自动按比例路由请求到不同版本。实验结束后生成对比报告（各版本指标均值/标准差/置信区间）。提供实验创建、暂停、终止接口。

> 🎫 **Ticket #281** `ai-entrepreneurship-platform_9413bb4a`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: python, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: prompt-management | **非功能需求**: statistical-validity

#### 使用日志与效果追踪

记录每次 prompt 调用日志：模板 ID、版本号、输入变量、渲染耗时、调用来源（业务场景）、时间戳。收集反馈评分（用户手动打分或自动评估）。提供日志查询接口（按模板/时间范围/场景聚合）。生成使用统计报表：调用次数、平均评分、失败率。

> 🎫 **Ticket #282** `ai-entrepreneurship-platform_a2f87e41`
> **执行者**: system | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: prompt-management | **非功能需求**: audit-trail, high-throughput

#### 模板渲染引擎

模块B独有：作为独立的渲染引擎服务、支持复杂模板语法（条件分支{{#if}}、循环{{#each}}、默认值回退）、渲染失败时的错误处理机制（缺少变量/类型不匹配）、高并发性能要求（1000+ QPS）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a0ae8317] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #283** `ai-entrepreneurship-platform_be9eb5fe`
> **执行者**: system | **技术栈**: python, jinja2, redis | **复杂度**: low | **领域**: prompt-management | **非功能需求**: high-throughput, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及模板渲染功能：将模板ID和变量参数转换为最终的prompt文本。模块A在测试流程中需要调用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0ae8317`)

#### 模板内容编辑器

Web 端模板编辑界面，支持富文本编辑 prompt 内容、变量语法高亮（{{variable_name}}）、实时语法校验。提供变量占位符插入、Markdown 预览。编辑器需支持大文本（10k+ 字符）无卡顿。保存时自动校验变量引用完整性。

> 🎫 **Ticket #284** `ai-entrepreneurship-platform_de57db9a`
> **执行者**: admin, product-manager | **技术栈**: react, typescript | **复杂度**: medium | **领域**: prompt-management | **非功能需求**: low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及模板渲染功能：将模板ID和变量参数转换为最终的prompt文本。模块A在测试流程中需要调用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0ae8317`)

#### 多语言模板支持

同一模板支持多语言版本（中文/英文），共享变量定义和版本管理。提供语言切换接口（根据用户 locale 自动选择或显式指定）。翻译管理界面支持并排对比编辑不同语言版本。缺失翻译时回退到默认语言（中文）。

> 🎫 **Ticket #285** `ai-entrepreneurship-platform_e1c9791d`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: prompt-management | **非功能需求**: localization

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及模板渲染功能：将模板ID和变量参数转换为最终的prompt文本。模块A在测试流程中需要调用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a0ae8317`)

### 响应缓存与去重

AI响应缓存、语义相似度匹配(向量检索)、精确匹配策略、成本节省统计

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9ac78ca8] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #286 ai-entrepreneurship-platform_20d263b4 执行者: system | 技术栈: redis-milvus | 复杂度: medium | 领域: ai-model-integration | 非功能需求: cost-optimization, low-latency

↗ 共享组件: Shared: 缓存机制、缓存失效策略(TTL、手动刷新)、缓存命中率统计 (ai-entrepreneurship-platform_shared_9ac78ca8)

↗ 共享组件: Shared: 两者都使用Redis进行数据缓存，都支持增量更新机制（当数据变更时只更新受影响部分），都提供缓存失效 (ai-entrepreneurship-platform_shared_b283843a)

↗ 共享组件: Shared: 两者都使用Redis进行结果缓存，都实现了增量更新机制（监听变更事件触发局部重算而非全量），都提供缓 (ai-entrepreneurship-platform_shared_d27b728b)

↗ 共享组件: Shared: 两者都实现了缓存机制（Redis）、TTL配置、增量更新策略、缓存失效机制。核心逻辑相同：通过缓存减 (ai-entrepreneurship-platform_shared_f2732b20)

### 模型调用限流与配额

专注于模型调用场景，强调不同套餐的差异化策略，明确支持多时间窗口（秒/分钟/小时/天）的速率限制，包含用户行为分析

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_56db74c9] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #287 ai-entrepreneurship-platform_582f40f8 执行者: system | 技术栈: redis | 复杂度: medium | 领域: access-control | 非功能需求: fairness, real-time

↗ 共享组件: Shared: 两者都实现配额管理和限流功能，支持用户/租户级别的资源控制，提供配额监控和告警机制，记录限流事件和用 (ai-entrepreneurship-platform_shared_56db74c9)

↗ 共享组件: Shared: 两者都负责配额管理和用量控制。都涉及资源消耗计量（API调用、存储、AI模型使用）、配额校验、超限处 (ai-entrepreneurship-platform_shared_e7b4ff99)

### 模型路由与负载均衡

根据请求特征（任务类型、优先级、成本预算、延迟要求）智能选择最优模型。实现多模型 fallback 机制：主模型失败时自动切换备用模型。支持按模型能力、可用性、成本的动态路由策略。记录路由决策日志用于分析优化。

🎫 Ticket #288 ai-entrepreneurship-platform_66794cf4 执行者: system | 技术栈: python-fastapi-redis | 复杂度: medium | 领域: ai-model-integration | 非功能需求: high-availability, low-latency

### 模型调用成本追踪

记录每次模型调用的 token 消耗、实际费用、响应时长。按用户、项目、模型、时间维度聚合统计。提供成本异常告警（超预算、异常高频调用）。生成成本报告和优化建议（如推荐更便宜的模型组合）。

🎫 Ticket #289 ai-entrepreneurship-platform_6fafa1b5 执行者: admin, system | 技术栈: postgresql-redis | 复杂度: low | 领域: cost-management | 非功能需求: audit-trail, real-time

### 模型适配器统一接口

定义统一的模型调用抽象层，屏蔽不同 AI 模型提供商（Claude、通义千问、OpenAI 等）的 API 差异。包括请求/响应格式标准化、错误码映射、流式输出处理、token 计数统一接口。支持同步和异步调用模式。

🎫 Ticket #290 ai-entrepreneurship-platform_7e3e7955 执行者: system | 技术栈: python-fastapi | 复杂度: medium | 领域: ai-model-integration | 非功能需求: extensibility, fault-tolerance

### 模型输出质量评估

对 AI 生成内容进行自动化质量评估。支持多维度评分（相关性、完整性、准确性、流畅性）。实现基于规则的评估（如长度检查、关键词匹配）和基于模型的评估（用另一个模型打分）。记录评估结果用于模型效果对比和 prompt 优化。支持人工标注样本的持续学习。

#### 基于模型的评估引擎

使用AI模型对生成内容进行深度质量评估。设计评估prompt模板，要求模型对指定维度打分（1-10分）并给出理由。支持多种评估策略：单模型打分、多模型投票、自我一致性检查（同一模型多次采样求平均）。处理模型返回的结构化评分和自然语言反馈。实现评估结果的解析、校验和归一化。支持评估模型的热切换和A/B测试。处理模型调用失败的降级逻辑（回退到规则评估或返回部分结果）。

  **降级策略与失败处理**


  处理模型调用失败的降级逻辑。定义降级优先级：重试 > 切换备用模型 > 回退到规则评估 > 返回部分结果 > 标记失败。实现重试机制（指数退避、最大重试次数）。配置备用模型列表。调用规则评估接口作为兜底方案。记录失败原因和降级路径。触发告警（失败率超阈值）。返回降级后的评估结果，标注置信度下降。

  > 🎫 **Ticket #291** `ai-entrepreneurship-platform_2174e547`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: ai-evaluation | **非功能需求**: fault-tolerance, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型进行评估，都需要组装prompt、调用模型API、解析返回结果、处理异常情况、记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及处理模型评估结果，包括评分处理和文本反馈的处理。模块A在聚合阶段需要对各模型评分进行归一化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d`)

  **评估模型热切换与版本管理**

  A专注于评估场景的运行时热切换，包括评估模型注册表、按比例分流路由、评估效果指标记录、模型能力查询接口（维度/token/时延SLA）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_92783c96] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #292** `ai-entrepreneurship-platform_3441e5be`
  > **执行者**: system-admin | **技术栈**: python-redis | **复杂度**: medium | **领域**: ai-evaluation | **非功能需求**: rollback-capability, zero-downtime

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型版本管理、灰度切换/灰度上线、回滚功能，以及模型元数据管理（能力/配置/指标记录）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_92783c96`)

  **多模型投票协调器**

  并发调用多个模型、投票权重机制、评分差异检测（标准差阈值）、降级策略（最低模型数）、投票明细记录
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #293** `ai-entrepreneurship-platform_5b7742d4`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-asyncio | **复杂度**: medium | **领域**: ai-evaluation | **非功能需求**: concurrency, fault-tolerance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型进行评估，都需要组装prompt、调用模型API、解析返回结果、处理异常情况、记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及处理模型评估结果，包括评分处理和文本反馈的处理。模块A在聚合阶段需要对各模型评分进行归一化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d`)

  **评估Prompt模板管理**

  专注评估场景，包含评估维度定义、打分区间说明、JSON schema输出格式、示例输入输出、模板校验机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #294** `ai-entrepreneurship-platform_70fbca86`
  > **执行者**: developer, system-admin | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: ai-evaluation | **非功能需求**: validation, versioning

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

  **评估结果解析与归一化**

  解析JSON或自然语言格式、处理评分格式异常（文本转数值、百分制转十分制）、统一评分区间归一化、合法性校验（范围检查、必填字段）、敏感词过滤
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #295** `ai-entrepreneurship-platform_75e58510`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-pydantic | **复杂度**: low | **领域**: ai-evaluation | **非功能需求**: data-quality, validation

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型进行评估，都需要组装prompt、调用模型API、解析返回结果、处理异常情况、记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及处理模型评估结果，包括评分处理和文本反馈的处理。模块A在聚合阶段需要对各模型评分进行归一化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d`)

  **自我一致性检查执行器**

  多次采样机制（调整temperature/top_p）、统计分析（均值/标准差/置信区间）、一致性判断逻辑、早停机制、稳定性分析
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #296** `ai-entrepreneurship-platform_a646f9ee`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-numpy | **复杂度**: medium | **领域**: ai-evaluation | **非功能需求**: cost-optimization, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型进行评估，都需要组装prompt、调用模型API、解析返回结果、处理异常情况、记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及处理模型评估结果，包括评分处理和文本反馈的处理。模块A在聚合阶段需要对各模型评分进行归一化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d`)

  **单模型评估执行器**

  单次评估流程、JSON解析、评分和理由提取、格式修复重试、token消耗统计
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #297** `ai-entrepreneurship-platform_a68225a9`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: ai-evaluation | **非功能需求**: error-handling, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型进行评估，都需要组装prompt、调用模型API、解析返回结果、处理异常情况、记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及处理模型评估结果，包括评分处理和文本反馈的处理。模块A在聚合阶段需要对各模型评分进行归一化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d`)

  **评估策略配置与路由**


  根据业务场景选择评估策略（单模型打分、多模型投票、自我一致性检查）。配置策略参数：采样次数、投票权重、一致性阈值。实现策略路由逻辑，将评估请求分发到对应的执行引擎。支持策略的A/B测试配置（按比例分流）。记录策略选择和执行路径用于分析。

  > 🎫 **Ticket #298** `ai-entrepreneurship-platform_e9153eeb`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: ai-evaluation | **非功能需求**: audit-trail, configurability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型进行评估，都需要组装prompt、调用模型API、解析返回结果、处理异常情况、记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及处理模型评估结果，包括评分处理和文本反馈的处理。模块A在聚合阶段需要对各模型评分进行归一化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d`)

#### 人工标注样本管理

管理用于模型评估训练和校准的人工标注数据。提供标注界面供人工评审员对AI生成内容打分和标注。存储标注样本（内容、人工分数、标注理由、标注者ID、标注时间）。支持标注任务分配、进度跟踪、标注一致性检查（多人标注求一致性）。提供标注数据的导出接口供模型训练使用。实现标注样本的版本管理和质量控制（如标注者信度评分、异常标注检测）。

> 🎫 **Ticket #299** `ai-entrepreneurship-platform_1fc05032`
> **执行者**: admin, annotator | **技术栈**: react-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: quality-assessment | **非功能需求**: audit-trail, data-quality

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及人工标注数据的处理。模块A中'支持人工复核确认差异案例是评估器误判还是标注错误'需要访** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ad465e54`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理评估器输出与人工标注之间的对比数据。模块A计算各类一致性指标和差异分布，模块B使用这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_afeb5634`)

#### 基于规则的评估引擎

执行基于规则的快速质量检查。支持多种规则类型：长度检查（最小/最大字符数、token数）、关键词匹配（必须包含/禁止出现的术语列表）、格式验证（JSON结构、Markdown标题层级）、数值范围检查（如价格合理性、百分比范围）。规则可配置化，支持正则表达式、逻辑组合（AND/OR/NOT）。返回规则命中情况和对应扣分项，性能要求<100ms。

> 🎫 **Ticket #300** `ai-entrepreneurship-platform_50ed4631`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: quality-assessment | **非功能需求**: high-throughput, low-latency

#### 评估维度定义与配置管理

维度的定义、元数据管理(名称、描述、评分范围、计算方法类型)、按场景定制维度组合、维度的增删改查接口、维度配置的版本管理

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5a32c6c6] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #301** `ai-entrepreneurship-platform_77116fcf`
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: quality-assessment | **非功能需求**: audit-trail, versioning

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及评估维度的权重配置和评分计算。模块A定义维度时包含权重信息,模块B在聚合时使用这些权重进行** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5a32c6c6`)

#### 综合评分计算与聚合

多分数聚合算法实现(加权平均、最小值门槛、置信度调整)、异常处理(部分维度缺失)、评估报告生成(总分、各维度得分、扣分原因、改进建议)、自定义评分公式支持、评估上下文记录与可追溯性

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5a32c6c6] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #302** `ai-entrepreneurship-platform_a6f2b4ae`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: quality-assessment | **非功能需求**: accuracy, audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及评估维度的权重配置和评分计算。模块A定义维度时包含权重信息,模块B在聚合时使用这些权重进行** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5a32c6c6`)

#### 评估结果存储与查询

持久化评估结果到数据库。设计评估结果表结构，包含内容ID、评估时间、维度分数、总分、评估器版本、原始输出等字段。支持按内容ID、时间范围、分数区间、维度类型查询历史评估。实现评估结果的统计聚合（平均分、分数分布、趋势分析）。提供接口供模型效果对比和prompt优化模块查询。设置合理的数据保留策略（如保留最近6个月的详细数据，更早的仅保留聚合统计）。

> 🎫 **Ticket #303** `ai-entrepreneurship-platform_c22b8d06`
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: quality-assessment | **非功能需求**: data-retention, query-performance

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及评估维度的权重配置和评分计算。模块A定义维度时包含权重信息,模块B在聚合时使用这些权重进行** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5a32c6c6`)

#### 评估器持续改进反馈闭环

基于人工标注样本和实际使用反馈持续优化评估器。实现评估结果与人工标注的对比分析，计算相关性、一致性指标（如Pearson相关系数、Kappa系数）。识别评估器与人类判断差异大的案例，标记为待优化样本。支持基于标注数据微调评估prompt或规则参数。实现A/B测试框架，对比新旧评估器版本的效果。提供评估器效果监控看板，展示准确率、覆盖率、误判率等指标的时序趋势。

  **评估结果与标注对比分析**

  模块A专注于统计分析和指标计算：Pearson/Spearman相关系数、Cohen's Kappa、MAE/RMSE等数学指标的计算，按维度/任务/时间分组统计，生成可视化图表（散点图、混淆矩阵、分布图）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_afeb5634] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #304** `ai-entrepreneurship-platform_344d59a7`
  > **执行者**: quality-analyst, system-scheduler | **技术栈**: python, postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: quality-analysis | **非功能需求**: batch-processing

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及人工标注数据的处理。模块A中'支持人工复核确认差异案例是评估器误判还是标注错误'需要访** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ad465e54`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理评估器输出与人工标注之间的对比数据。模块A计算各类一致性指标和差异分布，模块B使用这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_afeb5634`)

  **评估器参数与Prompt优化**

  评估器特定的优化功能：基于标注数据和差异案例的prompt优化、差异分析（遗漏维度、评分标准偏差）、prompt改进建议生成（few-shot示例、评分说明、约束条件）、参数调优（temperature、阈值、权重）、自动生成few-shot示例、记录优化变更说明和预期效果
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #305** `ai-entrepreneurship-platform_423d9830`
  > **执行者**: ai-engineer, quality-analyst | **技术栈**: postgresql, react, python | **复杂度**: medium | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: audit-trail, rollback-support

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

  **A/B测试框架**

  A/B测试框架独有：完整的线上实验执行能力（流量分配、多版本并行运行、实时数据收集）、评估器版本对比、多臂老虎机策略、实验提前终止规则、性能数据采集、在线真实流量测试
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7dca845d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #306** `ai-entrepreneurship-platform_868a8541`
  > **执行者**: ai-engineer, system-scheduler | **技术栈**: python, redis, postgresql | **复杂度**: high | **领域**: experimentation | **非功能需求**: high-availability, low-latency, rollback-support

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及A/B测试：模块A提供A/B测试建议生成（如何设计实验验证假设），模块B是完整的A/B测试** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7dca845d`)

  **差异案例挖掘与标记**

  模块A专注于差异检测和挖掘：识别评估器与人工判断的差异、定义差异阈值、计算差异程度、优先级标记、差异案例检索、推送到优化队列。这是一个分析和筛选过程，产出是需要改进的高差异案例列表。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ad465e54] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #307** `ai-entrepreneurship-platform_bdc0c653`
  > **执行者**: quality-reviewer, system-scheduler | **技术栈**: python, postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: case-mining | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及人工标注数据的处理。模块A中'支持人工复核确认差异案例是评估器误判还是标注错误'需要访** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ad465e54`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理评估器输出与人工标注之间的对比数据。模块A计算各类一致性指标和差异分布，模块B使用这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_afeb5634`)

  **人工标注数据管理**

  模块B专注于标注流程管理：标注任务的创建分配、进度跟踪、标注规范定义、多维度评分数据的收集存储、标注一致性检查(Kappa系数)、数据导入导出、版本管理、质量审核。这是一个数据管理和流程控制系统。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ad465e54] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #308** `ai-entrepreneurship-platform_d27f71d8`
  > **执行者**: annotator, quality-reviewer, system-admin | **技术栈**: postgresql, fastapi, react | **复杂度**: medium | **领域**: annotation-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, data-versioning

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及人工标注数据的处理。模块A中'支持人工复核确认差异案例是评估器误判还是标注错误'需要访** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ad465e54`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理评估器输出与人工标注之间的对比数据。模块A计算各类一致性指标和差异分布，模块B使用这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_afeb5634`)

  **评估器效果监控看板**

  专注于评估器的业务指标（准确率、覆盖率、误判率）、与标注数据对比、评估器版本维度、根因分析入口、自定义看板和报表导出
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e63643ea] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #309** `ai-entrepreneurship-platform_e7a39c99`
  > **执行者**: ai-engineer, quality-analyst, system-admin | **技术栈**: redis, postgresql, react | **复杂度**: medium | **领域**: monitoring-observability | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行性能监控，都提供性能趋势可视化/历史趋势查询接口，都关注性能指标的持续跟踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_45f4e379`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 都涉及性能监控和效果评估，包括准确率、误判率等质量指标的监控；都提供实时监控能力和历史趋势分析；都关** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_849bf620`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 监控生产环境中模型的性能指标、检测数据分布漂移、触发告警机制、记录监控日志用于分析** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97d303ef`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及实时监控指标、时序趋势展示、阈值告警机制、可视化仪表盘** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e63643ea`)

### 模型能力注册与发现

维护模型能力元数据库（支持的任务类型、输入输出格式、上下文长度、延迟、成本、可用区域）。提供模型能力查询接口，支持按需求条件筛选最合适的模型。支持模型动态上下线和能力更新通知。

🎫 Ticket #310 ai-entrepreneurship-platform_d03db051 执行者: admin, system | 技术栈: postgresql-redis | 复杂度: low | 领域: service-registry | 非功能需求: consistency, low-latency

## 项目管理仪表盘

任务分解、排期、里程碑跟踪与资源分配系统。AI 辅助任务拆解、智能排期、风险预警。支持甘特图、看板、工时统计。

### 任务分解与层级管理

支持任务的创建、编辑、删除、层级结构管理（父子任务、任务组）。AI 辅助将高层目标分解为可执行任务，自动建议任务粒度和依赖关系。提供任务模板库（如产品开发、市场推广）。支持任务标签、优先级、估时、负责人分配。

#### 任务模板库管理

提供预置任务模板（产品开发、市场推广、用户调研等场景），每个模板包含标准任务结构、建议时间线、角色分配建议。支持模板的创建、编辑、删除、搜索、分类。用户可基于模板快速创建任务树，并根据实际情况调整。模板支持参数化（如项目周期、团队规模）以适配不同场景。支持模板的导入导出（JSON/YAML 格式）。跟踪模板使用频率和完成率，用于优化模板库。

> 🎫 **Ticket #311** `ai-entrepreneurship-platform_0a7b1cdb`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: reusability

↗ 共享组件: **Shared: 任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9`)

#### 任务基础 CRUD 接口

任务的创建、查询、更新、删除基础操作，管理任务的标题、描述、状态、优先级、实际工时等基本属性，支持单任务和批量操作，返回标准化任务实体

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #312** `ai-entrepreneurship-platform_25391665`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: task-management | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9`)

#### 任务元数据管理

管理任务的标签、自定义字段、附件。支持标签的创建、分配、搜索、统计（标签云）。支持自定义字段定义（文本、数字、日期、单选、多选）及字段级权限控制。支持附件上传（文档、图片、链接）及版本管理。提供元数据的批量编辑接口。记录元数据变更历史。

> 🎫 **Ticket #313** `ai-entrepreneurship-platform_6f33928c`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql-oss | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: extensibility

↗ 共享组件: **Shared: 任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9`)

#### 任务层级关系管理

管理任务的父子关系和任务组归属。支持设置父任务、移动任务到其他父节点、调整同级任务顺序。提供层级树查询接口（获取子任务列表、祖先链、兄弟任务）。防止循环依赖。支持任务层级的批量重组。限制最大嵌套深度（如 5 层）。

> 🎫 **Ticket #314** `ai-entrepreneurship-platform_826dca19`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: data-integrity

↗ 共享组件: **Shared: 任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9`)

#### 任务负责人与协作管理

支持任务负责人分配、协作者添加、工作量分配。提供任务交接接口（转移负责人并通知）。支持任务的关注/取消关注。提供任务相关人员的权限管理（查看、编辑、删除）。记录协作历史（谁在何时做了什么）。支持任务的批量分配和重新分配。

> 🎫 **Ticket #315** `ai-entrepreneurship-platform_a731a4cb`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9`)

#### AI 辅助任务分解引擎

接收高层目标或粗粒度任务，调用 AI 模型分析并生成细粒度子任务建议。AI 需理解任务上下文（关联的产品需求、技术栈、团队能力）并提供合理的任务粒度（工时建议 0.5-2 天）。返回结构化的任务分解树（包括标题、描述、预估工时、建议优先级、依赖关系）。用户可接受、编辑或拒绝 AI 建议。支持迭代分解（对 AI 生成的子任务继续分解）。记录分解历史和用户修改，用于模型微调。

  **任务分解请求接收与上下文聚合**


  接收用户提交的任务分解请求，包括任务标题、描述、已有属性（优先级、标签、关联需求等）。从数据库查询任务的完整上下文：关联的产品需求文档、技术栈选型、团队成员技能矩阵、历史类似任务的分解记录。将这些上下文结构化为 AI 模型的输入格式。定义接口：POST /api/tasks/{task_id}/decompose，输入任务 ID 和可选的用户偏好参数（期望粒度、最大子任务数），输出聚合后的上下文对象。

  > 🎫 **Ticket #316** `ai-entrepreneurship-platform_34e3498e`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: task-management | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 对子任务进行二次分解的功能。模块A定义了后端接口POST /api/tasks/{task_id}/** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1ee837a5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务分解流程中的数据持久化。模块A将验证后的分解建议持久化到数据库（草稿状态），模块B读取** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理任务分解建议的数据结构，包括子任务的标题、描述、工时、优先级、依赖关系等字段。模块A的前端** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9560eb6f`)

  **分解历史记录与用户反馈收集**


  记录每次 AI 分解的完整过程：输入上下文、生成的原始建议、用户的编辑操作（接受/拒绝/修改的具体内容）、最终确认的任务列表。存储到分解历史表，用于后续模型微调和效果分析。提供用户反馈入口（分解质量评分、自由文本反馈）。定义接口：内部事件监听器 on_decomposition_finalized，自动记录历史；GET /api/decompositions/history?task_id={id} 查询历史记录；POST /api/decompositions/{draft_id}/feedback 提交反馈。

  > 🎫 **Ticket #317** `ai-entrepreneurship-platform_3b671f1b`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: task-management | **非功能需求**: audit-trail, data-retention

  ↗ 共享组件: **Shared: 对子任务进行二次分解的功能。模块A定义了后端接口POST /api/tasks/{task_id}/** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1ee837a5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务分解流程中的数据持久化。模块A将验证后的分解建议持久化到数据库（草稿状态），模块B读取** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理任务分解建议的数据结构，包括子任务的标题、描述、工时、优先级、依赖关系等字段。模块A的前端** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9560eb6f`)

  **迭代分解支持**

  后端分解引擎的实现逻辑：上下文继承机制、depth参数防止无限递归、最大3层限制、子子任务追加到原草稿并更新层级关系
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1ee837a5] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #318** `ai-entrepreneurship-platform_6abfa4c1`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-react | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: performance, recursion-limit

  ↗ 共享组件: **Shared: 对子任务进行二次分解的功能。模块A定义了后端接口POST /api/tasks/{task_id}/** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1ee837a5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务分解流程中的数据持久化。模块A将验证后的分解建议持久化到数据库（草稿状态），模块B读取** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理任务分解建议的数据结构，包括子任务的标题、描述、工时、优先级、依赖关系等字段。模块A的前端** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9560eb6f`)

  **用户交互界面与编辑能力**

  模块A独有：前端UI组件（树状/看板视图）、用户交互操作（接受/编辑/拒绝/重新分解/拖拽）、实时统计信息展示（总任务数/总工时/关键路径）、WebSocket或轮询的前后端同步机制、最终确认接口（POST /api/decompositions/{draft_id}/finalize）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9560eb6f] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #319** `ai-entrepreneurship-platform_ad0f0466`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-websocket | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: low-latency, usability

  ↗ 共享组件: **Shared: 对子任务进行二次分解的功能。模块A定义了后端接口POST /api/tasks/{task_id}/** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1ee837a5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务分解流程中的数据持久化。模块A将验证后的分解建议持久化到数据库（草稿状态），模块B读取** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理任务分解建议的数据结构，包括子任务的标题、描述、工时、优先级、依赖关系等字段。模块A的前端** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9560eb6f`)

  **任务分解建议结构化与验证**

  模块A专注于AI输出的解析、验证和草稿生成：JSON schema验证、工时合理性检查（0.5-2天范围）、DAG构建、循环依赖检测、临时ID分配、层级计算。是内部服务层方法validate_and_persist()，输出验证错误和草稿ID。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #320** `ai-entrepreneurship-platform_b3fd986d`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 对子任务进行二次分解的功能。模块A定义了后端接口POST /api/tasks/{task_id}/** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1ee837a5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务分解流程中的数据持久化。模块A将验证后的分解建议持久化到数据库（草稿状态），模块B读取** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理任务分解建议的数据结构，包括子任务的标题、描述、工时、优先级、依赖关系等字段。模块A的前端** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9560eb6f`)

  **AI 模型调用与 Prompt 工程**


  将聚合后的任务上下文转换为 AI 模型的 prompt。Prompt 包含系统角色定义（你是项目管理专家）、任务背景、技术栈约束、团队能力、期望输出格式（JSON schema）。调用 Claude/通义千问 API，解析返回的结构化任务分解建议。处理 API 调用失败、超时、格式不合规等异常。记录每次调用的 token 消耗和响应时间。定义接口：内部服务层方法 decompose_with_ai(context, preferences) -> DecompositionSuggestion，输入上下文对象，输出结构化分解建议。

  > 🎫 **Ticket #321** `ai-entrepreneurship-platform_c3278ed6`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-anthropic-api | **复杂度**: medium | **领域**: ai-integration | **非功能需求**: cost-optimization, error-handling

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（包括错误处理、重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7986bb59`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（限流、超时、重试、错误处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f33c73df`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责调用 AI 模型（Claude/通义千问）API，都需要设计和管理 prompt 模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f75868f5`)

  **任务确认与批量创建**

  模块B专注于草稿到正式任务的转换：批量创建正式任务、生成唯一ID、设置时间戳、关联父任务和项目、设置前置任务字段、草稿归档、发送消息队列事件、支持事务回滚。是REST API接口POST /api/decompositions/{draft_id}/finalize，支持用户编辑后的最终确认。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #322** `ai-entrepreneurship-platform_dd5b83b9`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: atomicity, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 对子任务进行二次分解的功能。模块A定义了后端接口POST /api/tasks/{task_id}/** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1ee837a5`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务分解流程中的数据持久化。模块A将验证后的分解建议持久化到数据库（草稿状态），模块B读取** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理任务分解建议的数据结构，包括子任务的标题、描述、工时、优先级、依赖关系等字段。模块A的前端** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9560eb6f`)

#### 任务依赖关系管理

定义任务间的依赖关系（前置任务、后置任务）。支持依赖类型（完成后开始、同时开始、完成后N天开始）。提供依赖图查询接口（上游任务、下游任务、关键路径）。检测并阻止循环依赖。根据依赖关系自动计算任务可开始时间。支持依赖关系的批量导入导出。

> 🎫 **Ticket #323** `ai-entrepreneurship-platform_fc0f2bd9`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: data-integrity

↗ 共享组件: **Shared: 任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9`)

### 多视图任务协作界面

多视图切换能力（看板、列表、日历、甘特图四种模式）、任务拖拽状态流转、批量操作、多人协作状态同步（光标、编辑锁）、任务筛选排序分组、快速搜索功能

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a04495bb] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #324 ai-entrepreneurship-platform_48fc2629 执行者: team-member | 技术栈: react-websocket-redis | 复杂度: medium | 领域: task-collaboration | 非功能需求: low-latency, responsive-ui

↗ 共享组件: Shared: 甘特图视图功能：两者都包含甘特图的展示能力，都支持任务的可视化呈现 (ai-entrepreneurship-platform_shared_a04495bb)

↗ 共享组件: Shared: 两者都是甘特图可视化组件，都支持时间轴缩放（日/周/月等粒度切换）、任务条渲染、拖拽调整任务时间、显 (ai-entrepreneurship-platform_shared_ae168d2a)

### 风险预警与智能提醒

实时监控项目健康度：任务延期、依赖阻塞、资源过载、预算超支。AI 分析历史数据预测风险概率，自动生成预警（钉钉/企微/邮件/站内信）。支持自定义风险规则、预警阈值、通知策略。提供风险仪表盘与趋势分析。

#### 预警去重与智能聚合

避免重复预警轰炸用户：同一风险在短时间内只发送一次，相关风险聚合为一条消息（如：某任务延期导致依赖任务阻塞，合并为一条预警）。支持用户设置静默时间窗口。

> 🎫 **Ticket #325** `ai-entrepreneurship-platform_293a7227`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-redis | **复杂度**: medium | **领域**: project-risk-monitoring | **非功能需求**: low-latency, user-experience

#### 风险仪表盘与趋势分析

可视化展示项目风险全景：风险分布图、趋势曲线、Top风险项、历史预警记录。支持按项目/时间/风险类型筛选，支持导出报表。前端使用图表库渲染，后端提供聚合查询API。

> 🎫 **Ticket #326** `ai-entrepreneurship-platform_44dd8575`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react-typescript-tailwind-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: project-risk-monitoring | **非功能需求**: low-latency, user-experience

#### AI 风险预测模型

基于历史项目数据训练模型，预测未来N天内任务延期概率、资源瓶颈、预算超支风险。输入当前项目状态+历史特征，输出风险概率分布。支持模型在线更新和A/B测试。

  **历史项目数据采集与特征工程**

  专注于项目管理领域数据（任务完成、资源使用、预算执行），包含团队特征和项目类型特征，数据源是项目管理数据库
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8fe276e9] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #327** `ai-entrepreneurship-platform_2078220c`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql, python | **复杂度**: medium | **领域**: risk-prediction | **非功能需求**: audit-trail, data-quality

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行特征工程：从原始数据中提取和转换特征，包括时间序列特征、统计特征，并进行标准化/归一化处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8fe276e9`)

  **实时风险推理服务**


  部署训练好的模型为 REST API 服务。接收当前项目状态（任务进度、资源分配、预算使用）+ 项目上下文特征，返回未来N天各类风险的概率分布和置信区间。支持批量推理和单次查询，响应时间 < 500ms。

  > 🎫 **Ticket #328** `ai-entrepreneurship-platform_48494bd4`
  > **执行者**: project-manager, system | **技术栈**: python, fastapi, redis | **复杂度**: medium | **领域**: risk-prediction | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0`)

  **风险预测结果反馈闭环**


  收集用户对风险预警的处理结果（是否确认风险、采取措施、最终是否发生），作为新的训练样本标注数据。定期将反馈数据回流到特征库，触发模型重训。形成预测-反馈-优化闭环。

  > 🎫 **Ticket #329** `ai-entrepreneurship-platform_59fd2b57`
  > **执行者**: project-manager, system-scheduler | **技术栈**: python, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: risk-prediction | **非功能需求**: audit-trail, data-quality

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0`)

  **模型在线更新与 A/B 测试框架**

  模块A专注于在线服务层面的能力：灰度发布、流量切分、预测日志记录（包含模型版本、输入输出、事后标注）、效果评估、模型回滚机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #330** `ai-entrepreneurship-platform_66840bdd`
  > **执行者**: data-scientist, system | **技术栈**: python, fastapi, postgresql, redis | **复杂度**: high | **领域**: risk-prediction | **非功能需求**: audit-trail, rollback-support

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0`)

  **风险预测模型训练与版本管理**


  基于特征数据训练多分类模型（延期、资源瓶颈、预算超支）。支持模型参数调优、交叉验证、模型版本持久化。输出模型文件、训练指标报告、特征重要性分析。需支持增量训练和全量重训。

  > 🎫 **Ticket #331** `ai-entrepreneurship-platform_dd002ae5`
  > **执行者**: data-scientist, system-scheduler | **技术栈**: python, sklearn, postgresql | **复杂度**: high | **领域**: risk-prediction | **非功能需求**: audit-trail, reproducibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0`)

#### 风险指标采集与计算引擎

从项目管理数据源（任务、资源、预算、依赖关系）中实时采集原始数据，计算风险指标：任务延期率、依赖阻塞数、资源利用率、预算消耗偏差。支持增量更新和批量重算。

> 🎫 **Ticket #332** `ai-entrepreneurship-platform_989cb620`
> **执行者**: event-trigger, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: project-risk-monitoring | **非功能需求**: high-accuracy, low-latency

#### 风险规则引擎与阈值配置

用户自定义风险规则（如：任务延期>3天触发预警、预算使用超80%报警）。支持规则表达式编辑、多条件组合、优先级设置。规则引擎实时评估指标和AI预测结果，触发预警事件。

> 🎫 **Ticket #333** `ai-entrepreneurship-platform_d5973885`
> **执行者**: admin, end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: project-risk-monitoring | **非功能需求**: low-latency, security

#### 多渠道通知分发系统

模块A是通用的通知分发系统，支持钉钉/企微等更多渠道，专注于预警消息的分发，提供模板化消息、批量发送、失败重试、送达确认、统一通知队列和发送状态追踪等完整的通知基础设施能力

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_47051e0a] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #334** `ai-entrepreneurship-platform_f4314fe0`
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: notification | **非功能需求**: delivery-guarantee, high-availability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及通知分发功能，支持多种通知渠道（站内消息/站内信、邮件），都需要根据用户配置的规则来决定何** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_47051e0a`)

↗ 共享组件: **Shared: 告警通知分发功能，包括多渠道通知（邮件、短信、Webhook）、根据规则进行告警分发** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_98fa5b95`)

↗ 共享组件: **Shared: 多渠道通知分发功能（邮件、Webhook等），支持消息发送、失败重试、状态追踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a02e366e`)

### 智能排期与时间线规划

基于任务依赖、工时估算、资源可用性自动生成项目排期。支持甘特图可视化、拖拽调整、关键路径高亮。AI 分析历史数据预测任务耗时、识别排期冲突并给出调整建议。支持里程碑设置、截止日期提醒。

#### 工时估算与历史数据学习

基于任务属性(类型、复杂度、优先级)和历史完成数据，使用机器学习模型预测任务工时。支持人工修正估算值，记录实际耗时与估算偏差。提供估算置信度评分，对异常值发出预警。

  **模型性能监控与漂移检测**

  专注于预测模型的准确性指标（MAE、RMSE、偏差），检测数据漂移和概念漂移，触发模型重训练机制，记录预测特征快照用于回溯分析，支持多维度切片分析（时间、任务类型、执行人）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_45f4e379] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #335** `ai-entrepreneurship-platform_84ea9671`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql-redis | **复杂度**: high | **领域**: project-management | **非功能需求**: observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都进行性能监控，都提供性能趋势可视化/历史趋势查询接口，都关注性能指标的持续跟踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_45f4e379`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 都涉及性能监控和效果评估，包括准确率、误判率等质量指标的监控；都提供实时监控能力和历史趋势分析；都关** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_849bf620`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 监控生产环境中模型的性能指标、检测数据分布漂移、触发告警机制、记录监控日志用于分析** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97d303ef`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及实时监控指标、时序趋势展示、阈值告警机制、可视化仪表盘** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e63643ea`)

  **人工修正与反馈闭环**

  针对工时预测场景，提供人工修正界面，记录用户修正操作（含修正原因），追踪任务实际耗时，触发模型增量更新，展示修正频率和准确度趋势仪表盘
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8c8d99e2] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #336** `ai-entrepreneurship-platform_930e7a11`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: react-typescript-python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: project-management | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及运营人员对系统策略/规则进行调整和优化的功能，都需要展示效果数据（历史召回效果 vs 规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3961724c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现反馈闭环机制：记录预测值与实际值的对比数据，计算偏差指标，并将反馈数据用于改进AI模型** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8c8d99e2`)

  **工时预测模型训练与管理**

  模块A专注于模型的生命周期管理：训练回归模型（XGBoost/LightGBM/神经网络）、定期自动重训练、手动触发训练、存储模型版本和性能指标（MAE/RMSE/R²）、模型对比评估、A/B测试、模型持久化
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #337** `ai-entrepreneurship-platform_9a812dd0`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: high | **领域**: project-management | **非功能需求**: reproducibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0`)

  **任务特征提取与向量化**


  从任务元数据中提取结构化特征，包括任务类型（功能开发、Bug修复、技术债、设计等）、复杂度标签（简单/中等/复杂）、优先级、依赖关系数量、任务描述文本的语义向量。将这些特征转换为机器学习模型可用的数值向量表示，支持增量更新特征定义。

  > 🎫 **Ticket #338** `ai-entrepreneurship-platform_9e68d71b`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-milvus | **复杂度**: medium | **领域**: project-management | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都从用户输入的项目信息中提取结构化特征，生成项目画像。都处理相同的输入维度（行业、阶段、融资** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_27c32eb7`)

  **异常检测与预警**


  实现异常检测规则引擎，识别以下场景并发出预警：预测置信度低于阈值（如<0.5）、预测工时超出任务类型历史分布的3倍标准差、历史数据过少导致模型不可靠（训练样本<N）、某类任务的预测误差持续偏高（连续K次MAE>阈值）。预警信息包含异常类型、严重程度、建议操作（如"建议人工评审"、"需补充历史数据"）。通过WebSocket或消息队列推送预警到项目管理仪表盘。

  > 🎫 **Ticket #339** `ai-entrepreneurship-platform_9f9678e3`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: project-management | **非功能需求**: low-latency

  **实时工时预测服务**

  模块B专注于模型的在线服务：REST API接口、接收任务元数据、返回预测工时和置信区间（P10-P90）、置信度评分、批量预测、Redis推理缓存、预测解释（SHAP值）、超时保护、降级策略
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #340** `ai-entrepreneurship-platform_bf55a61b`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: project-management | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0`)

  **历史任务数据存储与查询**


  设计并实现历史任务数据库schema，存储任务元数据、估算工时、实际工时、完成状态、执行人、时间戳等。提供高效查询接口，支持按任务类型、复杂度、时间范围、执行人等维度聚合统计。支持增量数据导入和数据清洗（剔除异常值）。提供数据版本管理，支持模型训练时的时间点快照。

  > 🎫 **Ticket #341** `ai-entrepreneurship-platform_df7169f4`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: project-management | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都记录部署历史，包括部署版本、操作人、部署时间、部署状态。都需要提供历史记录的查询接口。** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_951270cc`)

#### 任务依赖关系图构建

解析任务间的前置/后置依赖关系，构建有向无环图(DAG)。支持依赖类型定义(FS/SS/FF/SF)，检测循环依赖并报错。提供依赖关系的增删改查接口，支持批量导入依赖配置。

> 🎫 **Ticket #342** `ai-entrepreneurship-platform_1b3b898e`
> **执行者**: project-manager, system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: cycle-detection, data-integrity

↗ 共享组件: **Shared: 任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9`)

#### 排期数据持久化与版本控制

数据持久化机制、版本对比功能（高亮变更）、版本回滚能力、操作日志记录（审计跟踪）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #343** `ai-entrepreneurship-platform_1b970656`
> **执行者**: project-manager, system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: audit-trail, data-consistency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f`)

#### 排期冲突检测与调整建议

实时监测排期中的冲突：资源过载(同一人分配多任务)、截止日期冲突(里程碑无法按时完成)、依赖违反(后置任务早于前置任务)。AI分析冲突原因，生成调整建议(延期非关键任务、增加资源、调整依赖关系)。提供建议接受/拒绝接口，记录调整历史。

  **建议交互与应用接口**


  提供前端交互接口供用户查看、接受或拒绝AI建议。接口包括：1) 获取建议列表API（支持按冲突类型、严重程度过滤）；2) 接受建议API（验证建议有效性，原子化更新排期数据，触发甘特图刷新）；3) 拒绝建议API（记录拒绝原因，可选择标记为'不再提示此类建议'）；4) 批量操作接口（一次接受/拒绝多条建议）。所有操作需支持事务回滚，确保排期数据一致性。

  > 🎫 **Ticket #344** `ai-entrepreneurship-platform_529e84ec`
  > **执行者**: project-manager, team-member | **技术栈**: react-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: audit-trail, data-consistency

  **AI调整建议生成器**


  基于检测到的冲突，调用AI模型（Claude/通义千问）生成调整建议。输入为冲突列表和项目上下文（任务优先级、资源技能、历史调整记录），输出为结构化建议列表，每条建议包含：建议类型（延期任务/增加资源/调整依赖/重新分配），目标任务ID，调整参数（新截止日期/新负责人/新依赖关系），预计影响评估（影响的里程碑、风险等级、成本估算），建议置信度。需设计prompt模板，确保建议的可执行性和合理性。

  > 🎫 **Ticket #345** `ai-entrepreneurship-platform_aa42b833`
  > **执行者**: project-manager, system-ai | **技术栈**: anthropic-claude | **复杂度**: high | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: accuracy, explainability

  **冲突通知与预警机制**


  当检测到高优先级冲突或建议被拒绝多次时，主动通知项目管理者。通知渠道包括：站内消息、邮件、webhook（集成第三方IM如钉钉/飞书）。通知内容包含：冲突摘要、影响的里程碑、建议的紧急程度。支持通知偏好配置（哪些冲突类型触发通知、通知频率限制）。需防止通知风暴（短时间大量冲突时合并通知）。

  > 🎫 **Ticket #346** `ai-entrepreneurship-platform_b5dd4a19`
  > **执行者**: project-manager, team-member | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: low-latency, reliability

  **冲突检测规则引擎**


  定义并执行三类冲突检测逻辑：1) 资源过载检测 - 识别同一成员在同一时间段被分配多个任务；2) 截止日期冲突检测 - 检查里程碑是否因任务延期而无法按时完成；3) 依赖违反检测 - 验证任务依赖关系的时序合理性（后置任务不能早于前置任务完成）。输入为项目排期数据（任务、资源分配、依赖关系、时间线），输出为结构化的冲突列表（冲突类型、涉及任务ID、严重程度、冲突详情）。需支持增量检测和全量检测两种模式。

  > 🎫 **Ticket #347** `ai-entrepreneurship-platform_c36f4b56`
  > **执行者**: project-manager, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: accuracy, low-latency

  **调整历史记录与审计**


  记录所有建议生成、接受、拒绝操作的完整历史。数据模型包括：操作时间戳、操作人、冲突类型、原始建议内容、操作类型（接受/拒绝/忽略）、拒绝原因（可选）、调整前后的排期快照（JSON格式）。提供查询接口：按项目/时间范围/操作人/冲突类型筛选历史记录。支持导出审计报告（CSV/PDF格式）。历史数据用于AI模型学习（识别哪些建议更容易被接受）和合规审计。

  > 🎫 **Ticket #348** `ai-entrepreneurship-platform_e51e6e70`
  > **执行者**: admin, project-manager, system-ai | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: audit-trail, data-retention

#### 甘特图可视化组件

支持依赖关系连线、关键路径高亮、里程碑节点显示、导出为图片/PDF功能、实时同步到后端、任务状态颜色区分

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ae168d2a] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #349** `ai-entrepreneurship-platform_4b8d734e`
> **执行者**: project-manager | **技术栈**: react-typescript-canvas | **复杂度**: medium | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: real-time-update, responsive-ui

↗ 共享组件: **Shared: 甘特图视图功能：两者都包含甘特图的展示能力，都支持任务的可视化呈现** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a04495bb`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都是甘特图可视化组件，都支持时间轴缩放（日/周/月等粒度切换）、任务条渲染、拖拽调整任务时间、显** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ae168d2a`)

#### 里程碑与截止日期管理

定义项目里程碑(关键交付节点)，设置截止日期和验收标准。支持里程碑与任务的关联，自动计算里程碑完成进度。提供截止日期临近提醒(邮件/站内信)，延期风险预警。支持里程碑的历史版本对比。

> 🎫 **Ticket #350** `ai-entrepreneurship-platform_78cee985`
> **执行者**: project-manager, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis-celery | **复杂度**: low | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: progress-tracking, timely-notification

#### 关键路径算法与排期引擎

专注于CPM算法实现细节(最早/最晚开始完成时间、总浮动时间计算)、资源约束调度算法、输出最优排期方案的计算引擎

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e51bebb5] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #351** `ai-entrepreneurship-platform_8f2dc018`
> **执行者**: system | **技术栈**: python-algorithm | **复杂度**: high | **领域**: project-scheduling | **非功能需求**: algorithm-performance, scalability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及基于依赖关系和工作量估算进行排期规划,都包含关键路径计算功能,都考虑资源约束和冲突检测** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e51bebb5`)

#### 资源日历与可用性管理

管理团队成员的工作日历(工作时间、假期、会议占用)。支持资源池定义(角色、技能标签)，计算每个成员的可分配时长。提供资源冲突检测(同一时间段多任务分配)，支持资源请假/加班的动态调整。

> 🎫 **Ticket #352** `ai-entrepreneurship-platform_d77c60d5`
> **执行者**: project-manager, team-member | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: resource-management | **非功能需求**: conflict-detection, real-time-sync

### 项目数据导入导出与集成

支持从主流项目管理工具导入数据（Jira、Trello、Asana、飞书项目）。支持导出为 Excel、CSV、JSON、Markdown。提供 Webhook 和 REST API 供第三方系统集成（如代码仓库关联、CI/CD 触发、IM 机器人）。

🎫 Ticket #353 ai-entrepreneurship-platform_b6d75a0d 执行者: external-system, project-manager | 技术栈: python-fastapi-postgresql | 复杂度: high | 领域: data-integration | 非功能需求: backward-compatibility, data-integrity

### 项目模板与最佳实践库

内置创业场景项目模板（如 SaaS 产品开发、电商平台搭建、内容社区运营）。包含预设任务列表、里程碑、检查清单、交付物模板。支持用户自定义模板、导入导出、模板市场分享。AI 根据项目类型推荐合适模板和调整建议。

🎫 Ticket #354 ai-entrepreneurship-platform_bff069ad 执行者: community-contributor, project-manager | 技术栈: postgresql-claude | 复杂度: medium | 领域: template-management | 非功能需求: audit-trail, versioning

### 资源分配与工时统计

团队成员工作负荷可视化（时间线、容量图）。支持任务分配、重新分配、工时记录（手动/自动）。AI 根据成员技能、历史效率、当前负载推荐最优分配方案。生成工时报表、效率分析、成本核算。

#### 成员负载可视化与容量管理

展示团队成员的工作负载状态，包括时间线视图（甘特图形式显示任务分配时段）、容量图（显示成员可用时间 vs 已分配时间）、负载热力图（识别过载/空闲成员）。支持按周/月/季度切换视图，实时反映成员当前工作饱和度。

  **负载热力图（识别过载/空闲成员）**

  以热力图矩阵形式展示所有成员，使用颜色编码（红/黄/绿）表示过载/正常/轻载状态，支持点击钻取到具体任务列表，支持按团队/项目筛选
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d7adb1d8] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #355** `ai-entrepreneurship-platform_39371c22`
  > **执行者**: admin, project-manager | **技术栈**: react-typescript-d3 | **复杂度**: low | **领域**: resource-management | **非功能需求**: intuitive-ui, performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及成员负载/工时数据的计算和聚合。模块A计算并缓存成员负载数据（按周/月/季度预聚合），模块** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be5ade74`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都展示成员的负载状态数据，包括负载百分比的可视化呈现和时间维度的展示。都支持查看多个成员的负载情** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d7adb1d8`)

  **成员工作日历数据源**


  提供成员工作日历数据查询接口，返回指定成员在指定时间范围内的工作日、假期、请假记录。数据来源：系统默认工作日（周一至周五）、国家法定节假日、成员个人请假申请。接口需支持批量查询多个成员，返回每日可用工时（如标准8h，半天4h，请假0h）。

  > 🎫 **Ticket #356** `ai-entrepreneurship-platform_531257f9`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: hr-calendar | **非功能需求**: accuracy, low-latency

  **多成员对比视图**

  限制最多选择10个成员进行并排对比，提供折线图趋势分析，展示详细的关键指标表格（平均负载、峰值负载、空闲天数），支持实时勾选/取消成员
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d7adb1d8] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #357** `ai-entrepreneurship-platform_71d85ad3`
  > **执行者**: admin, project-manager | **技术栈**: react-typescript-recharts | **复杂度**: low | **领域**: resource-management | **非功能需求**: performance, responsive-ui

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及成员负载/工时数据的计算和聚合。模块A计算并缓存成员负载数据（按周/月/季度预聚合），模块** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be5ade74`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都展示成员的负载状态数据，包括负载百分比的可视化呈现和时间维度的展示。都支持查看多个成员的负载情** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d7adb1d8`)

  **负载阈值预警规则配置**


  管理员可配置负载预警规则：正常负载范围（如50%-100%）、过载阈值（如>100%）、空闲阈值（如<50%）。支持按团队/项目/成员维度设置不同规则。当成员负载超出阈值时，系统自动标记预警状态并在前端视图中高亮显示。规则存储在数据库，可随时修改。

  > 🎫 **Ticket #358** `ai-entrepreneurship-platform_77711683`
  > **执行者**: admin, project-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, flexibility

  **时间线视图（甘特图）组件**

  以成员为纵轴维度展示任务分配、显示预估工时、点击查看任务详情、处理任务重叠显示、时区转换功能
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ae168d2a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #359** `ai-entrepreneurship-platform_901ada03`
  > **执行者**: admin, project-manager, team-member | **技术栈**: react-typescript-tailwind | **复杂度**: medium | **领域**: project-management | **非功能需求**: real-time-update, responsive-ui

  ↗ 共享组件: **Shared: 甘特图视图功能：两者都包含甘特图的展示能力，都支持任务的可视化呈现** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a04495bb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都是甘特图可视化组件，都支持时间轴缩放（日/周/月等粒度切换）、任务条渲染、拖拽调整任务时间、显** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ae168d2a`)

  **实时负载计算引擎**

  模块A专注于后端实时计算引擎的实现细节：响应任务事件流、处理并发更新、维护Redis缓存、推送WebSocket通知、保证事务一致性和去重逻辑。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_be5ade74] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #360** `ai-entrepreneurship-platform_cac67e2b`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi-redis-websocket | **复杂度**: medium | **领域**: resource-management | **非功能需求**: consistency, low-latency, scalability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及成员负载/工时数据的计算和聚合。模块A计算并缓存成员负载数据（按周/月/季度预聚合），模块** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be5ade74`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都展示成员的负载状态数据，包括负载百分比的可视化呈现和时间维度的展示。都支持查看多个成员的负载情** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d7adb1d8`)

  **时间粒度切换器**


  提供统一的时间视图切换控制组件，支持按周/月/季度三种粒度切换。切换时自动重新聚合数据并刷新所有可视化视图（甘特图、容量图、热力图）。需处理时间范围边界（如季度跨年、月份跨季度），保持视图间状态同步。

  > 🎫 **Ticket #361** `ai-entrepreneurship-platform_d8e7c078`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: low | **领域**: ui-control | **非功能需求**: consistency, responsive-ui

  **容量图（可用时间 vs 已分配时间）**

  模块B专注于前端可视化和业务逻辑：生成柱状图/堆叠图、整合工作日历（假期/请假）计算可用工时、提供容量阈值预警（80%）、支持多成员对比展示。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_be5ade74] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #362** `ai-entrepreneurship-platform_e6403896`
  > **执行者**: admin, project-manager | **技术栈**: react-typescript-recharts | **复杂度**: low | **领域**: resource-management | **非功能需求**: accuracy, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及成员负载/工时数据的计算和聚合。模块A计算并缓存成员负载数据（按周/月/季度预聚合），模块** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be5ade74`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都展示成员的负载状态数据，包括负载百分比的可视化呈现和时间维度的展示。都支持查看多个成员的负载情** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d7adb1d8`)

#### AI 资源分配推荐引擎

基于成员技能标签、历史任务完成效率、当前负载、任务优先级、截止日期紧迫度等因素，计算最优分配方案。输出推荐列表（成员 + 置信度 + 原因）。支持手动调整后重新计算。考虑成员学习曲线（新技能任务适度分配）。

> 🎫 **Ticket #363** `ai-entrepreneurship-platform_1b74e3f7`
> **执行者**: project-manager, system-scheduler | **技术栈**: python-claude-milvus | **复杂度**: high | **领域**: ai-recommendation | **非功能需求**: explainability, low-latency

#### 工时报表与效率分析

效率指标计算（完成速率、加班时长）、团队效率对比、高效/低效成员识别、按任务类型的工时统计、工时报表导出功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8d668b1c] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #364** `ai-entrepreneurship-platform_3779f938`
> **执行者**: hr, project-manager, team-lead | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: reporting-analytics | **非功能需求**: exportable, performance-optimized

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都依赖实际工时数据作为核心输入，都需要进行预算/预估与实际值的对比分析，都涉及项目和成员维度** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d668b1c`)

#### 任务分配与重新分配操作

任务分配给团队成员的业务逻辑，指定执行人，拖拽式分配、批量分配、任务重新分配（转移），记录分配历史和变更原因，触发通知

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #365** `ai-entrepreneurship-platform_547c35bd`
> **执行者**: project-manager, team-lead | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: task-management | **非功能需求**: audit-trail, notification

↗ 共享组件: **Shared: 任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9`)

#### 工时记录（手动与自动）

成员手动填报工时（任务、日期、时长、备注）。自动工时捕获（集成 IDE 插件、Git 提交时间戳、应用活跃时长）。支持工时审批流程（可选）。处理工时冲突（同一时段多任务）、工时修正。

  **手动工时填报接口**

  模块A专注于用户交互层面：提供表单界面、任务选择器、日期选择器、时长输入控件、批量填报功能、快速复制功能、前端表单验证、API接口设计。负责用户输入的即时验证和用户体验优化。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #366** `ai-entrepreneurship-platform_00117d80`
  > **执行者**: team-member | **技术栈**: react-typescript-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: time-tracking | **非功能需求**: data-validation, user-friendly

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及工时记录的创建和存储。模块A提交的手动工时数据最终需要通过模块B进行标准化处理和存储。两者** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2`)

  **工时数据标准化与存储**

  模块B专注于数据处理层面：整合多种数据来源（手动+自动捕获）、定义统一的数据schema、时区转换处理、时长单位归一化、幂等性保证（去重/合并）、版本控制机制（修正历史）、数据库存储策略（PostgreSQL主表、索引优化）、状态管理（draft/pending/approved/rejected）。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #367** `ai-entrepreneurship-platform_2063b254`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: time-tracking | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity, query-performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及工时记录的创建和存储。模块A提交的手动工时数据最终需要通过模块B进行标准化处理和存储。两者** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2`)

  **工时数据权限与隐私控制**


  实现细粒度访问控制：成员只能查看/编辑自己的工时，项目负责人可查看本项目所有成员工时，管理员可查看全局数据。支持匿名化模式（统计分析时隐藏个人标识）。自动捕获数据需明确授权：首次使用时弹窗告知采集范围、存储位置、用途，用户可随时关闭。敏感数据（工作内容备注）加密存储，日志中脱敏显示。符合GDPR/个人信息保护法：支持数据导出（用户请求本人工时历史）、删除权（离职后X天自动清理）。

  > 🎫 **Ticket #368** `ai-entrepreneurship-platform_3031a216`
  > **执行者**: admin, data-protection-officer, team-member | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: time-tracking | **非功能需求**: audit-trail, data-security, privacy-compliance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及工时记录的创建和存储。模块A提交的手动工时数据最终需要通过模块B进行标准化处理和存储。两者** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2`)

  **工时审批流程引擎**


  可配置的审批工作流：支持多级审批（项目负责人→部门主管）、条件触发（超过X小时需审批）、自动通过（信任成员模式）。工时提交后进入pending状态，按配置路由到审批人队列。审批人可批准/驳回/要求修改，操作记录进入审计表。支持批量审批、逾期提醒、自动升级（超时未处理自动通过或上报）。审批通过后工时状态变更为approved，触发后续统计与结算流程。提供审批仪表盘（待审列表、审批历史）。

  > 🎫 **Ticket #369** `ai-entrepreneurship-platform_5b88a80b`
  > **执行者**: approver, system-scheduler, team-member | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: time-tracking | **非功能需求**: audit-trail, configurability, notification

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及工时记录的创建和存储。模块A提交的手动工时数据最终需要通过模块B进行标准化处理和存储。两者** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2`)

  **自动工时捕获集成层**


  对接多种自动工时数据源：IDE插件（VS Code/JetBrains）上报活跃编码时长、Git提交时间戳分析推断工作时段、桌面/Web应用活跃时长监控（可选）。统一数据采集协议（webhook或消息队列）。每种数据源有独立的适配器模块，处理数据格式转换、时间戳标准化、去重逻辑。原始数据存入中间表，待后续规则引擎处理。需考虑隐私合规：应用监控需用户明确授权，IDE插件仅采集项目相关活动。

  > 🎫 **Ticket #370** `ai-entrepreneurship-platform_88ce97d7`
  > **执行者**: external-service, system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis-message-queue | **复杂度**: high | **领域**: time-tracking | **非功能需求**: extensibility, fault-tolerance, privacy-compliance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及工时记录的创建和存储。模块A提交的手动工时数据最终需要通过模块B进行标准化处理和存储。两者** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2`)

  **工时冲突检测与修正**


  检测同一时段多任务记录的时间重叠（手动填报+自动捕获或多个手动记录）。计算重叠区间，标记冲突记录状态为pending-review。提供冲突解决界面：展示时间轴视图，用户可拖拽调整时段、拆分工时、标记优先任务。支持规则引擎：自动拆分（按任务权重比例分配重叠时长）、自动忽略（短时碎片活动<5分钟自动过滤）。修正后更新记录状态为resolved，记录审计日志。

  > 🎫 **Ticket #371** `ai-entrepreneurship-platform_f852df94`
  > **执行者**: system-scheduler, team-member | **技术栈**: react-typescript-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: time-tracking | **非功能需求**: audit-trail, configurability, user-friendly

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及工时记录的创建和存储。模块A提交的手动工时数据最终需要通过模块B进行标准化处理和存储。两者** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2`)

#### 成本核算与预算跟踪

成本金额计算（时薪/月薪转换）、多币种支持、外包计费规则、成本预警机制、成本趋势预测模型

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8d668b1c] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #372** `ai-entrepreneurship-platform_f330f116`
> **执行者**: finance-team, project-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: financial-management | **非功能需求**: audit-trail, data-encryption

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都依赖实际工时数据作为核心输入，都需要进行预算/预估与实际值的对比分析，都涉及项目和成员维度** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d668b1c`)

## 技术架构规划

AI 辅助技术选型、架构设计、数据库建模、API 设计。生成架构图、技术方案文档、数据模型定义。支持多技术栈推荐与对比。

### 技术方案文档自动生成

将技术架构设计内容（技术栈、架构图、数据库 schema、API 接口）整合为完整的技术方案文档。支持多种模板（简洁版、详细版、投资人版）。输出 Markdown、PDF、Word 格式。包含目录、图表、代码示例引用。

🎫 Ticket #373 ai-entrepreneurship-platform_08499f29 执行者: startup-founder, tech-lead | 技术栈: fastapi-jinja2-pandoc | 复杂度: low | 领域: documentation | 非功能需求: completeness, format-flexibility, readability

### 技术栈智能推荐引擎

基于项目需求（功能、规模、团队技能、预算）自动推荐最优技术栈组合。输出前后端框架、数据库、中间件、云服务选型建议，并提供对比矩阵（性能、成本、学习曲线、生态成熟度）。支持用户调整约束条件后重新推荐。

#### 需求特征提取与结构化

明确定义了功能类型分类（CRUD/实时/批处理/AI推理）和交付时间要求；输出称为'需求向量'

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2ed9cdad] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #374** `ai-entrepreneurship-platform_00e8458c`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: medium | **领域**: tech-stack-recommendation | **非功能需求**: accuracy, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 从用户输入中提取结构化特征，包括性能要求（并发量、数据规模）、团队技能信息、预算/成本约束；支持自然** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2ed9cdad`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责将自然语言需求输入解析为标准化的 JSON schema 输出，都涉及需求解析和结构化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cda77f2f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理需求文本输入（PRD、功能描述/用户故事），都使用NLP/AI技术提取结构化信息，都输** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_de933038`)

#### 技术栈知识库与规则引擎

维护技术栈元数据库（框架、数据库、中间件、云服务）及其适配规则。每个技术组件包含：适用场景标签、性能指标、成本模型、学习曲线评分、生态成熟度、已知限制。规则引擎根据需求特征匹配技术组件，输出候选集。支持人工更新知识库和规则调整。

  **规则定义与表达式引擎**

  专注于技术选型场景，定义基于需求特征的规则（并发量、数据量、实时性），包含优先级权重、推荐动作（推荐/可选/不推荐）、推荐理由模板，输出技术组件及评分，支持规则冲突检测
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6ef29dbf] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #375** `ai-entrepreneurship-platform_18a43357`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: rule-engine | **非功能需求**: extensibility, rule-conflict-detection

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都设计了DSL（领域特定语言）用于构建和解析条件表达式，都包含条件匹配逻辑（AND/OR/NOT** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6ef29dbf`)

  **技术栈候选集生成与排序**

  模块A负责候选方案的生成过程，包括技术栈组合的构建（前端+后端+数据库+中间件+云服务）、评分维度的定义（性能匹配度、成本适配度、学习曲线、生态成熟度）、推荐理由生成、风险提示生成，以及结构化JSON输出
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5b05c17a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #376** `ai-entrepreneurship-platform_26fa6327`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: recommendation-generation | **非功能需求**: explainability, performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责技术栈方案的排序功能，都涉及综合评分计算、Top 3-5方案输出、以及支持用户自定义权** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5b05c17a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及方案的评分系统：模块A使用综合评分进行排序，模块B生成评分明细。它们共同依赖同一个底层** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1`)

  **需求特征提取与向量化**

  关注架构决策所需特征（性能指标、业务场景分类、非功能需求、成本约束），输出向量用于规则引擎匹配架构方案，支持表单化输入
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_de933038] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #377** `ai-entrepreneurship-platform_2c44e945`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: claude-api-python | **复杂度**: medium | **领域**: requirement-analysis | **非功能需求**: accuracy, latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 从用户输入中提取结构化特征，包括性能要求（并发量、数据规模）、团队技能信息、预算/成本约束；支持自然** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2ed9cdad`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责将自然语言需求输入解析为标准化的 JSON schema 输出，都涉及需求解析和结构化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cda77f2f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理需求文本输入（PRD、功能描述/用户故事），都使用NLP/AI技术提取结构化信息，都输** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_de933038`)

  **知识库人工更新界面**


  提供管理后台供运营/技术人员维护技术栈知识库。功能包括：新增/编辑/删除技术组件，批量导入（CSV/JSON），字段校验（必填项、格式检查），变更审批流程（草稿-待审核-已发布），变更历史查看和回滚。前端表单交互，后端调用元数据管理接口。支持搜索和筛选（按分类/标签/状态）。

  > 🎫 **Ticket #378** `ai-entrepreneurship-platform_4b0f75f2`
  > **执行者**: admin | **技术栈**: react-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: admin-console | **非功能需求**: data-validation, usability

  **技术组件元数据存储与管理**


  定义技术组件（框架、数据库、中间件、云服务等）的数据模型和存储结构。包含组件基本信息（名称、版本、官网、文档链接）、分类标签（前端框架/后端框架/数据库/消息队列等）、适用场景标签（高并发/实时计算/数据分析等）、性能指标（TPS/QPS/延迟）、成本模型（开源免费/按量计费/license费用）、学习曲线评分（1-10）、生态成熟度（社区活跃度/第三方库数量/案例数）、已知限制（技术债务/兼容性问题/扩展瓶颈）。提供 CRUD 接口，支持版本管理和变更历史追踪。

  > 🎫 **Ticket #379** `ai-entrepreneurship-platform_d2ce6e7a`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: tech-stack-metadata | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

  **规则调整与效果监控**

  专注于规则引擎的配置管理：调整规则权重、新增/禁用规则，提供规则级别的效果监控指标（命中率、采纳率、用户反馈），自动生成规则优化建议，提供规则测试沙箱进行模拟验证
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3961724c] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #380** `ai-entrepreneurship-platform_d6ff23d8`
  > **执行者**: admin | **技术栈**: react-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: rule-management | **非功能需求**: audit-trail, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及运营人员对系统策略/规则进行调整和优化的功能，都需要展示效果数据（历史召回效果 vs 规则** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3961724c`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现反馈闭环机制：记录预测值与实际值的对比数据，计算偏差指标，并将反馈数据用于改进AI模型** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8c8d99e2`)

#### 约束条件调整与重新推荐

模块A独有：约束条件修改的接口设计、推荐引擎的重新计算逻辑、增量更新与全量重算的模式选择、实时推荐方案生成

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_4c7d66d9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #381** `ai-entrepreneurship-platform_15c0740b`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: tech-stack-recommendation | **非功能需求**: consistency, responsiveness

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及约束条件变更后的推荐方案管理。模块A在用户修改约束后触发重新推荐并返回新方案，模块B需** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_4c7d66d9`)

#### 对比矩阵生成与可视化

专注于技术栈方案对比场景，包含性能/成本/学习曲线/生态成熟度/风险等技术维度，支持用户自定义对比维度和权重，输出前端渲染所需的JSON数据

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a8d05712] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #382** `ai-entrepreneurship-platform_9634be41`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: tech-stack-recommendation | **非功能需求**: clarity, usability

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及生成对比矩阵/表格，都需要可视化展示对比结果，都支持结构化数据输出，都提供交互式图表组** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8d05712`)

#### 推荐结果持久化与历史记录

模块B独有：数据持久化的存储设计、历史记录查询接口、不同版本方案的对比功能、方案回滚机制、推荐质量分析的数据基础

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_4c7d66d9] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #383** `ai-entrepreneurship-platform_ba6f60d9`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: tech-stack-recommendation | **非功能需求**: data-integrity, queryability

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及约束条件变更后的推荐方案管理。模块A在用户修改约束后触发重新推荐并返回新方案，模块B需** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_4c7d66d9`)

#### 技术栈组合生成与评分

基于需求特征和候选技术组件，生成多个可行的技术栈组合方案（前端+后端+数据库+中间件+云服务）。对每个方案计算综合评分：性能匹配度、成本预估、团队技能匹配度、生态兼容性、风险系数。输出 Top 3-5 推荐方案及评分明细。

  **技术栈候选池管理**


  维护和查询技术栈组件候选池，包括前端框架、后端框架、数据库、中间件、云服务等各类技术组件。支持按类别、标签、流行度筛选，返回符合项目约束的候选组件列表。接口需提供组件基本信息（名称、版本、许可证、社区活跃度）和兼容性元数据。

  > 🎫 **Ticket #384** `ai-entrepreneurship-platform_215a4eb3`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: tech-stack-mgmt | **非功能需求**: data-freshness, query-performance

  **方案排序与筛选**

  方案排序算法、筛选规则应用（硬性约束：中文支持、预算、合规）、Top N方案选择、用户自定义权重调整及重新排序功能
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #385** `ai-entrepreneurship-platform_3fabf39a`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: tech-stack-evaluation | **非功能需求**: ranking-stability, user-customization

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责技术栈方案的排序功能，都涉及综合评分计算、Top 3-5方案输出、以及支持用户自定义权** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5b05c17a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及方案的评分系统：模块A使用综合评分进行排序，模块B生成评分明细。它们共同依赖同一个底层** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1`)

  **评分明细生成与解释**

  评分明细报告生成、各维度得分拆解、得分原因说明、优劣势分析、风险提示、可解释性逻辑、结构化输出格式（JSON/Markdown）、前端渲染支持
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #386** `ai-entrepreneurship-platform_72f0ec63`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: tech-stack-evaluation | **非功能需求**: explainability, readability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责技术栈方案的排序功能，都涉及综合评分计算、Top 3-5方案输出、以及支持用户自定义权** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5b05c17a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及方案的评分系统：模块A使用综合评分进行排序，模块B生成评分明细。它们共同依赖同一个底层** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1`)

  **方案对比视图**


  提供多个推荐方案的横向对比接口，支持用户选择 2-3 个方案进行并排对比。对比维度包括技术组件差异、评分差异、成本差异、学习曲线、风险对比。输出对比矩阵或并列表格数据，便于用户快速决策。

  > 🎫 **Ticket #387** `ai-entrepreneurship-platform_a398c5e5`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python, react | **复杂度**: low | **领域**: tech-stack-evaluation | **非功能需求**: comparison-clarity, response-speed

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及生成对比矩阵/表格，都需要可视化展示对比结果，都支持结构化数据输出，都提供交互式图表组** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8d05712`)

  **技术栈组合生成器**


  基于需求特征（项目类型、规模、性能要求、预算约束）和候选组件池，生成多个可行的完整技术栈组合方案。每个方案包括前端、后端、数据库、缓存、消息队列、云服务等完整技术选型。需验证组件间兼容性（如版本冲突、协议不匹配），过滤不可行组合。输出 N 个（N 可配置，默认 5-10）候选方案。

  > 🎫 **Ticket #388** `ai-entrepreneurship-platform_dbc897ee`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: high | **领域**: tech-stack-mgmt | **非功能需求**: generation-speed, solution-diversity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责技术栈方案的排序功能，都涉及综合评分计算、Top 3-5方案输出、以及支持用户自定义权** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5b05c17a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及方案的评分系统：模块A使用综合评分进行排序，模块B生成评分明细。它们共同依赖同一个底层** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1`)

  **技术栈评分引擎**


  对每个技术栈组合方案计算多维度评分。评分维度包括：性能匹配度（根据需求性能指标与技术组件性能特征对比）、成本预估（云服务费用、许可证成本、人力成本）、团队技能匹配度（根据团队技能画像计算学习曲线）、生态兼容性（组件间协同度、社区支持度）、风险系数（技术成熟度、供应商锁定风险）。输出每个维度的评分及综合加权总分。

  > 🎫 **Ticket #389** `ai-entrepreneurship-platform_e068e8a4`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: high | **领域**: tech-stack-evaluation | **非功能需求**: explainability, scoring-accuracy

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责技术栈方案的排序功能，都涉及综合评分计算、Top 3-5方案输出、以及支持用户自定义权** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5b05c17a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及方案的评分系统：模块A使用综合评分进行排序，模块B生成评分明细。它们共同依赖同一个底层** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1`)

### 架构版本管理与变更追踪

技术架构特定功能：分支管理、Git工作流集成、导出为IaC配置、影响范围分析

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #390 ai-entrepreneurship-platform_32cc08ec 执行者: team-member, tech-lead | 技术栈: fastapi-postgresql-git | 复杂度: medium | 领域: version-control | 非功能需求: collaboration, rollback-capability, traceability

↗ 共享组件: Shared: 版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流 (ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108)

↗ 共享组件: Shared: 两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等） (ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f)

↗ 共享组件: Shared: 两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本 (ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff)

↗ 共享组件: Shared: 版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示 (ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8)

↗ 共享组件: Shared: 版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更） (ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37)

### 架构可行性评估与风险分析

对生成的技术架构方案进行可行性评估：性能瓶颈预测、成本估算（云服务费用、开发工时）、技术债务风险、扩展性分析、安全漏洞扫描。输出风险清单和优化建议。支持多方案对比评分。

#### 技术债务风险识别

扫描架构方案中的潜在技术债务：过时技术栈版本、deprecated API 依赖、紧耦合设计、缺失监控埋点、测试覆盖盲区、文档缺失模块。输出风险清单（高/中/低优先级）、影响范围评估、修复成本估算、遗留问题积压预警。

  **废弃API与依赖检测**


  分析代码库和架构文档，检测对第三方库、框架、云服务的deprecated API调用。识别即将下线的API、已标记废弃但仍在使用的方法、无官方迁移路径的依赖项。输出废弃API清单，标注调用位置、废弃时间、官方替代方案、迁移工作量估算、下线截止日期。

  > 🎫 **Ticket #391** `ai-entrepreneurship-platform_37052e27`
  > **执行者**: system-scanner | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: tech-debt-analysis | **非功能需求**: low-false-positive, recall-rate

  **监控与可观测性缺失分析**


  审查架构方案中的监控埋点覆盖：日志采集点、指标上报、分布式链路追踪、健康检查端点、告警规则配置。对照核心业务流程和关键技术组件，识别监控盲区：未埋点的关键路径、缺失SLI/SLO定义的服务、无告警覆盖的故障场景。输出监控缺失清单、故障发现时延风险评估、补齐优先级、建议的监控指标和告警阈值。

  > 🎫 **Ticket #392** `ai-entrepreneurship-platform_418b03fc`
  > **执行者**: system-scanner | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: tech-debt-analysis | **非功能需求**: actionable-insight, completeness

  **过时技术栈版本扫描**


  扫描架构方案中使用的所有技术组件版本（编程语言、框架、库、中间件、数据库等），对比官方最新稳定版、LTS版本、EOL日期，识别已过时、即将EOL或存在已知严重漏洞的版本。输出过时组件清单，标注当前版本、推荐版本、升级难度、兼容性风险、安全漏洞CVE编号。

  > 🎫 **Ticket #393** `ai-entrepreneurship-platform_48f0f18d`
  > **执行者**: system-scanner | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: tech-debt-analysis | **非功能需求**: accuracy, data-freshness

  **紧耦合设计模式识别**


  分析架构图和代码结构，检测紧耦合反模式：循环依赖、god object、直接数据库访问散布各层、硬编码配置、缺失抽象层、模块间高扇入/扇出。基于架构拓扑和代码依赖图，计算耦合度指标（如CBO、afferent/efferent coupling），输出高耦合热点、重构建议优先级、解耦方案示例。

  > 🎫 **Ticket #394** `ai-entrepreneurship-platform_698ec00e`
  > **执行者**: system-scanner | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: high | **领域**: tech-debt-analysis | **非功能需求**: actionable-insight, precision

  **测试覆盖盲区检测**


  分析测试套件和代码覆盖率报告，结合架构方案识别测试不足：零测试的模块、覆盖率低于阈值的关键路径、缺失集成测试的服务边界、未覆盖的异常分支、缺少性能/安全测试的高风险模块。输出测试缺失清单，标注模块重要性、当前覆盖率、建议测试类型（单元/集成/E2E）、补齐工作量估算。

  > 🎫 **Ticket #395** `ai-entrepreneurship-platform_71d1c9e9`
  > **执行者**: system-scanner | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: tech-debt-analysis | **非功能需求**: accuracy, actionable-insight

  **文档缺失与过期检测**


  扫描架构方案和代码库，检测文档缺失和陈旧问题：无README的模块、缺失API文档的接口、过期的架构图（与代码实际结构不符）、缺少运维手册的部署配置、未更新的依赖关系说明。通过代码变更历史和文档更新时间戳对比，识别文档滞后风险。输出文档缺失清单、过期文档列表、维护负担评估、补齐优先级。

  > 🎫 **Ticket #396** `ai-entrepreneurship-platform_e9d4609e`
  > **执行者**: system-scanner | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: tech-debt-analysis | **非功能需求**: completeness, freshness

  **技术债务综合评分与优先级排序**


  汇总各维度的技术债务检测结果，对每个债务项进行多维度评分：影响范围（多少模块受影响）、修复成本（工时估算）、紧急程度（EOL截止日期、安全漏洞严重性）、业务影响（是否阻塞关键功能、用户体验影响）。应用加权模型计算综合风险分值，输出优先级排序后的技术债务清单、可视化风险矩阵（成本-影响象限图）、遗留问题积压预警（总债务趋势、预计修复时间）。

  > 🎫 **Ticket #397** `ai-entrepreneurship-platform_ea86f8b9`
  > **执行者**: system-processor | **技术栈**: python-fastapi-react | **复杂度**: medium | **领域**: tech-debt-analysis | **非功能需求**: actionable-insight, transparency

#### 安全漏洞扫描与合规检查

扫描架构方案的安全风险：认证授权缺陷、数据传输加密缺失、敏感数据存储不当、OWASP Top 10 风险、API 访问控制漏洞、依赖库已知漏洞（CVE）。输出安全风险清单（严重/高/中/低）、合规性检查结果（等保、GDPR、数据安全法）、修复建议和优先级。

  **修复建议生成与知识库检索**


  针对每个识别出的安全风险和合规问题，从修复知识库中检索对应的解决方案。知识库包含：通用安全加固措施、特定漏洞的 patch 方案、合规整改指南、最佳实践参考、第三方工具推荐。使用向量检索（Milvus）结合 AI 生成能力，输出具体可执行的修复步骤、参考文档链接、预估工作量。支持用户反馈修复效果以优化知识库。

  > 🎫 **Ticket #398** `ai-entrepreneurship-platform_2bf8f509`
  > **执行者**: security-expert, system-analyzer | **技术栈**: python-fastapi-milvus-claude | **复杂度**: high | **领域**: security-analysis | **非功能需求**: actionability, relevance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都解析架构方案文档并识别技术组件信息，都执行安全风险检测并输出结构化的风险清单（包含严重等级、描** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0febe2ac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理安全风险清单，都涉及风险的严重等级分类（严重/高/中/低），都输出结构化的风险清单** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a3013e7d`)

  **依赖库 CVE 漏洞检测**

  专注于依赖库的CVE漏洞检测，调用外部漏洞数据库（NVD、GitHub Advisory等），输出CVE编号、CVSS评分、修复版本建议，支持离线漏洞库缓存
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0febe2ac] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #399** `ai-entrepreneurship-platform_70088232`
  > **执行者**: system-analyzer | **技术栈**: python-fastapi-redis-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: security-analysis | **非功能需求**: data-freshness, offline-capability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都解析架构方案文档并识别技术组件信息，都执行安全风险检测并输出结构化的风险清单（包含严重等级、描** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0febe2ac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理安全风险清单，都涉及风险的严重等级分类（严重/高/中/低），都输出结构化的风险清单** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a3013e7d`)

  **架构方案安全风险自动扫描引擎**

  模块A专注于架构方案的输入解析（文本/图表/结构化数据）、技术组件识别（认证授权、加密配置、数据流等）、基于规则库和AI模型的风险检测、OWASP分类标注
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a3013e7d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #400** `ai-entrepreneurship-platform_ae8542c7`
  > **执行者**: security-expert, system-analyzer | **技术栈**: python-fastapi-claude-milvus | **复杂度**: very-high | **领域**: security-analysis | **非功能需求**: accuracy, explainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都解析架构方案文档并识别技术组件信息，都执行安全风险检测并输出结构化的风险清单（包含严重等级、描** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0febe2ac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理安全风险清单，都涉及风险的严重等级分类（严重/高/中/低），都输出结构化的风险清单** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a3013e7d`)

  **合规性规则检查引擎**


  根据选定的合规标准（等保 2.0、GDPR、数据安全法、网络安全法），对架构方案进行规则匹配检查。检查项包括：数据分类分级、跨境数据传输、日志审计、访问控制粒度、数据备份与恢复、应急响应机制等。输出合规性检查报告，标注不符合项、合规要求引用、整改建议。支持多标准并行检查和自定义规则扩展。

  > 🎫 **Ticket #401** `ai-entrepreneurship-platform_b74ba199`
  > **执行者**: compliance-officer, system-analyzer | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: compliance-analysis | **非功能需求**: accuracy, audit-trail, traceability

  **安全风险优先级排序与聚合**

  模块B专注于多源风险整合（来自扫描引擎、CVE检测、合规检查）、综合评分排序（考虑业务影响、修复成本、合规紧迫性）、风险聚合去重、多维度视图生成、优先级修复计划输出
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a3013e7d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #402** `ai-entrepreneurship-platform_c09f06a0`
  > **执行者**: system-analyzer | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: security-analysis | **非功能需求**: consistency, explainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都解析架构方案文档并识别技术组件信息，都执行安全风险检测并输出结构化的风险清单（包含严重等级、描** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0febe2ac`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理安全风险清单，都涉及风险的严重等级分类（严重/高/中/低），都输出结构化的风险清单** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a3013e7d`)

  **扫描结果报告生成与导出**

  专注于安全扫描、CVE检测、合规检查结果的整合，支持Excel、JSON、Markdown导出格式，包含执行摘要、合规对照表，支持详细程度选择（高管摘要/技术详情），记录报告生成历史
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #403** `ai-entrepreneurship-platform_e64ab6bd`
  > **执行者**: end-user, system-analyzer | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: reporting | **非功能需求**: format-flexibility, visual-clarity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成结构化报告并支持多格式导出（PDF、Markdown等）、自定义模板、版本管理功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a14bc007`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及报告的可视化生成与导出功能，都支持多种导出格式（包含PDF），都包含图表展示（雷达图/统计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责生成和导出评估报告,核心功能包括:汇总评估结果数据、生成结构化报告、支持PDF导出、包** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d260de7f`)

#### 成本估算与优化建议

根据架构方案和预期流量计算云服务成本（计算/存储/网络/数据库/AI API）和开发工时。输入资源配置和使用量预测，输出月度/年度成本明细、成本占比分析、优化建议（如 Reserved Instance、存储分层、缓存策略）。支持多云对比（阿里云/AWS/腾讯云）。

  **多云成本对比分析**


  对比相同资源配置在不同云服务商的成本差异。输入标准化资源清单，输出各云服务商的成本明细、综合对比表、性价比排名。考虑数据传输成本、服务可用性、区域覆盖等因素。支持导出对比报告。

  > 🎫 **Ticket #404** `ai-entrepreneurship-platform_0504d75b`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: cost-estimation | **非功能需求**: accuracy

  **成本优化建议生成**


  分析成本结构并生成优化建议。基于资源使用模式识别优化机会：预留实例购买建议、存储分层策略（冷热数据分离）、缓存命中率提升、实例规格右调（over-provisioning 检测）、区域选择优化、批量折扣机会。输入成本明细和资源使用数据，输出优化建议列表（每项包含预期节省额和实施难度）。

  > 🎫 **Ticket #405** `ai-entrepreneurship-platform_157fbe22`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: high | **领域**: cost-estimation | **非功能需求**: recommendation-quality

  **流量与使用量预测**


  基于业务场景和用户规模预测资源使用量。输入目标 DAU/MAU、功能使用频次、数据增长率、并发峰值等参数，输出各类资源的月度使用量预测（计算时长、存储容量、网络流量、数据库读写次数、AI token 消耗量）。支持不同增长曲线（线性/指数）和季节性因素。

  > 🎫 **Ticket #406** `ai-entrepreneurship-platform_881d1434`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: cost-estimation | **非功能需求**: prediction-accuracy

  **资源配置参数解析**


  解析用户输入的架构方案，提取计算资源（CPU/内存/实例类型）、存储资源（对象存储/块存储/数据库）、网络资源（带宽/CDN）、AI API 调用量等配置参数。输入为架构设计文档或结构化配置，输出为标准化的资源清单。

  > 🎫 **Ticket #407** `ai-entrepreneurship-platform_95ded710`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: cost-estimation | **非功能需求**: data-validation

  **云服务商价格数据管理**


  维护多云服务商的价格数据库（阿里云/AWS/腾讯云）。包括计算实例、存储、网络、数据库、AI API 的定价规则（按量/包年包月/预留实例折扣）。支持定期更新价格和自动抓取官方定价页。输出标准化的价格查询接口。

  > 🎫 **Ticket #408** `ai-entrepreneurship-platform_9b1f5d33`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: high | **领域**: cost-estimation | **非功能需求**: accuracy, data-freshness

  **成本计算引擎**


  基于资源清单、使用量预测和价格数据计算总成本。输入标准化资源配置和用量，输出月度/年度成本明细（按资源类型、服务商、成本中心分组）。支持多种计费模式（按量付费/包年包月/预留实例）混合计算。输出包含成本占比分析和同比环比变化。

  > 🎫 **Ticket #409** `ai-entrepreneurship-platform_a96599c6`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: cost-estimation | **非功能需求**: accuracy, performance

  **开发工时估算**


  根据架构复杂度估算开发人力成本。输入技术栈、模块数量、功能点数、团队技能水平，输出开发工时估算（按模块和角色分解）。基于行业基准数据和历史项目经验。输出包含人力成本明细和项目周期预测。

  > 🎫 **Ticket #410** `ai-entrepreneurship-platform_e6f230f7`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: cost-estimation | **非功能需求**: estimation-accuracy

  **成本报告生成与导出**

  专注于成本数据的报告生成，包括成本趋势图、占比饼图、对比柱状图。支持多格式导出（PDF/Excel/JSON）。包含结构化报告内容（执行摘要、详细明细、优化建议清单）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #411** `ai-entrepreneurship-platform_ffff666b`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: cost-estimation | **非功能需求**: usability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 敏感性分析的可视化输出（瀑布图）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0`)

#### 评估报告生成与导出

支持Markdown和在线文档格式导出、提供成本明细、支持版本对比功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d260de7f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #412** `ai-entrepreneurship-platform_7bd3abaf`
> **执行者**: architect, stakeholder | **技术栈**: python-fastapi-react | **复杂度**: low | **领域**: reporting | **非功能需求**: format-flexibility, visual-quality

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成结构化报告并支持多格式导出（PDF、Markdown等）、自定义模板、版本管理功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a14bc007`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及报告的可视化生成与导出功能，都支持多种导出格式（包含PDF），都包含图表展示（雷达图/统计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责生成和导出评估报告,核心功能包括:汇总评估结果数据、生成结构化报告、支持PDF导出、包** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d260de7f`)

#### 扩展性与弹性分析

评估架构的水平/垂直扩展能力、单点故障风险、容错机制完整性。输入架构拓扑和扩展策略，输出扩展瓶颈点（有状态服务、共享资源）、弹性伸缩可行性评分、故障域隔离建议、降级方案完整性检查。支持扩展路径模拟（从 100 用户到 100 万用户）。

  **故障域隔离建议生成**

  模块A专注于主动的故障隔离方案设计,输出隔离策略(线程池/进程/容器/集群隔离)和bulkhead模式实施建议,按业务维度(业务线/地域/用户分片)划分故障域,强调预防性的架构设计。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3a0c67bd] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #413** `ai-entrepreneurship-platform_3060558f`
  > **执行者**: sre, system-architect | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: fault-isolation | **非功能需求**: fault-isolation, resilience

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都关注系统的故障影响范围分析和可用性保障。模块A中的'爆炸半径预估'与模块B中的'影响域分析'描** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3a0c67bd`)

  **弹性伸缩能力评分**


  评估各组件的弹性伸缩能力。输入组件类型（无状态服务、有状态服务、数据库）、部署配置（容器化、虚拟机）、伸缩策略（HPA、手动）；输出伸缩可行性评分（0-100）、伸缩响应时间（冷启动耗时、预热时间）、伸缩上限（资源限制、License限制）、成本效率评估（按需vs预留）。标注自动伸缩不可行的组件及原因。

  > 🎫 **Ticket #414** `ai-entrepreneurship-platform_39c9846f`
  > **执行者**: devops-engineer, system-architect | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: elasticity-assessment | **非功能需求**: cost-efficiency, elasticity

  **容错机制完整性检查**


  验证架构的容错机制覆盖度。输入异常场景清单（网络分区、服务崩溃、数据损坏、依赖超时）、现有容错策略（重试、熔断、限流、降级）；输出未覆盖的异常场景、容错策略缺失点、恢复机制有效性评估（能否自动恢复、需要人工介入的场景）。针对关键路径生成容错设计检查清单。

  > 🎫 **Ticket #415** `ai-entrepreneurship-platform_5027792d`
  > **执行者**: sre, system-architect | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: fault-tolerance | **非功能需求**: fault-tolerance, resilience, self-healing

  **单点故障风险检测**

  模块B专注于被动的风险识别和检测,输出单点故障清单(单实例数据库/单点网关等具体组件),评估RTO/RPO指标,针对已存在的SPOF给出高可用改造方案(主备/集群/多活),强调对现有架构的诊断。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3a0c67bd] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #416** `ai-entrepreneurship-platform_92dbf006`
  > **执行者**: sre, system-architect | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: reliability-assessment | **非功能需求**: fault-tolerance, high-availability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都关注系统的故障影响范围分析和可用性保障。模块A中的'爆炸半径预估'与模块B中的'影响域分析'描** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3a0c67bd`)

  **扩展路径模拟引擎**


  模拟系统从初始规模（如100用户）到目标规模（如100万用户）的扩展过程。输入当前架构拓扑、流量模型、资源配置；输出各阶段的资源需求预测、瓶颈出现时间点、扩展成本曲线、关键指标（QPS、延迟、并发连接数）变化趋势。支持多种增长曲线（线性、指数、阶梯式）。

  > 🎫 **Ticket #417** `ai-entrepreneurship-platform_be0858a3`
  > **执行者**: devops-engineer, system-architect | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: capacity-planning | **非功能需求**: cost-optimization, predictive-accuracy, scalability

  **瓶颈点识别与分析**


  扫描架构拓扑中的潜在瓶颈点。输入组件依赖关系图、资源配置、状态管理方式；输出有状态服务列表（数据库、缓存、消息队列）、共享资源识别（单库实例、共享文件系统）、计算瓶颈（单线程处理、CPU密集型任务）、网络瓶颈（带宽限制、跨AZ延迟）。为每个瓶颈点评估影响范围和优先级。

  > 🎫 **Ticket #418** `ai-entrepreneurship-platform_d777ae4d`
  > **执行者**: system-architect | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: performance-analysis | **非功能需求**: identification-accuracy, performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用架构拓扑和负载参数作为输入数据。模块A解析并标准化架构拓扑（服务、数据库、缓存、消息队列等** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3e0c75f1`)

  **降级方案完整性检查**


  评估系统降级方案的完整性和有效性。输入业务优先级清单、服务依赖关系、降级开关配置；输出降级路径完整性（核心功能是否有降级预案）、降级触发条件合理性（阈值设置、监控指标）、降级后可用性评估（降级后系统仍能支撑的业务场景和用户比例）。标注缺失降级预案的高风险点。

  > 🎫 **Ticket #419** `ai-entrepreneurship-platform_dfe7e7bf`
  > **执行者**: product-manager, system-architect | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: degradation-planning | **非功能需求**: business-continuity, graceful-degradation

#### 多方案对比与评分系统

支持多个架构方案的并行评估和对比。定义评分维度（性能/成本/可维护性/安全性/扩展性/开发周期），为每个方案生成综合评分和雷达图。输入多个方案和权重配置，输出方案排名、优劣势对比表、决策建议。支持自定义评分规则。

> 🎫 **Ticket #420** `ai-entrepreneurship-platform_99f80e59`
> **执行者**: architect, decision-maker | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-react | **复杂度**: medium | **领域**: decision-support | **非功能需求**: flexible-weighting, visual-presentation

#### 性能瓶颈预测与容量规划

对架构方案进行性能建模和容量规划。输入架构拓扑和预期负载，输出瓶颈点识别（数据库查询、API 吞吐、网络延迟等）、QPS/TPS 预估、资源需求计算（CPU/内存/存储）、扩展阈值建议。支持不同负载场景（日常/峰值/极端）的模拟。

  **架构拓扑解析与负载输入模块**

  负责接收和解析用户输入，支持可视化拓扑图导入（JSON/YAML）和表单填写两种输入方式，将原始输入标准化为内部性能建模数据结构
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3e0c75f1] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #421** `ai-entrepreneurship-platform_0edb0f76`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-pydantic | **复杂度**: low | **领域**: architecture-evaluation | **非功能需求**: data-validation, extensibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用架构拓扑和负载参数作为输入数据。模块A解析并标准化架构拓扑（服务、数据库、缓存、消息队列等** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3e0c75f1`)

  **结果可视化与报告生成**


  将瓶颈识别结果、容量计算结果以可视化形式展示（架构热力图、负载分布图、资源使用柱状图、成本对比表）。生成 PDF/Markdown 格式的容量规划报告，包含瓶颈分析、扩展建议、风险提示、成本预算。支持导出为项目管理工具可导入的任务列表。

  > 🎫 **Ticket #422** `ai-entrepreneurship-platform_9691faee`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-echarts | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-evaluation | **非功能需求**: export-flexibility, readability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 敏感性分析的可视化输出（瀑布图）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0`)

  **性能瓶颈识别引擎**

  基于组件性能基准模拟请求流转路径，计算组件负载压力和响应时间，识别性能瓶颈点，输出瓶颈排序列表和具体性能指标（数据库慢查询概率、API超时率、网络带宽占用等）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3e0c75f1] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #423** `ai-entrepreneurship-platform_a5759833`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-numpy-scipy | **复杂度**: very-high | **领域**: architecture-evaluation | **非功能需求**: accuracy, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用架构拓扑和负载参数作为输入数据。模块A解析并标准化架构拓扑（服务、数据库、缓存、消息队列等** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3e0c75f1`)

  **容量需求计算与扩展建议**


  根据瓶颈分析结果和目标 SLA（如 P99 延迟 < 200ms、可用性 99.9%），计算所需资源配置（CPU 核数、内存容量、存储 IOPS、网络带宽）。输出扩展建议（垂直扩展 vs 水平扩展、缓存优化、读写分离等）和成本预估。支持多负载场景（日常/峰值/极端）的对比分析。

  > 🎫 **Ticket #424** `ai-entrepreneurship-platform_e534de37`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: high | **领域**: architecture-evaluation | **非功能需求**: accuracy, cost-awareness

  **性能基准数据库与组件特征库**


  维护各类组件（PostgreSQL、Redis、FastAPI、Kubernetes 等）的性能基准数据（单机 QPS、延迟分布、资源消耗曲线）和配置参数影响模型。支持按组件类型、配置规格、负载模式查询基准数据。数据来源包括公开 benchmark、实测数据、AI 模型训练结果。

  > 🎫 **Ticket #425** `ai-entrepreneurship-platform_eb934559`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-evaluation | **非功能需求**: data-accuracy, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用架构拓扑和负载参数作为输入数据。模块A解析并标准化架构拓扑（服务、数据库、缓存、消息队列等** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3e0c75f1`)

### RESTful API接口设计生成器

根据功能模块和数据模型，AI 自动设计 RESTful API 接口（路径、HTTP 方法、请求参数、响应格式、错误码）。输出 OpenAPI 3.0 规范文档、Postman Collection。支持接口版本管理、认证鉴权方案推荐、限流策略建议。

🎫 Ticket #426 ai-entrepreneurship-platform_688863cb 执行者: backend-developer, frontend-developer, tech-lead | 技术栈: fastapi-openapi-claude | 复杂度: medium | 领域: api-design | 非功能需求: documentation-quality, restful-compliance, versioning

### 系统架构图自动生成

根据功能需求和技术栈输入，AI 自动生成系统架构图（C4 模型分层：系统上下文图、容器图、组件图）。支持微服务、单体、Serverless 等多种架构模式。输出可编辑的架构图（支持导出为 PNG、SVG、Draw.io 格式）和架构说明文档。

#### 架构模板库

预置常见架构模式模板（微服务、单体、Serverless、事件驱动等）。用户可基于模板快速生成初始架构，或将自定义架构保存为私有模板。支持模板的分类、搜索、评分、fork 机制。

> 🎫 **Ticket #427** `ai-entrepreneurship-platform_00ee51dd`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: template-mgmt | **非功能需求**: searchability

↗ 共享组件: **Shared: Pitch Deck 模板的选择、预览、应用功能。模板包含配色方案、字体样式、布局参数等设计元素，以** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_132624c7`)

#### 架构图数据存储与索引

架构数据的持久化存储：架构图元数据、组件定义、关系数据、用户编辑历史。支持按项目、技术栈、架构模式等维度索引和检索。关联项目其他模块数据（如需求文档）。

> 🎫 **Ticket #428** `ai-entrepreneurship-platform_6348be89`
> **执行者**: system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: data-storage | **非功能需求**: data-integrity, query-performance

#### 架构图渲染与编辑器

前端可视化组件：接收标准化架构数据，渲染为可交互的架构图（支持 C4 三层级切换）。提供拖拽编辑、节点增删改、关系调整功能。支持自动布局算法和手动微调。

  **架构图导出与分享**


  支持架构图导出为多种格式：PNG/SVG 图片、PDF 文档、PlantUML/Mermaid 文本、JSON 数据。提供导出选项（分辨率、背景、是否包含图例）。生成分享链接（只读视图），支持权限控制（公开/团队内/加密）。导出结果可嵌入到 PRD 文档或演示文稿中。

  > 🎫 **Ticket #429** `ai-entrepreneurship-platform_0e434e11`
  > **执行者**: stakeholder, system-architect | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: low | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: format-compatibility, security

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及节点和关系的定义与操作。模块A编辑节点/关系的类型、名称、属性、样式，模块B定义节点类型枚** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f3ed89b3`)

  **C4 层级切换与导航**


  实现 C4 模型的三层级视图切换（Context、Container、Component）。用户点击节点下钻到下一层级，面包屑导航返回上层。不同层级显示不同粒度的节点和关系。层级切换时触发对应数据加载和布局重算。支持层级过滤（只显示特定层级）和层级叠加视图（半透明显示上下层）。

  > 🎫 **Ticket #430** `ai-entrepreneurship-platform_197101bd`
  > **执行者**: system-architect | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: clarity, usability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及节点和关系的定义与操作。模块A编辑节点/关系的类型、名称、属性、样式，模块B定义节点类型枚** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f3ed89b3`)

  **自动布局算法与手动调整**


  实现多种自动布局算法（层次布局、力导向布局、正交布局）适配不同架构图类型。支持用户手动拖拽节点微调位置，布局约束保持（如层次关系不交叉）。提供布局参数配置（节点间距、方向、对齐方式）。布局结果可序列化保存到数据模型中。需处理布局冲突和边缘重叠优化。

  > 🎫 **Ticket #431** `ai-entrepreneurship-platform_23e55e7e`
  > **执行者**: system-architect | **技术栈**: typescript | **复杂度**: high | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: layout-quality, usability

  **协同编辑与版本管理**


  支持多人实时协同编辑架构图，显示其他用户光标和操作。处理并发编辑冲突（Operational Transformation 或 CRDT）。提供版本历史记录，支持版本对比、回滚、分支管理。变更记录展示谁在何时做了什么修改。集成评论和批注功能。

  > 🎫 **Ticket #432** `ai-entrepreneurship-platform_2497d5e3`
  > **执行者**: team-member | **技术栈**: react-typescript-websocket | **复杂度**: very-high | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: conflict-resolution, consistency, real-time

  **节点与关系编辑操作**

  交互操作层面：右键菜单、属性面板、快捷键、复制粘贴、批量选择、撤销/重做功能；编辑操作触发重新布局或局部调整的逻辑。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f3ed89b3] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #433** `ai-entrepreneurship-platform_3c00eea7`
  > **执行者**: system-architect | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: data-consistency, responsiveness

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及节点和关系的定义与操作。模块A编辑节点/关系的类型、名称、属性、样式，模块B定义节点类型枚** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f3ed89b3`)

  **图形渲染引擎集成**


  选择并集成前端图形库（如 React Flow、Cytoscape.js、G6），实现架构图的基础渲染。处理节点形状、图标、文本、连接线样式。支持分层布局切换（C4 三层级）。提供缩放、平移、节点高亮、tooltip 等交互基础能力。需处理大规模图（500+ 节点）的性能优化（虚拟化渲染、LOD）。

  > 🎫 **Ticket #434** `ai-entrepreneurship-platform_93e8faaf`
  > **执行者**: end-user, system-architect | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: high | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: high-performance, scalability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及图表渲染功能，包括基础图表类型（柱状图、折线图、饼图）的渲染实现。都需要处理图表的数据** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_80025ef4`)

  **架构图数据模型与标准化接口**

  数据结构定义层面：架构图完整数据结构（层级、布局坐标）、C4模型三层级元数据、标准化输入输出接口、内部JSON schema、导出为PlantUML/Mermaid等外部格式的能力。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f3ed89b3] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #435** `ai-entrepreneurship-platform_bfa25fe7`
  > **执行者**: ai-backend, system-architect | **技术栈**: typescript | **复杂度**: low | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: extensibility, format-compatibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及节点和关系的定义与操作。模块A编辑节点/关系的类型、名称、属性、样式，模块B定义节点类型枚** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f3ed89b3`)

#### 架构说明文档生成

基于架构数据和 AI 模型，自动生成架构设计说明文档（Markdown 格式）。包括：架构概览、技术选型理由、组件职责说明、数据流描述、部署架构、扩展性分析、风险评估。支持用户编辑和版本管理。

> 🎫 **Ticket #436** `ai-entrepreneurship-platform_98e890d7`
> **执行者**: end-user, system-ai | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: medium | **领域**: documentation | **非功能需求**: completeness, readability

#### 多格式导出服务

专注于架构图/图形内容（PNG、SVG、Draw.io、PlantUML、Mermaid），基于渲染引擎或canvas导出图像

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2d8d3f5c] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #437** `ai-entrepreneurship-platform_a396f137`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: file-export | **非功能需求**: format-compatibility

↗ 共享组件: **Shared: 导出与集成功能：支持多格式导出（PDF、设计工具格式如Figma/Sketch），提供API接口与外** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2141baff`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供多格式导出功能，都支持自定义导出参数（样式、主题、水印等），都输出文件供用户下载** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2d8d3f5c`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责将文档导出为多种格式（PDF、Word），都提供导出接口供外部使用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_62a9e126`)

#### 架构图生成引擎

核心生成逻辑：接收结构化的功能需求和技术栈输入，调用 AI 模型生成 C4 模型各层级的架构描述（JSON 格式），包括组件识别、关系推断、技术栈匹配。输出标准化的架构数据结构供渲染层使用。

  **架构数据结构化与验证**

  模块A专注于解析和结构化：从AI模型的非结构化/半结构化文本中提取架构元素，映射到C4模型标准结构，输出符合内部schema的JSON数据
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7d2add24] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #438** `ai-entrepreneurship-platform_2883e290`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-pydantic | **复杂度**: high | **领域**: data-transformation | **非功能需求**: data-integrity, error-tolerance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都执行质量评估和校验功能，都输出质量报告，都检查完整性（A检查组件完整性，B检查内容完整性）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3a9a0a81`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及架构数据的验证，包括技术栈一致性检查和C4模型规范性验证。模块A在结构化过程中进行语义** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d2add24`)

  **生成结果质量评估**

  专注于架构数据质量评估，检查架构特定维度（组件、关系、技术栈、C4层级），关注架构拓扑问题（孤岛组件、循环依赖），输出改进建议和阈值判断机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3a9a0a81] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #439** `ai-entrepreneurship-platform_403d03b7`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: quality-assurance | **非功能需求**: accuracy, actionable-feedback

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都执行质量评估和校验功能，都输出质量报告，都检查完整性（A检查组件完整性，B检查内容完整性）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3a9a0a81`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及架构数据的验证，包括技术栈一致性检查和C4模型规范性验证。模块A在结构化过程中进行语义** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d2add24`)

  **关系推断与依赖图构建**

  组件间技术关系推断（调用/数据流/协议）、同步异步模式识别、数据复制等架构模式分析
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_40e658ad] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #440** `ai-entrepreneurship-platform_7069f733`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-networkx | **复杂度**: high | **领域**: dependency-analysis | **非功能需求**: accuracy, performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 依赖关系图谱构建与管理、循环依赖检测、图结构表示与遍历** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_40e658ad`)

  **AI 模型调用与 Prompt 工程**

  专注于架构生成任务，需要标准化需求构造，包含 few-shot 样例注入机制，有模型参数配置（temperature/max_tokens），有降级策略，包含响应验证功能
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f75868f5] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #441** `ai-entrepreneurship-platform_76b21a47`
  > **执行者**: ai-model, system | **技术栈**: python-anthropic-sdk | **复杂度**: medium | **领域**: ai-orchestration | **非功能需求**: cost-optimization, latency, rate-limiting

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（包括错误处理、重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7986bb59`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（限流、超时、重试、错误处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f33c73df`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责调用 AI 模型（Claude/通义千问）API，都需要设计和管理 prompt 模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f75868f5`)

  **组件智能识别与分类**


  基于需求实体和技术栈，自动识别系统中应该存在的核心组件（如数据库、API 网关、缓存层、前端应用、后台服务等）。为每个组件分配 C4 层级标签、技术栈标签、职责描述。支持自定义组件库和规则引擎扩展。

  > 🎫 **Ticket #442** `ai-entrepreneurship-platform_8c981b2d`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: component-discovery | **非功能需求**: accuracy, extensibility

  **架构数据缓存与版本管理**

  专注于架构数据的缓存，支持版本号管理和历史记录，提供回滚功能，持久化到PostgreSQL数据库
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b283843a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #443** `ai-entrepreneurship-platform_a36bd90c`
  > **执行者**: system | **技术栈**: redis-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-persistence | **非功能需求**: audit-trail, consistency, performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 缓存机制、缓存失效策略(TTL、手动刷新)、缓存命中率统计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9ac78ca8`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用Redis进行数据缓存，都支持增量更新机制（当数据变更时只更新受影响部分），都提供缓存失效** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b283843a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用Redis进行结果缓存，都实现了增量更新机制（监听变更事件触发局部重算而非全量），都提供缓** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d27b728b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了缓存机制（Redis）、TTL配置、增量更新策略、缓存失效机制。核心逻辑相同：通过缓存减** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f2732b20`)

  **需求解析与标准化**

  B 专注于技术栈约束的处理，包括技术栈归一化和约束条件提取，输入格式更宽泛（自然语言或半结构化），更偏向技术层面的标准化
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_cda77f2f] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #444** `ai-entrepreneurship-platform_c14c690e`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: requirement-parsing | **非功能需求**: error-handling, input-validation

  ↗ 共享组件: **Shared: 从用户输入中提取结构化特征，包括性能要求（并发量、数据规模）、团队技能信息、预算/成本约束；支持自然** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2ed9cdad`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责将自然语言需求输入解析为标准化的 JSON schema 输出，都涉及需求解析和结构化** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cda77f2f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都处理需求文本输入（PRD、功能描述/用户故事），都使用NLP/AI技术提取结构化信息，都输** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_de933038`)

  **技术栈适配与推荐**


  根据用户指定的技术栈约束和组件类型，匹配合适的具体技术实现。如前端框架选 React、数据库选 PostgreSQL、缓存选 Redis。支持技术栈兼容性检查（如 Python FastAPI 不兼容 Java Spring）。提供备选方案和技术栈升级建议。输出每个组件的技术选型标签。

  > 🎫 **Ticket #445** `ai-entrepreneurship-platform_f6b353d5`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: tech-stack-matching | **非功能需求**: accuracy, maintainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责技术栈方案的排序功能，都涉及综合评分计算、Top 3-5方案输出、以及支持用户自定义权** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5b05c17a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及方案的评分系统：模块A使用综合评分进行排序，模块B生成评分明细。它们共同依赖同一个底层** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1`)

#### 协作与版本管理

支持多人协作编辑架构图，记录每次修改历史，支持版本回溯和分支对比。实时同步编辑状态（类似 Figma 多人协作）。冲突检测与合并策略。

  **版本回溯与恢复**

  专注于架构图的回溯与恢复，强调权限校验和分支保护机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #446** `ai-entrepreneurship-platform_0eac1aa8`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

  **冲突解决策略执行**


  提供多种冲突解决策略供用户选择或自动执行。策略包括：保留我的版本、保留对方版本、手动合并（逐字段选择）、基于时间戳的自动合并（last-write-wins）。执行后生成新版本并通知所有协作者。

  > 🎫 **Ticket #447** `ai-entrepreneurship-platform_40210560`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: collaboration | **非功能需求**: data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责多用户协同编辑场景下的冲突检测功能。都在用户提交修改时进行服务端冲突检测,识别同一内容被多** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2df6e7be`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责检测多用户同时编辑时的冲突，包括检测冲突类型（节点/组件属性修改冲突、删除与修改冲突）、在** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c4644783`)

  **权限控制与角色管理**

  聚焦于协作角色定义（所有者/编辑者/查看者）及其在架构图编辑场景下的权限分配、成员邀请和角色变更功能。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d0794761] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #448** `ai-entrepreneurship-platform_59681957`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: user-auth | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限控制（读/写/访问级别管理）和评论/反馈功能。都定义了基于角色的访问控制机制，并支持协** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 权限控制（角色管理）、分享机制（生成分享链接）、协作功能（多人访问）、访问/操作日志记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a83b3499`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 权限控制功能 - 模块A提到的'权限控制'和模块B的核心职责都涉及用户权限管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d3b95f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限管理和协作功能：定义访问控制规则、权限校验机制、共享链接生成、协作成员管理。都在操作前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0794761`)

  **实时协作状态同步**

  专注于架构图编辑场景，关注网络延迟处理和客户端本地状态缓存策略
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5ea0eecb] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #449** `ai-entrepreneurship-platform_82c88493`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: websocket, redis-pubsub | **复杂度**: medium | **领域**: collaboration | **非功能需求**: eventual-consistency, low-latency, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现实时协作功能，使用WebSocket进行多用户状态同步，包括光标位置、在线用户状态、断线重** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5ea0eecb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及实时协作中的光标位置同步、选中元素状态、WebSocket 通信机制、在线用户管理（加** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8748ad74`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 WebSocket 通信机制用于实时推送，都需要处理协作场景下的事件传递** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d597c942`)

  **协作活动日志与通知**

  模块 B 专注于协作活动的记录和通知，包括操作日志的持久化存储、日志查询筛选功能、基于规则的通知触发机制（关注、合并、冲突等场景）、多渠道通知支持（WebSocket/邮件）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d597c942] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #450** `ai-entrepreneurship-platform_cba0a63a`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, websocket, redis | **复杂度**: low | **领域**: collaboration | **非功能需求**: audit-trail, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现实时协作功能，使用WebSocket进行多用户状态同步，包括光标位置、在线用户状态、断线重** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5ea0eecb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及实时协作中的光标位置同步、选中元素状态、WebSocket 通信机制、在线用户管理（加** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8748ad74`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 WebSocket 通信机制用于实时推送，都需要处理协作场景下的事件传递** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d597c942`)

  **分支管理**

  模块B专注于非线性的并行版本管理：分支创建（从任意版本派生）、分支元数据（名称、描述）、分支切换、分支间的合并操作、多方案对比能力
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #451** `ai-entrepreneurship-platform_d8a68e40`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: version-control | **非功能需求**: data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

  **版本对比与差异可视化**

  差异可视化呈现层 - 图形化diff展示、颜色标注、文本对比模式、图形对比模式、节点/连接变更的视觉呈现
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #452** `ai-entrepreneurship-platform_e9f90bb6`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: version-control | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

  **冲突检测与标注**

  明确了检测时机为提交编辑时的服务端检测，采用界面高亮标注冲突节点，关注节点和连接层面的冲突
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c4644783] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #453** `ai-entrepreneurship-platform_f8940473`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: collaboration | **非功能需求**: data-integrity, eventual-consistency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责多用户协同编辑场景下的冲突检测功能。都在用户提交修改时进行服务端冲突检测,识别同一内容被多** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2df6e7be`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责检测多用户同时编辑时的冲突，包括检测冲突类型（节点/组件属性修改冲突、删除与修改冲突）、在** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c4644783`)

  **架构图版本快照存储**

  版本数据持久化层 - 快照创建机制、版本元数据管理(时间戳/操作者/摘要)、增量存储优化(diff-based)、版本列表查询接口
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #454** `ai-entrepreneurship-platform_fadf88d5`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

### 数据库Schema智能设计

基于产品需求文档和领域模型，AI 生成数据库 schema（表结构、字段类型、索引、外键约束、分区策略）。支持关系型数据库（PostgreSQL、MySQL）和 NoSQL（MongoDB、Redis）。输出 DDL 语句、ER 图、数据字典。支持版本管理和变更对比。

#### NoSQL Schema 设计生成

针对推荐使用 NoSQL 的实体，生成文档结构定义（MongoDB）或键值模式设计（Redis）。MongoDB 输出嵌套文档结构示例（JSON Schema 格式）、索引建议。Redis 输出键命名规范、数据结构选择（String、Hash、Set、Sorted Set）、过期策略。

> 🎫 **Ticket #455** `ai-entrepreneurship-platform_0e527153`
> **执行者**: system | **技术栈**: mongodb-redis | **复杂度**: medium | **领域**: schema-design | **非功能需求**: flexibility

#### 外键关系与索引策略生成

根据实体间关系生成外键约束（ON DELETE、ON UPDATE 行为）。根据查询模式推断索引策略：单列索引、复合索引、唯一索引、部分索引、全文索引（PostgreSQL）。输出 ALTER TABLE 添加外键和 CREATE INDEX 语句。支持分区表的索引建议（按时间、按哈希）。

  **实体关系模型解析**

  专注于技术层面的ER图和已有数据模型解析，识别主键外键映射、关系强度（强依赖/弱依赖）、关联字段等数据库实现细节
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c3165419] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #456** `ai-entrepreneurship-platform_2fad105a`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: database-schema | **非功能需求**: format-normalization, schema-validation

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都识别实体间关系，包括关系类型（一对一、一对多、多对多）和关系的结构化表示。都输出包含实体、** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c3165419`)

  **DDL 语句生成与验证**

  模块 A 专注于将已有的约束配置和索引推荐转换为完整可执行的 DDL 语句，包含索引生成（CREATE INDEX、分区表索引）、命名规范、DDL 预检查（语法验证、命名冲突、依赖顺序）、输出可执行 SQL 脚本文件和执行顺序说明。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #457** `ai-entrepreneurship-platform_42e9ce12`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: database-schema | **非功能需求**: idempotency, sql-correctness

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316`)

  **查询模式分析与索引推荐**


  分析典型查询模式（WHERE 条件、JOIN 字段、ORDER BY、GROUP BY、频繁查询字段），推断索引需求。识别高频查询字段、范围查询字段、连接字段、排序字段。根据查询频率、数据分布、表大小推荐索引类型：单列索引、复合索引（列顺序优化）、唯一索引、部分索引（WHERE 条件索引）、全文索引（PostgreSQL GIN/GiST）。输出索引推荐列表：索引类型、字段组合、索引方法（B-tree/Hash/GIN/GiST）、预估收益、创建优先级。

  > 🎫 **Ticket #458** `ai-entrepreneurship-platform_6d1ec32d`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: database-optimization | **非功能需求**: cost-optimization, query-performance

  **外键约束策略生成**


  基于关系元数据和业务场景，生成外键约束的级联行为策略（ON DELETE CASCADE/RESTRICT/SET NULL, ON UPDATE CASCADE/RESTRICT）。考虑业务规则（如订单删除不能删除用户、软删除场景不需物理级联）、数据完整性要求、性能影响。输出每个外键的约束配置：源表、目标表、关联字段、ON DELETE 行为、ON UPDATE 行为、约束名称、业务原因说明。

  > 🎫 **Ticket #459** `ai-entrepreneurship-platform_abf87669`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: database-schema | **非功能需求**: business-rule-compliance, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316`)

  **索引成本与收益评估**


  评估每个推荐索引的成本（磁盘空间、写入性能影响、维护开销）和收益（查询加速比、命中频率）。基于表大小、写入频率、查询频率、索引选择性（distinct 值比例）计算优先级评分。输出索引评估报告：每个索引的预估空间占用、写入性能影响百分比、查询加速倍数、推荐优先级（高/中/低）、是否应立即创建。支持用户自定义权重（偏查询性能 vs 偏存储成本）。

  > 🎫 **Ticket #460** `ai-entrepreneurship-platform_d3e2abec`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: database-optimization | **非功能需求**: cost-optimization, performance-tuning

  **分区表索引策略生成**


  针对分区表（按时间分区、按哈希分区、按范围分区），生成分区级索引建议。考虑分区裁剪优化（WHERE 条件包含分区键）、全局索引 vs 本地索引选择、分区键与索引键的组合优化。输出分区表的索引方案：是否在分区键上创建索引、每个分区是否需要独立索引、全局唯一约束实现方式（PostgreSQL 不支持跨分区唯一索引的替代方案）。

  > 🎫 **Ticket #461** `ai-entrepreneurship-platform_e335b624`
  > **执行者**: system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: high | **领域**: database-optimization | **非功能需求**: partition-pruning, query-performance

#### ER 图可视化生成

基于生成的表结构和关系，自动生成实体关系图（ER 图）。支持导出为图片（PNG、SVG）和可编辑格式（PlantUML、Mermaid）。图中显示表名、主键、外键、关系基数（1:1、1:N、N:M）。支持大规模 schema 的分层展示和局部聚焦。

> 🎫 **Ticket #462** `ai-entrepreneurship-platform_7a83f2eb`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-graphviz-mermaid | **复杂度**: medium | **领域**: schema-design | **非功能需求**: readability, scalability

#### 需求文档解析与实体识别

从业务需求文档出发，使用NLP技术提取业务实体和属性，识别数据类型约束（字符串长度、数值范围、枚举值），支持中文文档解析，输出领域模型而非数据库模型

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c3165419] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #463** `ai-entrepreneurship-platform_b2cc267d`
> **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: medium | **领域**: schema-design | **非功能需求**: accuracy, chinese-support

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都识别实体间关系，包括关系类型（一对一、一对多、多对多）和关系的结构化表示。都输出包含实体、** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c3165419`)

#### 数据字典自动生成

为每个表和字段生成结构化数据字典文档。包含表名、表描述（从实体语义推断）、字段名、字段类型、是否可空、默认值、约束说明、业务含义。支持导出为 Markdown、Excel、HTML 格式。支持中文描述生成。

> 🎫 **Ticket #464** `ai-entrepreneurship-platform_bdd6a9ef`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-jinja2-openpyxl | **复杂度**: low | **领域**: schema-design | **非功能需求**: chinese-support, readability

#### 关系型数据库表结构生成

针对关系型数据库场景，将实体模型转换为表结构定义。为每个实体生成对应表，字段包含：字段名（蛇形命名）、数据类型（根据属性推断，如 varchar、int、timestamp、jsonb）、约束（NOT NULL、UNIQUE、DEFAULT）、主键定义。输出符合目标数据库（PostgreSQL 或 MySQL）的 DDL 语句。

  **约束条件生成**

  负责根据实体属性和业务规则生成各类数据库约束（主键、唯一、非空、外键、检查、默认值）及其DDL片段
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #465** `ai-entrepreneurship-platform_6135b52c`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: database-design | **非功能需求**: completeness, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316`)

  **字段类型智能推断**


  基于实体属性的语义和业务约束推断最优数据类型。输入属性描述（名称、语义标签、取值范围、示例值），输出推荐类型和长度。规则包括：email->varchar(255)、手机号->varchar(20)、金额->decimal(10,2)、富文本->text、枚举->varchar 或 enum、时间戳->timestamp with time zone。支持 AI 辅助推断未明确标注的属性。

  > 🎫 **Ticket #466** `ai-entrepreneurship-platform_6dc343ba`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python, claude | **复杂度**: medium | **领域**: database-design | **非功能需求**: accuracy, explainability

  **批量 DDL 生成协调器**

  负责协调多表DDL生成顺序，基于外键依赖进行拓扑排序，处理表间依赖关系和循环依赖
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #467** `ai-entrepreneurship-platform_8fe71930`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: database-design | **非功能需求**: correctness, dependency-resolution

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316`)

  **命名规范校验与修正**


  校验生成的表名和字段名是否符合规范（蛇形命名、长度限制、避免保留字、前缀后缀一致性）。对不符合规范的名称自动修正或给出警告。输入是初步生成的表结构，输出是符合规范的表结构+警告列表。支持自定义命名规则配置。

  > 🎫 **Ticket #468** `ai-entrepreneurship-platform_96f8ffa1`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: database-design | **非功能需求**: consistency, standards-compliance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316`)

  **实体到表映射规则引擎**


  定义实体模型到关系表的转换规则：实体名转表名（单数转复数、驼峰转蛇形）、属性名转字段名、类型映射规则（如 string->varchar、datetime->timestamp）、关系映射规则（1:N、N:N 如何转换为外键或关联表）。输出一套可配置的映射规则集，支持自定义覆盖默认规则。

  > 🎫 **Ticket #469** `ai-entrepreneurship-platform_cdd922a7`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: database-design | **非功能需求**: deterministic, extensibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316`)

  **DDL 模板渲染引擎**

  模板引擎实现方式（Jinja2），代码格式化能力（缩进、换行），通用的 DDL 组装逻辑
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #470** `ai-entrepreneurship-platform_e8c1d17b`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python, jinja2 | **复杂度**: low | **领域**: database-design | **非功能需求**: readability, syntax-correctness

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316`)

  **数据库方言适配层**

  数据库方言差异处理，具体的类型映射规则（jsonb/json），具体的索引语法差异（GIN/FULLTEXT），具体的自增主键语法差异（SERIAL/AUTO_INCREMENT），跨数据库适配能力
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #471** `ai-entrepreneurship-platform_ff386d5f`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: database-design | **非功能需求**: compatibility, syntax-correctness

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及外键约束的处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316`)

#### Schema 验证与最佳实践检查

对生成的 schema 执行自动验证：检查命名规范（表名、字段名是否符合约定）、索引覆盖率、外键一致性、数据类型合理性（如避免使用 TEXT 作主键）、性能反模式识别（如缺少必要索引、过度索引）。输出验证报告和优化建议。

> 🎫 **Ticket #472** `ai-entrepreneurship-platform_d57e4b7e`
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: schema-design | **非功能需求**: code-quality, performance

#### Schema 版本管理与变更对比

保存每次生成的 schema 版本（包含 DDL、元数据、生成参数）。支持版本列表查看、版本间差异对比（表的新增/删除/修改、字段变更、索引变更）。输出变更报告（Markdown 格式）和迁移脚本（ALTER TABLE 语句）。集成 Git 版本控制能力（可选）。

  **Git 版本控制集成（可选）**


  将 schema 版本关联到 Git commit。支持自动提交（每次 schema 生成时创建 commit 并打 tag）、手动提交（用户选择版本后提交）。读取 Git 历史展示版本演进。定义 schema 文件存储格式（如 schema/v{version_id}.sql + metadata.json）。提供 Git 操作封装接口（init repo, commit, tag, diff）。

  > 🎫 **Ticket #473** `ai-entrepreneurship-platform_6bff3845`
  > **执行者**: developer | **技术栈**: python, gitpython | **复杂度**: medium | **领域**: schema-version-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, optional

  **版本列表查询与过滤**

  版本列表的查询接口实现细节：分页参数、时间范围过滤、项目/标签过滤、关键字搜索、返回字段定义（version_id/timestamp/summary/tag）、排序规则
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #474** `ai-entrepreneurship-platform_86d5b54e`
  > **执行者**: admin, developer | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: schema-version-mgmt | **非功能需求**: low-latency, queryable

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f`)

  **变更报告生成器**

  生成 Markdown 格式的人类可读报告，包含概览统计、分组展示、风险提示，支持模板自定义
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3888ea96] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #475** `ai-entrepreneurship-platform_a56483d7`
  > **执行者**: admin, developer | **技术栈**: python, jinja2 | **复杂度**: low | **领域**: schema-version-mgmt | **非功能需求**: customizable, readable

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都接收差异对象作为输入，都需要理解和处理数据库变更类型（新增/删除/修改表、字段变更、索引变更、** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3888ea96`)

  **迁移脚本生成器**

  生成可执行的 SQL 迁移脚本，处理 SQL 语句依赖顺序（如先删除外键再修改字段），支持安全模式（事务、回滚、条件检查），输出 SQL 文件或语句数组
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3888ea96] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #476** `ai-entrepreneurship-platform_ab5c6318`
  > **执行者**: dba, developer | **技术栈**: python, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: schema-version-mgmt | **非功能需求**: executable, safe

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都接收差异对象作为输入，都需要理解和处理数据库变更类型（新增/删除/修改表、字段变更、索引变更、** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3888ea96`)

  **版本间差异计算引擎**


  输入两个 version_id，解析对应的 DDL（或 schema JSON），执行结构化 diff 计算。识别变更类型：表新增/删除、字段新增/删除/类型变更/约束变更、索引新增/删除/修改、外键变更。输出标准化差异对象（JSON 格式，包含 change_type, affected_object, old_value, new_value）。

  > 🎫 **Ticket #477** `ai-entrepreneurship-platform_f251f915`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python, sqlparse | **复杂度**: medium | **领域**: schema-version-mgmt | **非功能需求**: accurate, low-latency

  **Schema 版本持久化存储**


  定义 schema 版本的数据模型（version_id, timestamp, ddl_content, metadata_json, generation_params），选择存储方案（数据库表 vs 文件系统），设计索引策略（按时间、按项目、按标签查询）。提供版本创建、查询、删除的接口定义（输入：schema 内容 + 元数据，输出：version_id + 存储确认）。

  > 🎫 **Ticket #478** `ai-entrepreneurship-platform_f8f88b08`
  > **执行者**: developer, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: schema-version-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, queryable

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f`)

#### 数据库类型选型推荐

根据识别出的实体特征（关系复杂度、查询模式、数据量预估、一致性要求）推荐数据库类型。评估是否适合关系型数据库（PostgreSQL、MySQL）或 NoSQL（MongoDB 用于文档型、Redis 用于缓存）。输出推荐方案及理由（JSON 格式），包含每个实体建议存储的数据库类型、分数、理由说明。

> 🎫 **Ticket #479** `ai-entrepreneurship-platform_fb2357a1`
> **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: schema-design | **非功能需求**: explainability

## 商业模式画布

商业模式分析、定价策略建议、收入预测、融资材料生成。AI 分析市场定价、竞争格局、收入模型，生成 BP 和路演材料。

### 路演材料与 Pitch Deck 生成

AI 从商业计划书中提取核心信息，自动生成 10-15 页精简 Pitch Deck（问题-解决方案-市场-产品-商业模式-团队-融资需求-里程碑）。提供多套专业设计模板，支持可视化图表自动生成（市场规模图、收入预测曲线、竞品对比矩阵）。支持导出为 PPT/PDF，支持演讲稿脚本生成。

#### 多格式导出引擎

支持 PPT (.pptx) 可编辑格式导出、对象存储集成、导出进度反馈、文件大小优化、返回下载链接

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b2b2224a] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #480** `ai-entrepreneurship-platform_19f7616f`
> **执行者**: system | **技术栈**: python-python-pptx-reportlab | **复杂度**: medium | **领域**: document-export | **非功能需求**: export-speed, file-quality

↗ 共享组件: **Shared: 两者都将结构化文档渲染为特定格式的文件输出，都处理中文字体、页眉页脚、图表嵌入和文档样式排版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_4e13ee66`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 PDF 格式的生成，包括字体嵌入、图片/图表渲染、文件输出等核心功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b2b2224a`)

#### 演讲稿脚本生成

AI 根据 Pitch Deck 内容为每一页生成对应的演讲稿脚本（250-300 字/页），包含开场白、逻辑过渡、重点强调、结尾总结。支持演讲风格选择（正式严肃/轻松活泼/故事化）。使用 AI 模型生成自然流畅的演讲文本，确保与页面内容对应。输出为结构化文本（JSON，包含页码、段落、演讲提示）和纯文本脚本。

> 🎫 **Ticket #481** `ai-entrepreneurship-platform_29bd02af`
> **执行者**: ai-agent | **技术栈**: python-claude | **复杂度**: low | **领域**: content-generation | **非功能需求**: fluency, relevance

↗ 共享组件: **Shared: 两者都生成用户旅程图的结构化内容,包括触点、情绪曲线、痛点与机会点,输出格式均为结构化 JSON** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7574642f`)

#### 实时预览与编辑

前端提供 Pitch Deck 实时预览界面，用户可看到生成的每一页效果。支持在线编辑（修改文字、调整图表数据、替换图片、更换模板），编辑后实时重新渲染。使用 WebSocket 或短轮询保持前后端同步。预览基于 Canvas 或 SVG 渲染，确保接近导出效果。提供编辑历史记录和撤销/重做功能。

  **前后端实时同步机制**


  前端编辑操作触发数据变更后，需与后端同步。后端保存最新版本的 Pitch Deck 数据，前端通过 WebSocket 或短轮询获取更新。定义同步协议：编辑操作序列化为操作指令（如 UpdateTextBlock、UpdateChartData），发送到后端；后端处理后返回确认或新版本数据。支持冲突检测和版本号机制。定义 API 接口：WebSocket 消息格式（editOperation、syncResponse），或 HTTP 接口（POST /api/pitch-deck/:id/edit，GET /api/pitch-deck/:id/latest）。

  > 🎫 **Ticket #482** `ai-entrepreneurship-platform_6a28d1c4`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: websocket-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-sync | **非功能需求**: eventual-consistency, low-latency

  **编辑历史与版本控制**

  模块A专注于线性的编辑历史管理：操作栈（undo/redo stack）、操作接口（Operation: execute(), revert()）、单一时间线上的前进后退、定期自动快照机制、POST /api/pitch-deck/:id/snapshot接口
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #483** `ai-entrepreneurship-platform_7a035da6`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: react-state-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, data-recovery

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

  **Pitch Deck 页面渲染引擎**

  模块B是一个完整的页面渲染系统：基于Canvas/SVG实现整个Pitch Deck页面的渲染，处理多种内容类型（文字、图表、图片、布局），接收JSON格式的结构化页面数据，根据模板样式渲染，定义了完整的页面数据schema和渲染器接口，包含文字渲染、图片处理等非图表功能，目标是接近最终导出效果的页面呈现。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_80025ef4] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #484** `ai-entrepreneurship-platform_827d108f`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-canvas-svg | **复杂度**: medium | **领域**: presentation-rendering | **非功能需求**: responsive, visual-fidelity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及图表渲染功能，包括基础图表类型（柱状图、折线图、饼图）的渲染实现。都需要处理图表的数据** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_80025ef4`)

  **在线编辑交互层**

  模块A独有：图表数据编辑（弹出表格/表单）、图片替换（上传/素材库）、多种编辑器接口定义（onTextEdit/onChartDataEdit/onImageReplace）、编辑状态管理（当前编辑元素、编辑模式）、与父组件/状态管理层的回调通知机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_70069763] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #485** `ai-entrepreneurship-platform_ad96fe0f`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-rich-text-editor | **复杂度**: medium | **领域**: content-editing | **非功能需求**: input-validation, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及富文本编辑功能，包括基础格式支持（加粗、列表等）和编辑界面的实现** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_592bb2ec`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及富文本编辑功能：模块A提到'富文本编辑器'用于文字区域编辑，模块B专门负责集成和实现富文本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_70069763`)

  **预览导出一致性保证**


  确保前端预览效果与最终导出（PDF/PPT）的视觉效果一致。前端渲染时使用与导出相同的尺寸、字体、颜色配置。定义导出规范（分辨率、页面尺寸、字体嵌入规则），前端预览时严格遵循。提供预览模式切换（如 100% 缩放、适应屏幕），并在导出前进行预检（检查字体缺失、图片分辨率不足等问题）。定义预检接口（validateForExport()），返回警告和错误列表。

  > 🎫 **Ticket #486** `ai-entrepreneurship-platform_b5de40d0`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: react-puppeteer-python-pptx | **复杂度**: medium | **领域**: export-consistency | **非功能需求**: quality-assurance, visual-fidelity

  **模板切换与样式更新**

  定义了具体的技术实现细节：TemplateConfig数据结构、applyTemplate和previewTemplate接口。明确了前后端分工（后端存储模板库，前端通过API获取）。模板切换后重新渲染所有页面的机制。包含图表样式和间距等额外配置项。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_132624c7] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #487** `ai-entrepreneurship-platform_ee0f3d9b`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-css-variables | **复杂度**: low | **领域**: presentation-theming | **非功能需求**: visual-consistency

  ↗ 共享组件: **Shared: Pitch Deck 模板的选择、预览、应用功能。模板包含配色方案、字体样式、布局参数等设计元素，以** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_132624c7`)

#### Pitch Deck 页面组装与排版

根据提取的结构化内容、生成的图表、选择的模板，自动组装成完整的 Pitch Deck。执行智能排版（标题、正文、图表、注释的位置分配），确保每页信息密度合理、视觉平衡。处理文字长度自适应、图表大小调整、页面溢出检测。输出为中间格式（如带位置参数的 JSON），为后续导出做准备。

> 🎫 **Ticket #488** `ai-entrepreneurship-platform_cdf99d15`
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: document-composition | **非功能需求**: layout-quality, overflow-handling

#### Pitch Deck 模板管理与选择

提供多套具体风格的模板（简约商务风、科技感、创意活力等），包含图标素材。支持模板自定义功能（logo、品牌色替换）。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_132624c7] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #489** `ai-entrepreneurship-platform_d20115b5`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql-react | **复杂度**: low | **领域**: template-mgmt | **非功能需求**: preview-speed

↗ 共享组件: **Shared: Pitch Deck 模板的选择、预览、应用功能。模板包含配色方案、字体样式、布局参数等设计元素，以** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_132624c7`)

#### 可视化图表自动生成

根据结构化数据自动生成 Pitch Deck 所需的可视化图表（市场规模 TAM/SAM/SOM 图、收入预测曲线、竞品对比矩阵、用户增长曲线、商业模式画布等）。使用图表库生成矢量图形，支持多种图表类型和配色方案。输出为可嵌入 PPT 的图片或 SVG 格式，包含图表配置参数。

> 🎫 **Ticket #490** `ai-entrepreneurship-platform_f7e41d88`
> **执行者**: system | **技术栈**: python-plotly-matplotlib | **复杂度**: low | **领域**: data-visualization | **非功能需求**: customizable, visual-quality

#### Pitch Deck 内容提取与结构化

从商业计划书中提取 Pitch Deck 所需的核心信息字段（问题陈述、解决方案、目标市场、产品功能、商业模式、团队介绍、融资需求、发展里程碑等），并结构化为标准数据模型。支持从多种格式输入（Word/PDF/Markdown）解析，使用 AI 理解语义并提取关键点。输出包含各页面标题、正文要点、数据指标的结构化 JSON。

  **结构化数据模型构建与验证**


  将 AI 识别的字段、提取的指标、原始文本片段组装为标准的 Pitch Deck 数据模型（JSON Schema 定义）。模型包含各页面（Problem、Solution、Market、Product、Business Model、Team、Ask、Traction 等）的标题、正文要点数组、数据指标对象、引用来源。对每个字段进行完整性校验（必填字段是否存在）、格式校验（数值范围、文本长度）、逻辑一致性校验（如融资金额与用途匹配）。输出校验报告，标记缺失或异常字段供用户修正。

  > 🎫 **Ticket #491** `ai-entrepreneurship-platform_146124cd`
  > **执行者**: system | **技术栈**: pydantic, jsonschema | **复杂度**: low | **领域**: data-modeling | **非功能需求**: data-integrity, extensibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都执行质量评估和校验功能，都输出质量报告，都检查完整性（A检查组件完整性，B检查内容完整性）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3a9a0a81`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及架构数据的验证，包括技术栈一致性检查和C4模型规范性验证。模块A在结构化过程中进行语义** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d2add24`)

  **数据指标与图表提取**


  从文本片段和表格结构中提取数字指标（市场规模、用户增长率、收入预测、融资金额等）。识别数值、单位、时间维度、对比基准。如果文档包含图表图片，调用 OCR 或多模态模型提取图表数据。将提取的指标标准化为统一格式（数值+单位+时间+上下文标签），便于后续 Pitch Deck 生成时插入图表。处理数据缺失、格式不一致、单位换算等边界情况。

  > 🎫 **Ticket #492** `ai-entrepreneurship-platform_48fb7a5a`
  > **执行者**: system | **技术栈**: tesseract-ocr, claude-vision, regex | **复杂度**: high | **领域**: data-extraction | **非功能需求**: accuracy, fault-tolerance

  **AI 语义理解与关键信息识别**

  专注于Pitch Deck核心字段的信息提取（问题陈述、解决方案、市场规模、产品功能、商业模式、团队、融资需求、里程碑、竞争优势、财务预测），返回候选文本片段
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1c130a64] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #493** `ai-entrepreneurship-platform_4e22517b`
  > **执行者**: system | **技术栈**: anthropic-claude, tongyi-qianwen | **复杂度**: high | **领域**: ai-content-extraction | **非功能需求**: accuracy, cost-efficiency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用大语言模型（Claude/通义千问）对文本进行语义理解和分析，都涉及将文本输入LLM、使用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1c130a64`)

  **多格式文档解析与文本提取**

  专注于纯文本提取和文档结构保留，输出文本片段数组，包含内容类型和位置索引，强调保留语义上下文，处理图片说明
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ed9ac175] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #494** `ai-entrepreneurship-platform_77985f5b`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-docx, PyPDF2, markdown | **复杂度**: medium | **领域**: document-processing | **非功能需求**: fault-tolerance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都接收用户上传的商业计划书文档（支持PDF、Word、Markdown格式），都进行文档解析和内** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ed9ac175`)

  **版本管理与历史追溯**

  专注于 Pitch Deck 数据的版本管理、支持分支功能（基于不同商业计划书生成多个方案）、diff 视图、明确技术实现（PostgreSQL + JSONB）、记录变更摘要
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #495** `ai-entrepreneurship-platform_c19d8b61`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql-jsonb, python-diff | **复杂度**: medium | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37`)

  **人工补充与编辑接口**

  模块B专注于AI辅助场景下的人工校验工作流，包括处理置信度低的AI提取结果、展示候选内容和原文上下文、提供字段级别的选择/修改/新增操作、将编辑结果回写到结构化数据模型、更新校验状态、以及记录人工干预日志用于模型训练优化
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_592bb2ec] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #496** `ai-entrepreneurship-platform_f902364d`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react, slate.js, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: content-editing | **非功能需求**: audit-trail, usability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及富文本编辑功能，包括基础格式支持（加粗、列表等）和编辑界面的实现** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_592bb2ec`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及富文本编辑功能：模块A提到'富文本编辑器'用于文字区域编辑，模块B专门负责集成和实现富文本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_70069763`)

### 投资人匹配与融资准备

AI 基于用户的行业、阶段、融资金额、地理位置，从投资机构数据库中匹配合适的投资人和机构（天使投资人、VC、产业基金）。提供投资人画像（投资偏好、成功案例、投资阶段、联系方式）。生成个性化接触邮件模板，跟踪沟通进展，提供融资进度仪表盘。

#### 个性化接触邮件生成

基于匹配结果和投资人偏好，使用 AI 生成个性化邮件草稿。邮件包含项目简介、为什么适合该投资人、核心亮点、团队背景、融资需求。支持用户编辑和模板库管理。生成后可直接通过平台发送或导出。

> 🎫 **Ticket #497** `ai-entrepreneurship-platform_57745c33`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: claude-fastapi-react | **复杂度**: medium | **领域**: email-generation | **非功能需求**: editability, personalization

#### 用户项目画像生成

模块B强调了画像的生命周期管理：支持增量更新和版本管理功能。更明确地列举了输出的特征维度（行业标签、发展阶段、资金需求、地理位置）。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_27c32eb7] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #498** `ai-entrepreneurship-platform_67719e59`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: project-profiling | **非功能需求**: incremental-update

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都从用户输入的项目信息中提取结构化特征，生成项目画像。都处理相同的输入维度（行业、阶段、融资** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_27c32eb7`)

#### 融资进度仪表盘

可视化展示融资整体进展，包括接触投资人数量、各阶段分布、响应率、平均响应时间、预计融资完成时间。提供漏斗视图和趋势图。支持导出融资报告。

> 🎫 **Ticket #499** `ai-entrepreneurship-platform_75403b99`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: fundraising-analytics | **非功能需求**: real-time-update

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户与投资人的沟通记录管理。模块A中提到'查看沟通记录'功能，模块B的核心就是'记录用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f2575dbf`)

#### AI 智能匹配引擎

基于用户项目画像和投资机构数据库，使用向量相似度计算和规则引擎进行多维匹配。匹配维度包括：行业匹配度、阶段匹配度、金额区间匹配度、地理位置偏好、历史案例相似性。输出排序后的投资人推荐列表，每个推荐附带匹配分数和匹配原因解释。支持用户反馈优化匹配算法。

  **投资机构数据库构建与维护**

  向量化存储投资偏好描述以支持语义检索;自动爬虫补充数据;人工录入界面;数据合并逻辑
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_60235361] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #500** `ai-entrepreneurship-platform_19819f98`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-milvus | **复杂度**: high | **领域**: investor-data-mgmt | **非功能需求**: compliance, data-freshness, data-quality

  ↗ 共享组件: **Shared: 投资机构的结构化数据库,包含机构名称、投资偏好(行业、阶段、金额区间)、地理位置、历史投资案例、联系** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_60235361`)

  **用户反馈收集与模型优化**

  针对推荐系统场景，收集投融资领域特定反馈（感兴趣/不感兴趣、联系结果、融资成功），用于调整匹配算法权重或作为机器学习模型特征，输出推荐质量改进
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ab3a377d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #501** `ai-entrepreneurship-platform_25459979`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: high | **领域**: feedback-learning | **非功能需求**: data-retention, model-improvement

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都实现用户反馈收集机制，将反馈数据存储到数据库，并用于优化模型/算法。核心流程包括：接收用户** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ab3a377d`)

  **综合排序与推荐列表生成**

  模块A独有:向量相似度分数的融合、权重配置的综合计算、推荐列表的最终生成(包含投资人基本信息)、分页筛选排序功能、自然语言的匹配原因生成、JSON格式的推荐列表输出
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_528f962e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #502** `ai-entrepreneurship-platform_618502b7`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: recommendation-ranking | **非功能需求**: configurability, explainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及匹配分数的计算和处理。模块B产出各维度的匹配分数(0-1)和匹配原因文本,模块A消费这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_528f962e`)

  **项目画像特征提取与向量化**

  模块A特别强调了向量化处理：使用文本嵌入模型将非结构化文本（项目描述、BP摘要）转为向量表示，并存入向量数据库。输出明确包含向量表示。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_27c32eb7] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #503** `ai-entrepreneurship-platform_64fbfcec`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-milvus-claude | **复杂度**: medium | **领域**: project-profiling | **非功能需求**: data-quality, embedding-consistency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都从用户输入的项目信息中提取结构化特征，生成项目画像。都处理相同的输入维度（行业、阶段、融资** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_27c32eb7`)

  **匹配结果缓存与增量更新**

  专注于投资人-项目匹配结果的缓存，处理匹配计算结果，根据投资人数据库或项目信息变更触发重算
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b283843a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #504** `ai-entrepreneurship-platform_a109e263`
  > **执行者**: system | **技术栈**: redis-python | **复杂度**: medium | **领域**: caching | **非功能需求**: cache-consistency, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 缓存机制、缓存失效策略(TTL、手动刷新)、缓存命中率统计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9ac78ca8`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用Redis进行数据缓存，都支持增量更新机制（当数据变更时只更新受影响部分），都提供缓存失效** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b283843a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用Redis进行结果缓存，都实现了增量更新机制（监听变更事件触发局部重算而非全量），都提供缓** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d27b728b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了缓存机制（Redis）、TTL配置、增量更新策略、缓存失效机制。核心逻辑相同：通过缓存减** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f2732b20`)

  **多维度匹配规则引擎**

  模块B独有:具体的五个匹配维度定义(行业/阶段/金额/地理/历史案例)、0-1标准化的分数计算逻辑、规则权重配置、项目画像和投资人画像的输入处理、各维度独立的评分机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_528f962e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #505** `ai-entrepreneurship-platform_a9429159`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: matching-rules | **非功能需求**: configurability, explainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及匹配分数的计算和处理。模块B产出各维度的匹配分数(0-1)和匹配原因文本,模块A消费这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_528f962e`)

  **向量相似度计算与语义匹配**


  对项目向量与所有投资人偏好向量进行批量相似度计算（余弦相似度/欧氏距离）。返回Top-K相似投资人列表及相似度分数。支持向量索引加速查询（Milvus ANN搜索）。输入为项目向量ID和候选投资人范围，输出为排序后的相似度列表。

  > 🎫 **Ticket #506** `ai-entrepreneurship-platform_b28af0d6`
  > **执行者**: system | **技术栈**: milvus-python | **复杂度**: low | **领域**: vector-search | **非功能需求**: high-recall, low-latency

#### 投资人详情页展示

投资人详细信息展示(机构概况、投资人简介、投资偏好、历史投资案例、联系方式、社交媒体链接)、投资人评分和用户评价、标记感兴趣的投资人、添加备注

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f2575dbf] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #507** `ai-entrepreneurship-platform_d6e5db50`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-tailwind | **复杂度**: low | **领域**: investor-profile | **非功能需求**: responsive-design

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户与投资人的沟通记录管理。模块A中提到'查看沟通记录'功能，模块B的核心就是'记录用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f2575dbf`)

#### 融资沟通进展跟踪

详细的沟通状态管理(未联系、已发送、已回复、会面安排、尽调中、拒绝、投资意向等具体状态)、上传附件、设置提醒事项、时间线视图、状态变更历史

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f2575dbf] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #508** `ai-entrepreneurship-platform_dba723c3`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql-fastapi-react | **复杂度**: medium | **领域**: communication-tracking | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及用户与投资人的沟通记录管理。模块A中提到'查看沟通记录'功能，模块B的核心就是'记录用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f2575dbf`)

#### 投资机构数据库管理

投资人个人信息维护(姓名、职位);机构类型和规模字段;投资逻辑字段;被投企业、投资时间、轮次等更细粒度的历史投资案例字段;需定义数据模型和字段标准

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_60235361] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #509** `ai-entrepreneurship-platform_f52b7d3e`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: investor-database | **非功能需求**: data-quality, deduplication

↗ 共享组件: **Shared: 投资机构的结构化数据库,包含机构名称、投资偏好(行业、阶段、金额区间)、地理位置、历史投资案例、联系** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_60235361`)

### 收入预测与财务建模

基于用户输入的定价方案、目标市场规模、获客成本、转化率等参数，AI 构建多情景财务模型（乐观/现实/悲观），预测未来 12-36 个月的收入、成本、现金流、盈亏平衡点。支持敏感性分析（调整单一变量观察收入影响）和蒙特卡洛模拟（随机抽样模拟不确定性）。

#### 财务报表与可视化生成器

整合多情景预测、蒙特卡洛模拟，生成标准财务三表，支持PDF/Excel/JSON导出，用于投资人汇报

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #510** `ai-entrepreneurship-platform_029212e7`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-react-typescript | **复杂度**: medium | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: format-compatibility, rendering-quality

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b`)

↗ 共享组件: **Shared: 敏感性分析的可视化输出（瀑布图）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0`)

#### 多情景模型配置引擎

专注于情景分析方法：定义乐观/现实/悲观三种离散情景，使用参数差异矩阵（如+20%、-15%的相对调整），AI根据行业数据建议情景参数范围。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5839a33a] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #511** `ai-entrepreneurship-platform_0674c0d1`
> **执行者**: end-user, system-ai | **技术栈**: fastapi-postgresql-anthropic-claude | **复杂度**: medium | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: consistency, versioning

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及转化率、留存率、市场规模等财务模型核心参数的定义和管理。都需要对参数进行合理性校验（范** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_57d76305`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及参数配置管理，包括转化率等核心业务参数的定义和调整。都需要对参数进行合理性验证，都支持** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5839a33a`)

#### 敏感性分析工具

执行敏感性分析的核心逻辑（单变量扫描、多变量组合分析），生成龙卷风图和二维热力图

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #512** `ai-entrepreneurship-platform_0893353a`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-react-typescript | **复杂度**: high | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: interactivity, performance

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b`)

↗ 共享组件: **Shared: 敏感性分析的可视化输出（瀑布图）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0`)

#### 时间序列收入计算器

基于情景参数和定价模型，逐月计算未来 12-36 个月的预期收入。支持多种定价模式（订阅制、一次性付费、freemium、分层定价）。考虑用户增长曲线、流失率、升级/降级行为。输出逐月收入明细和累计收入曲线。

> 🎫 **Ticket #513** `ai-entrepreneurship-platform_11e2aa18`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: high | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: accuracy, performance

↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理模拟结果数据，都进行概率相关的统计计算，都输出带有统计特征的结果** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_517d51f1`)

#### 模型版本管理与协作

版本管理功能(快照保存、版本号标记、版本对比)、模型分享(只读链接生成)、审计日志、评论功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d3b95f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #514** `ai-entrepreneurship-platform_28e0b1ea`
> **执行者**: end-user, team-member | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: collaboration | **非功能需求**: access-control, auditability, concurrency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限控制（读/写/访问级别管理）和评论/反馈功能。都定义了基于角色的访问控制机制，并支持协** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea`)

↗ 共享组件: **Shared: 权限控制（角色管理）、分享机制（生成分享链接）、协作功能（多人访问）、访问/操作日志记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a83b3499`)

↗ 共享组件: **Shared: 权限控制功能 - 模块A提到的'权限控制'和模块B的核心职责都涉及用户权限管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d3b95f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限管理和协作功能：定义访问控制规则、权限校验机制、共享链接生成、协作成员管理。都在操作前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0794761`)

#### 成本与现金流模拟器

根据运营成本结构（固定成本、变动成本、人力成本、获客成本）和收入预测，逐月计算现金流入/流出、净现金流、累计现金流。识别现金流缺口和盈亏平衡点（BEP）。支持融资事件（如 A 轮注资）对现金流的影响模拟。

> 🎫 **Ticket #515** `ai-entrepreneurship-platform_a5a47478`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: accuracy, auditability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理模拟结果数据，都进行概率相关的统计计算，都输出带有统计特征的结果** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_517d51f1`)

#### 财务模型参数输入与校验

专注于确定性参数输入，包含定价方案、获客成本（CAC）、运营成本等更广泛的财务参数。强调逻辑一致性校验，提供AI生成的参数说明和行业基准参考值。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_57d76305] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #516** `ai-entrepreneurship-platform_bc001cf3`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: audit-trail, data-validation

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及转化率、留存率、市场规模等财务模型核心参数的定义和管理。都需要对参数进行合理性校验（范** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_57d76305`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及参数配置管理，包括转化率等核心业务参数的定义和调整。都需要对参数进行合理性验证，都支持** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5839a33a`)

#### 蒙特卡洛不确定性模拟引擎

对关键参数（转化率、留存率、市场规模）定义概率分布（正态分布、三角分布、均匀分布），运行 N 次（如 10000 次）随机抽样模拟，生成收入和现金流的概率分布曲线（P10、P50、P90 百分位数）。输出风险指标（如 12 个月内现金耗尽概率）。

  **参数概率分布定义与管理**

  专注于蒙特卡洛模拟的概率分布建模，支持为参数选择分布类型（正态、三角、均匀），配置分布参数（均值、标准差、众数等），提供参数模板库。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_57d76305] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #517** `ai-entrepreneurship-platform_2f087368`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: data-validation, persistence

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及转化率、留存率、市场规模等财务模型核心参数的定义和管理。都需要对参数进行合理性校验（范** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_57d76305`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及参数配置管理，包括转化率等核心业务参数的定义和调整。都需要对参数进行合理性验证，都支持** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5839a33a`)

  **风险指标计算引擎**

  计算具体业务风险指标（现金耗尽概率、盈亏平衡概率、收入低于目标概率、最大回撤），支持自定义风险阈值和时间窗口配置，输出风险指标数值和置信区间
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_517d51f1] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #518** `ai-entrepreneurship-platform_a792e5b6`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-numpy | **复杂度**: medium | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: accuracy, extensibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理模拟结果数据，都进行概率相关的统计计算，都输出带有统计特征的结果** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_517d51f1`)

  **概率分布统计分析器**

  生成概率分布的基础统计特征（百分位数曲线 P10/P50/P90、均值、标准差、偏度、峰度），支持按时间维度聚合（月度/季度/年度），输出结构化的时间序列统计数据
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_517d51f1] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #519** `ai-entrepreneurship-platform_ab6714a0`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-numpy-pandas | **复杂度**: medium | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: accuracy, performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理模拟结果数据，都进行概率相关的统计计算，都输出带有统计特征的结果** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_517d51f1`)

  **模拟结果持久化与版本管理**


  保存模拟配置、原始结果、统计数据和风险指标到数据库，支持历史版本对比。记录每次模拟的元数据（参数配置快照、执行时间、迭代次数）。提供按项目/场景检索历史模拟记录的接口。支持模拟结果的导出（CSV、JSON）和删除。

  > 🎫 **Ticket #520** `ai-entrepreneurship-platform_c3a784da`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: audit-trail, persistence

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f`)

  **蒙特卡洛随机抽样执行器**


  执行 N 次（默认 10000 次，可配置）独立随机抽样。每次迭代从各参数的概率分布中抽样，调用下游财务模型计算单次模拟的收入和现金流结果。支持并行执行以提升性能，需处理大规模计算的内存管理。接口输入为参数分布配置和模拟次数，输出为 N 组原始模拟结果（收入、现金流时间序列）。需支持模拟进度查询和中断恢复。

  > 🎫 **Ticket #521** `ai-entrepreneurship-platform_cb0c6431`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-celery-redis | **复杂度**: high | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: high-performance, resumability, scalability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都处理模拟结果数据，都进行概率相关的统计计算，都输出带有统计特征的结果** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_517d51f1`)

  **可视化图表生成器**

  专注于蒙特卡洛模拟结果的统计可视化，包括概率分布曲线、核密度估计、百分位数扇形图、风险热力图、时间序列对比。支持交互式图表功能（缩放、tooltip）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #522** `ai-entrepreneurship-platform_d1a540c1`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: python-plotly-react-echarts | **复杂度**: medium | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: interactivity, performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 敏感性分析的可视化输出（瀑布图）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0`)

### 商业模式画布生成与编辑

基于用户输入的产品概念、目标市场和初步想法，AI 自动生成完整的商业模式画布（包含客户细分、价值主张、渠道通路、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、重要合作、成本结构九大模块）。支持用户手动编辑各模块内容，提供 AI 建议和行业最佳实践参考。

#### 画布前端交互组件

实现商业模式画布的可视化展示和交互界面。九大模块以卡片形式布局，支持拖拽调整顺序、点击编辑、实时保存。集成AI生成加载状态、建议气泡提示、版本历史时间轴。响应式设计适配移动端。

> 🎫 **Ticket #523** `ai-entrepreneurship-platform_0b6ce8b4`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react, typescript, tailwind | **复杂度**: medium | **领域**: business-model-canvas | **非功能需求**: responsive-design

↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型(Claude/通义千问)对商业画布内容进行处理和生成,都需要设计prompt模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及九大模块的CRUD操作和版本快照功能。模块A提供API接口实现这些操作，模块B定义支撑这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857`)

#### AI画布生成接口

负责初始画布生成,从用户文本描述生成完整九大模块,支持流式返回和重新生成功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #524** `ai-entrepreneurship-platform_2d48423f`
> **执行者**: ai-service, end-user | **技术栈**: fastapi, anthropic-claude | **复杂度**: medium | **领域**: business-model-canvas | **非功能需求**: low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型(Claude/通义千问)对商业画布内容进行处理和生成,都需要设计prompt模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及九大模块的CRUD操作和版本快照功能。模块A提供API接口实现这些操作，模块B定义支撑这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857`)

#### AI建议与优化引擎

负责画布内容分析和优化,检查模块完整性、合理性和一致性,针对现有内容提供改进建议和理由

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #525** `ai-entrepreneurship-platform_3cf3ae63`
> **执行者**: ai-service, end-user | **技术栈**: fastapi, anthropic-claude | **复杂度**: medium | **领域**: business-model-canvas

↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型(Claude/通义千问)对商业画布内容进行处理和生成,都需要设计prompt模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及九大模块的CRUD操作和版本快照功能。模块A提供API接口实现这些操作，模块B定义支撑这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857`)

#### 画布导出与分享

支持将商业模式画布导出为PDF、PNG图片、Markdown文档等格式。生成可分享链接（带权限控制：公开/密码保护/团队内可见）。导出内容包含完整九大模块、AI建议摘要和版本信息。

> 🎫 **Ticket #526** `ai-entrepreneurship-platform_8a86f680`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi, puppeteer | **复杂度**: medium | **领域**: business-model-canvas

↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型(Claude/通义千问)对商业画布内容进行处理和生成,都需要设计prompt模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及九大模块的CRUD操作和版本快照功能。模块A提供API接口实现这些操作，模块B定义支撑这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857`)

#### 行业最佳实践参考库

专注于商业模式画布示例，特定支持按融资阶段筛选，明确针对不同商业模式类型（SaaS、电商、内容平台等）的案例。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_324e45fc] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #527** `ai-entrepreneurship-platform_934db0fa`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql, milvus | **复杂度**: medium | **领域**: business-model-canvas

↗ 共享组件: **Shared: 两者都包含行业最佳实践案例库，支持案例的存储、筛选/搜索和分类管理。都允许用户查看参考案例，AI可引** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_324e45fc`)

#### 画布模块手动编辑接口

RESTful API设计、单字段更新和批量更新的接口实现、记录修改时间和diff的具体逻辑

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #528** `ai-entrepreneurship-platform_eeba3541`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: business-model-canvas | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型(Claude/通义千问)对商业画布内容进行处理和生成,都需要设计prompt模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及九大模块的CRUD操作和版本快照功能。模块A提供API接口实现这些操作，模块B定义支撑这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857`)

#### 商业模式画布数据模型与存储

具体的数据结构schema定义、九大模块的字段设计、PostgreSQL表结构设计、版本历史记录的数据模型

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #529** `ai-entrepreneurship-platform_fdcc1624`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: business-model-canvas | **非功能需求**: audit-trail

↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用AI模型(Claude/通义千问)对商业画布内容进行处理和生成,都需要设计prompt模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及九大模块的CRUD操作和版本快照功能。模块A提供API接口实现这些操作，模块B定义支撑这些** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857`)

### 商业计划书 (BP) 自动生成

基于商业模式画布、财务预测、市场调研数据，AI 自动生成结构化商业计划书，包含：执行摘要、公司介绍、产品/服务描述、市场分析、营销策略、管理团队、财务预测、融资需求与使用计划、风险分析。支持多种模板（种子轮、天使轮、Pre-A），导出为 PDF/Word，支持中英双语。

#### AI 生成 BP 内容

基于预处理后的数据包和选定的模板，调用 AI 模型（Claude/通义千问）生成各章节内容。支持分章节并行生成，每个章节有独立 prompt 模板（执行摘要、市场分析、财务预测等）。输出结构化 markdown 文本，包含标题层级、段落、表格、图表占位符。支持内容质量检查（字数、关键信息完整性、逻辑连贯性）和重新生成。

  **AI 模型调用与并行生成调度**

  专注于生成各章节内容，支持分章节并行调度（可配置并发数N），处理模型切换降级，返回章节生成结果
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f33c73df] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #530** `ai-entrepreneurship-platform_5c04764d`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python, asyncio, anthropic-sdk | **复杂度**: high | **领域**: ai-orchestration | **非功能需求**: cost-optimization, fault-tolerance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（包括错误处理、重试机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7986bb59`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（限流、超时、重试、错误处理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f33c73df`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责调用 AI 模型（Claude/通义千问）API，都需要设计和管理 prompt 模板** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f75868f5`)

  **数据包到 Prompt 变量映射**


  将预处理后的数据包（市场数据、财务数据、产品信息、团队信息等 JSON 结构）映射到各章节 prompt 模板的变量占位符。需处理数据格式转换（如表格数据转 markdown table、数值格式化、日期本地化）、缺失数据的默认值填充、敏感信息脱敏。输出填充后的完整 prompt 文本。

  > 🎫 **Ticket #531** `ai-entrepreneurship-platform_632b5d49`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python, jinja2 | **复杂度**: medium | **领域**: data-transformation | **非功能需求**: data-validation

  **生成内容结构化解析与校验**

  专注于文档内容的结构化解析，处理markdown格式（标题、段落、表格、图表占位符），提取和校验业务内容（财务预测、关键信息覆盖、逻辑连贯性、字数范围），输出结构化JSON格式
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3a9a0a81] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #532** `ai-entrepreneurship-platform_6aaf2b31`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python, markdown-parser | **复杂度**: medium | **领域**: content-validation | **非功能需求**: data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都执行质量评估和校验功能，都输出质量报告，都检查完整性（A检查组件完整性，B检查内容完整性）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3a9a0a81`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及架构数据的验证，包括技术栈一致性检查和C4模型规范性验证。模块A在结构化过程中进行语义** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d2add24`)

  **生成结果存储与版本管理**

  专注于章节内容的生成结果，存储 markdown 文档格式，记录模型版本和 token 消耗，支持按 BP 项目 ID 查询和批量合并导出为完整文档
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #533** `ai-entrepreneurship-platform_b835780d`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f`)

  **BP 章节 Prompt 模板管理**

  专注BP文档生成场景，管理特定章节类型（执行摘要、市场分析等），定义markdown结构、字数范围、风格指引，支持A/B测试
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #534** `ai-entrepreneurship-platform_dafd3eb0`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: prompt-engineering | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a`)

  **内容重新生成与迭代优化**


  当质量检查不通过或用户不满意时，支持重新生成特定章节。提供两种模式：(1) 基于质量报告自动调整 prompt（如'增加财务细节'、'缩短篇幅至 500 字'）后重新生成；(2) 用户手动修改 prompt 或提供反馈指令后重新生成。限制重试次数（如每章节最多 3 次）以控制成本。记录每次迭代的 prompt 变化和结果改进。

  > 🎫 **Ticket #535** `ai-entrepreneurship-platform_f3a5555e`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: content-generation | **非功能需求**: cost-control

#### BP 可视化增强

根据财务数据、市场数据自动生成图表（折线图、柱状图、饼图、雷达图），嵌入 BP 相应章节。支持图表类型选择、样式自定义、中英文图例。图表数据与源数据实时同步。生成效果图预览，支持图表导出为图片。

> 🎫 **Ticket #536** `ai-entrepreneurship-platform_2185de2f`
> **执行者**: system | **技术栈**: react, echarts, typescript | **复杂度**: medium | **领域**: data-visualization | **非功能需求**: accessibility, responsive-design

#### 数据源聚合与预处理

从商业模式画布、财务预测模块、市场调研引擎拉取相关数据，进行数据清洗、格式统一、关联匹配。输出标准化的数据包（JSON），包含公司基本信息、产品描述、市场数据、财务指标、团队信息、融资需求等结构化字段。处理数据缺失、异常值、单位换算等问题。

> 🎫 **Ticket #537** `ai-entrepreneurship-platform_2191100a`
> **执行者**: system | **技术栈**: python, fastapi, redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-aggregation | **非功能需求**: data-quality, fault-tolerance

#### BP 内容编辑与人工优化

提供富文本编辑器，支持用户对 AI 生成的 BP 内容进行修改、补充、删除。支持章节级编辑、段落级编辑、inline 编辑。实时保存草稿，支持版本对比、回退。支持协作编辑（多用户同时编辑不同章节）。提供 AI 辅助润色功能（语言优化、逻辑增强、专业术语替换）。

  **实时草稿自动保存与冲突检测**


  编辑内容实时保存到后端（防抖 2 秒），支持离线缓存到 IndexedDB。检测网络恢复后自动同步。若检测到服务端版本与本地版本冲突（timestamp 不一致），提示用户选择保留哪个版本或手动合并。存储草稿历史快照（每 5 分钟一个快照，最多保留 20 个）。

  > 🎫 **Ticket #538** `ai-entrepreneurship-platform_07954f80`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: react-indexeddb-fastapi-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: content-editing | **非功能需求**: data-integrity, high-availability

  **版本历史管理与对比回退**

  明确技术实现细节：按时间倒序展示、回退生成新版本而非覆盖、版本元数据存储在PostgreSQL、版本内容存储在JSON字段或对象存储
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #539** `ai-entrepreneurship-platform_10a84623`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: content-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

  **章节级与段落级编辑模式切换**


  支持三种编辑视图：章节概览模式（左侧目录树+右侧章节内容）、段落聚焦模式（单段落全屏编辑）、全文模式（完整 BP 滚动编辑）。提供视图切换控件，保持编辑状态和光标位置。章节可拖拽排序、折叠/展开。

  > 🎫 **Ticket #540** `ai-entrepreneurship-platform_510897b5`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: low | **领域**: content-editing | **非功能需求**: responsive, user-friendly

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及富文本编辑功能，包括基础格式支持（加粗、列表等）和编辑界面的实现** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_592bb2ec`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及富文本编辑功能：模块A提到'富文本编辑器'用于文字区域编辑，模块B专门负责集成和实现富文本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_70069763`)

  **AI 辅助内容润色与优化**


  用户选中一段文本后，可触发 AI 润色功能（语言优化、逻辑增强、专业术语替换、长度调整）。AI 返回 2-3 个优化建议，用户选择应用或忽略。支持全文一键优化（分章节调用 AI）。调用 Claude/通义千问 API，prompt 包含上下文、目标受众（VC/天使投资人）、行业领域。记录用户的润色偏好用于后续个性化。

  > 🎫 **Ticket #541** `ai-entrepreneurship-platform_6f34fec7`
  > **执行者**: ai-model, end-user | **技术栈**: fastapi-claude-qwen | **复杂度**: medium | **领域**: ai-assistance | **非功能需求**: cost-optimization, low-latency

  **多用户协作编辑与权限控制**

  模块B专注于文档实时协作编辑功能，包括多用户同时编辑、章节级锁定、实时光标和编辑状态显示（presence awareness）、段落级评论气泡展示。权限仅限于所有者/编辑者/查看者三种角色。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #542** `ai-entrepreneurship-platform_6faba6e7`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react-fastapi-redis-websocket | **复杂度**: very-high | **领域**: collaboration | **非功能需求**: concurrency-control, high-availability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限控制（读/写/访问级别管理）和评论/反馈功能。都定义了基于角色的访问控制机制，并支持协** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 权限控制（角色管理）、分享机制（生成分享链接）、协作功能（多人访问）、访问/操作日志记录** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a83b3499`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 权限控制功能 - 模块A提到的'权限控制'和模块B的核心职责都涉及用户权限管理** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d3b95f`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及权限管理和协作功能：定义访问控制规则、权限校验机制、共享链接生成、协作成员管理。都在操作前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0794761`)

  **评论与批注系统**

  针对文档段落的评论，评论气泡显示在段落右侧UI交互，支持点赞功能，筛选选项包括显示全部/仅未解决/仅我的评论，数据存储在PostgreSQL并关联段落ID
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0746098e] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #543** `ai-entrepreneurship-platform_84939b9f`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-fastapi-postgresql-websocket | **复杂度**: medium | **领域**: collaboration | **非功能需求**: audit-trail, notification

  ↗ 共享组件: **Shared: 评论系统核心功能：支持添加评论、@mention提及用户并触发通知、支持回复（线程式/嵌套回复）、评** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0746098e`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 评论功能的基础实现：在评论中支持 @提及其他成员，并触发通知系统** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5e714f75`)

  **富文本编辑器集成与基础编辑能力**

  模块A专注于富文本编辑器的技术集成实现，包括编辑器组件选型（Tiptap/Slate）、完整的格式工具集（标题、段落、斜体、超链接、图片上传）、工具栏和快捷键交互、Markdown导入导出、以及编辑器底层的状态管理和序列化机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_592bb2ec] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #544** `ai-entrepreneurship-platform_d57aefc7`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-tiptap | **复杂度**: medium | **领域**: content-editing | **非功能需求**: low-latency, user-friendly

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及富文本编辑功能，包括基础格式支持（加粗、列表等）和编辑界面的实现** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_592bb2ec`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及富文本编辑功能：模块A提到'富文本编辑器'用于文字区域编辑，模块B专门负责集成和实现富文本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_70069763`)

#### BP 内容结构定义与模板管理

模块B侧重于模板定义和规范管理：定义标准结构和字段schema、管理不同融资阶段的模板变体、模板的CRUD操作、模板版本控制、中英双语配置、必填项定义、生成规则和格式要求。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_48c84058] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #545** `ai-entrepreneurship-platform_8ff16fe1`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: document-template-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, schema-validation

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及BP文档的结构化组织，包括章节管理、内容组织、元数据维护。模块A处理实际文档实例的结构化数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_48c84058`)

#### BP 版本管理与历史追溯

每次保存自动创建版本快照，记录修改时间、修改人、变更内容摘要。支持版本列表查看、版本对比（diff）、版本回退、版本标签（如'v1.0-种子轮终稿'）。支持导出历史版本。

> 🎫 **Ticket #546** `ai-entrepreneurship-platform_d88942ab`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql, python | **复杂度**: medium | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, storage-efficiency

↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37`)

#### BP 导出与格式化

将最终 BP 内容（文本 + 图表）导出为 PDF 和 Word 格式。支持页眉页脚、目录自动生成、页码、封面模板、品牌元素（logo、配色）。保证中英文排版质量（字体、行距、对齐）。支持批量导出、水印添加、权限控制（仅查看/可编辑）。

  **文档权限与访问控制**


  设置导出文档的访问权限：仅查看（禁止编辑/复制/打印）、可编辑。PDF 支持密码保护和权限加密（基于 PDF 标准）。生成文档分享链接（临时链接，可设置过期时间和访问次数限制）。记录文档访问日志（谁在何时下载/查看）。

  > 🎫 **Ticket #547** `ai-entrepreneurship-platform_029dd60f`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql, redis, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: access-control | **非功能需求**: audit-trail, security

  **PDF 生成与排版引擎**

  PDF特定功能：矢量图优先、300dpi栅格图渲染、水印叠加、超链接目录跳转、思源字体嵌入、分页符处理
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_4e13ee66] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #548** `ai-entrepreneurship-platform_266ffee8`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python, weasyprint | **复杂度**: high | **领域**: document-export | **非功能需求**: chinese-support, high-quality

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都将结构化文档渲染为特定格式的文件输出，都处理中文字体、页眉页脚、图表嵌入和文档样式排版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_4e13ee66`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 PDF 格式的生成，包括字体嵌入、图片/图表渲染、文件输出等核心功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b2b2224a`)

  **批量导出与异步任务管理**


  支持批量导出多个 BP 文档（如同一项目的中英文版本、不同融资轮次版本）。导出任务异步执行，返回任务 ID。用户可查询任务状态（排队/处理中/完成/失败）、下载生成文件。失败重试机制（最多3次）。任务结果保留7天后自动清理。

  > 🎫 **Ticket #549** `ai-entrepreneurship-platform_336d27ac`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: redis, celery, aliyun-oss | **复杂度**: medium | **领域**: task-management | **非功能需求**: async, retry, ttl

  **模板引擎与品牌定制**

  模块A专注于BP文档的视觉呈现层：模板库管理（封面、章节页、图表页样式）、品牌视觉元素定制（logo上传、品牌色、字体方案）、模板变量绑定系统（{{company_name}}等占位符）、模板预览功能。这些都是文档排版和视觉品牌化的具体实现。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2f85221d] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #550** `ai-entrepreneurship-platform_5d6f39f5`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql, fastapi, react | **复杂度**: medium | **领域**: document-template | **非功能需求**: customizability, preview

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及模板管理和用户个性化配置。模块A的'默认模板和自定义模板切换'与模块B的'默认模板选择** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2f85221d`)

  **文档内容结构化与元数据管理**

  模块A侧重于具体文档实例的运行时数据处理：将实际BP内容转换为结构化数据、维护文档级元数据（作者、时间、版本）、管理内容块操作（调整顺序、合并、删除）、图表引用索引、为模板渲染提供数据源。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_48c84058] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #551** `ai-entrepreneurship-platform_6f580d13`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: document-management | **非功能需求**: data-integrity, versioning

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及BP文档的结构化组织，包括章节管理、内容组织、元数据维护。模块A处理实际文档实例的结构化数** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_48c84058`)

  **Word 文档生成引擎**

  Word特定功能：.docx格式导出、可编辑文档、文档属性元数据（作者/标题/日期）、列表样式保留
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_4e13ee66] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #552** `ai-entrepreneurship-platform_91e7e705`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python, python-docx | **复杂度**: medium | **领域**: document-export | **非功能需求**: chinese-support, editability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都将结构化文档渲染为特定格式的文件输出，都处理中文字体、页眉页脚、图表嵌入和文档样式排版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_4e13ee66`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 PDF 格式的生成，包括字体嵌入、图片/图表渲染、文件输出等核心功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b2b2224a`)

#### BP 质量评估与改进建议

基于行业标准和投资人偏好，AI 自动评估 BP 质量（完整性、逻辑性、数据支撑、语言专业度）。生成评分报告和改进建议（哪些章节需要补充、哪些数据不够有说服力、哪些表述需要优化）。支持一键应用建议或手动选择。

  **改进建议生成与优先级排序**


  基于评分结果和失分项，AI 生成具体的改进建议。每条建议包含：问题描述、优先级（高/中/低）、建议的改进方向、参考案例或模板。优先级由影响分数的权重和实现难度综合计算。支持按章节、按维度筛选建议。输出结构化建议列表。

  > 🎫 **Ticket #553** `ai-entrepreneurship-platform_57025d6e`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-anthropic-claude | **复杂度**: medium | **领域**: bp-evaluation | **非功能需求**: actionability, relevance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及匹配分数的计算和处理。模块B产出各维度的匹配分数(0-1)和匹配原因文本,模块A消费这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_528f962e`)

  **评估历史与迭代追踪**


  记录每次评估的结果、建议应用记录、BP 版本变更历史。支持用户查看迭代进度（从初版到当前版本的评分变化曲线）、对比任意两个版本的差异、查看哪些建议被采纳、哪些被忽略。提供数据接口给项目管理仪表盘。

  > 🎫 **Ticket #554** `ai-entrepreneurship-platform_5ee60aea`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, query-performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412`)

  **建议应用与 BP 更新接口**


  用户选择改进建议后，系统提供两种模式：1) 一键应用 —— AI 自动修改 BP 文档对应章节（基于原文档格式生成修改后的段落）；2) 手动应用 —— 展示修改前后对比，用户确认后应用。支持批量应用、撤销、版本对比。更新后的 BP 重新触发评估流程。

  > 🎫 **Ticket #555** `ai-entrepreneurship-platform_8d6318db`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-anthropic-claude | **复杂度**: high | **领域**: document-editing | **非功能需求**: format-preservation, undo-support

  **评估报告可视化与导出**

  专注于评估维度得分的展示（雷达图、趋势图），支持Word导出，提供品牌化模板，支持分享链接功能（加密、有效期控制）面向团队成员或投资人
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #556** `ai-entrepreneurship-platform_9b1a8e01`
  > **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: medium | **领域**: reporting | **非功能需求**: export-speed, visual-quality

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成结构化报告并支持多格式导出（PDF、Markdown等）、自定义模板、版本管理功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a14bc007`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及报告的可视化生成与导出功能，都支持多种导出格式（包含PDF），都包含图表展示（雷达图/统计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责生成和导出评估报告,核心功能包括:汇总评估结果数据、生成结构化报告、支持PDF导出、包** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d260de7f`)

  **AI 驱动的多维度质量评分引擎**


  基于提取的结构化 BP 数据和评估维度配置，调用 LLM 对每个维度逐项打分。输入：结构化 BP 内容 + 评估模板；输出：每个维度的分数、总分、置信度。使用 prompt engineering 确保评分一致性，支持批量评估。记录评分依据（哪些内容支撑了分数、哪些内容缺失）。

  > 🎫 **Ticket #557** `ai-entrepreneurship-platform_d1ea8406`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-anthropic-claude | **复杂度**: high | **领域**: bp-evaluation | **非功能需求**: consistency, explainability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及匹配分数的计算和处理。模块B产出各维度的匹配分数(0-1)和匹配原因文本,模块A消费这** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_528f962e`)

  **BP 评估维度定义与权重配置**


  定义 BP 评估的多个维度（完整性、逻辑性、数据支撑、语言专业度等），每个维度包含具体的评估指标和计分规则。支持管理员配置维度权重、行业模板（不同行业的 BP 侧重点不同）、投资阶段模板（种子轮 vs A 轮的评估标准差异）。提供默认模板和自定义能力。

  > 🎫 **Ticket #558** `ai-entrepreneurship-platform_d5c71e35`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: bp-evaluation | **非功能需求**: audit-trail, versioning

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及评估维度的权重配置和评分计算。模块A定义维度时包含权重信息,模块B在聚合时使用这些权重进行** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5a32c6c6`)

  **BP 内容解析与结构化提取**

  专注于商业计划书特定内容的结构化提取，使用OCR和LLM技术，进行章节语义识别（市场分析、产品介绍等BP特定章节），提取关键业务数据（市场规模、收入预测、用户数），识别图表，标注引用来源，输出映射到评估维度的结构化JSON
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ed9ac175] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #559** `ai-entrepreneurship-platform_f29ed9e0`
  > **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-anthropic-claude | **复杂度**: high | **领域**: document-processing | **非功能需求**: accuracy, format-support

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都接收用户上传的商业计划书文档（支持PDF、Word、Markdown格式），都进行文档解析和内** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ed9ac175`)

### 竞品定价分析与策略推荐

AI 自动爬取和分析同类产品的定价信息，识别定价模式（订阅制、按量付费、免费增值等），对比功能与价格关系，生成定价策略矩阵（低价渗透、溢价、竞争定价等）。基于用户的成本结构和目标利润率，推荐具体定价方案和价格锚点设置。

🎫 Ticket #560 ai-entrepreneurship-platform_d81b392c 执行者: ai-analyst, entrepreneur | 技术栈: python, scrapy, claude, postgresql | 复杂度: high | 领域: pricing-strategy | 非功能需求: accuracy, data-freshness

## 法务合规助手

隐私政策、服务条款、用户协议自动生成。知识产权检查、合规风险评估、法律文档模板库。

### 法律文档模板库

预置常用法律文档模板（隐私政策、服务条款、用户协议、免责声明等），支持按行业/业务类型筛选，提供中英文版本。模板包含变量占位符，可动态填充公司信息、联系方式、具体条款等。支持模板的版本管理、预览、导出（PDF/Word/Markdown）

🎫 Ticket #561 ai-entrepreneurship-platform_011e264c 执行者: admin, end-user | 技术栈: postgresql, python | 复杂度: low | 领域: legal-document | 非功能需求: audit-trail

### 法律法规知识库

结构化存储中国相关法律法规（个人信息保护法、网络安全法、电子商务法、广告法等）及其最新修订版本。支持全文检索、条文引用、法规对比、变更通知。为文档生成和合规检查提供权威数据源

🎫 Ticket #562 ai-entrepreneurship-platform_0225de0d 执行者: admin, system | 技术栈: postgresql, milvus | 复杂度: low | 领域: legal-compliance | 非功能需求: audit-trail, high-availability

### 合规风险评估

扫描用户现有的法律文档或业务描述，识别合规风险点（如缺失必要条款、用词不当、与最新法律法规冲突）。输出风险报告，包含风险等级（高/中/低）、具体问题描述、建议修改方案、相关法律条文引用。支持针对特定法规的专项检查（如 GDPR、PIPL、网络安全法）

#### 法规知识库构建与维护

构建覆盖中国法律法规的向量知识库（GDPR、PIPL、网络安全法、电子商务法、广告法等），包括法条原文、解读文档、典型案例、监管指引。设计知识库 schema（法条 ID、生效时间、适用场景、关键字），实现自动/半自动更新机制（监听官方网站、人工审核入库）。支持语义检索（向量相似度 + 关键词混合检索）

> 🎫 **Ticket #563** `ai-entrepreneurship-platform_05a48b5d`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: milvus-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: legal-knowledge | **非功能需求**: data-freshness, search-accuracy

#### 文档内容解析与结构化

接收用户上传的法律文档（PDF/Word/纯文本）或业务描述，使用 OCR + NLP 提取文本内容，识别文档类型（隐私政策/服务条款/用户协议等），解析文档结构（章节、条款编号、关键字段），输出结构化 JSON 数据供后续分析使用。需处理多种格式、编码问题、扫描件质量差等边界情况

> 🎫 **Ticket #564** `ai-entrepreneurship-platform_4f6a70ac`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-paddleocr-pdfplumber | **复杂度**: medium | **领域**: document-processing | **非功能需求**: format-tolerance, ocr-accuracy

↗ 共享组件: **Shared: 两者都接收用户上传的商业计划书文档（支持PDF、Word、Markdown格式），都进行文档解析和内** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ed9ac175`)

#### 风险聚合与报告生成

接收规则引擎和 AI 引擎输出的风险项，执行去重、优先级排序（高危 > 中危 > 低危，核心条款 > 次要条款）。生成结构化风险报告（总览统计、风险项详细列表、法条引用、修改建议、对比前后版本差异）。支持导出为 PDF/Word/JSON，前端渲染为交互式报告（点击风险项跳转到文档对应位置）

> 🎫 **Ticket #565** `ai-entrepreneurship-platform_4f77797b`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-jinja2-reportlab | **复杂度**: medium | **领域**: report-generation | **非功能需求**: export-format-support, rendering-performance

↗ 共享组件: **Shared: 两者都负责生成结构化报告并支持多格式导出（PDF、Markdown等）、自定义模板、版本管理功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a14bc007`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及报告的可视化生成与导出功能，都支持多种导出格式（包含PDF），都包含图表展示（雷达图/统计** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责生成和导出评估报告,核心功能包括:汇总评估结果数据、生成结构化报告、支持PDF导出、包** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d260de7f`)

#### 专项法规检查配置

提供针对特定法规的预设检查模板（GDPR、PIPL、网络安全法等），用户可选择一个或多个法规进行专项扫描。每个模板包含该法规的核心要求清单、必需条款列表、重点检查规则。用户界面提供法规选择器，后端根据选择动态加载对应规则集和知识库分区，执行专项检查并在报告中突出显示该法规相关风险

> 🎫 **Ticket #566** `ai-entrepreneurship-platform_5c1b105b`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: compliance-check | **非功能需求**: template-extensibility, user-selectability

#### 历史版本对比与变更追踪

专注于风险检查场景，包括风险报告、风险项状态跟踪（已修复/忽略/待处理）、风险变化标注（已解决/新增）、文本差异高亮

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #567** `ai-entrepreneurship-platform_9b3c38e3`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql-python-difflib | **复杂度**: medium | **领域**: version-control | **非功能需求**: audit-trail, storage-efficiency

↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37`)

#### 风险规则引擎

定义合规检查规则集（必需条款检查、禁用词检测、条款冲突识别、格式规范性验证）。规则表达为可配置的规则文件（YAML/JSON），包含触发条件、严重等级、错误消息模板、修复建议。引擎读取结构化文档数据和规则配置，执行规则匹配，输出命中的风险项列表（风险点位置、类型、等级、描述）

> 🎫 **Ticket #568** `ai-entrepreneurship-platform_c27f3342`
> **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: compliance-check | **非功能需求**: performance, rule-extensibility

#### AI 语义风险识别

专注于合规风险识别（语义风险、条款模糊性、歧义、与法规冲突、用户友好性），结合法规知识库，输出风险分析（风险描述、严重程度、相关法条、改进建议）和JSON结构化输出

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1c130a64] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #569** `ai-entrepreneurship-platform_eb8442cf`
> **执行者**: system | **技术栈**: anthropic-claude-tongyi | **复杂度**: medium | **领域**: ai-analysis | **非功能需求**: cost-control, output-stability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用大语言模型（Claude/通义千问）对文本进行语义理解和分析，都涉及将文本输入LLM、使用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1c130a64`)

### 合规培训与咨询

提供法律合规相关的学习资源（视频、文章、案例）和 AI 驱动的问答咨询。用户可就具体合规问题向 AI 提问，获取法规解读、案例参考、操作建议。记录常见问题库（FAQ）

🎫 Ticket #570 ai-entrepreneurship-platform_0d09a4cc 执行者: end-user, llm | 技术栈: claude, postgresql | 复杂度: medium | 领域: legal-compliance | 非功能需求: explainability

### 文档版本管理与协作

法律文档特定功能：团队协作编辑、批注、审批流程（法务审核/管理层签字）、状态流转机制（草稿→待审→已发布）

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #571 ai-entrepreneurship-platform_36a8523c 执行者: admin, end-user | 技术栈: postgresql, redis | 复杂度: medium | 领域: legal-document | 非功能需求: audit-trail, concurrency

↗ 共享组件: Shared: 版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流 (ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108)

↗ 共享组件: Shared: 两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等） (ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f)

↗ 共享组件: Shared: 两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本 (ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff)

↗ 共享组件: Shared: 版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示 (ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8)

↗ 共享组件: Shared: 版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更） (ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37)

### AI 驱动文档生成引擎

基于用户输入的业务信息（公司名称、业务模式、数据收集范围、第三方服务等），调用 LLM 自动生成或定制化法律文档。支持多轮对话式信息收集，根据上下文动态调整文档内容。生成结果需符合中国法律法规要求（如《个人信息保护法》《网络安全法》），并标注关键条款出处

#### 文档标注与溯源服务

在生成的文档中为关键条款添加法规出处标注（以脚注或行内链接形式）。关联条款文本与法规知识库，生成可点击的溯源信息。支持标注样式配置（脚注编号、悬浮提示、侧边栏）。输出带标注的文档（HTML/Markdown）及条款-法规映射关系

> 🎫 **Ticket #572** `ai-entrepreneurship-platform_3f19ab9b`
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: legal-doc-gen | **非功能需求**: format-flexibility, readability

#### 法规条款智能匹配引擎

根据业务信息自动识别适用的中国法律法规条款（《个人信息保护法》《网络安全法》《电子商务法》等）。维护法规知识库（向量化存储），基于业务场景语义检索相关条款。为每个匹配条款提供引用信息（法律名称、条款编号、原文摘要）。输出条款列表及适用性评分

> 🎫 **Ticket #573** `ai-entrepreneurship-platform_6968a462`
> **执行者**: system | **技术栈**: python-milvus-claude | **复杂度**: high | **领域**: legal-compliance | **非功能需求**: explainability, high-accuracy

#### 文档导出与格式化服务

专注于文档类内容（PDF、Word、HTML），处理文本排版（分页、目录、条款编号），支持批量导出和云存储链接

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2d8d3f5c] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #574** `ai-entrepreneurship-platform_6ddfa7ff`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-aliyun-oss | **复杂度**: medium | **领域**: legal-doc-gen | **非功能需求**: chinese-support, format-fidelity

↗ 共享组件: **Shared: 导出与集成功能：支持多格式导出（PDF、设计工具格式如Figma/Sketch），提供API接口与外** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2141baff`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都提供多格式导出功能，都支持自定义导出参数（样式、主题、水印等），都输出文件供用户下载** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2d8d3f5c`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都负责将文档导出为多种格式（PDF、Word），都提供导出接口供外部使用** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_62a9e126`)

#### 多轮对话信息收集模块

通过对话式交互引导用户提供生成法律文档所需的业务信息。维护对话上下文，根据用户回答动态调整后续问题。支持信息补全提示、必填项校验、信息确认环节。输出结构化业务信息（JSON格式），包含公司基本信息、业务模式、数据处理活动、第三方服务清单等

> 🎫 **Ticket #575** `ai-entrepreneurship-platform_8022b8d9`
> **执行者**: end-user, llm-agent | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: medium | **领域**: legal-doc-gen | **非功能需求**: context-retention, natural-interaction

#### 法律文档模板库管理

维护各类法律文档的结构化模板（隐私政策、用户协议、免责声明等）。每个模板包含固定框架、可变参数位置标记、条款依赖关系配置。支持模板版本管理、适用场景标签、法规更新追踪。提供模板CRUD接口和条件查询（按文档类型、行业、适用法规筛选）

> 🎫 **Ticket #576** `ai-entrepreneurship-platform_b4f37470`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: legal-doc-gen | **非功能需求**: audit-trail, version-control

#### 文档生成历史与版本管理

专注于文档生成过程的完整上下文记录（输入信息、模板、生成参数）、重新生成功能、增量存储优化、按文档类型筛选

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #577** `ai-entrepreneurship-platform_bd7726ef`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: legal-doc-gen | **非功能需求**: audit-trail, query-performance

↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8`)

↗ 共享组件: **Shared: 版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更）** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37`)

#### LLM 文档生成编排器

接收结构化业务信息和选定模板，调用LLM生成完整法律文档。负责prompt工程（将业务信息+模板框架+法规要求组装成prompt）、LLM调用（支持流式输出）、生成结果解析。处理生成失败重试、token超限分段生成。输出初始文档草稿（Markdown格式）及生成元数据（使用模型、token消耗、生成时间）

> 🎫 **Ticket #578** `ai-entrepreneurship-platform_d9b1d2b0`
> **执行者**: llm-api, system | **技术栈**: python-claude-api | **复杂度**: medium | **领域**: legal-doc-gen | **非功能需求**: cost-optimization, streaming-output

### 知识产权检查

检查用户的产品名称、Logo、Slogan、域名是否与已注册商标冲突。对接商标数据库（如国家知识产权局、天眼查），返回相似度匹配结果和潜在侵权风险。支持多维度检查（文字相似度、图形相似度、行业分类）

🎫 Ticket #579 ai-entrepreneurship-platform_c45b2f93 执行者: end-user | 技术栈: python, third-party-api | 复杂度: medium | 领域: intellectual-property | 非功能需求: accuracy, low-latency

## 部署运维中心

一键部署、CI/CD 流水线、监控告警、自动扩缩容。支持多环境管理、回滚、日志聚合、性能分析。

### 部署历史与回滚

B专注于回滚能力和版本管理：支持一键回滚到历史版本、版本对比功能（代码/配置/资源差异）、回滚原因记录、操作审计日志、批量回滚和分批回滚功能。

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_951270cc] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #580 ai-entrepreneurship-platform_34338d46 执行者: admin, developer | 技术栈: fastapi, postgresql, kubernetes | 复杂度: medium | 领域: deployment-history | 非功能需求: audit-trail, reliability

↗ 共享组件: Shared: 两者都记录部署历史，包括部署版本、操作人、部署时间、部署状态。都需要提供历史记录的查询接口。 (ai-entrepreneurship-platform_shared_951270cc)

### 多环境配置管理

管理开发、测试、预发布、生产等多套环境的配置信息。支持配置版本控制、环境变量隔离、敏感信息加密存储。提供配置模板、配置继承、配置差异对比功能。支持配置热更新和灰度发布配置。

#### 敏感信息加密存储服务

专注于配置项（密码、密钥、token）的加密存储，明确使用AES-256算法，日志和审计中的自动脱敏

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ac404edc] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #581** `ai-entrepreneurship-platform_010befe9`
> **执行者**: system | **技术栈**: python-cryptography, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, data-security, key-rotation

↗ 共享组件: **Shared: 敏感数据加密存储、KMS密钥管理、密钥轮转、加密/解密接口、敏感字段脱敏** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ac404edc`)

#### 环境配置差异对比引擎

对比不同环境、不同版本之间的配置差异，生成结构化差异报告（新增、修改、删除的配置项）。支持JSON/YAML格式的diff展示，支持按配置组、配置项类型过滤差异。提供API接口和UI可视化对比。

> 🎫 **Ticket #582** `ai-entrepreneurship-platform_13a49095`
> **执行者**: admin, developer | **技术栈**: python-difflib, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: config-management | **非功能需求**: accuracy, readability

#### 配置访问权限控制

针对配置管理场景，支持环境级别、配置组级别、配置项级别的多层级权限粒度，包含配置发布权限，集成统一认证系统

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b5503be5] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #583** `ai-entrepreneurship-platform_249e591d`
> **执行者**: admin, developer, operator | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, least-privilege, security

↗ 共享组件: **Shared: 都实现了基于RBAC模型的权限控制，包含查看/编辑等不同权限级别，提供权限校验接口，记录访问/审计日** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b5503be5`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现基于RBAC模型的权限控制,都提供权限校验接口(判断用户对资源的操作权限),都涉及角色定义** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d9e46914`)

#### 配置热更新推送服务

专注于配置管理场景，提供配置订阅接口、变更通知接口、客户端SDK（Python/Node.js），支持Redis Pub/Sub作为推送通道，强调服务无需重启即可热更新配置，支持批量推送。

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_bdb5049f] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #584** `ai-entrepreneurship-platform_2b2966fe`
> **执行者**: service-instance, system | **技术栈**: redis, websocket, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: low-latency, reliability, scalability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了基于WebSocket的实时数据推送机制，支持增量推送/增量更新，都涉及数据变更后的实时** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_bdb5049f`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都实现了数据的实时更新机制，支持轮询和推送两种方式来获取最新数据，都涉及本地缓存管理和变更检测** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e21f72c9`)

#### 配置模板继承机制

支持配置模板定义（如base模板定义通用配置），各环境配置可继承模板并覆盖特定配置项。实现模板层级继承（base -> common -> prod），支持配置项合并策略（覆盖、追加、忽略）。提供模板创建、继承关系管理、配置合并计算接口。

> 🎫 **Ticket #585** `ai-entrepreneurship-platform_8140347b`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: data-integrity, flexibility

#### 环境配置元数据定义与存储

定义环境配置的元数据结构（环境类型、配置项schema、数据类型、验证规则），存储在数据库中。支持配置项分组、命名空间隔离、配置项依赖关系定义。提供配置元数据的增删改查接口。

> 🎫 **Ticket #586** `ai-entrepreneurship-platform_8c1ea682`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

#### 配置灰度发布控制器

支持配置变更按灰度策略逐步发布（如先10%实例，再50%，最后全量）。支持基于实例标签、IP白名单、用户分组的灰度规则。提供灰度计划创建、执行、暂停、回滚接口。监控灰度过程中的异常指标并自动中止。

> 🎫 **Ticket #587** `ai-entrepreneurship-platform_a6683320`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql, redis, celery | **复杂度**: high | **领域**: config-management | **非功能需求**: observability, rollback-capability, safety

#### 配置值多版本存储引擎

以Git-like模型存储配置历史版本，每次变更生成新版本号并记录变更人、时间、原因。支持按版本号、时间点、标签查询历史配置。提供配置快照、版本回滚、版本对比接口。针对每个环境维护独立的版本链。

> 🎫 **Ticket #588** `ai-entrepreneurship-platform_f5df416f`
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity, query-performance

### Kubernetes 应用部署

应用在 Kubernetes 集群中的部署、更新、回滚操作。支持 Deployment、StatefulSet、DaemonSet 等工作负载类型。管理 Service、Ingress、ConfigMap、Secret 等 K8s 资源。支持蓝绿部署、金丝雀发布、灰度策略。提供部署状态实时跟踪。

#### 配置与密钥管理

管理 ConfigMap 和 Secret 资源。支持配置项的创建、更新、版本管理、挂载到容器。Secret 加密存储，支持从外部密钥管理系统（如阿里云 KMS）同步。配置变更触发工作负载滚动更新。

  **外部密钥管理系统集成（阿里云 KMS）**


  从阿里云 KMS 同步密钥到 K8s Secret。配置 KMS 密钥 ID 与 Secret 的映射关系。支持周期性自动同步（如每小时检查 KMS 更新）和手动触发同步。同步失败时告警并重试。记录同步历史和版本差异。支持反向操作：将 K8s Secret 备份到 KMS。

  > 🎫 **Ticket #589** `ai-entrepreneurship-platform_061bb297`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-aliyun-kms-sdk | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-secret-mgmt | **非功能需求**: idempotent, reliability

  **配置项校验与模板化**


  定义配置项 schema（数据类型、必填项、取值范围、正则校验）。创建或更新配置时自动校验。支持配置模板功能，预定义常用配置场景（如数据库连接、Redis 配置、日志级别）。模板支持变量替换（如环境名、区域）。提供配置项依赖检查（如某配置项依赖另一配置项存在）。

  > 🎫 **Ticket #590** `ai-entrepreneurship-platform_3a77f56d`
  > **执行者**: admin, developer | **技术栈**: python-pydantic-jinja2 | **复杂度**: low | **领域**: k8s-config-mgmt | **非功能需求**: reusability, type-safety

  **配置版本管理与回滚**

  专注于 ConfigMap 和 Secret 的版本管理：维护版本历史快照、保留最近 N 个版本、版本对比接口、展示配置项差异、回滚触发工作负载重新加载配置、版本元数据（修改人、修改时间、变更原因）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7a719551] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #591** `ai-entrepreneurship-platform_3adba236`
  > **执行者**: admin, developer | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-config-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, idempotent

  ↗ 共享组件: **Shared: 一键回滚到指定历史版本的功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a719551`)

  **ConfigMap 资源 CRUD 接口**

  ConfigMap 的 CRUD 操作、配置项格式校验、键值对和文件格式支持、按命名空间和标签筛选查询、部分更新和全量替换
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_910703db] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #592** `ai-entrepreneurship-platform_42315648`
  > **执行者**: admin, developer | **技术栈**: python-fastapi-k8s-client | **复杂度**: low | **领域**: k8s-config-mgmt | **非功能需求**: audit-trail, validation

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 ConfigMap 资源。模块 A 返回关联工作负载数量的元数据，模块 B 需要知道 C** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_910703db`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 ConfigMap 和 Secret 与工作负载（Deployment/Stateful** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f88f28f1`)

  **配置变更触发工作负载滚动更新**

  模块 A 专注于配置变更后的响应机制：监听变更事件、触发滚动更新、分批更新策略、更新历史记录（时间/内容/影响 Pod 数）、手动/自动触发模式选择
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f88f28f1] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #593** `ai-entrepreneurship-platform_637cb001`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-k8s-client-watch | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-config-mgmt | **非功能需求**: gradual-rollout, zero-downtime

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 ConfigMap 资源。模块 A 返回关联工作负载数量的元数据，模块 B 需要知道 C** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_910703db`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 ConfigMap 和 Secret 与工作负载（Deployment/Stateful** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f88f28f1`)

  **配置挂载到工作负载**

  模块 B 专注于配置的初始挂载机制：挂载方式（环境变量/文件卷）、选择性挂载、只读/读写模式、subPath 单文件挂载、挂载预览、路径冲突和权限校验
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f88f28f1] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #594** `ai-entrepreneurship-platform_cd9e3e91`
  > **执行者**: developer, system | **技术栈**: python-k8s-client | **复杂度**: low | **领域**: k8s-config-mgmt | **非功能需求**: conflict-detection, validation

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 ConfigMap 资源。模块 A 返回关联工作负载数量的元数据，模块 B 需要知道 C** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_910703db`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 ConfigMap 和 Secret 与工作负载（Deployment/Stateful** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f88f28f1`)

  **Secret 资源加密存储与访问控制**


  Secret 的创建、读取、更新、删除操作。后端存储使用 K8s etcd 原生加密。支持多种 Secret 类型（Opaque、TLS、Docker registry）。实现 RBAC 级别的访问控制，记录每次 Secret 访问日志。提供 Secret 轮换接口，强制定期更新策略。读取时脱敏展示（仅显示键名和创建时间，值需显式解密操作）。

  > 🎫 **Ticket #595** `ai-entrepreneurship-platform_e8294574`
  > **执行者**: admin, system | **技术栈**: python-fastapi-k8s-client | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-secret-mgmt | **非功能需求**: access-control, audit-trail, encryption-at-rest

#### 服务与网络配置

管理 Service（ClusterIP/NodePort/LoadBalancer）、Ingress 路由规则、NetworkPolicy 网络策略。配置服务发现、负载均衡、SSL/TLS 证书、域名绑定。支持灰度流量分配的 Service 权重配置。

  **NetworkPolicy 网络策略配置**


  管理 K8s NetworkPolicy 资源，控制 Pod 间的网络访问。配置 ingress/egress 规则，基于 namespace、pod selector、port、CIDR 进行流量白名单/黑名单控制。支持预设安全策略模板（如禁止跨 namespace 访问、只允许特定端口）。提供策略冲突检测和模拟验证。

  > 🎫 **Ticket #596** `ai-entrepreneurship-platform_20253272`
  > **执行者**: devops-engineer, security-engineer | **技术栈**: kubernetes-python-client | **复杂度**: high | **领域**: k8s-orchestration | **非功能需求**: config-validation, isolation, security

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 Kubernetes Service 资源管理，特别是 LoadBalancer 类型的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_91456367`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 灰度发布场景下的流量控制配置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cd68a120`)

  **Ingress 路由规则配置**

  Ingress 层的路由规则(hostname/path/header)、路径重写、请求重定向、SSL/TLS 证书管理(cert-manager集成)、DNS 域名绑定验证
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_cd68a120] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #597** `ai-entrepreneurship-platform_41ab5f85`
  > **执行者**: devops-engineer, system | **技术栈**: kubernetes-python-client | **复杂度**: high | **领域**: k8s-orchestration | **非功能需求**: automation, config-validation, security

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 Kubernetes Service 资源管理，特别是 LoadBalancer 类型的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_91456367`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 灰度发布场景下的流量控制配置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cd68a120`)

  **Service 资源配置**

  Service 资源的创建、更新、删除操作；支持 ClusterIP、NodePort、LoadBalancer 类型配置；selector 和 port mapping 配置；session affinity 设置；灰度发布的多版本流量权重配置
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_91456367] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #598** `ai-entrepreneurship-platform_4f1ac0df`
  > **执行者**: devops-engineer, system | **技术栈**: kubernetes-python-client | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-orchestration | **非功能需求**: config-validation, high-availability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 Kubernetes Service 资源管理，特别是 LoadBalancer 类型的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_91456367`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 灰度发布场景下的流量控制配置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cd68a120`)

  **服务发现与负载均衡验证**

  服务发现机制验证（DNS、endpoint）；kube-dns/CoreDNS 解析检查；Service ClusterIP 可达性测试；Endpoint 列表更新监控；云厂商 SLB 配置同步验证；服务间调用延迟和失败率监控；健康度评分机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_91456367] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #599** `ai-entrepreneurship-platform_a51994e0`
  > **执行者**: system | **技术栈**: kubernetes-python-client | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-orchestration | **非功能需求**: low-latency, observability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 Kubernetes Service 资源管理，特别是 LoadBalancer 类型的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_91456367`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 灰度发布场景下的流量控制配置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cd68a120`)

  **灰度流量权重配置与调度**


  针对灰度发布场景，配置流量在稳定版本和灰度版本之间的分配比例。通过 Service label selector 区分不同版本 Pod，或通过 Ingress canary annotations 配置流量权重。支持逐步增加灰度流量（如 10% -> 50% -> 100%）。提供流量分配预览和回滚能力。

  > 🎫 **Ticket #600** `ai-entrepreneurship-platform_d803e08b`
  > **执行者**: devops-engineer | **技术栈**: kubernetes-python-client | **复杂度**: high | **领域**: k8s-orchestration | **非功能需求**: flexibility, rollback-capability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 Kubernetes Service 资源管理，特别是 LoadBalancer 类型的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_91456367`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 灰度发布场景下的流量控制配置** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_cd68a120`)

#### 金丝雀发布策略

实现金丝雀发布：逐步增加新版本流量比例。支持基于副本数比例或 Ingress 权重的流量分配。自动化推进：按阶段增加流量（如 10% → 50% → 100%），每阶段监控指标，异常时自动暂停或回滚。

  **自动化推进状态机**

  模块A负责运行时执行：定时检查、自动晋级逻辑、调用流量分配引擎、维护发布状态（进行中/暂停/已完成/已回滚）、持久化到PostgreSQL、提供手动干预接口（暂停/继续/跳过/回滚）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b52028fc] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #601** `ai-entrepreneurship-platform_0484b3b1`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: celery-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: deployment-orchestration | **非功能需求**: idempotency, reliability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及金丝雀发布的流量比例控制，都需要定义和管理流量百分比（如 10%、25%、50%、10** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_821df090`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及回滚状态的记录:模块A执行回滚操作并更新发布状态为已回滚,记录异常日志和触发原因;模块B记** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_93afbb03`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及金丝雀发布的阶段推进机制，包括阶段序列（如10%→25%→50%→100%）、观察窗口时长** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b52028fc`)

  **渐进式推进阶段配置**

  模块 A 专注于推进阶段的时间维度管理：定义阶段序列、观察时长、晋级条件、健康检查阈值、策略模板，以声明式配置存储整个发布流程
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_821df090] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #602** `ai-entrepreneurship-platform_0fe948fb`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: pydantic | **复杂度**: low | **领域**: deployment-orchestration | **非功能需求**: configurability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及金丝雀发布的流量比例控制，都需要定义和管理流量百分比（如 10%、25%、50%、10** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_821df090`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及回滚状态的记录:模块A执行回滚操作并更新发布状态为已回滚,记录异常日志和触发原因;模块B记** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_93afbb03`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及金丝雀发布的阶段推进机制，包括阶段序列（如10%→25%→50%→100%）、观察窗口时长** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b52028fc`)

  **指标健康度评估**

  模块A专注于灰度发布场景下的版本健康度评估，支持多阶段观察窗口、自定义PromQL查询、健康分数计算、对接阿里云ARMS、资源使用率监控
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6cdfcf6a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #603** `ai-entrepreneurship-platform_5521d2d6`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: prometheus-client-python | **复杂度**: medium | **领域**: observability | **非功能需求**: low-latency, reliability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及性能指标监控（错误率、响应时间/延迟），都对接 Prometheus 作为监控数据源，都基** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6cdfcf6a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及灰度发布过程中的指标监控（错误率、响应时间）和健康状态评估。都需要对接监控数据源，按阈值规** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1774d6`)

  **流量分配策略引擎**

  模块 B 专注于流量分配的技术实现：支持副本数比例和 Ingress 权重两种底层机制，提供统一抽象层屏蔽实现差异，负责实际执行流量切换操作
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_821df090] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #604** `ai-entrepreneurship-platform_b2674aa7`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: kubernetes-python-client | **复杂度**: medium | **领域**: deployment-orchestration | **非功能需求**: abstraction, flexibility

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及金丝雀发布的流量比例控制，都需要定义和管理流量百分比（如 10%、25%、50%、10** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_821df090`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及回滚状态的记录:模块A执行回滚操作并更新发布状态为已回滚,记录异常日志和触发原因;模块B记** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_93afbb03`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及金丝雀发布的阶段推进机制，包括阶段序列（如10%→25%→50%→100%）、观察窗口时长** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b52028fc`)

  **异常自动暂停与回滚**

  A独有:异常检测触发机制、自动暂停推进流程、告警发送、回滚策略配置(手动/自动)、调用流量分配引擎执行实际回滚操作(流量比例重置为0:100)
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_93afbb03] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #605** `ai-entrepreneurship-platform_bab45a0c`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: deployment-orchestration | **非功能需求**: audit-trail, reliability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及金丝雀发布的流量比例控制，都需要定义和管理流量百分比（如 10%、25%、50%、10** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_821df090`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及回滚状态的记录:模块A执行回滚操作并更新发布状态为已回滚,记录异常日志和触发原因;模块B记** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_93afbb03`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及金丝雀发布的阶段推进机制，包括阶段序列（如10%→25%→50%→100%）、观察窗口时长** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b52028fc`)

  **发布历史与审计日志**

  B独有:完整生命周期记录(创建时间、推进阶段变更、指标快照)、人工干预操作记录、时间序列存储到PostgreSQL、按应用名/版本/时间范围查询功能、REST API提供历史数据展示、合规和复盘用途
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_93afbb03] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #606** `ai-entrepreneurship-platform_bdc526ed`
  > **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: deployment-orchestration | **非功能需求**: audit-trail, query-performance

  ↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都涉及金丝雀发布的流量比例控制，都需要定义和管理流量百分比（如 10%、25%、50%、10** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_821df090`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及回滚状态的记录:模块A执行回滚操作并更新发布状态为已回滚,记录异常日志和触发原因;模块B记** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_93afbb03`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及金丝雀发布的阶段推进机制，包括阶段序列（如10%→25%→50%→100%）、观察窗口时长** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b52028fc`)

#### 蓝绿部署策略

实现蓝绿部署：同时运行新旧两个版本，通过切换 Service selector 实现瞬时流量切换。支持流量验证、快速回滚。记录蓝绿切换历史和状态。

> 🎫 **Ticket #607** `ai-entrepreneurship-platform_84586a7a`
> **执行者**: admin, developer | **技术栈**: python-kubernetes-client | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-deployment-strategy | **非功能需求**: rollback, zero-downtime

#### 回滚操作

专注于应用部署的回滚：Deployment 的 revision 回滚、蓝绿/金丝雀策略的快速切回、回滚前校验目标版本镜像可用性、记录回滚操作审计日志

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7a719551] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #608** `ai-entrepreneurship-platform_a352c3a2`
> **执行者**: admin, developer | **技术栈**: python-kubernetes-client | **复杂度**: low | **领域**: k8s-deployment-strategy | **非功能需求**: audit-trail, fast-recovery

↗ 共享组件: **Shared: 一键回滚到指定历史版本的功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7a719551`)

#### 灰度发布策略

基于用户维度的灰度发布：根据用户 ID、地域、设备类型等标签将特定用户流量路由到新版本。支持灰度规则配置（白名单、百分比、标签匹配）。需与 API Gateway 或 Ingress 控制器的高级路由能力结合。

  **灰度规则配置管理**


  提供灰度规则的增删改查接口，支持基于用户ID白名单、流量百分比、用户标签组合（地域、设备类型、订阅等级等）的规则定义。规则包含：目标版本、匹配条件（AND/OR逻辑）、优先级、生效时间范围。需支持规则校验（冲突检测、覆盖率计算）和版本管理。

  > 🎫 **Ticket #609** `ai-entrepreneurship-platform_0be4570f`
  > **执行者**: admin, devops | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: traffic-routing | **非功能需求**: audit-trail, conflict-detection

  **灰度发布监控与回滚**

  模块A专注于监控结果的后续动作：与基线版本对比、统计显著性检验、触发告警、执行自动回滚（停止流量、恢复规则、记录事件）。还包括业务指标（如转化率）的监控。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1774d6] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #610** `ai-entrepreneurship-platform_0c713ff2`
  > **执行者**: devops, system-scheduler | **技术栈**: python-prometheus | **复杂度**: high | **领域**: observability | **非功能需求**: high-availability, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及性能指标监控（错误率、响应时间/延迟），都对接 Prometheus 作为监控数据源，都基** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_6cdfcf6a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及灰度发布过程中的指标监控（错误率、响应时间）和健康状态评估。都需要对接监控数据源，按阈值规** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1774d6`)

  **用户标签实时查询服务**


  根据用户ID实时返回其所有标签（地域、设备类型、订阅等级、自定义标签等）。需支持毫秒级查询，数据来源可能是用户中心、设备指纹、订阅系统等多个上游服务。提供缓存机制（Redis）减少上游压力，并支持标签更新通知。

  > 🎫 **Ticket #611** `ai-entrepreneurship-platform_571f707c`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-profiling | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  **流量路由决策引擎**


  接收请求（用户ID或匿名标识）和所有生效规则，实时计算该请求应路由到哪个版本。实现规则匹配算法（优先级排序、条件求值）、百分比随机分桶（一致性哈希保证同一用户稳定路由）、降级逻辑（规则失效时默认路由）。输出目标版本标识和决策原因。

  > 🎫 **Ticket #612** `ai-entrepreneurship-platform_5c916ad9`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: traffic-routing | **非功能需求**: deterministic, low-latency

  **Ingress 路由规则同步**


  将灰度规则转换为 Kubernetes Ingress 或 API Gateway（如 Kong、Traefik）的路由配置，并通过其控制平面 API 下发。支持增量更新、回滚、配置校验。需处理不同 Ingress 控制器的差异（Nginx Ingress、Istio VirtualService、Kong Route）。

  > 🎫 **Ticket #613** `ai-entrepreneurship-platform_ce6f5537`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-kubernetes | **复杂度**: high | **领域**: infrastructure-automation | **非功能需求**: idempotent, rollback-support

  **灰度发布审计日志**


  记录所有灰度相关操作：规则创建/修改/删除、流量路由决策、版本切换、回滚事件。每条日志包含操作人、时间戳、操作内容、影响范围（用户数、流量占比）。支持查询、导出、合规审计。

  > 🎫 **Ticket #614** `ai-entrepreneurship-platform_d2c6f638`
  > **执行者**: admin, devops | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: audit | **非功能需求**: audit-trail, tamper-proof

#### 部署状态跟踪

实时监控部署过程：Pod 启动进度、副本就绪状态、滚动更新进度、事件日志。支持 WebSocket 推送状态更新。记录部署历史、版本号、操作人、时间戳。提供部署失败原因分析（镜像拉取失败、健康检查失败、资源不足等）。

  **部署状态实时推送服务**

  WebSocket 连接管理、事件流监听、实时推送机制、心跳保活、断线重连、消息队列缓冲、推送消息格式定义
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e6db278a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #615** `ai-entrepreneurship-platform_13a5a12f`
  > **执行者**: end-user, k8s-api | **技术栈**: fastapi-websockets-kubernetes-python-client | **复杂度**: medium | **领域**: deployment-monitoring | **非功能需求**: low-latency, real-time

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都需要读取和监控 Deployment 和 ReplicaSet 的状态信息，都关注部署过程中的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e6db278a`)

  **部署历史记录管理**

  A专注于历史记录的存储设计和查询：明确定义了PostgreSQL数据表结构（deployment_history）、字段定义（部署ID、应用名称、命名空间、版本号、操作人、时间戳、部署策略、状态）、索引设计、分页排序筛选等查询功能。
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_951270cc] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #616** `ai-entrepreneurship-platform_20ebd86d`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: deployment-monitoring | **非功能需求**: audit-trail

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都记录部署历史，包括部署版本、操作人、部署时间、部署状态。都需要提供历史记录的查询接口。** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_951270cc`)

  **滚动更新进度计算与展示**

  进度百分比计算逻辑、滚动更新策略参数解析（maxSurge/maxUnavailable）、更新阶段识别、预计完成时间估算、进度数据结构定义
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e6db278a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #617** `ai-entrepreneurship-platform_2d0f9a71`
  > **执行者**: end-user, k8s-api | **技术栈**: python-kubernetes-client | **复杂度**: low | **领域**: deployment-monitoring | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都需要读取和监控 Deployment 和 ReplicaSet 的状态信息，都关注部署过程中的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e6db278a`)

  **部署失败原因智能分析**


  分析部署失败的根本原因。从 K8s Events 和 Pod 状态提取失败信号：ImagePullBackOff（镜像不存在/认证失败）、CrashLoopBackOff（容器启动失败）、Pending（资源不足/调度失败）、Unhealthy（健康检查失败）、OOMKilled（内存溢出）。定义失败原因分类体系和用户友好的错误描述。输出结构化的失败诊断报告（原因类型、错误详情、建议修复措施）。支持通过 AI 模型（如 Claude）生成自然语言的错误解释和修复建议。

  > 🎫 **Ticket #618** `ai-entrepreneurship-platform_8f216079`
  > **执行者**: ai-model, end-user, k8s-api | **技术栈**: kubernetes-python-client-anthropic-claude | **复杂度**: high | **领域**: deployment-monitoring | **非功能需求**: explainability, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都需要读取和监控 Deployment 和 ReplicaSet 的状态信息，都关注部署过程中的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e6db278a`)

  **部署事件日志采集与存储**


  采集 K8s Events（kubectl get events 类型）：Warning/Normal 类型、原因（FailedScheduling/Unhealthy/BackOff/Pulled 等）、消息内容、涉及对象（Pod/Deployment/Node）、发生时间。将事件日志写入 PostgreSQL（表结构：id, deployment_id, event_type, reason, message, object_kind, object_name, timestamp）。支持按时间范围、部署 ID、事件类型查询。设置日志保留策略（如保留 30 天）。

  > 🎫 **Ticket #619** `ai-entrepreneurship-platform_9980d4a4`
  > **执行者**: k8s-api, system-scheduler | **技术栈**: postgresql-kubernetes-python-client-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: deployment-monitoring | **非功能需求**: audit-trail, high-availability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都需要读取和监控 Deployment 和 ReplicaSet 的状态信息，都关注部署过程中的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e6db278a`)

  **Pod 启动进度与副本状态查询**


  查询当前部署的 Pod 级别状态：总副本数、就绪副本数、可用副本数、不可用副本数。查询每个 Pod 的详细状态（Pending/Running/Succeeded/Failed/Unknown）、容器启动阶段（拉取镜像/创建容器/启动容器）、重启次数、所在节点。定义 REST API 接口返回结构化数据（JSON），支持按 deployment/namespace/label 筛选。

  > 🎫 **Ticket #620** `ai-entrepreneurship-platform_d71ae570`
  > **执行者**: end-user, k8s-api | **技术栈**: fastapi-kubernetes-python-client-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: deployment-monitoring | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都需要读取和监控 Deployment 和 ReplicaSet 的状态信息，都关注部署过程中的** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e6db278a`)

  **部署状态变更通知机制**

  模块B是特定业务场景的通知机制，专门针对部署状态变更事件（部署开始/成功/失败/健康检查失败/回滚完成），支持webhook渠道，定义了具体的通知消息结构（部署ID、应用名称、状态、时间、操作人、失败原因），并明确了通知数据存储位置（PostgreSQL notifications表）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_47051e0a] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #621** `ai-entrepreneurship-platform_f8e4e832`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: postgresql-smtp-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: notification | **非功能需求**: audit-trail, high-availability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及通知分发功能，支持多种通知渠道（站内消息/站内信、邮件），都需要根据用户配置的规则来决定何** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_47051e0a`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 告警通知分发功能，包括多渠道通知（邮件、短信、Webhook）、根据规则进行告警分发** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_98fa5b95`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 多渠道通知分发功能（邮件、Webhook等），支持消息发送、失败重试、状态追踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a02e366e`)

#### 工作负载资源管理

管理 Deployment、StatefulSet、DaemonSet 等 K8s 工作负载对象的 CRUD 操作。包括创建、更新、删除、查询工作负载配置，处理镜像版本、副本数、资源限制、环境变量、挂载卷等参数。提供工作负载模板库和配置校验。

  **工作负载配置模板库**


  提供预定义的工作负载配置模板，覆盖常见应用场景（无状态 Web 服务、有状态数据库、日志采集 Agent、定时数据同步任务等）。支持模板的 CRUD 管理，模板参数化（通过变量替换支持不同环境和配置），模板版本管理和继承关系。提供模板搜索、分类、标签过滤和使用统计。模板内容包括完整的 K8s 工作负载配置（Deployment/StatefulSet/DaemonSet/Job/CronJob）、最佳实践配置（资源限制、健康检查、安全上下文等）。

  > 🎫 **Ticket #622** `ai-entrepreneurship-platform_0fbc9484`
  > **执行者**: developer, platform-admin | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: template-management | **非功能需求**: parameterization, versioning

  **工作负载状态查询与监控**


  提供工作负载对象的实时状态查询和历史状态追踪。支持查询 Deployment/StatefulSet/DaemonSet/Job/CronJob 的当前状态（副本数、就绪状态、更新进度、事件列表）、关联 Pod 列表及详细信息、资源使用情况（CPU/Memory 实际用量）、历史版本记录和变更事件。提供工作负载健康度评分、异常检测和告警规则配置。支持多维度过滤（命名空间、标签、状态）和批量查询。

  > 🎫 **Ticket #623** `ai-entrepreneurship-platform_1df482f8`
  > **执行者**: developer, platform-admin | **技术栈**: python-fastapi-kubernetes-client-prometheus | **复杂度**: high | **领域**: monitoring | **非功能需求**: high-availability, low-latency

  **Deployment 资源管理**


  管理 Kubernetes Deployment 对象的完整生命周期。支持创建、更新、删除、查询 Deployment 配置，处理镜像版本、副本数、滚动更新策略、资源限制（CPU/Memory requests/limits）、环境变量、ConfigMap/Secret 引用、持久卷挂载、健康检查探针、亲和性规则等参数。提供 Deployment 状态查询（副本状态、更新进度、历史版本）和回滚能力。

  > 🎫 **Ticket #624** `ai-entrepreneurship-platform_411d0870`
  > **执行者**: developer, platform-admin | **技术栈**: python-fastapi-kubernetes-client | **复杂度**: high | **领域**: k8s-workload | **非功能需求**: audit-trail, idempotency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 Kubernetes 工作负载资源的生命周期，包括创建、更新、删除、查询配置；都提供资源** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1934bdd7`)

  **Job 与 CronJob 资源管理**


  管理 Kubernetes Job 和 CronJob 对象的生命周期。支持创建、更新、删除、查询 Job/CronJob 配置，处理并行度（Parallelism）、完成数（Completions）、重试次数（BackoffLimit）、定时调度表达式（Cron Schedule）、任务历史保留策略等参数。提供 Job 执行状态查询（成功/失败/运行中 Pod 数、执行日志）和手动触发 CronJob 能力。

  > 🎫 **Ticket #625** `ai-entrepreneurship-platform_51c0ed23`
  > **执行者**: developer, platform-admin | **技术栈**: python-fastapi-kubernetes-client | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-workload | **非功能需求**: history-retention, task-retry

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 Kubernetes 工作负载资源的生命周期，包括创建、更新、删除、查询配置；都提供资源** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1934bdd7`)

  **工作负载配置校验引擎**


  对工作负载配置进行多层次校验。包括语法校验（YAML/JSON 格式正确性、K8s API 对象 schema 校验）、语义校验（资源引用存在性、依赖关系正确性、命名规范）、安全校验（镜像来源白名单、特权容器限制、敏感信息泄漏检测）、成本校验（资源 requests/limits 合理性、副本数上限）、最佳实践校验（健康检查配置、资源限制设置、镜像 tag 非 latest）。提供校验规则配置、自定义规则扩展和校验报告生成。

  > 🎫 **Ticket #626** `ai-entrepreneurship-platform_6ad9107e`
  > **执行者**: system | **技术栈**: python-pydantic-opa | **复杂度**: high | **领域**: validation | **非功能需求**: extensibility, performance

  **DaemonSet 资源管理**

  DaemonSet 特有：节点选择器（NodeSelector）、容忍度（Tolerations）、节点亲和性配置、节点覆盖情况查询、OnDelete 更新策略、最大不可用数（MaxUnavailable）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1934bdd7] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #627** `ai-entrepreneurship-platform_b7185aad`
  > **执行者**: platform-admin | **技术栈**: python-fastapi-kubernetes-client | **复杂度**: medium | **领域**: k8s-workload | **非功能需求**: node-coverage, rolling-update

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 Kubernetes 工作负载资源的生命周期，包括创建、更新、删除、查询配置；都提供资源** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1934bdd7`)

  **StatefulSet 资源管理**

  StatefulSet 特有：有序部署、稳定网络标识（Headless Service）、持久卷声明模板（VolumeClaimTemplate）、分区更新（Partition）、Pod 管理策略（OrderedReady/Parallel）、Pod 序号管理、PVC 绑定状态、扩缩容能力
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1934bdd7] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #628** `ai-entrepreneurship-platform_c86e2ecb`
  > **执行者**: developer, platform-admin | **技术栈**: python-fastapi-kubernetes-client | **复杂度**: high | **领域**: k8s-workload | **非功能需求**: data-persistence, ordered-deployment

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都管理 Kubernetes 工作负载资源的生命周期，包括创建、更新、删除、查询配置；都提供资源** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_1934bdd7`)

### 容器镜像管理

镜像构建流程、镜像打标签、安全漏洞扫描、镜像清理策略、ACR 对接、跨地域同步、镜像使用统计和成本分析

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_af7da451] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #629 ai-entrepreneurship-platform_5fea6e59 执行者: system-scheduler | 技术栈: fastapi, postgresql, docker, aliyun-acr | 复杂度: medium | 领域: container-registry | 非功能需求: security, storage-optimization

↗ 共享组件: Shared: 两者都涉及 Docker 镜像的选择和使用。模块 A 需要’选择合适的基础镜像’来创建容器，模块 B (ai-entrepreneurship-platform_shared_af7da451)

### 日志聚合与查询

通用日志聚合（应用、容器、系统日志）；全文检索和结构化查询；日志上下文追踪；集成ELK；实时流和离线分析；异常模式检测

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_018fbfe6] 获取公共部分定义

🎫 Ticket #630 ai-entrepreneurship-platform_aa2413c4 执行者: developer, system-scheduler | 技术栈: fastapi, aliyun-sls, elasticsearch | 复杂度: medium | 领域: log-management | 非功能需求: low-latency, storage-optimization

↗ 共享组件: Shared: 日志收集、存储、索引和查询功能；集成阿里云SLS；日志保留策略和归档；支持关键词搜索 (ai-entrepreneurship-platform_shared_018fbfe6)

### 性能追踪与分析

分布式调用链追踪（Trace）、接口性能分析、慢查询检测。集成 OpenTelemetry 或阿里云 ARMS，支持端到端链路可视化。提供性能瓶颈自动识别、性能趋势分析。支持性能基线设定和异常检测。

🎫 Ticket #631 ai-entrepreneurship-platform_b554a696 执行者: developer, system-scheduler | 技术栈: fastapi, opentelemetry, aliyun-arms | 复杂度: high | 领域: performance-tracing | 非功能需求: low-latency, scalability

### 自动扩缩容控制

基于负载指标（CPU、内存、QPS、自定义业务指标）自动调整应用实例数量。支持 HPA（Horizontal Pod Autoscaler）和 VPA（Vertical Pod Autoscaler）。提供扩缩容策略配置、扩缩容历史记录、成本优化建议。支持定时扩缩容和事件驱动扩缩容。

🎫 Ticket #632 ai-entrepreneurship-platform_bc91fd4b 执行者: system-scheduler | 技术栈: fastapi, kubernetes, prometheus | 复杂度: high | 领域: auto-scaling | 非功能需求: cost-optimization, elasticity

### CI/CD 流水线编排

自动化构建、测试、部署流水线的定义与执行。支持流水线可视化编辑、阶段依赖配置、并行任务执行。集成代码仓库 webhook 触发、定时触发、手动触发。支持构建缓存、增量构建、构建产物管理。

#### 构建产物管理

管理流水线构建产生的产物（Docker 镜像、静态文件、二进制包、测试报告）。产物上传到对象存储（阿里云 OSS），记录产物元数据（文件名、大小、哈希、构建时间、关联流水线 run）到 PostgreSQL。提供产物下载、删除、清理接口（按时间或流水线清理过期产物）。支持产物晋级（从测试环境晋级到生产环境）。

> 🎫 **Ticket #633** `ai-entrepreneurship-platform_1fc31cdf`
> **执行者**: developer, system-executor | **技术栈**: aliyun-oss, postgresql | **复杂度**: low | **领域**: cicd-pipeline | **非功能需求**: cost-efficiency, reliability

#### 流水线定义与存储

后端数据模型schema设计、PostgreSQL持久化存储、CRUD接口实现、版本管理和变更历史记录、密钥引用机制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_77e48069] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #634** `ai-entrepreneurship-platform_2d190cad`
> **执行者**: admin, developer | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: cicd-pipeline | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及流水线定义的数据结构（阶段stage、任务job、步骤step），都处理参数化配置和环境变** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_77e48069`)

#### 流水线执行引擎

流水线执行的核心调度器。接收触发请求后，解析流水线定义，创建执行实例（pipeline run），根据阶段依赖关系（DAG）调度任务执行。支持串行阶段、并行任务执行。每个任务通过 Celery 异步任务队列执行，隔离资源。实时更新执行状态（pending/running/success/failed/cancelled）到 PostgreSQL 和 Redis。支持流水线中断、重试、取消操作。

  **流水线生命周期控制**


  提供流水线执行的控制接口：暂停（pause）、恢复（resume）、取消（cancel）、重试（retry）。暂停时停止新任务调度但不终止运行中任务；取消时发送终止信号到所有运行中任务并标记流水线为 cancelled；重试时根据策略（重试全部/仅失败任务）重新调度。更新流水线最终状态（success/failed/cancelled）并清理临时资源（Redis 缓存、执行日志）。记录操作审计日志。

  > 🎫 **Ticket #635** `ai-entrepreneurship-platform_0d3a139e`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: celery, postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: ci-cd-pipeline | **非功能需求**: audit-trail, graceful-degradation

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/f** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0`)

  **DAG 解析与任务依赖分析**


  读取流水线定义中的 stage 和 job 配置，解析依赖关系构建有向无环图（DAG）。识别可并行执行的任务组和必须串行的阶段顺序。检测循环依赖并拒绝执行。为每个 job 分配执行序号和依赖前置条件列表。将解析后的执行计划缓存到 Redis，供调度器使用。

  > 🎫 **Ticket #636** `ai-entrepreneurship-platform_1fb77286`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python, redis | **复杂度**: medium | **领域**: ci-cd-pipeline | **非功能需求**: low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/f** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0`)

  **并发执行与资源隔离**

  模块 A 专注于流水线并发执行，包括多队列设计（轻量级/重量级任务分离）、资源隔离策略（CPU/IO 密集型 worker 池）、并发限制控制（用户级别和流水线级别）、资源监控告警和自动扩容机制
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #637** `ai-entrepreneurship-platform_26992af0`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: celery, kubernetes, docker | **复杂度**: medium | **领域**: ci-cd-pipeline | **非功能需求**: high-availability, scalability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/f** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0`)

  **任务调度与分发**

  负责DAG执行计划解析、前置依赖检查、失败策略判断（fail-fast/continue-on-error）、任务消息封装（job配置、环境变量、输出路径）、队列路由（优先级、资源类型）、任务投递到Celery
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #638** `ai-entrepreneurship-platform_8f44b222`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: celery, redis, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: ci-cd-pipeline | **非功能需求**: eventual-consistency, high-availability

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/f** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0`)

  **任务执行状态同步**

  负责监听Celery执行结果、通过回调或轮询获取状态、提取错误信息、记录退出码和日志路径、WebSocket实时推送到前端、触发流水线完成事件
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #639** `ai-entrepreneurship-platform_8fb23831`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: celery, postgresql, redis, websocket | **复杂度**: medium | **领域**: ci-cd-pipeline | **非功能需求**: audit-trail, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/f** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0`)

  **流水线触发与实例创建**


  接收外部触发请求（webhook、手动触发、定时触发），验证触发来源和权限，根据 pipeline_id 查询流水线定义，创建新的 pipeline_run 实例并生成唯一 run_id。初始化执行上下文（环境变量、触发参数、执行时间戳），将实例状态设为 pending 并持久化到 PostgreSQL。发送执行开始事件到消息队列。

  > 🎫 **Ticket #640** `ai-entrepreneurship-platform_a260229b`
  > **执行者**: end-user, external-webhook, system-scheduler | **技术栈**: fastapi, postgresql, redis, celery | **复杂度**: low | **领域**: ci-cd-pipeline | **非功能需求**: audit-trail, idempotency

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/f** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65`)

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0`)

  **执行日志聚合与查询**

  专注流水线执行日志（调度日志、任务输出）；分片存储到OSS；run_id和job_id索引；流式读取（tail -f语义）；按run_id/job_id查询
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_018fbfe6] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #641** `ai-entrepreneurship-platform_e760e2c4`
  > **执行者**: end-user, system-admin | **技术栈**: python, aliyun-oss, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: ci-cd-pipeline | **非功能需求**: high-throughput, low-latency

  ↗ 共享组件: **Shared: 日志收集、存储、索引和查询功能；集成阿里云SLS；日志保留策略和归档；支持关键词搜索** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_018fbfe6`)

#### 流水线可视化编辑器

前端可视化界面、拖拽式交互、实时合法性校验（循环依赖检查）、YAML与可视化的双向同步、流水线模板库

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_77e48069] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #642** `ai-entrepreneurship-platform_8003946f`
> **执行者**: developer | **技术栈**: react, typescript | **复杂度**: medium | **领域**: cicd-pipeline | **非功能需求**: low-latency, usability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及流水线定义的数据结构（阶段stage、任务job、步骤step），都处理参数化配置和环境变** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_77e48069`)

#### 构建缓存管理

管理流水线构建过程中的缓存数据（依赖包、编译产物、Docker 镜像层）。基于文件哈希或依赖 lockfile（package-lock.json/requirements.txt）判断缓存是否有效。缓存存储到对象存储（阿里云 OSS）或本地文件系统，支持 LRU 清理策略。提供缓存恢复、缓存失效接口。支持增量构建（只重新构建变更部分）。

> 🎫 **Ticket #643** `ai-entrepreneurship-platform_8a9da228`
> **执行者**: system-executor | **技术栈**: aliyun-oss, redis | **复杂度**: medium | **领域**: cicd-pipeline | **非功能需求**: cost-efficiency, low-latency

#### 触发器管理

管理流水线触发条件：webhook 触发（GitHub/GitLab/Gitee webhook 接收与验证）、定时触发（cron 表达式配置）、手动触发（用户主动触发）。提供触发器注册、删除、启用/禁用接口。webhook 签名验证，防止伪造请求。定时任务通过 Redis + Celery Beat 调度执行。

> 🎫 **Ticket #644** `ai-entrepreneurship-platform_a292e7e6`
> **执行者**: developer, git-webhook, system-scheduler | **技术栈**: fastapi, redis, celery | **复杂度**: medium | **领域**: cicd-pipeline | **非功能需求**: reliability, security

#### 任务执行器

执行单个流水线任务（job）的运行时环境。在 Docker 容器中隔离执行任务步骤（step），注入环境变量、密钥、构建缓存。支持常见任务类型：代码拉取（git clone）、依赖安装（npm install/pip install）、构建（webpack/docker build）、测试（pytest/jest）、部署（kubectl apply/docker push）。收集任务日志，实时流式输出到 Redis，供前端展示。任务执行结果（成功/失败、产物路径）回写到数据库。

  **任务产物收集与归档**


  任务执行完成后，从容器内收集构建产物（如 Docker 镜像 tar 包、dist/ 目录下的静态文件、测试覆盖率报告）。将产物复制到宿主机临时目录或对象存储（如阿里云 OSS），生成产物下载链接或文件路径。记录产物元信息（文件名、大小、校验和、生成时间）到数据库。对外接口：collectArtifacts(containerId, artifactPaths[]) → artifactMetadata[]。

  > 🎫 **Ticket #645** `ai-entrepreneurship-platform_12cc502e`
  > **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: aliyun-oss | **复杂度**: low | **领域**: artifact-management | **非功能需求**: download-speed, storage-efficiency

  **容器环境管理与生命周期控制**

  容器实例的创建、环境变量注入、密钥管理、缓存卷挂载、网络和资源配置、健康检查、容器生命周期管理（启动/清理/回收）
  
  > 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_af7da451] 获取公共部分定义

  > 🎫 **Ticket #646** `ai-entrepreneurship-platform_24c8fc9f`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-docker-sdk | **复杂度**: medium | **领域**: devops-runtime | **非功能需求**: isolation, resource-limit

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 Docker 镜像的选择和使用。模块 A 需要'选择合适的基础镜像'来创建容器，模块 B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af7da451`)

  **密钥与环境变量安全注入**


  在容器启动时，从安全存储（如 Vault、AWS Secrets Manager、或加密数据库字段）读取任务需要的密钥（如 GitHub token、Docker registry 凭证、云服务 API key），以环境变量形式注入到容器。支持密钥版本管理、权限校验（任务只能读取授权的密钥）、审计日志（记录谁在何时读取了哪些密钥）。对外接口：injectSecrets(taskId, secretKeys[]) → envVars{}。

  > 🎫 **Ticket #647** `ai-entrepreneurship-platform_366b222a`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: vault-api | **复杂度**: medium | **领域**: security-secrets | **非功能需求**: audit-trail, security

  **执行结果回写与状态同步**


  任务执行结束（成功或失败）后，将最终状态、错误信息、执行时长、产物路径等结果写回数据库的任务记录。更新流水线状态（如果所有任务都成功则流水线标记为成功）。发送状态变更通知（通过 Redis Pub/Sub 或消息队列）给前端和其他监听者（如邮件通知、Webhook）。对外接口：reportTaskResult(taskId, result{status, error, duration, artifacts}) → void。

  > 🎫 **Ticket #648** `ai-entrepreneurship-platform_4910d94b`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: state-management | **非功能需求**: consistency, notification-delivery

  **构建缓存管理与挂载**


  管理跨任务共享的构建缓存（如 node_modules、pip cache、maven .m2 仓库）。为每个项目维护持久化缓存卷（Docker volume 或宿主机目录映射），任务执行时将缓存卷挂载到容器内的标准路径。支持缓存过期清理（LRU 或基于时间戳）、缓存大小限制（超限则淘汰旧缓存）、多项目缓存隔离。对外接口：mountCache(projectId, cacheType) → volumePath, cleanupCache(projectId) → void。

  > 🎫 **Ticket #649** `ai-entrepreneurship-platform_b4c0df28`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: docker-volume | **复杂度**: medium | **领域**: build-optimization | **非功能需求**: performance, storage-efficiency

  **实时日志流式采集与推送**


  从容器内运行的步骤中实时采集标准输出和标准错误流（通过 Docker logs streaming API 或 exec 绑定的管道）。将日志行按时间戳、步骤 ID、日志级别打标签，推送到 Redis Streams（或 Pub/Sub）供前端 WebSocket 订阅实时展示。支持日志缓冲和批量推送（避免高频小消息）、断线重连、日志截断（单行超长时截断）。对外接口：streamLogs(containerId, redisChannel) → void（后台协程持续推送）。

  > 🎫 **Ticket #650** `ai-entrepreneurship-platform_cea5091e`
  > **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: redis-streams | **复杂度**: medium | **领域**: observability | **非功能需求**: low-latency, real-time

  **任务步骤编排与执行引擎**


  在容器内按顺序执行任务定义的多个步骤（step）。每个步骤是一条 shell 命令（如 git clone、npm install、pytest）。引擎逐步执行，捕获每个步骤的退出码、标准输出、标准错误流。支持步骤间依赖（上一步失败则终止后续步骤）、超时控制（单步超时自动 kill）、并行步骤（可选，当多个步骤无依赖时）。对外接口：executeSteps(containerId, steps[]) → stepResults[]，返回每步的执行状态和输出。

  > 🎫 **Ticket #651** `ai-entrepreneurship-platform_e809bf3b`
  > **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-subprocess | **复杂度**: medium | **领域**: workflow-orchestration | **非功能需求**: error-handling, timeout-control

  ↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及 Docker 镜像的选择和使用。模块 A 需要'选择合适的基础镜像'来创建容器，模块 B** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_af7da451`)

### 应用监控与告警

实时监控应用健康状态、资源使用率、业务指标。集成 Prometheus、Grafana 进行指标采集和可视化。支持自定义告警规则（CPU、内存、磁盘、网络、业务异常等）。多渠道告警通知（企业微信、钉钉、短信、邮件）。告警聚合、降噪、升级机制。

#### 可视化看板

部署 Grafana，对接 Prometheus 数据源。创建预设仪表盘：系统资源（CPU、内存、磁盘、网络）、应用性能（QPS、延迟、错误率）、业务指标（用户活跃、任务完成率）。支持用户自定义面板、变量过滤、时间范围选择。配置权限控制（只读/编辑）。

> 🎫 **Ticket #652** `ai-entrepreneurship-platform_4d041e40`
> **执行者**: admin, dev-ops | **技术栈**: grafana, prometheus | **复杂度**: low | **领域**: observability | **非功能需求**: real-time, usability

↗ 共享组件: **Shared: 布局配置的持久化存储：模块A负责生成布局配置的序列化数据（图表位置、尺寸、层级等网格布局信息），模块** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fc0d0d75`)

#### 告警规则引擎

专注于基础设施和应用层监控，使用 Prometheus + PromQL，监控系统资源（CPU/内存）、应用性能指标（错误率/延迟），支持多级阈值、静默期、告警抑制等运维特性，规则以 YAML 文件管理

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #653** `ai-entrepreneurship-platform_87fa12b4`
> **执行者**: alertmanager | **技术栈**: prometheus, alertmanager | **复杂度**: medium | **领域**: observability | **非功能需求**: accuracy, low-latency

↗ 共享组件: **Shared: 告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef`)

↗ 共享组件: **Shared: 异常事件列表查询功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6`)

#### 指标采集与存储

部署 Prometheus 作为时序数据库，配置 exporter 采集应用、系统、业务指标。定义指标命名规范（命名空间、标签）。配置数据保留策略、采集频率。集成 FastAPI /metrics 端点暴露自定义业务指标。支持 Redis、PostgreSQL、Kubernetes 节点指标采集。

> 🎫 **Ticket #654** `ai-entrepreneurship-platform_9786c7aa`
> **执行者**: prometheus, system-monitor | **技术栈**: prometheus, fastapi, redis-exporter, postgres-exporter | **复杂度**: medium | **领域**: observability | **非功能需求**: high-availability, scalability

#### 多渠道通知分发

具体实现细节：Alertmanager配置路由规则、企业微信/钉钉webhook接口、阿里云短信服务、SMTP服务、通知内容格式（Grafana跳转链接、快速静默按钮）、告警降级触发机制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_98fa5b95] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #655** `ai-entrepreneurship-platform_9814ab91`
> **执行者**: alertmanager, end-user | **技术栈**: alertmanager, wechat-work-api, dingtalk-api, aliyun-sms, smtp | **复杂度**: medium | **领域**: notification | **非功能需求**: low-latency, reliability

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及通知分发功能，支持多种通知渠道（站内消息/站内信、邮件），都需要根据用户配置的规则来决定何** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_47051e0a`)

↗ 共享组件: **Shared: 告警通知分发功能，包括多渠道通知（邮件、短信、Webhook）、根据规则进行告警分发** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_98fa5b95`)

↗ 共享组件: **Shared: 多渠道通知分发功能（邮件、Webhook等），支持消息发送、失败重试、状态追踪** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a02e366e`)

#### 告警历史与分析

告警持久化存储（PostgreSQL具体schema）、历史查询接口、统计报表生成（MTTR、误报率）、告警趋势分析、处理流程字段（确认人、处理备注、恢复时间）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6] 获取公共部分定义

> 🎫 **Ticket #656** `ai-entrepreneurship-platform_e50a0f68`
> **执行者**: admin, dev-ops | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: observability | **非功能需求**: audit-trail, query-performance

↗ 共享组件: **Shared: 告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef`)

↗ 共享组件: **Shared: 异常事件列表查询功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6`)

#### 告警聚合与降噪

Alertmanager 配置分组（group_by 标签）、抑制规则（高优先级告警触发时抑制低优先级）、静默窗口（维护期间临时屏蔽）。实现告警去重（相同告警 5 分钟内只发一次）。配置告警升级策略（critical 告警 15 分钟未确认自动升级并短信通知）。

> 🎫 **Ticket #657** `ai-entrepreneurship-platform_e9a68229`
> **执行者**: alertmanager | **技术栈**: alertmanager | **复杂度**: medium | **领域**: observability | **非功能需求**: accuracy, noise-reduction

↗ 共享组件: **Shared: 告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e`)

↗ 共享组件: **Shared: 两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef`)

↗ 共享组件: **Shared: 异常事件列表查询功能** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309`)

↗ 共享组件: **Shared: 两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6`)

## 附录A: 共享组件目录

共 191 个共享组件，消除跨模块重复。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_018fbfe6

日志收集、存储、索引和查询功能；集成阿里云SLS；日志保留策略和归档；支持关键词搜索

日志收集、存储、索引和查询功能；集成阿里云SLS；日志保留策略和归档；支持关键词搜索

### ai-entrepreneurship-platform_shared_05e92108

版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流

版本管理核心能力（多版本保存、版本对比、回滚）、协作编辑与变更追踪（记录修改历史、变更原因）、审批流程机制（变更/文档审批、状态流转）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_09fae61f

两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等）

两者都涉及版本管理、历史记录存储、版本对比功能、元数据管理（时间、参数等）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_292828ee

两者都涉及增长数据的处理和分析，模块A需要读取业务数据（用户规模、增长曲线）作为输入，模块B负责展示

两者都涉及增长数据的处理和分析，模块A需要读取业务数据（用户规模、增长曲线）作为输入，模块B负责展示这些增长指标（活跃用户、留存曲线、增长趋势）。模块A的实验效果预测可能需要模块B提供的历史数据支持，模块B的异常告警可能触发模块A的策略推荐

### ai-entrepreneurship-platform_shared_56db74c9

两者都实现配额管理和限流功能，支持用户/租户级别的资源控制，提供配额监控和告警机制，记录限流事件和用

两者都实现配额管理和限流功能，支持用户/租户级别的资源控制，提供配额监控和告警机制，记录限流事件和用量数据

### ai-entrepreneurship-platform_shared_66e4cc55

在线协作评审功能，包括评论机制、@提醒/提及、评审状态管理（待评审/通过/拒绝）

在线协作评审功能，包括评论机制、@提醒/提及、评审状态管理（待评审/通过/拒绝）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_9ac78ca8

缓存机制、缓存失效策略(TTL、手动刷新)、缓存命中率统计

缓存机制、缓存失效策略(TTL、手动刷新)、缓存命中率统计

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a04495bb

甘特图视图功能：两者都包含甘特图的展示能力，都支持任务的可视化呈现

甘特图视图功能：两者都包含甘特图的展示能力，都支持任务的可视化呈现

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a14bc007

两者都负责生成结构化报告并支持多格式导出（PDF、Markdown等）、自定义模板、版本管理功能

两者都负责生成结构化报告并支持多格式导出（PDF、Markdown等）、自定义模板、版本管理功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ae168d2a

两者都是甘特图可视化组件，都支持时间轴缩放（日/周/月等粒度切换）、任务条渲染、拖拽调整任务时间、显

两者都是甘特图可视化组件，都支持时间轴缩放（日/周/月等粒度切换）、任务条渲染、拖拽调整任务时间、显示任务的时间信息

### ai-entrepreneurship-platform_shared_b283843a

两者都使用Redis进行数据缓存，都支持增量更新机制（当数据变更时只更新受影响部分），都提供缓存失效

两者都使用Redis进行数据缓存，都支持增量更新机制（当数据变更时只更新受影响部分），都提供缓存失效/过期策略配置

### ai-entrepreneurship-platform_shared_b7c50ffd

两者都涉及报告的可视化生成与导出功能，都支持多种导出格式（包含PDF），都包含图表展示（雷达图/统计

两者都涉及报告的可视化生成与导出功能，都支持多种导出格式（包含PDF），都包含图表展示（雷达图/统计图表）、详细列表（失分项/风险清单）、改进/修复建议，都支持报告模板化定制和历史版本对比

### ai-entrepreneurship-platform_shared_d260de7f

两个模块都负责生成和导出评估报告,核心功能包括:汇总评估结果数据、生成结构化报告、支持PDF导出、包

两个模块都负责生成和导出评估报告,核心功能包括:汇总评估结果数据、生成结构化报告、支持PDF导出、包含评分/风险/建议等内容、支持报告模板定制

### ai-entrepreneurship-platform_shared_d27b728b

两者都使用Redis进行结果缓存，都实现了增量更新机制（监听变更事件触发局部重算而非全量），都提供缓

两者都使用Redis进行结果缓存，都实现了增量更新机制（监听变更事件触发局部重算而非全量），都提供缓存失效策略配置（TTL、数据变更触发失效），都旨在优化查询响应时间

### ai-entrepreneurship-platform_shared_e1c0e9ff

两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本

两个模块都实现版本管理功能：保存历史快照（包含时间戳、操作信息）、支持版本对比、回溯/回退到历史版本、提供查询/查看历史版本列表的接口

### ai-entrepreneurship-platform_shared_e7b4ff99

两者都负责配额管理和用量控制。都涉及资源消耗计量（API调用、存储、AI模型使用）、配额校验、超限处

两者都负责配额管理和用量控制。都涉及资源消耗计量（API调用、存储、AI模型使用）、配额校验、超限处理（降级/拦截）、配额配置和用量查询功能。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ee405aa8

版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示

版本管理核心功能：多版本保存、版本回滚、历史记录查看、版本对比/差异展示

### ai-entrepreneurship-platform_shared_f2732b20

两者都实现了缓存机制（Redis）、TTL配置、增量更新策略、缓存失效机制。核心逻辑相同：通过缓存减

两者都实现了缓存机制（Redis）、TTL配置、增量更新策略、缓存失效机制。核心逻辑相同：通过缓存减少重复计算/请求，通过增量更新降低成本，通过失效策略保证数据一致性。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_f62f898c

两者都生成用户画像，都输出用户画像卡片，都涉及行为偏好分析

两者都生成用户画像，都输出用户画像卡片，都涉及行为偏好分析

### ai-entrepreneurship-platform_shared_fc613f37

版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更）

版本存储、版本列表查看、两个版本之间的差异对比（diff/高亮变更）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ffd70a06

记录审计日志（操作人、时间、操作类型、资源），提供日志查询接口（按时间、类型筛选）、导出功能，满足合

记录审计日志（操作人、时间、操作类型、资源），提供日志查询接口（按时间、类型筛选）、导出功能，满足合规可追溯要求

### ai-entrepreneurship-platform_shared_037f07ca

PRD文档模板的管理功能，包括模板的CRUD操作、版本管理、章节结构定义、必填字段设置

PRD文档模板的管理功能，包括模板的CRUD操作、版本管理、章节结构定义、必填字段设置

### ai-entrepreneurship-platform_shared_051c163e

告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供

告警规则配置功能：两者都涉及告警规则的配置管理，包括阈值设置、告警级别定义、通知渠道配置。模块A提供通用的规则CRUD接口，模块B在收入场景下实现具体的规则配置接口

### ai-entrepreneurship-platform_shared_132624c7

Pitch Deck 模板的选择、预览、应用功能。模板包含配色方案、字体样式、布局参数等设计元素，以

Pitch Deck 模板的选择、预览、应用功能。模板包含配色方案、字体样式、布局参数等设计元素，以配置文件/JSON形式存储。用户可选择模板并应用到页面。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_2141baff

导出与集成功能：支持多格式导出（PDF、设计工具格式如Figma/Sketch），提供API接口与外

导出与集成功能：支持多格式导出（PDF、设计工具格式如Figma/Sketch），提供API接口与外部工具集成

### ai-entrepreneurship-platform_shared_296792ea

两者都涉及权限控制（读/写/访问级别管理）和评论/反馈功能。都定义了基于角色的访问控制机制，并支持协

两者都涉及权限控制（读/写/访问级别管理）和评论/反馈功能。都定义了基于角色的访问控制机制，并支持协作场景下的内容评审。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_2d8d3f5c

两者都提供多格式导出功能，都支持自定义导出参数（样式、主题、水印等），都输出文件供用户下载

两者都提供多格式导出功能，都支持自定义导出参数（样式、主题、水印等），都输出文件供用户下载

### ai-entrepreneurship-platform_shared_2ed9cdad

从用户输入中提取结构化特征，包括性能要求（并发量、数据规模）、团队技能信息、预算/成本约束；支持自然

从用户输入中提取结构化特征，包括性能要求（并发量、数据规模）、团队技能信息、预算/成本约束；支持自然语言输入和表单输入两种方式；输出标准化的特征向量

### ai-entrepreneurship-platform_shared_324e45fc

两者都包含行业最佳实践案例库，支持案例的存储、筛选/搜索和分类管理。都允许用户查看参考案例，AI可引

两者都包含行业最佳实践案例库，支持案例的存储、筛选/搜索和分类管理。都允许用户查看参考案例，AI可引用案例作为参考或推荐。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_34d238a9

任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理

任务的预估工时和截止时间属性的设置与管理

### ai-entrepreneurship-platform_shared_3f417368

两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这

两者都涉及排期方案的版本管理功能。模块A建立了多版本管理体系（基线/当前/草稿），模块B提供了查询这些版本的接口能力。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_403b76ef

两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制

两个模块都使用规则引擎来检测特定条件并生成告警。都支持用户自定义规则，基于阈值或条件判断触发告警机制。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_47051e0a

两者都涉及通知分发功能，支持多种通知渠道（站内消息/站内信、邮件），都需要根据用户配置的规则来决定何

两者都涉及通知分发功能，支持多种通知渠道（站内消息/站内信、邮件），都需要根据用户配置的规则来决定何时发送通知以及发送到哪些渠道

### ai-entrepreneurship-platform_shared_4c7d66d9

两个模块都涉及约束条件变更后的推荐方案管理。模块A在用户修改约束后触发重新推荐并返回新方案，模块B需

两个模块都涉及约束条件变更后的推荐方案管理。模块A在用户修改约束后触发重新推荐并返回新方案，模块B需要保存这些调整历史和每次推荐的完整上下文。调整历史是两者的交叉点。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_4e13ee66

两者都将结构化文档渲染为特定格式的文件输出，都处理中文字体、页眉页脚、图表嵌入和文档样式排版

两者都将结构化文档渲染为特定格式的文件输出，都处理中文字体、页眉页脚、图表嵌入和文档样式排版

### ai-entrepreneurship-platform_shared_506424cb

两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默

两者都涉及prompt模板的变量替换功能。模块A提供变量注入机制（文本输入/上下文选择、类型校验、默认值），模块B的模板也支持变量替换（待评估内容、上下文信息）。两者都需要将变量值动态注入到模板中生成最终prompt。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_517d51f1

两者都处理模拟结果数据，都进行概率相关的统计计算，都输出带有统计特征的结果

两者都处理模拟结果数据，都进行概率相关的统计计算，都输出带有统计特征的结果

### ai-entrepreneurship-platform_shared_57d76305

两个模块都涉及转化率、留存率、市场规模等财务模型核心参数的定义和管理。都需要对参数进行合理性校验（范

两个模块都涉及转化率、留存率、市场规模等财务模型核心参数的定义和管理。都需要对参数进行合理性校验（范围检查）。都支持参数的保存/加载功能（A是历史配置，B是批量导入）。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5839a33a

两个模块都涉及参数配置管理，包括转化率等核心业务参数的定义和调整。都需要对参数进行合理性验证，都支持

两个模块都涉及参数配置管理，包括转化率等核心业务参数的定义和调整。都需要对参数进行合理性验证，都支持配置的保存和复用（A的快照，B的模板库）。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5a32c6c6

两者都涉及评估维度的权重配置和评分计算。模块A定义维度时包含权重信息,模块B在聚合时使用这些权重进行

两者都涉及评估维度的权重配置和评分计算。模块A定义维度时包含权重信息,模块B在聚合时使用这些权重进行加权平均计算。两者共同处理多维度评估体系中的权重机制。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5b35f5a6

数据源的注册、认证凭证管理、启用/禁用控制、健康检查、采集/请求频率设置

数据源的注册、认证凭证管理、启用/禁用控制、健康检查、采集/请求频率设置

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5cf8e747

两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训

两者都负责存储AI生成结果的版本管理，包括输入、输出、用户反馈/评分的持久化存储，以及用于后续模型训练/优化的数据积累

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5ea0eecb

两者都实现实时协作功能，使用WebSocket进行多用户状态同步，包括光标位置、在线用户状态、断线重

两者都实现实时协作功能，使用WebSocket进行多用户状态同步，包括光标位置、在线用户状态、断线重连和状态恢复机制

### ai-entrepreneurship-platform_shared_60fd1744

两个模块都负责设备指纹生成，使用的特征包括User-Agent、屏幕分辨率、浏览器特征，并存储设备指

两个模块都负责设备指纹生成，使用的特征包括User-Agent、屏幕分辨率、浏览器特征，并存储设备指纹与时间戳信息

### ai-entrepreneurship-platform_shared_6160bda9

两者都涉及渠道效果数据（访问量、转化率、ROI等指标）和维度（渠道、设备、地域、时间）。模块A生产的

两者都涉及渠道效果数据（访问量、转化率、ROI等指标）和维度（渠道、设备、地域、时间）。模块A生产的预聚合表是模块B查询的数据源

### ai-entrepreneurship-platform_shared_62a9e126

两个模块都负责将文档导出为多种格式（PDF、Word），都提供导出接口供外部使用

两个模块都负责将文档导出为多种格式（PDF、Word），都提供导出接口供外部使用

### ai-entrepreneurship-platform_shared_63763872

两者都涉及留存分析和流失用户识别。模块A输出的留存曲线、流失用户特征是模块B进行干预时机推荐的基础数

两者都涉及留存分析和流失用户识别。模块A输出的留存曲线、流失用户特征是模块B进行干预时机推荐的基础数据来源。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_692d5312

两者都调用AI模型(Claude/通义千问)对商业画布内容进行处理和生成,都需要设计prompt模板

两者都调用AI模型(Claude/通义千问)对商业画布内容进行处理和生成,都需要设计prompt模板和处理AI响应

### ai-entrepreneurship-platform_shared_709cab5f

两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数

两者都负责存储 AI 生成内容的版本管理，使用 PostgreSQL 存储生成记录（包含时间戳、元数据），支持版本历史保留、回溯和导出功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_7574642f

两者都生成用户旅程图的结构化内容,包括触点、情绪曲线、痛点与机会点,输出格式均为结构化 JSON

两者都生成用户旅程图的结构化内容,包括触点、情绪曲线、痛点与机会点,输出格式均为结构化 JSON

### ai-entrepreneurship-platform_shared_77e48069

两者都涉及流水线定义的数据结构（阶段stage、任务job、步骤step），都处理参数化配置和环境变

两者都涉及流水线定义的数据结构（阶段stage、任务job、步骤step），都处理参数化配置和环境变量的配置方式

### ai-entrepreneurship-platform_shared_7a02de5b

两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼

两者都负责生成可视化图表，包括输入数据并输出图表配置或图片。都涉及图表类型选择（如直方图、柱状图、饼图）和数据可视化呈现

### ai-entrepreneurship-platform_shared_80025ef4

两个模块都涉及图表渲染功能，包括基础图表类型（柱状图、折线图、饼图）的渲染实现。都需要处理图表的数据

两个模块都涉及图表渲染功能，包括基础图表类型（柱状图、折线图、饼图）的渲染实现。都需要处理图表的数据输入格式和配置选项。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_8748ad74

两个模块都涉及实时协作中的光标位置同步、选中元素状态、WebSocket 通信机制、在线用户管理（加

两个模块都涉及实时协作中的光标位置同步、选中元素状态、WebSocket 通信机制、在线用户管理（加入/离开会话）。核心功能重叠：通过 WebSocket 广播和接收光标位置、选中组件等协作状态信息。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_8d668b1c

两个模块都依赖实际工时数据作为核心输入，都需要进行预算/预估与实际值的对比分析，都涉及项目和成员维度

两个模块都依赖实际工时数据作为核心输入，都需要进行预算/预估与实际值的对比分析，都涉及项目和成员维度的统计

### ai-entrepreneurship-platform_shared_98fa5b95

告警通知分发功能，包括多渠道通知（邮件、短信、Webhook）、根据规则进行告警分发

告警通知分发功能，包括多渠道通知（邮件、短信、Webhook）、根据规则进行告警分发

### ai-entrepreneurship-platform_shared_9be98309

异常事件列表查询功能

异常事件列表查询功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_9f109880

两者都负责调用AI大模型生成PRD文档内容，都支持结构化的章节内容生成（产品目标、用户画像、功能清单

两者都负责调用AI大模型生成PRD文档内容，都支持结构化的章节内容生成（产品目标、用户画像、功能清单等），都基于用户输入/元数据作为生成依据，输出格式化的PRD内容

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a02e366e

多渠道通知分发功能（邮件、Webhook等），支持消息发送、失败重试、状态追踪

多渠道通知分发功能（邮件、Webhook等），支持消息发送、失败重试、状态追踪

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a0598359

密码强度验证/策略 - 两个模块都涉及密码强度的校验和要求

密码强度验证/策略 - 两个模块都涉及密码强度的校验和要求

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a0ae8317

两者都涉及模板渲染功能：将模板ID和变量参数转换为最终的prompt文本。模块A在测试流程中需要调用

两者都涉及模板渲染功能：将模板ID和变量参数转换为最终的prompt文本。模块A在测试流程中需要调用模板渲染能力，模块B提供这个核心渲染能力。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a8004437

两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询

两者都管理 prompt 模板的版本历史，包括版本创建、版本回滚、版本 diff 对比、版本列表查询、版本切换/选择生产版本功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a83b3499

权限控制（角色管理）、分享机制（生成分享链接）、协作功能（多人访问）、访问/操作日志记录

权限控制（角色管理）、分享机制（生成分享链接）、协作功能（多人访问）、访问/操作日志记录

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a8d05712

两个模块都涉及生成对比矩阵/表格，都需要可视化展示对比结果，都支持结构化数据输出，都提供交互式图表组

两个模块都涉及生成对比矩阵/表格，都需要可视化展示对比结果，都支持结构化数据输出，都提供交互式图表组件

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ac404edc

敏感数据加密存储、KMS密钥管理、密钥轮转、加密/解密接口、敏感字段脱敏

敏感数据加密存储、KMS密钥管理、密钥轮转、加密/解密接口、敏感字段脱敏

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ad465e54

两个模块都涉及人工标注数据的处理。模块A中’支持人工复核确认差异案例是评估器误判还是标注错误’需要访

两个模块都涉及人工标注数据的处理。模块A中’支持人工复核确认差异案例是评估器误判还是标注错误’需要访问和验证人工标注数据；模块B负责管理这些人工标注数据的全生命周期。两者在人工标注数据这一资源上存在依赖关系。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_afeb5634

两个模块都处理评估器输出与人工标注之间的对比数据。模块A计算各类一致性指标和差异分布，模块B使用这些

两个模块都处理评估器输出与人工标注之间的对比数据。模块A计算各类一致性指标和差异分布，模块B使用这些对比结果来识别差异显著的案例。两者都依赖’评估器评分vs人工标注评分’这一核心数据结构

### ai-entrepreneurship-platform_shared_b106567f

订阅到期处理逻辑：两个模块都涉及订阅到期场景的处理。模块A负责’处理订阅到期逻辑’作为生命周期管理的

订阅到期处理逻辑：两个模块都涉及订阅到期场景的处理。模块A负责’处理订阅到期逻辑’作为生命周期管理的一部分，模块B将’订阅到期’作为欠费检测的触发条件之一

### ai-entrepreneurship-platform_shared_b2b2224a

两者都涉及 PDF 格式的生成，包括字体嵌入、图片/图表渲染、文件输出等核心功能

两者都涉及 PDF 格式的生成，包括字体嵌入、图片/图表渲染、文件输出等核心功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_b5503be5

都实现了基于RBAC模型的权限控制，包含查看/编辑等不同权限级别，提供权限校验接口，记录访问/审计日

都实现了基于RBAC模型的权限控制，包含查看/编辑等不同权限级别，提供权限校验接口，记录访问/审计日志

### ai-entrepreneurship-platform_shared_b6c7b9f6

两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本

两者都涉及告警数据的处理。模块A生成告警事件，模块B存储和分析这些告警。共享的数据模型包括告警的基本属性（ID、级别、时间等）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_bdb5049f

两者都实现了基于WebSocket的实时数据推送机制，支持增量推送/增量更新，都涉及数据变更后的实时

两者都实现了基于WebSocket的实时数据推送机制，支持增量推送/增量更新，都涉及数据变更后的实时通知功能。都需要连接管理能力（虽然B更明确提到了断线重连和心跳检测）。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d3b95f

权限控制功能 - 模块A提到的’权限控制’和模块B的核心职责都涉及用户权限管理

权限控制功能 - 模块A提到的’权限控制’和模块B的核心职责都涉及用户权限管理

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c2df76b0

敏感性分析的可视化输出（瀑布图）

敏感性分析的可视化输出（瀑布图）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c448f61f

实验提前终止的统计判断：模块A提供序贯分析(Sequential Testing)支持实验提前终止，

实验提前终止的统计判断：模块A提供序贯分析(Sequential Testing)支持实验提前终止，模块B定义提前终止条件包括达到显著性阈值。两者都涉及基于统计显著性判断何时可以提前结束实验。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c8005afc

两个模块都涉及竞品信息的获取和处理。模块A输出的竞品列表（名称、URL、简介）是模块B的输入数据源。

两个模块都涉及竞品信息的获取和处理。模块A输出的竞品列表（名称、URL、简介）是模块B的输入数据源。两者共享’竞品’这一核心数据实体，都需要访问外部数据源（网站、API）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c8bbb857

两者都涉及九大模块的CRUD操作和版本快照功能。模块A提供API接口实现这些操作，模块B定义支撑这些

两者都涉及九大模块的CRUD操作和版本快照功能。模块A提供API接口实现这些操作，模块B定义支撑这些操作的底层数据结构和存储方案。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_cc9b8785

两个模块都涉及密码验证：模块A负责密码的创建、修改和安全策略（加密存储、强度要求），模块B在登录时需

两个模块都涉及密码验证：模块A负责密码的创建、修改和安全策略（加密存储、强度要求），模块B在登录时需要验证密码。两者在密码处理上有依赖关系。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_cda77f2f

两个模块都负责将自然语言需求输入解析为标准化的 JSON schema 输出，都涉及需求解析和结构化

两个模块都负责将自然语言需求输入解析为标准化的 JSON schema 输出，都涉及需求解析和结构化数据提取

### ai-entrepreneurship-platform_shared_d0186217

两个模块都涉及降级策略和告警机制。都包含：根据异常/健康状况触发降级动作、通过钉钉/邮件发送告警通知

两个模块都涉及降级策略和告警机制。都包含：根据异常/健康状况触发降级动作、通过钉钉/邮件发送告警通知、记录日志用于排查问题

### ai-entrepreneurship-platform_shared_d0794761

两者都涉及权限管理和协作功能：定义访问控制规则、权限校验机制、共享链接生成、协作成员管理。都在操作前

两者都涉及权限管理和协作功能：定义访问控制规则、权限校验机制、共享链接生成、协作成员管理。都在操作前执行权限检查。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_d4564910

两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比

两者都涉及prompt模板的版本管理和变更对比功能。模块A提供通用的版本控制能力（版本历史、版本对比、版本回退），模块B在评估器场景下使用这些版本管理能力（支持版本管理和变更对比）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_d597c942

两个模块都涉及 WebSocket 通信机制用于实时推送，都需要处理协作场景下的事件传递

两个模块都涉及 WebSocket 通信机制用于实时推送，都需要处理协作场景下的事件传递

### ai-entrepreneurship-platform_shared_d9e46914

两者都实现基于RBAC模型的权限控制,都提供权限校验接口(判断用户对资源的操作权限),都涉及角色定义

两者都实现基于RBAC模型的权限控制,都提供权限校验接口(判断用户对资源的操作权限),都涉及角色定义和权限验证机制

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ddda6f70

两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理

两者都管理AI prompt模板，支持模板变量替换（占位符机制）、输出格式约束、版本管理

### ai-entrepreneurship-platform_shared_de933038

两个模块都处理需求文本输入（PRD、功能描述/用户故事），都使用NLP/AI技术提取结构化信息，都输

两个模块都处理需求文本输入（PRD、功能描述/用户故事），都使用NLP/AI技术提取结构化信息，都输出标准化的数据格式供后续使用

### ai-entrepreneurship-platform_shared_e21f72c9

两者都实现了数据的实时更新机制，支持轮询和推送两种方式来获取最新数据，都涉及本地缓存管理和变更检测

两者都实现了数据的实时更新机制，支持轮询和推送两种方式来获取最新数据，都涉及本地缓存管理和变更检测

### ai-entrepreneurship-platform_shared_e51bebb5

两者都涉及基于依赖关系和工作量估算进行排期规划,都包含关键路径计算功能,都考虑资源约束和冲突检测

两者都涉及基于依赖关系和工作量估算进行排期规划,都包含关键路径计算功能,都考虑资源约束和冲突检测

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ed9ac175

两者都接收用户上传的商业计划书文档（支持PDF、Word、Markdown格式），都进行文档解析和内

两者都接收用户上传的商业计划书文档（支持PDF、Word、Markdown格式），都进行文档解析和内容提取，都处理文档中的结构化元素（表格、列表等）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_f2575dbf

两个模块都涉及用户与投资人的沟通记录管理。模块A中提到’查看沟通记录’功能，模块B的核心就是’记录用

两个模块都涉及用户与投资人的沟通记录管理。模块A中提到’查看沟通记录’功能，模块B的核心就是’记录用户与每个投资人的沟通状态’和’添加沟通记录’

### ai-entrepreneurship-platform_shared_f5a53e8a

两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_inpu

两个模块都涉及 prompt 模板中的变量处理。模块 A 定义了模板变量（如 {{user_input}}、{{context}} 等占位符）作为模板结构的一部分，模块 B 负责这些变量的实际注入和渲染。两者共同构成了完整的模板变量机制。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_fc0d0d75

布局配置的持久化存储：模块A负责生成布局配置的序列化数据（图表位置、尺寸、层级等网格布局信息），模块

布局配置的持久化存储：模块A负责生成布局配置的序列化数据（图表位置、尺寸、层级等网格布局信息），模块B负责存储和管理这些布局配置数据

### ai-entrepreneurship-platform_shared_04596167

两者都操作组件树 JSON 结构，模块 A 生成组件树作为输出，模块 B 接收组件树作为输入。两者共

两者都操作组件树 JSON 结构，模块 A 生成组件树作为输出，模块 B 接收组件树作为输入。两者共同描述页面的完整结构（静态布局 + 动态交互）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_06b35882

两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语

两者都处理 DDL 语句的生成，都从抽象/中间表结构对象作为输入，都输出可执行的 DDL SQL 语句，都涉及字段定义、约束、索引、注释的处理

### ai-entrepreneurship-platform_shared_0746098e

评论系统核心功能：支持添加评论、@mention提及用户并触发通知、支持回复（线程式/嵌套回复）、评

评论系统核心功能：支持添加评论、@mention提及用户并触发通知、支持回复（线程式/嵌套回复）、评论的CRUD操作（创建、编辑、删除）、标记已解决状态、评论关联到版本号、提供查询和筛选接口

### ai-entrepreneurship-platform_shared_08f3d2ac

两者都涉及根因分析结果的展示和报告导出功能。都需要呈现根因假设/可能原因、相关证据/验证结果、可视化

两者都涉及根因分析结果的展示和报告导出功能。都需要呈现根因假设/可能原因、相关证据/验证结果、可视化内容(图表/时序图),以及PDF导出功能。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_0febe2ac

两者都解析架构方案文档并识别技术组件信息，都执行安全风险检测并输出结构化的风险清单（包含严重等级、描

两者都解析架构方案文档并识别技术组件信息，都执行安全风险检测并输出结构化的风险清单（包含严重等级、描述等字段）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_1934bdd7

两者都管理 Kubernetes 工作负载资源的生命周期，包括创建、更新、删除、查询配置；都提供资源

两者都管理 Kubernetes 工作负载资源的生命周期，包括创建、更新、删除、查询配置；都提供资源状态查询（Pod 运行状态、更新进度）；都处理更新策略相关参数

### ai-entrepreneurship-platform_shared_1aa5b939

任务调度与执行的核心功能：任务创建、队列管理、并发控制、任务状态跟踪（pending/running

任务调度与执行的核心功能：任务创建、队列管理、并发控制、任务状态跟踪（pending/running/success/failed）、失败重试逻辑（指数退避）、任务执行日志记录（时间、错误信息）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_1c130a64

两者都使用大语言模型（Claude/通义千问）对文本进行语义理解和分析，都涉及将文本输入LLM、使用

两者都使用大语言模型（Claude/通义千问）对文本进行语义理解和分析，都涉及将文本输入LLM、使用prompt工程引导输出、处理置信度评分、以及处理识别失败的情况

### ai-entrepreneurship-platform_shared_1ee837a5

对子任务进行二次分解的功能。模块A定义了后端接口POST /api/tasks/{task_id}/

对子任务进行二次分解的功能。模块A定义了后端接口POST /api/tasks/{task_id}/decompose，模块B在前端提供’重新分解’操作按钮触发该功能。两者都描述了对已生成子任务进行再次AI分解的能力。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_25e651e9

两者都涉及模型训练流程：模块A触发和调度训练任务，模块B执行具体的训练过程；都需要记录训练日志；都涉

两者都涉及模型训练流程：模块A触发和调度训练任务，模块B执行具体的训练过程；都需要记录训练日志；都涉及模型的持久化存储

### ai-entrepreneurship-platform_shared_27c32eb7

两个模块都从用户输入的项目信息中提取结构化特征，生成项目画像。都处理相同的输入维度（行业、阶段、融资

两个模块都从用户输入的项目信息中提取结构化特征，生成项目画像。都处理相同的输入维度（行业、阶段、融资金额、商业模式、团队背景等），都输出结构化的项目画像对象，都提取特征用于后续处理。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_2955108a

两者都进行质量监控和异常检测：计算质量指标、检测异常模式（数据量突变/异常值）、输出质量报告、触发告

两者都进行质量监控和异常检测：计算质量指标、检测异常模式（数据量突变/异常值）、输出质量报告、触发告警机制

### ai-entrepreneurship-platform_shared_2df6e7be

两者都负责多用户协同编辑场景下的冲突检测功能。都在用户提交修改时进行服务端冲突检测,识别同一内容被多

两者都负责多用户协同编辑场景下的冲突检测功能。都在用户提交修改时进行服务端冲突检测,识别同一内容被多方同时修改的情况,并在界面上展示冲突详情和各方修改内容

### ai-entrepreneurship-platform_shared_2f85221d

两个模块都涉及模板管理和用户个性化配置。模块A的’默认模板和自定义模板切换’与模块B的’默认模板选择

两个模块都涉及模板管理和用户个性化配置。模块A的’默认模板和自定义模板切换’与模块B的’默认模板选择’、’多配置切换’在功能上重叠，都是关于模板/配置的选择和切换机制。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_355300b0

两者都使用对象存储(OSS)来存储文件，都涉及文件的上传、下载和存储管理

两者都使用对象存储(OSS)来存储文件，都涉及文件的上传、下载和存储管理

### ai-entrepreneurship-platform_shared_37257e63

版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前

版本回退功能：支持回退到历史版本，回退时生成新版本而非覆盖当前版本；版本对比功能：提供目标版本与当前版本的差异预览

### ai-entrepreneurship-platform_shared_3888ea96

两者都接收差异对象作为输入，都需要理解和处理数据库变更类型（新增/删除/修改表、字段变更、索引变更、

两者都接收差异对象作为输入，都需要理解和处理数据库变更类型（新增/删除/修改表、字段变更、索引变更、外键变更），都需要识别破坏性变更（删除字段、修改类型等）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_391736d2

两者都涉及工时记录的创建和存储。模块A提交的手动工时数据最终需要通过模块B进行标准化处理和存储。两者

两者都涉及工时记录的创建和存储。模块A提交的手动工时数据最终需要通过模块B进行标准化处理和存储。两者共享工时记录的核心字段（用户ID、任务ID、时长/时间、工作内容）以及数据校验需求（时长合理性、日期范围）。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_3961724c

两者都涉及运营人员对系统策略/规则进行调整和优化的功能，都需要展示效果数据（历史召回效果 vs 规则

两者都涉及运营人员对系统策略/规则进行调整和优化的功能，都需要展示效果数据（历史召回效果 vs 规则命中率/采纳率）供决策参考，都需要记录操作历史（审核历史 vs 操作日志）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_3a0c67bd

两者都关注系统的故障影响范围分析和可用性保障。模块A中的’爆炸半径预估’与模块B中的’影响域分析’描

两者都关注系统的故障影响范围分析和可用性保障。模块A中的’爆炸半径预估’与模块B中的’影响域分析’描述相同的概念——评估单个故障会影响多少用户/服务。两者都需要输入系统拓扑结构信息,都输出故障影响评估结果。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_3a9a0a81

两个模块都执行质量评估和校验功能，都输出质量报告，都检查完整性（A检查组件完整性，B检查内容完整性）

两个模块都执行质量评估和校验功能，都输出质量报告，都检查完整性（A检查组件完整性，B检查内容完整性），都在质量不达标时可能触发后续动作（A触发重新生成或人工介入，B输出失败状态）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_3e0c75f1

两者都使用架构拓扑和负载参数作为输入数据。模块A解析并标准化架构拓扑（服务、数据库、缓存、消息队列等

两者都使用架构拓扑和负载参数作为输入数据。模块A解析并标准化架构拓扑（服务、数据库、缓存、消息队列等组件及连接关系）和负载参数（QPS、用户数、数据量、峰值倍数等），模块B基于这些相同的架构拓扑和负载参数进行性能分析

### ai-entrepreneurship-platform_shared_40e658ad

依赖关系图谱构建与管理、循环依赖检测、图结构表示与遍历

依赖关系图谱构建与管理、循环依赖检测、图结构表示与遍历

### ai-entrepreneurship-platform_shared_424bde8e

两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都

两者都是前端 JavaScript SDK，都负责采集用户交互事件（点击等），都支持批量上传机制，都提供初始化配置接口

### ai-entrepreneurship-platform_shared_43cc6f3b

两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/f

两者都涉及任务状态管理（pending/processing/running/completed/failed）和 Celery 任务队列的使用。都需要更新和追踪任务执行状态，都使用 Redis 作为状态存储，都涉及任务的异步执行机制。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_45f4e379

两者都进行性能监控，都提供性能趋势可视化/历史趋势查询接口，都关注性能指标的持续跟踪

两者都进行性能监控，都提供性能趋势可视化/历史趋势查询接口，都关注性能指标的持续跟踪

### ai-entrepreneurship-platform_shared_48c84058

两者都涉及BP文档的结构化组织，包括章节管理、内容组织、元数据维护。模块A处理实际文档实例的结构化数

两者都涉及BP文档的结构化组织，包括章节管理、内容组织、元数据维护。模块A处理实际文档实例的结构化数据，模块B定义这些结构的模板规范，两者共同定义了’章节’和’结构’的概念空间。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_491a0b91

两者都使用 Redis 实现缓存，都提供缓存读写和失效接口，都处理缓存穿透、雪崩问题，都支持缓存预热

两者都使用 Redis 实现缓存，都提供缓存读写和失效接口，都处理缓存穿透、雪崩问题，都支持缓存预热功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5285faac

两者都调用AI模型进行评估，都需要组装prompt、调用模型API、解析返回结果、处理异常情况、记录

两者都调用AI模型进行评估，都需要组装prompt、调用模型API、解析返回结果、处理异常情况、记录执行信息

### ai-entrepreneurship-platform_shared_528f962e

两个模块都涉及匹配分数的计算和处理。模块B产出各维度的匹配分数(0-1)和匹配原因文本,模块A消费这

两个模块都涉及匹配分数的计算和处理。模块B产出各维度的匹配分数(0-1)和匹配原因文本,模块A消费这些分数进行融合计算。两者共同处理’匹配分数’和’匹配原因’这两个核心数据元素。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_592bb2ec

两个模块都涉及富文本编辑功能，包括基础格式支持（加粗、列表等）和编辑界面的实现

两个模块都涉及富文本编辑功能，包括基础格式支持（加粗、列表等）和编辑界面的实现

### ai-entrepreneurship-platform_shared_59ab6076

两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE A

两者都涉及外键约束的生成和 DDL 输出。模块 A 将外键约束配置转换为 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 语句，模块 B 根据关系字段生成外键约束定义和对应 DDL 片段。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5b05c17a

两个模块都负责技术栈方案的排序功能，都涉及综合评分计算、Top 3-5方案输出、以及支持用户自定义权

两个模块都负责技术栈方案的排序功能，都涉及综合评分计算、Top 3-5方案输出、以及支持用户自定义权重/策略来调整排序优先级

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5c2218d9

两个模块都涉及召回渠道的决策和优先级排序（邮件/Push/短信/应用内消息），模块A输出渠道优先级排

两个模块都涉及召回渠道的决策和优先级排序（邮件/Push/短信/应用内消息），模块A输出渠道优先级排序，模块B根据用户数据决策最优渠道组合及优先级

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5df65fc5

提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制

提供 Python SDK 供后端服务上报服务端事件(如支付成功等业务事件),支持重试机制

### ai-entrepreneurship-platform_shared_5e714f75

评论功能的基础实现：在评论中支持 @提及其他成员，并触发通知系统

评论功能的基础实现：在评论中支持 @提及其他成员，并触发通知系统

### ai-entrepreneurship-platform_shared_60235361

投资机构的结构化数据库,包含机构名称、投资偏好(行业、阶段、金额区间)、地理位置、历史投资案例、联系

投资机构的结构化数据库,包含机构名称、投资偏好(行业、阶段、金额区间)、地理位置、历史投资案例、联系方式等核心字段;支持数据导入、去重、查询和维护功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_67c24d11

两者都涉及任务分解流程中的数据持久化。模块A将验证后的分解建议持久化到数据库（草稿状态），模块B读取

两者都涉及任务分解流程中的数据持久化。模块A将验证后的分解建议持久化到数据库（草稿状态），模块B读取这些草稿数据并将其转换为正式任务。两者共同操作草稿数据结构，包括任务的基本属性（标题、描述、工时、优先级、依赖关系、ID、层级等）。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_6cdfcf6a

两者都涉及性能指标监控（错误率、响应时间/延迟），都对接 Prometheus 作为监控数据源，都基

两者都涉及性能指标监控（错误率、响应时间/延迟），都对接 Prometheus 作为监控数据源，都基于指标阈值进行健康状态判断

### ai-entrepreneurship-platform_shared_6dc3ce76

代理设置、自定义请求头配置

代理设置、自定义请求头配置

### ai-entrepreneurship-platform_shared_6ef29dbf

两者都设计了DSL（领域特定语言）用于构建和解析条件表达式，都包含条件匹配逻辑（AND/OR/NOT

两者都设计了DSL（领域特定语言）用于构建和解析条件表达式，都包含条件匹配逻辑（AND/OR/NOT或等于/不等于/包含/范围），都需要输入解析和输出生成，都涉及条件验证机制

### ai-entrepreneurship-platform_shared_70069763

两者都涉及富文本编辑功能：模块A提到’富文本编辑器’用于文字区域编辑，模块B专门负责集成和实现富文本

两者都涉及富文本编辑功能：模块A提到’富文本编辑器’用于文字区域编辑，模块B专门负责集成和实现富文本编辑器（Tiptap/Slate）及其格式支持

### ai-entrepreneurship-platform_shared_72de5f7e

事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上

事件上报机制：模块B生成并上报事件，模块A接收这些事件。两者共同定义了事件传输的接口边界，包括批量上报能力和事件格式约定

### ai-entrepreneurship-platform_shared_73c01472

两者都使用大语言模型通过 prompt 工程生成根因假设列表，输出结构化 JSON 格式的分析结果，

两者都使用大语言模型通过 prompt 工程生成根因假设列表，输出结构化 JSON 格式的分析结果，包含原因描述、置信度评分和建议验证步骤

### ai-entrepreneurship-platform_shared_7986bb59

两个模块都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（包括错误处理、重试机制

两个模块都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（包括错误处理、重试机制）和成本/token 消耗追踪

### ai-entrepreneurship-platform_shared_7a719551

一键回滚到指定历史版本的功能

一键回滚到指定历史版本的功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1774d6

两者都涉及灰度发布过程中的指标监控（错误率、响应时间）和健康状态评估。都需要对接监控数据源，按阈值规

两者都涉及灰度发布过程中的指标监控（错误率、响应时间）和健康状态评估。都需要对接监控数据源，按阈值规则判断新版本是否正常，并在异常时触发相应动作。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_7d1b0ee8

两者都涉及查询响应的处理流程，模块B调用格式化器（即模块A）来格式化查询结果

两者都涉及查询响应的处理流程，模块B调用格式化器（即模块A）来格式化查询结果

### ai-entrepreneurship-platform_shared_7d2add24

两个模块都涉及架构数据的验证，包括技术栈一致性检查和C4模型规范性验证。模块A在结构化过程中进行语义

两个模块都涉及架构数据的验证，包括技术栈一致性检查和C4模型规范性验证。模块A在结构化过程中进行语义验证（组件命名、关系完整性、技术栈一致性），模块B在质量评估中检查类似维度（关系合理性、技术栈一致性、C4层级规范性）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_7dca845d

两者都涉及A/B测试：模块A提供A/B测试建议生成（如何设计实验验证假设），模块B是完整的A/B测试

两者都涉及A/B测试：模块A提供A/B测试建议生成（如何设计实验验证假设），模块B是完整的A/B测试执行框架（创建实验、流量分配、指标定义、统计检验、报告生成）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_81fa385d

版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比

版本对比功能 - 模块A需要读取不同版本的架构图数据来进行差异分析,模块B提供版本快照存储和版本对比查询接口

### ai-entrepreneurship-platform_shared_821df090

两个模块都涉及金丝雀发布的流量比例控制，都需要定义和管理流量百分比（如 10%、25%、50%、10

两个模块都涉及金丝雀发布的流量比例控制，都需要定义和管理流量百分比（如 10%、25%、50%、100%），都与金丝雀发布的流量分配直接相关

### ai-entrepreneurship-platform_shared_849bf620

都涉及性能监控和效果评估，包括准确率、误判率等质量指标的监控；都提供实时监控能力和历史趋势分析；都关

都涉及性能监控和效果评估，包括准确率、误判率等质量指标的监控；都提供实时监控能力和历史趋势分析；都关注异常检测/评估的质量评估

### ai-entrepreneurship-platform_shared_8569f601

两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版

两者都涉及版本管理和历史状态保存。模块A的版本快照（VersionSnapshot）和模块B的基准版本（创建分支时的版本）在概念上重叠，都需要保存特定时间点的内容状态。两者都需要版本列表查询能力（A的GET /api/pitch-deck/:id/versions 和 B的分支列表展示）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_8b8541af

两者都涉及图片的存储和链接生成：模块B导出的图片需要上传到OSS并返回链接，而模块A需要使用这些图片

两者都涉及图片的存储和链接生成：模块B导出的图片需要上传到OSS并返回链接，而模块A需要使用这些图片链接来生成PDF报告

### ai-entrepreneurship-platform_shared_8c8d99e2

两者都实现反馈闭环机制：记录预测值与实际值的对比数据，计算偏差指标，并将反馈数据用于改进AI模型

两者都实现反馈闭环机制：记录预测值与实际值的对比数据，计算偏差指标，并将反馈数据用于改进AI模型

### ai-entrepreneurship-platform_shared_8d258412

两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/dif

两者都实现文档版本控制功能，包括：版本历史记录（修改人、时间、说明）、版本列表查看、版本对比/diff功能、版本回退/回滚能力、版本元数据管理

### ai-entrepreneurship-platform_shared_8e497d65

两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储

两者都使用 Celery 作为异步任务执行框架，都涉及任务状态管理和 Redis 作为后端存储

### ai-entrepreneurship-platform_shared_8fe276e9

两者都进行特征工程：从原始数据中提取和转换特征，包括时间序列特征、统计特征，并进行标准化/归一化处理

两者都进行特征工程：从原始数据中提取和转换特征，包括时间序列特征、统计特征，并进行标准化/归一化处理，输出可用于模型训练的数据

### ai-entrepreneurship-platform_shared_90ec368e

两者都处理用户登录/注册时将设备/匿名行为关联到已知用户ID的身份识别过程

两者都处理用户登录/注册时将设备/匿名行为关联到已知用户ID的身份识别过程

### ai-entrepreneurship-platform_shared_910703db

两者都涉及 ConfigMap 资源。模块 A 返回关联工作负载数量的元数据，模块 B 需要知道 C

两者都涉及 ConfigMap 资源。模块 A 返回关联工作负载数量的元数据，模块 B 需要知道 ConfigMap 关联了哪些工作负载才能触发更新。配置变更影响范围分析依赖 ConfigMap 与工作负载的关联关系。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_91456367

两者都涉及 Kubernetes Service 资源管理，特别是 LoadBalancer 类型的

两者都涉及 Kubernetes Service 资源管理，特别是 LoadBalancer 类型的处理和健康检查功能

### ai-entrepreneurship-platform_shared_92783c96

两个模块都涉及模型版本管理、灰度切换/灰度上线、回滚功能，以及模型元数据管理（能力/配置/指标记录）

两个模块都涉及模型版本管理、灰度切换/灰度上线、回滚功能，以及模型元数据管理（能力/配置/指标记录）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_93afbb03

两者都涉及回滚状态的记录:模块A执行回滚操作并更新发布状态为已回滚,记录异常日志和触发原因;模块B记

两者都涉及回滚状态的记录:模块A执行回滚操作并更新发布状态为已回滚,记录异常日志和触发原因;模块B记录发布生命周期中的最终结果(包括已回滚状态)和完整操作历史

### ai-entrepreneurship-platform_shared_94c5a0cc

两者都涉及token使用量数据的展示，模块A在成本指标中包含token消耗统计，模块B在原始响应中显

两者都涉及token使用量数据的展示，模块A在成本指标中包含token消耗统计，模块B在原始响应中显示具体某次生成的token使用量

### ai-entrepreneurship-platform_shared_95004652

算法参数配置（阈值、窗口大小等）

算法参数配置（阈值、窗口大小等）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_951270cc

两者都记录部署历史，包括部署版本、操作人、部署时间、部署状态。都需要提供历史记录的查询接口。

两者都记录部署历史，包括部署版本、操作人、部署时间、部署状态。都需要提供历史记录的查询接口。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_9560eb6f

两者都处理任务分解建议的数据结构，包括子任务的标题、描述、工时、优先级、依赖关系等字段。模块A的前端

两者都处理任务分解建议的数据结构，包括子任务的标题、描述、工时、优先级、依赖关系等字段。模块A的前端编辑操作（PATCH /api/decompositions/{draft_id}/tasks/{task_id}）需要依赖模块B验证并持久化后的草稿数据结构。两者共同作用于分解建议从AI输出到用户确认的完整流程。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_966a08f0

两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任

两者都涉及任务状态管理：模块A在调度时更新任务状态为running并记录时间戳；模块B在执行后同步任务状态（成功/失败/超时）并记录时间和结果。两者都需要访问任务状态存储（PostgreSQL/Redis）。模块B的’触发下一轮任务调度’是模块A的输入触发条件。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_97937702

两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B

两个模块都涉及模型的A/B测试功能。模块A提供A/B测试框架和模型版本管理能力，模块B需要使用A/B测试来对比评估不同模型版本

### ai-entrepreneurship-platform_shared_97d303ef

监控生产环境中模型的性能指标、检测数据分布漂移、触发告警机制、记录监控日志用于分析

监控生产环境中模型的性能指标、检测数据分布漂移、触发告警机制、记录监控日志用于分析

### ai-entrepreneurship-platform_shared_984d45e9

两个模块都涉及图表图片的存储和使用：模块A将图表导出为图片并上传到阿里云OSS获取永久链接；模块B在

两个模块都涉及图表图片的存储和使用：模块A将图表导出为图片并上传到阿里云OSS获取永久链接；模块B在生成的Markdown报告中引用存储在OSS的图表图片链接

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a3013e7d

两个模块都处理安全风险清单，都涉及风险的严重等级分类（严重/高/中/低），都输出结构化的风险清单

两个模块都处理安全风险清单，都涉及风险的严重等级分类（严重/高/中/低），都输出结构化的风险清单

### ai-entrepreneurship-platform_shared_a32f3264

两个模块都负责数据质量监控和告警：监控埋点/事件数据的上报质量指标（上报率/成功率、错误率、异常情况

两个模块都负责数据质量监控和告警：监控埋点/事件数据的上报质量指标（上报率/成功率、错误率、异常情况），执行schema校验，生成质量报告，配置告警规则并在异常时触发通知（如上报量突降、错误率超阈值）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ab3a377d

两个模块都实现用户反馈收集机制，将反馈数据存储到数据库，并用于优化模型/算法。核心流程包括：接收用户

两个模块都实现用户反馈收集机制，将反馈数据存储到数据库，并用于优化模型/算法。核心流程包括：接收用户反馈 → 存储反馈数据 → 基于反馈优化系统

### ai-entrepreneurship-platform_shared_af65e974

两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK

两者都提供Python SDK用于事件上报,都包含批量发送、失败重试逻辑,都通过配置接口初始化SDK(AppKey/API key、上报地址等),事件最终进入统一数据管道

### ai-entrepreneurship-platform_shared_af7da451

两者都涉及 Docker 镜像的选择和使用。模块 A 需要’选择合适的基础镜像’来创建容器，模块 B

两者都涉及 Docker 镜像的选择和使用。模块 A 需要’选择合适的基础镜像’来创建容器，模块 B 负责镜像的构建、存储和管理。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_b52028fc

两者都涉及金丝雀发布的阶段推进机制，包括阶段序列（如10%→25%→50%→100%）、观察窗口时长

两者都涉及金丝雀发布的阶段推进机制，包括阶段序列（如10%→25%→50%→100%）、观察窗口时长、晋级条件/健康检查

### ai-entrepreneurship-platform_shared_b8b7007c

两者都涉及用户身份关系数据的管理。模块A定义了用户-设备-标识符的关系数据模型和存储schema，模

两者都涉及用户身份关系数据的管理。模块A定义了用户-设备-标识符的关系数据模型和存储schema，模块B在执行身份合并时需要操作和更新这些关系数据。合并操作会修改A中定义的身份图谱结构。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_be3c45b1

两个模块都涉及方案的评分系统：模块A使用综合评分进行排序，模块B生成评分明细。它们共同依赖同一个底层

两个模块都涉及方案的评分系统：模块A使用综合评分进行排序，模块B生成评分明细。它们共同依赖同一个底层评分机制，A模块消费评分结果用于排序，B模块解释评分的构成细节。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_be5ade74

两者都涉及成员负载/工时数据的计算和聚合。模块A计算并缓存成员负载数据（按周/月/季度预聚合），模块

两者都涉及成员负载/工时数据的计算和聚合。模块A计算并缓存成员负载数据（按周/月/季度预聚合），模块B消费这些负载数据来生成容量图。两者共享相同的时间维度（周/月/季度）和数据源（任务工时）。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_beebb4a9

多端预览功能（Web/移动端尺寸适配）、交互式预览（实时调整和响应）、主题切换预览

多端预览功能（Web/移动端尺寸适配）、交互式预览（实时调整和响应）、主题切换预览

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c3165419

两个模块都识别实体间关系，包括关系类型（一对一、一对多、多对多）和关系的结构化表示。都输出包含实体、

两个模块都识别实体间关系，包括关系类型（一对一、一对多、多对多）和关系的结构化表示。都输出包含实体、关系的标准化元数据结构

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c3df7fd9

两个模块都涉及转化漏斗和转化率的计算。模块A需要从漏斗各步骤获取转化率数据作为检测基础，模块B负责计

两个模块都涉及转化漏斗和转化率的计算。模块A需要从漏斗各步骤获取转化率数据作为检测基础，模块B负责计算和定义这些转化率数据。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c4644783

两者都负责检测多用户同时编辑时的冲突，包括检测冲突类型（节点/组件属性修改冲突、删除与修改冲突）、在

两者都负责检测多用户同时编辑时的冲突，包括检测冲突类型（节点/组件属性修改冲突、删除与修改冲突）、在界面上展示冲突详情（谁的修改、冲突内容）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c8570069

两个模块都涉及用户身份的合并操作，都需要将分散的行为数据归属到目标用户ID下，都需要定义数据聚合规则

两个模块都涉及用户身份的合并操作，都需要将分散的行为数据归属到目标用户ID下，都需要定义数据聚合规则（行为数据的合并处理），都涉及历史数据的回溯和关联

### ai-entrepreneurship-platform_shared_c9829316

两者都涉及外键约束的处理

两者都涉及外键约束的处理

### ai-entrepreneurship-platform_shared_cd68a120

灰度发布场景下的流量控制配置

灰度发布场景下的流量控制配置

### ai-entrepreneurship-platform_shared_d7adb1d8

两者都展示成员的负载状态数据，包括负载百分比的可视化呈现和时间维度的展示。都支持查看多个成员的负载情

两者都展示成员的负载状态数据，包括负载百分比的可视化呈现和时间维度的展示。都支持查看多个成员的负载情况。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_dfe42e54

两者都涉及组件的选择状态：模块A负责选区操作（单选、框选、多选），模块B根据选中组件展示属性面板并支

两者都涉及组件的选择状态：模块A负责选区操作（单选、框选、多选），模块B根据选中组件展示属性面板并支持多选时的批量编辑。选择状态是两者交互的桥梁。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_e11bccf0

两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进

两个模块都涉及工时预测模型的使用。模块A负责模型的训练、存储和版本管理，模块B使用这些训练好的模型进行实时预测。它们共享模型本身作为核心资产。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_e63643ea

两者都涉及实时监控指标、时序趋势展示、阈值告警机制、可视化仪表盘

两者都涉及实时监控指标、时序趋势展示、阈值告警机制、可视化仪表盘

### ai-entrepreneurship-platform_shared_e6db278a

两者都需要读取和监控 Deployment 和 ReplicaSet 的状态信息，都关注部署过程中的

两者都需要读取和监控 Deployment 和 ReplicaSet 的状态信息，都关注部署过程中的状态变化

### ai-entrepreneurship-platform_shared_ef30333d

两者都涉及处理模型评估结果，包括评分处理和文本反馈的处理。模块A在聚合阶段需要对各模型评分进行归一化

两者都涉及处理模型评估结果，包括评分处理和文本反馈的处理。模块A在聚合阶段需要对各模型评分进行归一化计算（加权平均），模块B专门负责评分的归一化和格式转换

### ai-entrepreneurship-platform_shared_eff0b480

成本优化(token消耗记录、成本分析)、缓存策略(结果缓存)、降级策略(模型切换/降级)、成本监控

成本优化(token消耗记录、成本分析)、缓存策略(结果缓存)、降级策略(模型切换/降级)、成本监控与报告

### ai-entrepreneurship-platform_shared_f33c73df

两者都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（限流、超时、重试、错误处理

两者都调用 Claude/通义千问 API，都需要处理 API 调用管理（限流、超时、重试、错误处理），都需要记录调用元数据（token消耗、耗时等）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_f3ed89b3

两者都涉及节点和关系的定义与操作。模块A编辑节点/关系的类型、名称、属性、样式，模块B定义节点类型枚

两者都涉及节点和关系的定义与操作。模块A编辑节点/关系的类型、名称、属性、样式，模块B定义节点类型枚举（系统、容器、组件等）和关系类型（依赖、调用、数据流等）。两者共同处理架构图的节点和关系元素。

### ai-entrepreneurship-platform_shared_f75868f5

两个模块都负责调用 AI 模型（Claude/通义千问）API，都需要设计和管理 prompt 模板

两个模块都负责调用 AI 模型（Claude/通义千问）API，都需要设计和管理 prompt 模板，都需要处理模型返回结果的解析和异常处理，都涉及 API 调用管理（配额、重试等）

### ai-entrepreneurship-platform_shared_f88f28f1

两者都涉及 ConfigMap 和 Secret 与工作负载（Deployment/Stateful

两者都涉及 ConfigMap 和 Secret 与工作负载（Deployment/StatefulSet/Pod）的关联关系。模块 A 中的’配置变更影响范围分析’需要知道哪些工作负载使用了该配置，而模块 B 中的’记录挂载关系，用于配置变更影响分析’正是提供这种关联数据。两者共同描述了配置到工作负载的依赖关系追踪。

## 附录B: 执行Ticket清单

共 848 个可执行任务（叶子节点），每个对应一人一Sprint的工作量。

| # | 模块 | Ticket | 复杂度 | 技术栈 | 执行者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析平台 | 自定义报表与数据导出 | medium | react-typescript-python-fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, end-user |
| 2 | 数据分析平台 | 数据质量监控 | medium | python-fastapi-postgresql | data-engineer, system-scheduler |
| 3 | 数据分析平台 | 留存分析模块 | medium | react+fastapi+postgresql | growth-team, product-manager |
| 4 | 数据分析平台 | 告警规则管理 | low | python-fastapi-postgresql | end-user, admin |
| 5 | 数据分析平台 | 收入数据采集与聚合层 | medium | python-fastapi-postgresql-redis | payment-gateway, order-system, system-scheduler |
| 6 | 数据分析平台 | 看板权限与协作 | medium | fastapi, postgresql | end-user, admin |
| 7 | 数据分析平台 | 图表组件引擎 | medium | react, typescript, echarts | end-user |
| 8 | 数据分析平台 | 用户路径分析 | high | fastapi+postgresql+react | ux-designer, product-manager |
| 9 | 数据分析平台 | 收入异常检测与告警 | medium | python-fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, end-user |
| 10 | 数据分析平台 | 用户分群与标签体系 | medium | fastapi+postgresql+redis | marketing-manager, data-analyst |
| 11 | 数据分析平台 | 交互式数据探索 | medium | react, typescript | end-user |
| 12 | 数据分析平台 | 异常事件管理与协作 | low | python-fastapi-postgresql | end-user, admin |
| 13 | 数据分析平台 | 财务报表生成器 | low | python-fastapi-postgresql | end-user, admin |
| 14 | 数据分析平台 | 看板布局引擎 | medium | react, typescript | end-user |
| 15 | 数据分析平台 | 用户画像汇总服务 | low | fastapi+postgresql+redis | customer-success, sales-team, product-manager |
| 16 | 数据分析平台 | 告警分发与通知 | medium | python-fastapi-redis | system-scheduler, end-user |
| 17 | 数据分析平台 | 订阅收入追踪（MRR/ARR） | medium | python-fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, end-user |
| 18 | 数据分析平台 | 多维度收入构成分析引擎 | medium | python-fastapi-postgresql-redis | end-user, admin |
| 19 | 数据分析平台 | 看板配置管理 | medium | fastapi, postgresql | end-user, admin |
| 20 | 数据分析平台 | 实时数据推送 | high | fastapi, redis, websocket | system |
| 21 | 数据分析平台 | 客单价与付费转化分析 | medium | python-fastapi-postgresql | end-user, admin |
| 22 | 数据分析平台 | 用户行为漏斗分析 | medium | react+fastapi+postgresql | product-manager, data-analyst |
| 23 | 数据分析平台 | 模型训练与评估服务 | medium | python-sklearn-xgboost | data-scientist, system-scheduler |
| 24 | 数据分析平台 | 算法模型管理器 | medium | postgresql, redis | system-admin, data-scientist |
| 25 | 数据分析平台 | 未来收入预测生成 | low | python-prophet-arima | system-scheduler, end-user |
| 26 | 数据分析平台 | 预测标签与干预建议生成 | low | python-fastapi | system-internal |
| 27 | 数据分析平台 | 统计模型检测器 | low | python | detection-engine |
| 28 | 数据分析平台 | 历史数据提取与预处理 | medium | python-pandas-postgresql | system-scheduler |
| 29 | 数据分析平台 | 热图与滚动深度分析 | medium | fastapi, postgresql, react | analyst, admin |
| 30 | 数据分析平台 | 机器学习检测器 | high | python | data-scientist, detection-engine |
| 31 | 数据分析平台 | 会话回放播放器 | medium | react, typescript | analyst, admin |
| 32 | 数据分析平台 | 查询条件构建器 | medium | python-fastapi | system-service, end-user |
| 33 | 数据分析平台 | 事件清洗与验证服务 | medium | python-redis | system-scheduler |
| 34 | 数据分析平台 | 多数据源适配器层 | medium | python-fastapi-postgresql-redis | system-service |
| 35 | 数据分析平台 | 系统变更日志关联服务 | medium | fastapi, postgresql | system-scheduler |
| 36 | 数据分析平台 | 检测任务调度器 | medium | redis, postgresql | system-scheduler |
| 37 | 数据分析平台 | AI 根因推理引擎 | high | claude, fastapi | system-scheduler |
| 38 | 数据分析平台 | 预测结果持久化与查询 | low | python-fastapi-postgresql-redis | end-user |
| 39 | 数据分析平台 | 查询性能优化引擎 | high | python-postgresql | system-service, admin |
| 40 | 数据分析平台 | 模型置信度评估 | low | python | system-scheduler |
| 41 | 数据分析平台 | 查询结果缓存管理 | low | redis | system-service |
| 42 | 数据分析平台 | SDK集成与接入管理 | high | typescript-python | developer |
| 43 | 数据分析平台 | 标准查询响应格式化器 | low | python-fastapi | end-user |
| 44 | 数据分析平台 | 隐私合规与数据脱敏 | medium | react, fastapi, postgresql | end-user, admin |
| 45 | 数据分析平台 | 模型监控与漂移检测 | medium | postgresql-redis | system-scheduler |
| 46 | 数据分析平台 | 用户反馈智能聚合 | medium | claude, fastapi, postgresql | system-scheduler |
| 47 | 数据分析平台 | 会话标注与协作 | low | fastapi, postgresql | analyst, admin |
| 48 | 数据分析平台 | 模型自动重训练调度 | medium | python-celery-postgresql | system-scheduler |
| 49 | 数据分析平台 | 在线推理服务 | high | fastapi-redis | system-internal |
| 50 | 数据分析平台 | 服务端事件上报 SDK | low | python-sdk | system-service |
| 51 | 数据分析平台 | 时序数据库写入适配器 | medium | postgresql-timescaledb | system-scheduler |
| 52 | 数据分析平台 | HTTP/WebSocket 事件接收接口 | medium | fastapi-websocket | frontend-sdk, end-user |
| 53 | 数据分析平台 | 特征工程管道 | medium | python-pandas-postgresql | system-scheduler |
| 54 | 数据分析平台 | 时间序列预测模型训练 | high | python-prophet-arima-pytorch | system-scheduler |
| 55 | 数据分析平台 | 数据预聚合调度器 | medium | python-celery-postgresql | system-scheduler |
| 56 | 数据分析平台 | 埋点数据验证与健康度监控 | high | fastapi-redis-postgresql | system, data-analyst |
| 57 | 数据分析平台 | 根因分析结果存储与版本管理 | low | postgresql, fastapi | system-scheduler, admin |
| 58 | 数据分析平台 | 模型版本管理与发布 | medium | postgresql-redis | system-admin, data-scientist |
| 59 | 数据分析平台 | 数据字典与文档中心 | low | fastapi-postgresql | developer, product-manager, data-analyst |
| 60 | 数据分析平台 | 会话事件采集 SDK | medium | react, typescript, websocket | end-user |
| 61 | 数据分析平台 | 检测性能监控 | medium | postgresql, redis | system-admin, data-scientist |
| 62 | 数据分析平台 | 事件回溯与补采接口 | medium | fastapi-postgresql | system-scheduler, admin |
| 63 | 数据分析平台 | 统一查询 API 编排层 | medium | python-fastapi | end-user, admin |
| 64 | 数据分析平台 | 指标变化趋势分析器 | low | postgresql, redis | system-scheduler |
| 65 | 数据分析平台 | 消息队列缓冲层 | low | redis-stream | system-scheduler |
| 66 | 数据分析平台 | 会话检索与筛选引擎 | low | fastapi, postgresql | analyst, admin |
| 67 | 数据分析平台 | 根因提示前端展示组件 | medium | react, typescript, tailwind | end-user, admin |
| 68 | 数据分析平台 | 埋点配置生成与分发 | medium | python-jinja2 | developer, product-manager |
| 69 | 数据分析平台 | 事件定义与元数据管理 | medium | fastapi-postgresql | product-manager, data-analyst |
| 70 | 数据分析平台 | 异常事件关联查询服务 | medium | milvus, fastapi, postgresql | system-scheduler |
| 71 | 数据分析平台 | 异常事件生成器 | medium | postgresql, redis | alert-system, detection-engine |
| 72 | 数据分析平台 | 会话数据接收与存储 | medium | fastapi, postgresql, redis | system |
| 73 | 数据分析平台 | 时间序列分解检测器 | medium | python | detection-engine |
| 74 | 数据分析平台 | 事件接收监控与告警 | low | prometheus-grafana | sre, admin |
| 75 | 数据分析平台 | 指标数据接入层 | medium | postgresql, redis, milvus | detection-engine, system-scheduler |
| 76 | 平台基础设施 | 配额与限流管理 | medium | redis | system, admin |
| 77 | 平台基础设施 | 多租户数据隔离 | medium | postgresql | tenant-owner, admin |
| 78 | 平台基础设施 | 审计日志系统 | low | postgresql | system, admin |
| 79 | 平台基础设施 | 数据加密与安全 | high | postgresql-aliyun-kms | system |
| 80 | 平台基础设施 | API 网关与路由 | medium | fastapi | system |
| 81 | 平台基础设施 | 账单生成与管理 | medium | postgresql, fastapi, celery | system-scheduler, end-user |
| 82 | 平台基础设施 | RBAC权限模型与访问控制 | medium | fastapi-postgresql | system-service, admin |
| 83 | 平台基础设施 | 安全审计与异常监控 | medium | fastapi-postgresql-elasticsearch | system-monitor, admin |
| 84 | 平台基础设施 | 订阅套餐配置管理 | medium | postgresql, fastapi | system, admin |
| 85 | 平台基础设施 | 用户注册与账号管理 | medium | fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, end-user |
| 86 | 平台基础设施 | SSO单点登录集成 | high | fastapi-saml-oauth | enterprise-user, admin |
| 87 | 平台基础设施 | 用户订阅生命周期管理 | medium | postgresql, redis, fastapi | system-scheduler, end-user |
| 88 | 平台基础设施 | 支付网关集成与回调处理 | medium | fastapi, postgresql, redis | external-system, end-user |
| 89 | 平台基础设施 | 欠费处理与服务降级 | medium | postgresql, redis, celery, fastapi | system-scheduler |
| 90 | 平台基础设施 | 用量计量与配额控制 | medium | redis, postgresql, fastapi | system |
| 91 | 平台基础设施 | 财务对账与报表 | low | postgresql, fastapi | admin |
| 92 | 平台基础设施 | 密码管理与安全策略 | low | fastapi-postgresql-bcrypt | end-user |
| 93 | 平台基础设施 | 登录认证与会话管理 | medium | fastapi-redis-jwt | end-user |
| 94 | 市场调研引擎 | 市场规模估算 | medium | python-fastapi-postgresql | end-user |
| 95 | 市场调研引擎 | 趋势预测与机会识别 | high | python-claude-postgresql | end-user |
| 96 | 市场调研引擎 | 调研报告生成与导出 | low | python-fastapi-postgresql | end-user |
| 97 | 市场调研引擎 | 用户画像生成 | medium | python-fastapi-claude | end-user |
| 98 | 市场调研引擎 | 数据清洗与标准化 | medium | python-pandas | system-scheduler, admin |
| 99 | 市场调研引擎 | 数据抓取任务调度与执行 | medium | redis-fastapi-postgresql | system, admin |
| 100 | 市场调研引擎 | 请求配额与限流控制 | low | redis-fastapi | system, admin |
| 101 | 市场调研引擎 | 数据质量监控与异常告警 | medium | fastapi-redis | system-scheduler, admin |
| 102 | 市场调研引擎 | 竞品数据管理界面 | low | react-typescript-tailwind-fastapi | end-user |
| 103 | 市场调研引擎 | 竞品对比分析报告 | medium | react-typescript-claude-fastapi | end-user |
| 104 | 市场调研引擎 | 数据缓存与增量更新 | low | redis-postgresql-fastapi | system |
| 105 | 市场调研引擎 | 数据源连接器注册与配置管理 | medium | fastapi-postgresql-redis | system, admin |
| 106 | 市场调研引擎 | 竞品自动发现引擎 | medium | python-fastapi-milvus-claude | system-scheduler, end-user |
| 107 | 市场调研引擎 | 统一认证与凭证管理 | medium | fastapi-postgresql-redis | system, admin |
| 108 | 市场调研引擎 | 行业数据快照生成与版本管理 | medium | fastapi-postgresql | system-scheduler |
| 109 | 市场调研引擎 | 定时采集调度引擎 | medium | fastapi-redis-celery | system-scheduler |
| 110 | 市场调研引擎 | 数据源健康监控与降级策略 | medium | fastapi-postgresql-redis | system, admin |
| 111 | 市场调研引擎 | 竞品动态监控告警 | medium | python-redis-postgresql | system-scheduler, end-user |
| 112 | 市场调研引擎 | 数据源访问日志与审计 | low | postgresql-fastapi | system, admin |
| 113 | 市场调研引擎 | 竞品数据采集器 | high | python-scrapy-postgresql-redis | system-scheduler |
| 114 | 市场调研引擎 | 数据源接入与配置管理 | low | fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, admin |
| 115 | 市场调研引擎 | 反爬策略执行层 | medium | python-redis | system-crawler |
| 116 | 市场调研引擎 | 抓取任务调度与执行 | medium | python-celery-redis | system-scheduler |
| 117 | 市场调研引擎 | AI 模型关系抽取 | high | python-anthropic-tongyi | system |
| 118 | 市场调研引擎 | 人工校正反馈接口 | medium | react-fastapi-postgresql | end-user, admin |
| 119 | 市场调研引擎 | HTTP请求执行引擎 | low | python-httpx | system-crawler |
| 120 | 市场调研引擎 | 原始响应数据持久化 | low | postgresql-aliyun-oss | system-crawler |
| 121 | 市场调研引擎 | AI 模型实体识别 | high | python-anthropic-tongyi | system |
| 122 | 市场调研引擎 | 实体消歧与归一化 | high | python-milvus | system, admin |
| 123 | 市场调研引擎 | 置信度评估与质量监控 | medium | python-redis-postgresql | system, admin |
| 124 | 市场调研引擎 | 实体类型定义与管理 | medium | fastapi-postgresql | system, admin |
| 125 | 市场调研引擎 | 关系类型定义与管理 | medium | fastapi-postgresql | system, admin |
| 126 | 市场调研引擎 | 异常处理与降级策略 | low | python-logging | system-crawler, ops-team |
| 127 | 市场调研引擎 | 文本预处理与分句 | low | python-nlp | system |
| 128 | 市场调研引擎 | 知识图谱存储与索引 | medium | postgresql | system |
| 129 | 用户增长系统 | 增长模型推荐系统 | medium | claude, milvus, postgresql | growth-team, founder |
| 130 | 用户增长系统 | 增长数据看板 | low | react, typescript, tailwind, fastapi, postgresql | growth-team, founder, product-manager |
| 131 | 用户增长系统 | 漏斗可视化图表渲染服务 | low | react-echarts | end-user, data-analyst |
| 132 | 用户增长系统 | 统计分析与显著性检验 | medium | python-scipy-statsmodels | product-manager, data-analyst |
| 133 | 用户增长系统 | 留存干预时机智能推荐 | medium | postgresql, python-fastapi | system-scheduler, product-manager |
| 134 | 用户增长系统 | 实验报告生成与可视化 | medium | react-fastapi-echarts | product-manager, data-analyst |
| 135 | 用户增长系统 | 渠道效果数据聚合管道 | medium | python-postgresql | system-scheduler |
| 136 | 用户增长系统 | 用户流失风险预测模型 | high | python-fastapi, postgresql, scikit-learn | data-scientist, system-scheduler |
| 137 | 用户增长系统 | 实时事件采集与存储 | medium | fastapi-postgresql-redis | system, end-user |
| 138 | 用户增长系统 | 设备指纹与会话管理 | medium | fastapi-postgresql-redis | system, end-user |
| 139 | 用户增长系统 | 实验提前终止规则与自动决策 | medium | fastapi-postgresql | system, product-manager |
| 140 | 用户增长系统 | 渠道效果报表查询接口 | low | fastapi-postgresql-redis | end-user, admin |
| 141 | 用户增长系统 | 漏斗模型定义与配置服务 | low | fastapi-postgresql | product-manager, data-analyst |
| 142 | 用户增长系统 | 变体与流量分配配置 | medium | fastapi-redis-postgresql | growth-team, product-manager |
| 143 | 用户增长系统 | UTM参数采集与解析服务 | low | fastapi-postgresql | system, end-user |
| 144 | 用户增长系统 | 用户分群与标签管理 | medium | postgresql, redis, python-fastapi | marketing-ops, product-manager |
| 145 | 用户增长系统 | 多渠道消息推送调度器 | medium | python-fastapi, redis, postgresql | system-scheduler, end-user |
| 146 | 用户增长系统 | 目标指标与样本量计算 | low | fastapi-scipy | product-manager, data-analyst |
| 147 | 用户增长系统 | 漏斗分析结果缓存与增量更新机制 | medium | redis-fastapi | system-scheduler |
| 148 | 用户增长系统 | 留存实验设计与效果评估平台 | medium | postgresql, python-fastapi, scipy | product-manager, data-analyst |
| 149 | 用户增长系统 | 多维度切片与对比分析服务 | medium | fastapi-postgresql-redis | product-manager, data-analyst |
| 150 | 用户增长系统 | 渠道归因规则引擎 | medium | python-postgresql | system-scheduler |
| 151 | 用户增长系统 | 留存指标计算与分层模块 | medium | postgresql, redis, python-fastapi | system-scheduler, product-manager |
| 152 | 用户增长系统 | 实验配置管理 | low | fastapi-postgresql | growth-team, product-manager |
| 153 | 用户增长系统 | 分配日志异步写入队列 | low | redis | system |
| 154 | 用户增长系统 | 强标识符采集与规范化 | low | python-fastapi-postgresql | system-processor |
| 155 | 用户增长系统 | 用户分群与触发条件匹配服务 | medium | postgresql, redis, python | recall-engine, system-scheduler |
| 156 | 用户增长系统 | 功能开关配置映射层 | low | python | system, end-user |
| 157 | 用户增长系统 | 历史案例知识库 | medium | milvus-postgresql-python | system, data-analyst |
| 158 | 用户增长系统 | 概率性匹配引擎 | high | python-milvus-postgresql | system-processor |
| 159 | 用户增长系统 | 结果存储与查询接口 | medium | postgresql-redis | system-component, end-user |
| 160 | 用户增长系统 | 策略效果追踪与反馈闭环 | medium | postgresql, redis, python | analytics-engine, system-scheduler |
| 161 | 用户增长系统 | 客户端SDK封装 | medium | python, javascript | developer |
| 162 | 用户增长系统 | AI召回策略生成核心 | high | anthropic-claude, fastapi, python | recall-engine, ai-model |
| 163 | 用户增长系统 | 事件 Schema 注册与校验中心 | low | python, fastapi, postgresql | system-client, admin |
| 164 | 用户增长系统 | 身份图谱存储与查询 | medium | postgresql | system-processor, admin |
| 165 | 用户增长系统 | 漏斗路径匹配算法 | medium | python | system-scheduler |
| 166 | 用户增长系统 | 转化率异常检测引擎 | medium | python-fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, data-analyst |
| 167 | 用户增长系统 | 召回策略模板管理 | low | postgresql, fastapi | end-user, admin |
| 168 | 用户增长系统 | 增量计算与缓存管理 | high | redis-postgresql | system-scheduler |
| 169 | 用户增长系统 | 假设验证实验框架 | medium | python-postgresql | product-manager, data-analyst |
| 170 | 用户增长系统 | 身份合并API与冲突解决 | high | fastapi-postgresql | system-processor, admin |
| 171 | 用户增长系统 | 根因分析报告生成与推送 | low | python-fastapi | product-manager, data-analyst |
| 172 | 用户增长系统 | 服务端埋点集成接口 | low | python, kafka | system-service |
| 173 | 用户增长系统 | 事件流数据查询与预处理 | high | postgresql-redis | system-scheduler |
| 174 | 用户增长系统 | 性能监控与降级策略 | medium | prometheus | system, devops |
| 175 | 用户增长系统 | 设备指纹生成与存储 | medium | react-typescript-fastapi-postgresql | system-processor, end-user |
| 176 | 用户增长系统 | 用户分配决策核心 | medium | python | system, end-user |
| 177 | 用户增长系统 | 转化指标聚合计算 | low | python-postgresql | system-scheduler |
| 178 | 用户增长系统 | 前端事件采集 SDK | medium | typescript, react | end-user |
| 179 | 用户增长系统 | 计算任务调度与执行监控 | medium | fastapi-redis | system-scheduler, end-user |
| 180 | 用户增长系统 | 人工审核与策略调优工作台 | low | react, typescript, fastapi | operator, admin |
| 181 | 用户增长系统 | AI根因假设生成器 | high | python-claude-milvus | system, data-analyst |
| 182 | 用户增长系统 | 匿名到已知用户身份转换 | medium | fastapi-postgresql-redis | system-processor |
| 183 | 用户增长系统 | 流失用户特征提取服务 | medium | postgresql-redis-python | system-scheduler |
| 184 | 用户增长系统 | 后端埋点 API 网关 | low | python, fastapi, kafka | system-client |
| 185 | 用户增长系统 | 漏斗定义配置与存储 | low | fastapi-postgresql | end-user, admin |
| 186 | 用户增长系统 | 用户分配结果缓存层 | low | redis | system |
| 187 | 用户增长系统 | 确定性匹配引擎 | low | fastapi-postgresql-redis | system-processor |
| 188 | 用户增长系统 | HTTP API网关与鉴权 | medium | fastapi, redis | system, developer |
| 189 | 用户增长系统 | 召回渠道适配与优先级决策 | medium | postgresql, python | recall-engine |
| 190 | 用户增长系统 | 数据血缘追踪与质量监控 | medium | python, postgresql, redis | system-admin |
| 191 | 用户增长系统 | 消息队列消费与预处理 | high | python, kafka, clickhouse, postgresql, redis | system-scheduler |
| 192 | 用户增长系统 | 实验配置热加载服务 | medium | postgresql | system |
| 193 | 用户增长系统 | 批量召回策略生成与调度 | medium | redis, celery, python | recall-engine, system-scheduler |
| 194 | 产品设计工作台 | 导出与集成 | medium | python, fastapi, file-conversion-libs | external-system, all-users |
| 195 | 产品设计工作台 | 协作与评审流程 | medium | react, postgresql, redis, websocket | all-users |
| 196 | 产品设计工作台 | 模板库与知识库 | low | react, postgresql, milvus | all-users |
| 197 | 产品设计工作台 | 需求优先级评分引擎 | medium | fastapi-postgresql-claude | product-manager, ai-agent |
| 198 | 产品设计工作台 | 版本控制与变更历史 | low | postgresql | team-member, end-user |
| 199 | 产品设计工作台 | 冲突需求检测与解决建议 | high | fastapi-claude-postgresql | product-manager, ai-agent |
| 200 | 产品设计工作台 | 导出与集成 | medium | python-fastapi | designer, developer |
| 201 | 产品设计工作台 | 风格与行业适配器 | low | python-fastapi | system, end-user |
| 202 | 产品设计工作台 | 生成内容质量评估 | high | python-fastapi-postgresql | system, end-user |
| 203 | 产品设计工作台 | 用户故事生成器 | low | python-fastapi-claude | end-user, ai-model |
| 204 | 产品设计工作台 | 看板视图与状态管理 | low | react-fastapi-postgresql | team-member, product-manager |
| 205 | 产品设计工作台 | 手动编辑与协作接口 | medium | postgresql, redis, fastapi | end-user |
| 206 | 产品设计工作台 | 版本控制与历史对比 | medium | postgresql-redis | designer, product-manager |
| 207 | 产品设计工作台 | 文档模板与结构管理 | low | fastapi-postgresql | team-lead, admin |
| 208 | 产品设计工作台 | 原型设计建议生成 | medium | python-fastapi-claude | end-user, ai-model |
| 209 | 产品设计工作台 | 多场景旅程图对比引擎 | medium | postgresql, fastapi | end-user |
| 210 | 产品设计工作台 | 资源负载分析与瓶颈预警 | medium | fastapi-postgresql-redis | team-lead, product-manager |
| 211 | 产品设计工作台 | 用户旅程图生成 | medium | python-fastapi-claude | end-user, ai-model |
| 212 | 产品设计工作台 | 甘特图排期与时间线规划 | high | fastapi-postgresql | product-manager, ai-agent |
| 213 | 产品设计工作台 | AI 旅程图内容生成引擎 | medium | claude, tongyi-qianwen, fastapi | system, ai-model |
| 214 | 产品设计工作台 | 多端预览与响应式模拟 | medium | react-typescript | designer, stakeholder |
| 215 | 产品设计工作台 | 文档创建与编辑服务 | medium | fastapi-postgresql-redis | team-member, end-user |
| 216 | 产品设计工作台 | 旅程图数据模型与存储 | medium | postgresql, fastapi | system, end-user |
| 217 | 产品设计工作台 | AI内容生成与辅助 | medium | fastapi-claude-redis | ai-system, end-user |
| 218 | 产品设计工作台 | 权限与访问控制 | low | fastapi-postgresql | external-viewer, end-user, admin |
| 219 | 产品设计工作台 | 需求状态与流程管理 | medium | fastapi-postgresql | reviewer, end-user, admin |
| 220 | 产品设计工作台 | 文档搜索与过滤 | low | postgresql-fulltext | end-user |
| 221 | 产品设计工作台 | 依赖关系图谱管理 | medium | postgresql-redis | system-scheduler, product-manager |
| 222 | 产品设计工作台 | 协作评审与评论系统 | medium | fastapi-postgresql-websocket | reviewer, team-member, end-user |
| 223 | 产品设计工作台 | 原型渲染适配器 | low | python-fastapi | system |
| 224 | 产品设计工作台 | 画布渲染与交互层 | high | react, canvas-2d, webgl | end-user |
| 225 | 产品设计工作台 | 画布状态管理与历史记录 | medium | react, typescript, redux | system |
| 226 | 产品设计工作台 | Prompt 版本控制 | medium | react, fastapi, postgresql | end-user, admin |
| 227 | 产品设计工作台 | 需求文档解析器 | medium | python-fastapi-claude | system-ai |
| 228 | 产品设计工作台 | 布局推荐引擎 | high | python-fastapi-claude | system-ai |
| 229 | 产品设计工作台 | 组件拖拽与定位系统 | medium | react, typescript | end-user |
| 230 | 产品设计工作台 | 资产文件存储与版本控制 | medium | aliyun-oss | designer, system |
| 231 | 产品设计工作台 | Prompt 模板管理 | low | react, fastapi, postgresql | end-user, admin |
| 232 | 产品设计工作台 | 修改历史与版本回溯 | low | postgresql | end-user |
| 233 | 产品设计工作台 | 资产搜索与智能推荐 | medium | milvus, tongyi-embedding | designer |
| 234 | 产品设计工作台 | 对话上下文管理器 | medium | postgresql | system, end-user |
| 235 | 产品设计工作台 | 协作历史与版本回溯 | medium | postgresql, s3-compatible-storage | editor-user, system-archiver |
| 236 | 产品设计工作台 | 异步任务队列与状态追踪 | medium | celery-redis-fastapi | system-scheduler |
| 237 | 产品设计工作台 | 快捷键与工具栏命令系统 | low | react, typescript | end-user |
| 238 | 产品设计工作台 | 效果评估指标看板 | high | react, fastapi, postgresql | end-user |
| 239 | 产品设计工作台 | LLM 调用管理与成本优化 | medium | fastapi, redis, anthropic-claude | system-scheduler |
| 240 | 产品设计工作台 | PDF 报告生成服务 | medium | python-reportlab-celery-redis | end-user |
| 241 | 产品设计工作台 | 资产权限与协作管理 | medium | postgresql | designer, admin |
| 242 | 产品设计工作台 | 变量注入与预览 | low | react, fastapi | end-user |
| 243 | 产品设计工作台 | PRD 文档后处理与格式化 | medium | python, pandoc, markdown-parser | end-user |
| 244 | 产品设计工作台 | 生成质量评估与反馈 | medium | fastapi, postgresql | end-user, system-monitor |
| 245 | 产品设计工作台 | 在线状态与光标追踪 | medium | fastapi-websocket, redis | editor-user |
| 246 | 产品设计工作台 | 任务指派与跟踪 | medium | fastapi, postgresql, redis-queue | assignee, task-creator |
| 247 | 产品设计工作台 | 第三方设计工具集成 | high | figma-api, sketch-parser-lib | designer, system |
| 248 | 产品设计工作台 | 图表导出为图片服务 | low | react-html-to-image-alicloud-oss | end-user |
| 249 | 产品设计工作台 | 资产元数据管理 | low | postgresql | designer, product-manager |
| 250 | 产品设计工作台 | PRD 模板库管理 | low | fastapi, postgresql | system-admin, end-user |
| 251 | 产品设计工作台 | 用户反馈回路 | low | python-fastapi-postgresql | system, end-user |
| 252 | 产品设计工作台 | A/B 测试实验管理 | high | react, fastapi, postgresql, redis | system-scheduler, end-user |
| 253 | 产品设计工作台 | 对话性能与成本优化 | medium | redis | system, ops-team |
| 254 | 产品设计工作台 | 资产引用追踪与使用统计 | low | postgresql, redis | designer, system |
| 255 | 产品设计工作台 | 组件变换与几何计算 | medium | typescript | system |
| 256 | 产品设计工作台 | 内容差异计算与应用引擎 | medium | python | system |
| 257 | 产品设计工作台 | 用户输入解析与意图识别 | medium | fastapi, anthropic-claude | llm-service, end-user |
| 258 | 产品设计工作台 | 图层管理与选区操作 | medium | react, typescript | end-user |
| 259 | 产品设计工作台 | 权限与角色管理 | medium | fastapi, postgresql | editor, commenter, owner, viewer |
| 260 | 产品设计工作台 | Markdown 报告生成与预览 | low | python-jinja2-react-markdown | end-user |
| 261 | 产品设计工作台 | 生成结果管理 | low | python-fastapi-postgresql-redis | system, end-user |
| 262 | 产品设计工作台 | 增量修改指令解析器 | high | anthropic-claude | end-user |
| 263 | 产品设计工作台 | 资产预览与交互演示 | medium | react, canvas-api | designer |
| 264 | 产品设计工作台 | 实时协作引擎 | very-high | fastapi-websocket, redis-pubsub, postgresql | editor-user, system-broadcast |
| 265 | 产品设计工作台 | 组件属性编辑器 | medium | react, typescript, tailwind | end-user |
| 266 | 产品设计工作台 | 模型输出原始数据查看 | low | react, fastapi, postgresql | end-user |
| 267 | 产品设计工作台 | 生成配置与个性化设置 | low | fastapi, postgresql | end-user |
| 268 | 产品设计工作台 | 报告模板配置与版本管理 | low | postgresql-fastapi | power-user, admin |
| 269 | 产品设计工作台 | AI辅助的歧义消解与补全建议 | medium | anthropic-claude | end-user, ai-agent |
| 270 | 产品设计工作台 | 文件存储与 CDN 加速 | low | alicloud-oss-cdn | system |
| 271 | 产品设计工作台 | 交互逻辑生成器 | medium | python-fastapi | system-ai |
| 272 | 产品设计工作台 | 结构化 PRD 内容生成 | high | fastapi, anthropic-claude | llm-service, end-user |
| 273 | 产品设计工作台 | Prompt 调试沙盒 | medium | react, fastapi, redis | end-user |
| 274 | 产品设计工作台 | 前端可视化图表渲染组件 | medium | react-typescript-d3js | designer, product-manager |
| 275 | 产品设计工作台 | 协同编辑冲突检测与解决 | high | postgresql | end-user, ai-agent |
| 276 | 产品设计工作台 | 评论与批注系统 | medium | fastapi, postgresql, redis-queue | mentioned-user, commenter |
| 277 | 产品设计工作台 | 冲突检测与解决 | high | fastapi, postgresql, redis | editor-user, system-arbiter |
| 278 | AI 模型集成层 | 响应缓存与去重 | medium | redis-milvus | system |
| 279 | AI 模型集成层 | 模型调用限流与配额 | medium | redis | system |
| 280 | AI 模型集成层 | 模型路由与负载均衡 | medium | python-fastapi-redis | system |
| 281 | AI 模型集成层 | 模型调用成本追踪 | low | postgresql-redis | system, admin |
| 282 | AI 模型集成层 | 模型适配器统一接口 | medium | python-fastapi | system |
| 283 | AI 模型集成层 | 模型能力注册与发现 | low | postgresql-redis | system, admin |
| 284 | AI 模型集成层 | 变量定义与类型系统 | low | python, pydantic | system, admin |
| 285 | AI 模型集成层 | 人工标注样本管理 | medium | react-postgresql | annotator, admin |
| 286 | AI 模型集成层 | 模板元数据与版本管理 | low | postgresql | product-manager, admin |
| 287 | AI 模型集成层 | 基于规则的评估引擎 | medium | python | system-scheduler |
| 288 | AI 模型集成层 | 评估维度定义与配置管理 | low | postgresql | system-scheduler, admin |
| 289 | AI 模型集成层 | 模板预览与测试工具 | low | python, react | product-manager, admin |
| 290 | AI 模型集成层 | A/B 测试实验管理 | medium | python, postgresql | system, admin |
| 291 | AI 模型集成层 | 使用日志与效果追踪 | medium | postgresql, redis | system |
| 292 | AI 模型集成层 | 综合评分计算与聚合 | low | python | system-scheduler, end-user |
| 293 | AI 模型集成层 | 模板渲染引擎 | low | python, jinja2, redis | system |
| 294 | AI 模型集成层 | 评估结果存储与查询 | medium | postgresql | system-scheduler, admin |
| 295 | AI 模型集成层 | 模板内容编辑器 | medium | react, typescript | product-manager, admin |
| 296 | AI 模型集成层 | 多语言模板支持 | low | postgresql | system, admin |
| 297 | AI 模型集成层 | 降级策略与失败处理 | medium | python-fastapi | system |
| 298 | AI 模型集成层 | 评估模型热切换与版本管理 | medium | python-redis | system-admin |
| 299 | AI 模型集成层 | 评估结果与标注对比分析 | medium | python, postgresql, redis | quality-analyst, system-scheduler |
| 300 | AI 模型集成层 | 评估器参数与Prompt优化 | medium | postgresql, react, python | quality-analyst, ai-engineer |
| 301 | AI 模型集成层 | 多模型投票协调器 | medium | python-asyncio | system |
| 302 | AI 模型集成层 | 评估Prompt模板管理 | low | python-fastapi-postgresql | system-admin, developer |
| 303 | AI 模型集成层 | 评估结果解析与归一化 | low | python-pydantic | system |
| 304 | AI 模型集成层 | A/B测试框架 | high | python, redis, postgresql | ai-engineer, system-scheduler |
| 305 | AI 模型集成层 | 自我一致性检查执行器 | medium | python-numpy | system |
| 306 | AI 模型集成层 | 单模型评估执行器 | low | python-fastapi | system |
| 307 | AI 模型集成层 | 差异案例挖掘与标记 | medium | python, postgresql, redis | quality-reviewer, system-scheduler |
| 308 | AI 模型集成层 | 人工标注数据管理 | medium | postgresql, fastapi, react | system-admin, quality-reviewer, annotator |
| 309 | AI 模型集成层 | 评估器效果监控看板 | medium | redis, postgresql, react | system-admin, quality-analyst, ai-engineer |
| 310 | AI 模型集成层 | 评估策略配置与路由 | medium | python-fastapi-redis | system |
| 311 | 项目管理仪表盘 | 多视图任务协作界面 | medium | react-websocket-redis | team-member |
| 312 | 项目管理仪表盘 | 项目数据导入导出与集成 | high | python-fastapi-postgresql | project-manager, external-system |
| 313 | 项目管理仪表盘 | 项目模板与最佳实践库 | medium | postgresql-claude | project-manager, community-contributor |
| 314 | 项目管理仪表盘 | 任务模板库管理 | medium | fastapi-postgresql | end-user, admin |
| 315 | 项目管理仪表盘 | 任务依赖关系图构建 | medium | python-fastapi-postgresql | system, project-manager |
| 316 | 项目管理仪表盘 | AI 资源分配推荐引擎 | high | python-claude-milvus | project-manager, system-scheduler |
| 317 | 项目管理仪表盘 | 排期数据持久化与版本控制 | medium | python-fastapi-postgresql | system, project-manager |
| 318 | 项目管理仪表盘 | 任务基础 CRUD 接口 | low | fastapi-postgresql | system, end-user |
| 319 | 项目管理仪表盘 | 预警去重与智能聚合 | medium | python-redis | system-scheduler |
| 320 | 项目管理仪表盘 | 工时报表与效率分析 | medium | fastapi-postgresql | team-lead, project-manager, hr |
| 321 | 项目管理仪表盘 | 风险仪表盘与趋势分析 | medium | react-typescript-tailwind-fastapi-postgresql | end-user, admin |
| 322 | 项目管理仪表盘 | 甘特图可视化组件 | medium | react-typescript-canvas | project-manager |
| 323 | 项目管理仪表盘 | 任务分配与重新分配操作 | low | fastapi-postgresql-redis | team-lead, project-manager |
| 324 | 项目管理仪表盘 | 任务元数据管理 | medium | fastapi-postgresql-oss | end-user |
| 325 | 项目管理仪表盘 | 里程碑与截止日期管理 | low | python-fastapi-postgresql-redis-celery | project-manager, system-scheduler |
| 326 | 项目管理仪表盘 | 任务层级关系管理 | medium | fastapi-postgresql | end-user |
| 327 | 项目管理仪表盘 | 关键路径算法与排期引擎 | high | python-algorithm | system |
| 328 | 项目管理仪表盘 | 风险指标采集与计算引擎 | medium | python-fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, event-trigger |
| 329 | 项目管理仪表盘 | 任务负责人与协作管理 | medium | fastapi-postgresql-redis | end-user |
| 330 | 项目管理仪表盘 | 风险规则引擎与阈值配置 | medium | python-fastapi-postgresql | system-scheduler, end-user, admin |
| 331 | 项目管理仪表盘 | 资源日历与可用性管理 | medium | python-fastapi-postgresql-redis | team-member, project-manager |
| 332 | 项目管理仪表盘 | 成本核算与预算跟踪 | medium | fastapi-postgresql | finance-team, project-manager |
| 333 | 项目管理仪表盘 | 多渠道通知分发系统 | medium | python-fastapi-redis | system-scheduler, end-user |
| 334 | 项目管理仪表盘 | 任务依赖关系管理 | medium | fastapi-postgresql | end-user |
| 335 | 项目管理仪表盘 | 手动工时填报接口 | low | react-typescript-fastapi-postgresql | team-member |
| 336 | 项目管理仪表盘 | 工时数据标准化与存储 | low | postgresql | system-scheduler |
| 337 | 项目管理仪表盘 | 历史项目数据采集与特征工程 | medium | postgresql, python | system-scheduler |
| 338 | 项目管理仪表盘 | 工时数据权限与隐私控制 | medium | fastapi-postgresql | data-protection-officer, team-member, admin |
| 339 | 项目管理仪表盘 | 任务分解请求接收与上下文聚合 | low | fastapi-postgresql | system, end-user |
| 340 | 项目管理仪表盘 | 负载热力图（识别过载/空闲成员） | low | react-typescript-d3 | project-manager, admin |
| 341 | 项目管理仪表盘 | 分解历史记录与用户反馈收集 | low | postgresql-redis | system, end-user |
| 342 | 项目管理仪表盘 | 实时风险推理服务 | medium | python, fastapi, redis | system, project-manager |
| 343 | 项目管理仪表盘 | 建议交互与应用接口 | medium | react-fastapi-postgresql | team-member, project-manager |
| 344 | 项目管理仪表盘 | 成员工作日历数据源 | low | fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, end-user |
| 345 | 项目管理仪表盘 | 风险预测结果反馈闭环 | medium | python, postgresql | project-manager, system-scheduler |
| 346 | 项目管理仪表盘 | 工时审批流程引擎 | medium | fastapi-postgresql-redis | approver, team-member, system-scheduler |
| 347 | 项目管理仪表盘 | 模型在线更新与 A/B 测试框架 | high | python, fastapi, postgresql, redis | system, data-scientist |
| 348 | 项目管理仪表盘 | 迭代分解支持 | medium | fastapi-react | system, end-user |
| 349 | 项目管理仪表盘 | 多成员对比视图 | low | react-typescript-recharts | project-manager, admin |
| 350 | 项目管理仪表盘 | 负载阈值预警规则配置 | low | fastapi-postgresql | project-manager, admin |
| 351 | 项目管理仪表盘 | 模型性能监控与漂移检测 | high | python-postgresql-redis | system-scheduler, admin |
| 352 | 项目管理仪表盘 | 自动工时捕获集成层 | high | fastapi-postgresql-redis-message-queue | external-service, system-scheduler |
| 353 | 项目管理仪表盘 | 时间线视图（甘特图）组件 | medium | react-typescript-tailwind | team-member, project-manager, admin |
| 354 | 项目管理仪表盘 | 人工修正与反馈闭环 | medium | react-typescript-python-fastapi-postgresql | system-scheduler, end-user |
| 355 | 项目管理仪表盘 | 工时预测模型训练与管理 | high | python-fastapi | system-scheduler, admin |
| 356 | 项目管理仪表盘 | 任务特征提取与向量化 | medium | python-fastapi-milvus | system-scheduler |
| 357 | 项目管理仪表盘 | 异常检测与预警 | medium | python-fastapi-redis | system-scheduler, end-user |
| 358 | 项目管理仪表盘 | AI调整建议生成器 | high | anthropic-claude | system-ai, project-manager |
| 359 | 项目管理仪表盘 | 用户交互界面与编辑能力 | medium | react-typescript-websocket | end-user |
| 360 | 项目管理仪表盘 | 任务分解建议结构化与验证 | medium | python-postgresql | system |
| 361 | 项目管理仪表盘 | 冲突通知与预警机制 | medium | fastapi-redis | team-member, project-manager |
| 362 | 项目管理仪表盘 | 实时工时预测服务 | medium | python-fastapi-redis | system, end-user |
| 363 | 项目管理仪表盘 | AI 模型调用与 Prompt 工程 | medium | python-anthropic-api | system |
| 364 | 项目管理仪表盘 | 冲突检测规则引擎 | medium | python-fastapi | project-manager, system-scheduler |
| 365 | 项目管理仪表盘 | 实时负载计算引擎 | medium | fastapi-redis-websocket | system-scheduler |
| 366 | 项目管理仪表盘 | 时间粒度切换器 | low | react-typescript | end-user |
| 367 | 项目管理仪表盘 | 风险预测模型训练与版本管理 | high | python, sklearn, postgresql | data-scientist, system-scheduler |
| 368 | 项目管理仪表盘 | 任务确认与批量创建 | medium | fastapi-postgresql-redis | system, end-user |
| 369 | 项目管理仪表盘 | 历史任务数据存储与查询 | low | postgresql | system-scheduler, admin |
| 370 | 项目管理仪表盘 | 调整历史记录与审计 | low | postgresql-fastapi | system-ai, project-manager, admin |
| 371 | 项目管理仪表盘 | 容量图（可用时间 vs 已分配时间） | low | react-typescript-recharts | project-manager, admin |
| 372 | 项目管理仪表盘 | 工时冲突检测与修正 | medium | react-typescript-fastapi-postgresql | team-member, system-scheduler |
| 373 | 技术架构规划 | 技术方案文档自动生成 | low | fastapi-jinja2-pandoc | tech-lead, startup-founder |
| 374 | 技术架构规划 | 架构版本管理与变更追踪 | medium | fastapi-postgresql-git | team-member, tech-lead |
| 375 | 技术架构规划 | RESTful API接口设计生成器 | medium | fastapi-openapi-claude | backend-developer, frontend-developer, tech-lead |
| 376 | 技术架构规划 | 需求特征提取与结构化 | medium | python-fastapi-claude | system, end-user |
| 377 | 技术架构规划 | 架构模板库 | low | python-fastapi-postgresql | end-user |
| 378 | 技术架构规划 | NoSQL Schema 设计生成 | medium | mongodb-redis | system |
| 379 | 技术架构规划 | 约束条件调整与重新推荐 | medium | python-fastapi-redis | end-user |
| 380 | 技术架构规划 | 架构图数据存储与索引 | low | postgresql | system |
| 381 | 技术架构规划 | ER 图可视化生成 | medium | python-graphviz-mermaid | end-user |
| 382 | 技术架构规划 | 评估报告生成与导出 | low | python-fastapi-react | architect, stakeholder |
| 383 | 技术架构规划 | 对比矩阵生成与可视化 | low | python-fastapi | end-user |
| 384 | 技术架构规划 | 架构说明文档生成 | medium | python-fastapi-claude | system-ai, end-user |
| 385 | 技术架构规划 | 多方案对比与评分系统 | medium | python-fastapi-postgresql-react | architect, decision-maker |
| 386 | 技术架构规划 | 多格式导出服务 | low | python-fastapi | end-user |
| 387 | 技术架构规划 | 需求文档解析与实体识别 | medium | python-fastapi-claude | system |
| 388 | 技术架构规划 | 推荐结果持久化与历史记录 | low | postgresql | system, end-user |
| 389 | 技术架构规划 | 数据字典自动生成 | low | python-jinja2-openpyxl | end-user |
| 390 | 技术架构规划 | Schema 验证与最佳实践检查 | medium | python | system |
| 391 | 技术架构规划 | 数据库类型选型推荐 | low | python-fastapi | system |
| 392 | 技术架构规划 | 多云成本对比分析 | medium | python | end-user |
| 393 | 技术架构规划 | 架构图导出与分享 | low | react-typescript | stakeholder, system-architect |
| 394 | 技术架构规划 | 版本回溯与恢复 | low | postgresql | end-user |
| 395 | 技术架构规划 | 架构拓扑解析与负载输入模块 | low | python-fastapi-pydantic | end-user |
| 396 | 技术架构规划 | 成本优化建议生成 | high | python | system |
| 397 | 技术架构规划 | 规则定义与表达式引擎 | medium | python | system, admin |
| 398 | 技术架构规划 | C4 层级切换与导航 | medium | react-typescript | system-architect |
| 399 | 技术架构规划 | 技术栈候选池管理 | medium | postgresql, redis | system, admin |
| 400 | 技术架构规划 | 自动布局算法与手动调整 | high | typescript | system-architect |
| 401 | 技术架构规划 | 协同编辑与版本管理 | very-high | react-typescript-websocket | team-member |
| 402 | 技术架构规划 | 技术栈候选集生成与排序 | low | python | system |
| 403 | 技术架构规划 | 架构数据结构化与验证 | high | python-pydantic | system |
| 404 | 技术架构规划 | 修复建议生成与知识库检索 | high | python-fastapi-milvus-claude | security-expert, system-analyzer |
| 405 | 技术架构规划 | 需求特征提取与向量化 | medium | claude-api-python | system, end-user |
| 406 | 技术架构规划 | 实体关系模型解析 | medium | python-fastapi-postgresql | system |
| 407 | 技术架构规划 | 故障域隔离建议生成 | medium | python-fastapi | sre, system-architect |
| 408 | 技术架构规划 | 废弃API与依赖检测 | medium | python-fastapi | system-scanner |
| 409 | 技术架构规划 | 弹性伸缩能力评分 | medium | python-fastapi | devops-engineer, system-architect |
| 410 | 技术架构规划 | 节点与关系编辑操作 | medium | react-typescript | system-architect |
| 411 | 技术架构规划 | 方案排序与筛选 | low | python | system, end-user |
| 412 | 技术架构规划 | 冲突解决策略执行 | medium | postgresql | system-scheduler, end-user |
| 413 | 技术架构规划 | 生成结果质量评估 | medium | python | system |
| 414 | 技术架构规划 | 监控与可观测性缺失分析 | medium | python-fastapi | system-scanner |
| 415 | 技术架构规划 | DDL 语句生成与验证 | low | python-postgresql | system |
| 416 | 技术架构规划 | 过时技术栈版本扫描 | medium | python-fastapi-postgresql | system-scanner |
| 417 | 技术架构规划 | 知识库人工更新界面 | low | react-fastapi | admin |
| 418 | 技术架构规划 | 容错机制完整性检查 | medium | python-fastapi | sre, system-architect |
| 419 | 技术架构规划 | 权限控制与角色管理 | low | postgresql | end-user, admin |
| 420 | 技术架构规划 | 约束条件生成 | low | python | system |
| 421 | 技术架构规划 | 紧耦合设计模式识别 | high | python-fastapi | system-scanner |
| 422 | 技术架构规划 | Git 版本控制集成（可选） | medium | python, gitpython | developer |
| 423 | 技术架构规划 | 查询模式分析与索引推荐 | high | python-postgresql | system |
| 424 | 技术架构规划 | 字段类型智能推断 | medium | python, claude | system |
| 425 | 技术架构规划 | 依赖库 CVE 漏洞检测 | medium | python-fastapi-redis-postgresql | system-analyzer |
| 426 | 技术架构规划 | 关系推断与依赖图构建 | high | python-networkx | system |
| 427 | 技术架构规划 | 测试覆盖盲区检测 | medium | python-fastapi | system-scanner |
| 428 | 技术架构规划 | 评分明细生成与解释 | medium | python | system, end-user |
| 429 | 技术架构规划 | AI 模型调用与 Prompt 工程 | medium | python-anthropic-sdk | system, ai-model |
| 430 | 技术架构规划 | 实时协作状态同步 | medium | websocket, redis-pubsub | end-user |
| 431 | 技术架构规划 | 版本列表查询与过滤 | low | postgresql, fastapi | developer, admin |
| 432 | 技术架构规划 | 流量与使用量预测 | medium | python | system |
| 433 | 技术架构规划 | 组件智能识别与分类 | medium | python | system |
| 434 | 技术架构规划 | 批量 DDL 生成协调器 | medium | python | system |
| 435 | 技术架构规划 | 单点故障风险检测 | medium | python-fastapi | sre, system-architect |
| 436 | 技术架构规划 | 图形渲染引擎集成 | high | react-typescript | end-user, system-architect |
| 437 | 技术架构规划 | 资源配置参数解析 | medium | python | system |
| 438 | 技术架构规划 | 结果可视化与报告生成 | medium | react-typescript-echarts | end-user |
| 439 | 技术架构规划 | 命名规范校验与修正 | low | python | system |
| 440 | 技术架构规划 | 云服务商价格数据管理 | high | postgresql | system-scheduler, admin |
| 441 | 技术架构规划 | 架构数据缓存与版本管理 | medium | redis-postgresql | system |
| 442 | 技术架构规划 | 方案对比视图 | low | python, react | end-user |
| 443 | 技术架构规划 | 变更报告生成器 | low | python, jinja2 | developer, admin |
| 444 | 技术架构规划 | 性能瓶颈识别引擎 | very-high | python-numpy-scipy | system-scheduler |
| 445 | 技术架构规划 | 成本计算引擎 | medium | python | system |
| 446 | 技术架构规划 | 迁移脚本生成器 | medium | python, postgresql | dba, developer |
| 447 | 技术架构规划 | 外键约束策略生成 | medium | python-postgresql | system |
| 448 | 技术架构规划 | 架构方案安全风险自动扫描引擎 | very-high | python-fastapi-claude-milvus | security-expert, system-analyzer |
| 449 | 技术架构规划 | 合规性规则检查引擎 | high | python-fastapi-postgresql | compliance-officer, system-analyzer |
| 450 | 技术架构规划 | 扩展路径模拟引擎 | high | python-fastapi-postgresql | devops-engineer, system-architect |
| 451 | 技术架构规划 | 架构图数据模型与标准化接口 | low | typescript | ai-backend, system-architect |
| 452 | 技术架构规划 | 安全风险优先级排序与聚合 | medium | python-fastapi-postgresql | system-analyzer |
| 453 | 技术架构规划 | 需求解析与标准化 | low | python-fastapi | system |
| 454 | 技术架构规划 | 协作活动日志与通知 | low | postgresql, websocket, redis | system-scheduler, end-user |
| 455 | 技术架构规划 | 实体到表映射规则引擎 | medium | python | system |
| 456 | 技术架构规划 | 技术组件元数据存储与管理 | low | postgresql-fastapi | system, admin |
| 457 | 技术架构规划 | 索引成本与收益评估 | high | python-postgresql | system |
| 458 | 技术架构规划 | 规则调整与效果监控 | medium | react-fastapi-postgresql | admin |
| 459 | 技术架构规划 | 瓶颈点识别与分析 | medium | python-fastapi | system-architect |
| 460 | 技术架构规划 | 分支管理 | low | postgresql | end-user |
| 461 | 技术架构规划 | 技术栈组合生成器 | high | python | system |
| 462 | 技术架构规划 | 降级方案完整性检查 | medium | python-fastapi | system-architect, product-manager |
| 463 | 技术架构规划 | 技术栈评分引擎 | high | python | system |
| 464 | 技术架构规划 | 分区表索引策略生成 | high | postgresql | system |
| 465 | 技术架构规划 | 容量需求计算与扩展建议 | high | python-fastapi | end-user |
| 466 | 技术架构规划 | 扫描结果报告生成与导出 | low | python-fastapi-postgresql | end-user, system-analyzer |
| 467 | 技术架构规划 | 开发工时估算 | medium | python | system |
| 468 | 技术架构规划 | DDL 模板渲染引擎 | low | python, jinja2 | system |
| 469 | 技术架构规划 | 文档缺失与过期检测 | low | python-fastapi | system-scanner |
| 470 | 技术架构规划 | 版本对比与差异可视化 | medium | react, postgresql | end-user |
| 471 | 技术架构规划 | 技术债务综合评分与优先级排序 | medium | python-fastapi-react | system-processor |
| 472 | 技术架构规划 | 性能基准数据库与组件特征库 | medium | postgresql-redis | system-scheduler |
| 473 | 技术架构规划 | 版本间差异计算引擎 | medium | python, sqlparse | system |
| 474 | 技术架构规划 | 技术栈适配与推荐 | low | python | system |
| 475 | 技术架构规划 | 冲突检测与标注 | medium | postgresql | system-scheduler |
| 476 | 技术架构规划 | Schema 版本持久化存储 | low | postgresql, fastapi | system, developer |
| 477 | 技术架构规划 | 架构图版本快照存储 | medium | postgresql | system-scheduler, end-user |
| 478 | 技术架构规划 | 数据库方言适配层 | low | python | system |
| 479 | 技术架构规划 | 成本报告生成与导出 | medium | python | end-user |
| 480 | 商业模式画布 | 竞品定价分析与策略推荐 | high | python, scrapy, claude, postgresql | ai-analyst, entrepreneur |
| 481 | 商业模式画布 | 财务报表与可视化生成器 | medium | python-fastapi-react-typescript | end-user |
| 482 | 商业模式画布 | 多情景模型配置引擎 | medium | fastapi-postgresql-anthropic-claude | system-ai, end-user |
| 483 | 商业模式画布 | 敏感性分析工具 | high | python-fastapi-react-typescript | end-user |
| 484 | 商业模式画布 | 画布前端交互组件 | medium | react, typescript, tailwind | end-user |
| 485 | 商业模式画布 | 时间序列收入计算器 | high | python-fastapi | system-scheduler |
| 486 | 商业模式画布 | 多格式导出引擎 | medium | python-python-pptx-reportlab | system |
| 487 | 商业模式画布 | BP 可视化增强 | medium | react, echarts, typescript | system |
| 488 | 商业模式画布 | 数据源聚合与预处理 | medium | python, fastapi, redis | system |
| 489 | 商业模式画布 | 模型版本管理与协作 | medium | fastapi-postgresql-redis | team-member, end-user |
| 490 | 商业模式画布 | 演讲稿脚本生成 | low | python-claude | ai-agent |
| 491 | 商业模式画布 | AI画布生成接口 | medium | fastapi, anthropic-claude | end-user, ai-service |
| 492 | 商业模式画布 | AI建议与优化引擎 | medium | fastapi, anthropic-claude | end-user, ai-service |
| 493 | 商业模式画布 | 个性化接触邮件生成 | medium | claude-fastapi-react | system, end-user |
| 494 | 商业模式画布 | 用户项目画像生成 | medium | postgresql-fastapi | system, end-user |
| 495 | 商业模式画布 | 融资进度仪表盘 | low | react-typescript-postgresql | end-user |
| 496 | 商业模式画布 | 画布导出与分享 | medium | fastapi, puppeteer | end-user |
| 497 | 商业模式画布 | BP 内容结构定义与模板管理 | low | postgresql, fastapi | system, admin |
| 498 | 商业模式画布 | 行业最佳实践参考库 | medium | postgresql, milvus | end-user, admin |
| 499 | 商业模式画布 | 成本与现金流模拟器 | high | python-fastapi-postgresql | system-scheduler |
| 500 | 商业模式画布 | 财务模型参数输入与校验 | medium | react-typescript-fastapi-postgresql | end-user |
| 501 | 商业模式画布 | Pitch Deck 页面组装与排版 | medium | python | system |
| 502 | 商业模式画布 | Pitch Deck 模板管理与选择 | low | postgresql-react | end-user |
| 503 | 商业模式画布 | 投资人详情页展示 | low | react-typescript-tailwind | end-user |
| 504 | 商业模式画布 | BP 版本管理与历史追溯 | medium | postgresql, python | system, end-user |
| 505 | 商业模式画布 | 融资沟通进展跟踪 | medium | postgresql-fastapi-react | end-user |
| 506 | 商业模式画布 | 画布模块手动编辑接口 | low | fastapi, postgresql | end-user |
| 507 | 商业模式画布 | 投资机构数据库管理 | medium | postgresql-fastapi | system, admin |
| 508 | 商业模式画布 | 可视化图表自动生成 | low | python-plotly-matplotlib | system |
| 509 | 商业模式画布 | 商业模式画布数据模型与存储 | low | postgresql | end-user |
| 510 | 商业模式画布 | 文档权限与访问控制 | medium | postgresql, redis, fastapi | system, end-user |
| 511 | 商业模式画布 | 实时草稿自动保存与冲突检测 | high | react-indexeddb-fastapi-postgresql | system-scheduler, end-user |
| 512 | 商业模式画布 | 版本历史管理与对比回退 | medium | react-fastapi-postgresql | end-user |
| 513 | 商业模式画布 | 结构化数据模型构建与验证 | low | pydantic, jsonschema | system |
| 514 | 商业模式画布 | 投资机构数据库构建与维护 | high | python-fastapi-postgresql-milvus | system-scheduler, admin |
| 515 | 商业模式画布 | 用户反馈收集与模型优化 | high | python-fastapi-postgresql-redis | system-scheduler, end-user |
| 516 | 商业模式画布 | PDF 生成与排版引擎 | high | python, weasyprint | system |
| 517 | 商业模式画布 | 参数概率分布定义与管理 | low | python-fastapi-postgresql | end-user |
| 518 | 商业模式画布 | 批量导出与异步任务管理 | medium | redis, celery, aliyun-oss | system-scheduler, end-user |
| 519 | 商业模式画布 | 数据指标与图表提取 | high | tesseract-ocr, claude-vision, regex | system |
| 520 | 商业模式画布 | AI 语义理解与关键信息识别 | high | anthropic-claude, tongyi-qianwen | system |
| 521 | 商业模式画布 | 章节级与段落级编辑模式切换 | low | react-typescript | end-user |
| 522 | 商业模式画布 | 改进建议生成与优先级排序 | medium | python-anthropic-claude | system |
| 523 | 商业模式画布 | AI 模型调用与并行生成调度 | high | python, asyncio, anthropic-sdk | system |
| 524 | 商业模式画布 | 模板引擎与品牌定制 | medium | postgresql, fastapi, react | end-user |
| 525 | 商业模式画布 | 评估历史与迭代追踪 | low | postgresql-redis | end-user |
| 526 | 商业模式画布 | 综合排序与推荐列表生成 | medium | python | system |
| 527 | 商业模式画布 | 数据包到 Prompt 变量映射 | medium | python, jinja2 | system |
| 528 | 商业模式画布 | 项目画像特征提取与向量化 | medium | python-fastapi-milvus-claude | end-user |
| 529 | 商业模式画布 | 前后端实时同步机制 | medium | websocket-fastapi-redis | system, end-user |
| 530 | 商业模式画布 | 生成内容结构化解析与校验 | medium | python, markdown-parser | system |
| 531 | 商业模式画布 | AI 辅助内容润色与优化 | medium | fastapi-claude-qwen | end-user, ai-model |
| 532 | 商业模式画布 | 文档内容结构化与元数据管理 | medium | postgresql, fastapi | system, end-user |
| 533 | 商业模式画布 | 多用户协作编辑与权限控制 | very-high | react-fastapi-redis-websocket | end-user, admin |
| 534 | 商业模式画布 | 多格式文档解析与文本提取 | medium | python-docx, PyPDF2, markdown | system |
| 535 | 商业模式画布 | 编辑历史与版本控制 | medium | react-state-postgresql | system, end-user |
| 536 | 商业模式画布 | Pitch Deck 页面渲染引擎 | medium | react-canvas-svg | end-user |
| 537 | 商业模式画布 | 评论与批注系统 | medium | react-fastapi-postgresql-websocket | end-user |
| 538 | 商业模式画布 | 建议应用与 BP 更新接口 | high | python-anthropic-claude | system, end-user |
| 539 | 商业模式画布 | Word 文档生成引擎 | medium | python, python-docx | system |
| 540 | 商业模式画布 | 评估报告可视化与导出 | medium | react-typescript | end-user |
| 541 | 商业模式画布 | 匹配结果缓存与增量更新 | medium | redis-python | system |
| 542 | 商业模式画布 | 风险指标计算引擎 | medium | python-numpy | system-scheduler |
| 543 | 商业模式画布 | 多维度匹配规则引擎 | medium | python | system |
| 544 | 商业模式画布 | 概率分布统计分析器 | medium | python-numpy-pandas | system-scheduler |
| 545 | 商业模式画布 | 在线编辑交互层 | medium | react-rich-text-editor | end-user |
| 546 | 商业模式画布 | 向量相似度计算与语义匹配 | low | milvus-python | system |
| 547 | 商业模式画布 | 预览导出一致性保证 | medium | react-puppeteer-python-pptx | system, end-user |
| 548 | 商业模式画布 | 生成结果存储与版本管理 | low | postgresql, fastapi | system, end-user |
| 549 | 商业模式画布 | 版本管理与历史追溯 | medium | postgresql-jsonb, python-diff | system, end-user |
| 550 | 商业模式画布 | 模拟结果持久化与版本管理 | low | postgresql-fastapi | system-scheduler, end-user |
| 551 | 商业模式画布 | 蒙特卡洛随机抽样执行器 | high | python-celery-redis | system-scheduler |
| 552 | 商业模式画布 | 可视化图表生成器 | medium | python-plotly-react-echarts | end-user |
| 553 | 商业模式画布 | AI 驱动的多维度质量评分引擎 | high | python-anthropic-claude | system |
| 554 | 商业模式画布 | 富文本编辑器集成与基础编辑能力 | medium | react-typescript-tiptap | end-user |
| 555 | 商业模式画布 | BP 评估维度定义与权重配置 | low | postgresql | system, admin |
| 556 | 商业模式画布 | BP 章节 Prompt 模板管理 | low | postgresql, fastapi | system, admin |
| 557 | 商业模式画布 | 模板切换与样式更新 | low | react-css-variables | end-user |
| 558 | 商业模式画布 | BP 内容解析与结构化提取 | high | python-fastapi-anthropic-claude | system, end-user |
| 559 | 商业模式画布 | 内容重新生成与迭代优化 | medium | python, fastapi | system, end-user |
| 560 | 商业模式画布 | 人工补充与编辑接口 | medium | react, slate.js, fastapi | end-user |
| 561 | 法务合规助手 | 法律文档模板库 | low | postgresql, python | end-user, admin |
| 562 | 法务合规助手 | 法律法规知识库 | low | postgresql, milvus | system, admin |
| 563 | 法务合规助手 | 合规培训与咨询 | medium | claude, postgresql | llm, end-user |
| 564 | 法务合规助手 | 文档版本管理与协作 | medium | postgresql, redis | end-user, admin |
| 565 | 法务合规助手 | 知识产权检查 | medium | python, third-party-api | end-user |
| 566 | 法务合规助手 | 法规知识库构建与维护 | high | milvus-postgresql | system, admin |
| 567 | 法务合规助手 | 文档标注与溯源服务 | low | python | system |
| 568 | 法务合规助手 | 文档内容解析与结构化 | medium | python-fastapi-paddleocr-pdfplumber | system, end-user |
| 569 | 法务合规助手 | 风险聚合与报告生成 | medium | python-fastapi-jinja2-reportlab | system, end-user |
| 570 | 法务合规助手 | 专项法规检查配置 | low | python-fastapi-postgresql | system, end-user |
| 571 | 法务合规助手 | 法规条款智能匹配引擎 | high | python-milvus-claude | system |
| 572 | 法务合规助手 | 文档导出与格式化服务 | medium | python-aliyun-oss | end-user |
| 573 | 法务合规助手 | 多轮对话信息收集模块 | medium | python-fastapi-claude | end-user, llm-agent |
| 574 | 法务合规助手 | 历史版本对比与变更追踪 | medium | postgresql-python-difflib | system, end-user |
| 575 | 法务合规助手 | 法律文档模板库管理 | low | python-fastapi-postgresql | system, admin |
| 576 | 法务合规助手 | 文档生成历史与版本管理 | low | python-fastapi-postgresql-redis | end-user, admin |
| 577 | 法务合规助手 | 风险规则引擎 | medium | python-fastapi | system |
| 578 | 法务合规助手 | LLM 文档生成编排器 | medium | python-claude-api | system, llm-api |
| 579 | 法务合规助手 | AI 语义风险识别 | medium | anthropic-claude-tongyi | system |
| 580 | 部署运维中心 | 部署历史与回滚 | medium | fastapi, postgresql, kubernetes | developer, admin |
| 581 | 部署运维中心 | 容器镜像管理 | medium | fastapi, postgresql, docker, aliyun-acr | system-scheduler |
| 582 | 部署运维中心 | 日志聚合与查询 | medium | fastapi, aliyun-sls, elasticsearch | developer, system-scheduler |
| 583 | 部署运维中心 | 性能追踪与分析 | high | fastapi, opentelemetry, aliyun-arms | developer, system-scheduler |
| 584 | 部署运维中心 | 自动扩缩容控制 | high | fastapi, kubernetes, prometheus | system-scheduler |
| 585 | 部署运维中心 | 敏感信息加密存储服务 | medium | python-cryptography, postgresql | system |
| 586 | 部署运维中心 | 环境配置差异对比引擎 | low | python-difflib, fastapi | developer, admin |
| 587 | 部署运维中心 | 构建产物管理 | low | aliyun-oss, postgresql | developer, system-executor |
| 588 | 部署运维中心 | 配置访问权限控制 | medium | postgresql, fastapi | developer, operator, admin |
| 589 | 部署运维中心 | 配置热更新推送服务 | medium | redis, websocket, fastapi | system, service-instance |
| 590 | 部署运维中心 | 流水线定义与存储 | medium | postgresql, fastapi | developer, admin |
| 591 | 部署运维中心 | 可视化看板 | low | grafana, prometheus | dev-ops, admin |
| 592 | 部署运维中心 | 流水线可视化编辑器 | medium | react, typescript | developer |
| 593 | 部署运维中心 | 配置模板继承机制 | medium | postgresql, fastapi | system, admin |
| 594 | 部署运维中心 | 蓝绿部署策略 | medium | python-kubernetes-client | developer, admin |
| 595 | 部署运维中心 | 告警规则引擎 | medium | prometheus, alertmanager | alertmanager |
| 596 | 部署运维中心 | 构建缓存管理 | medium | aliyun-oss, redis | system-executor |
| 597 | 部署运维中心 | 环境配置元数据定义与存储 | low | postgresql, fastapi | system, admin |
| 598 | 部署运维中心 | 指标采集与存储 | medium | prometheus, fastapi, redis-exporter, postgres-exporter | prometheus, system-monitor |
| 599 | 部署运维中心 | 多渠道通知分发 | medium | alertmanager, wechat-work-api, dingtalk-api, aliyun-sms, smtp | alertmanager, end-user |
| 600 | 部署运维中心 | 触发器管理 | medium | fastapi, redis, celery | git-webhook, developer, system-scheduler |
| 601 | 部署运维中心 | 回滚操作 | low | python-kubernetes-client | developer, admin |
| 602 | 部署运维中心 | 配置灰度发布控制器 | high | postgresql, redis, celery | system, admin |
| 603 | 部署运维中心 | 告警历史与分析 | medium | postgresql, fastapi | dev-ops, admin |
| 604 | 部署运维中心 | 告警聚合与降噪 | medium | alertmanager | alertmanager |
| 605 | 部署运维中心 | 配置值多版本存储引擎 | medium | postgresql, redis | system, admin |
| 606 | 部署运维中心 | 自动化推进状态机 | high | celery-postgresql | system-scheduler |
| 607 | 部署运维中心 | 外部密钥管理系统集成（阿里云 KMS） | medium | python-aliyun-kms-sdk | system-scheduler |
| 608 | 部署运维中心 | 灰度规则配置管理 | medium | fastapi-postgresql | devops, admin |
| 609 | 部署运维中心 | 灰度发布监控与回滚 | high | python-prometheus | devops, system-scheduler |
| 610 | 部署运维中心 | 流水线生命周期控制 | medium | celery, postgresql, redis | system-scheduler, end-user |
| 611 | 部署运维中心 | 工作负载配置模板库 | medium | python-fastapi-postgresql | developer, platform-admin |
| 612 | 部署运维中心 | 渐进式推进阶段配置 | low | pydantic | system-scheduler, admin |
| 613 | 部署运维中心 | 任务产物收集与归档 | low | aliyun-oss | system-scheduler, end-user |
| 614 | 部署运维中心 | 部署状态实时推送服务 | medium | fastapi-websockets-kubernetes-python-client | k8s-api, end-user |
| 615 | 部署运维中心 | 工作负载状态查询与监控 | high | python-fastapi-kubernetes-client-prometheus | developer, platform-admin |
| 616 | 部署运维中心 | DAG 解析与任务依赖分析 | medium | python, redis | system-scheduler |
| 617 | 部署运维中心 | NetworkPolicy 网络策略配置 | high | kubernetes-python-client | devops-engineer, security-engineer |
| 618 | 部署运维中心 | 部署历史记录管理 | low | postgresql-fastapi | end-user, admin |
| 619 | 部署运维中心 | 容器环境管理与生命周期控制 | medium | python-docker-sdk | system-scheduler |
| 620 | 部署运维中心 | 并发执行与资源隔离 | medium | celery, kubernetes, docker | system-scheduler |
| 621 | 部署运维中心 | 滚动更新进度计算与展示 | low | python-kubernetes-client | k8s-api, end-user |
| 622 | 部署运维中心 | 密钥与环境变量安全注入 | medium | vault-api | system-scheduler |
| 623 | 部署运维中心 | 配置项校验与模板化 | low | python-pydantic-jinja2 | developer, admin |
| 624 | 部署运维中心 | 配置版本管理与回滚 | medium | python-fastapi-postgresql | developer, admin |
| 625 | 部署运维中心 | Deployment 资源管理 | high | python-fastapi-kubernetes-client | developer, platform-admin |
| 626 | 部署运维中心 | Ingress 路由规则配置 | high | kubernetes-python-client | devops-engineer, system |
| 627 | 部署运维中心 | ConfigMap 资源 CRUD 接口 | low | python-fastapi-k8s-client | developer, admin |
| 628 | 部署运维中心 | 执行结果回写与状态同步 | low | postgresql | end-user, admin |
| 629 | 部署运维中心 | Service 资源配置 | medium | kubernetes-python-client | devops-engineer, system |
| 630 | 部署运维中心 | Job 与 CronJob 资源管理 | medium | python-fastapi-kubernetes-client | developer, platform-admin |
| 631 | 部署运维中心 | 指标健康度评估 | medium | prometheus-client-python | system-scheduler |
| 632 | 部署运维中心 | 用户标签实时查询服务 | medium | fastapi-redis | system-scheduler |
| 633 | 部署运维中心 | 流量路由决策引擎 | medium | python | system-scheduler |
| 634 | 部署运维中心 | 配置变更触发工作负载滚动更新 | medium | python-k8s-client-watch | system |
| 635 | 部署运维中心 | 工作负载配置校验引擎 | high | python-pydantic-opa | system |
| 636 | 部署运维中心 | 部署失败原因智能分析 | high | kubernetes-python-client-anthropic-claude | end-user, k8s-api, ai-model |
| 637 | 部署运维中心 | 任务调度与分发 | medium | celery, redis, postgresql | system-scheduler |
| 638 | 部署运维中心 | 任务执行状态同步 | medium | celery, postgresql, redis, websocket | system-scheduler, end-user |
| 639 | 部署运维中心 | 部署事件日志采集与存储 | medium | postgresql-kubernetes-python-client-fastapi | k8s-api, system-scheduler |
| 640 | 部署运维中心 | 流水线触发与实例创建 | low | fastapi, postgresql, redis, celery | external-webhook, system-scheduler, end-user |
| 641 | 部署运维中心 | 服务发现与负载均衡验证 | medium | kubernetes-python-client | system |
| 642 | 部署运维中心 | 流量分配策略引擎 | medium | kubernetes-python-client | system-scheduler |
| 643 | 部署运维中心 | 构建缓存管理与挂载 | medium | docker-volume | system-scheduler |
| 644 | 部署运维中心 | DaemonSet 资源管理 | medium | python-fastapi-kubernetes-client | platform-admin |
| 645 | 部署运维中心 | 异常自动暂停与回滚 | medium | fastapi-postgresql | system-scheduler |
| 646 | 部署运维中心 | 发布历史与审计日志 | low | postgresql-fastapi | system-scheduler, admin |
| 647 | 部署运维中心 | StatefulSet 资源管理 | high | python-fastapi-kubernetes-client | developer, platform-admin |
| 648 | 部署运维中心 | 配置挂载到工作负载 | low | python-k8s-client | system, developer |
| 649 | 部署运维中心 | Ingress 路由规则同步 | high | python-kubernetes | system-scheduler |
| 650 | 部署运维中心 | 实时日志流式采集与推送 | medium | redis-streams | end-user, admin |
| 651 | 部署运维中心 | 灰度发布审计日志 | low | postgresql | devops, admin |
| 652 | 部署运维中心 | Pod 启动进度与副本状态查询 | low | fastapi-kubernetes-python-client-postgresql | k8s-api, end-user |
| 653 | 部署运维中心 | 灰度流量权重配置与调度 | high | kubernetes-python-client | devops-engineer |
| 654 | 部署运维中心 | 执行日志聚合与查询 | medium | python, aliyun-oss, postgresql | system-admin, end-user |
| 655 | 部署运维中心 | 任务步骤编排与执行引擎 | medium | python-subprocess | system-scheduler |
| 656 | 部署运维中心 | Secret 资源加密存储与访问控制 | medium | python-fastapi-k8s-client | system, admin |
| 657 | 部署运维中心 | 部署状态变更通知机制 | medium | postgresql-smtp-fastapi | system-scheduler, end-user |